# 园区绿植种植方案范文共13篇

来源：网络 作者：梦里寻梅 更新时间：2025-03-09

*园区绿植种植方案范文 第一篇【活动时间】20\_\_年3月18日（星期日）上午9：30—12：30。【活动地点】义务植树基地【活动准备】一、联系旅行社：统筹本次活动安排（旅游车、活动组织、午餐等）。二、家委会成员分工进行活动前的准备工作,发放活...*

**园区绿植种植方案范文 第一篇**

【活动时间】

20\_\_年3月18日（星期日）上午9：30—12：30。

【活动地点】

义务植树基地

【活动准备】

一、联系旅行社：统筹本次活动安排（旅游车、活动组织、午餐等）。

二、家委会成员分工进行活动前的准备工作,发放活动通知。

三、植树所需的树苗及各种工具、用品等，由植树基地提供。

四、参加活动的家长自带遮阳工具，穿平底运动鞋或水鞋（活动场地为泥地，建议穿水鞋）、宽松休闲运

动衣；少先队员穿蓝色运动校服和白色运动鞋，戴红领巾。

【活动过程】

一、起步仪式：

20\_\_年3月18日（星期日）上午8：30集中，进行简单的起步仪式。

二、出发至义务植树基地进行植树活动。

（一）按旅游车的学号指示，有序上车（行程中导游会组织小游戏）。

（二）车程约40分钟，到达义务植树基地门口，全体下车，步行约10分钟，到达植树基地。

（三）观看工作人员示范植树过程。

（四）按学号，有序找一个树坑植树，并自由拍照留念。

（五）植树约30分钟结束，全体迅速集中，进行环保宣誓活动。

（六）集体大合照。

三、步行至植树基地门口上车，到餐厅聚餐。约12：30结束活动。

【活动延伸】

一、每位少先队员完成一份“植树乐”活动记录表，活动后一周内上交。

二、有兴趣的家长也可写写自己的感受、体会和建议等（体裁、字数不限），上传到班级Q群。

三、学习宣传部组织写通讯稿，上传活动录像、照片等。

【活动注意事项】

1、为建立孩子与各家庭间的良好沟通，希望各家庭都能参与，务必准时到达。

2、由于活动场地靠近鱼塘、水坑，请各位家长引导孩子在活动时注意安全，以免发生危险。

3、考虑到孩子在种植的过程中可能会弄脏衣服，建议家长为孩子准备一套更换的衣物。

感谢各位家长对活动的支持与参与！

**园区绿植种植方案范文 第二篇**

为扎实开展“全民义务植树”活动，全力推进生态\_\_建设和“全国文明(提名)城市”创建进程，共同营造全民参与义务植树活动的良好氛围，制定本方案。

一、指导思想

为全面贯落实《\_\_省全民义务植树条例》和市十三次党代会精神，紧紧围绕建设生态\_\_为目标，深入开展全民义务植树活动，丰富全民义务植树的尽责形式，提高义务植树尽责率，在全市掀起全民义务植树新高潮，不断提高全市整体绿化水平，进一步改善人居环境，树立生态文明意识，形成推动生态文明建设的共识和合力。

二、时间安排

20\_\_年3月12日—4月10日

三、活动主题

全民参与植树护绿携手共建绿色家园

四、工作任务

20\_\_年全市城市绿化植树总任务60万株。其中，密山市15万株、虎林市13万株、鸡东县4万株、鸡冠区11万株、恒山区5万株、滴道区4万株、城子河区4万株、梨树区2万株、麻山区2万株。县(市)、区政府要完成好本地区确定的年度新建绿地面积任务。

五、工作要求

(一)加强领导、明确责任。各地、各部门、各单位要认真贯彻落实《\_\_省全民义务植树条例》，将城市绿化植树工作作为当前一项重要工作，纳入议事日程，主管领导为第一责任人，制定工作方案，采取有效措施，高标准完成20\_\_城市绿化植树任务。

(二)保证资金，拓宽渠道。绿化植树资金筹集坚持国家、集体、个人相结合原则，建立“政府主导、部门扶持、企业带动、社会参与”的投资机制，确保绿化植树所需资金。积极倡导和鼓励社会资金投入绿化植树活动，引导开发企业建设绿地，开展绿化植树。有条件的单位应积极在本单位庭院内外进行绿化植树。

(三)强化宣传，营造氛围。各地、各部门、各单位要采取各种形式，广泛宣传城市绿化植树工作，宣传绿化植树的法定性和公益性，在全社会营造良好的舆论氛围。各新闻单位要抓住“春绿”行动有利时机，加大宣传力度，发挥社会各界以及市民群众绿化植树的积极性和创造性。

(四)分工协作，增强实效。各地、各部门、各单位要各司其职，各负其责，密切配合，形成合力，共同做好城市绿化植树工作。城市园林绿化主管部门要做好对城市绿化植树工作的指导、督办和检查工作，推进城市绿化植树活动。城市执法、公安等部门要依法打击和制止破坏绿化树木违法行为，加大对绿地树木的保护力度。有关部门和单位要做好城市周围山体、市区水系、公路和铁路沿线的`绿化植树工作，形成山、水、路和谐统一的大绿化体系。各街道办事处、各物业公司、房地产开发公司和各单位要做好居住小区和单位庭院绿化植树工作，积极投入到“花园式居住区”和“花园式单位”创建活动中，推动单位庭院和居住小区绿化提档升级。

(五)规范种植，确保成活率。各地、各部门、各单位要切实加强对20\_\_城市绿化植树工作的领导，保证苗木质量，做到规范栽植，科学养护，落实管护单位，确保义务植树成活率、保存率分别达到90%和85%以上。同时，要落实好“全民义务植树登记卡制度”，规范、详实填写好义务植树登记卡。

**园区绿植种植方案范文 第三篇**

绿化养护方案

公共绿化养护方案

目 录

一、公共绿化养护方案

1、园林绿化实行专业化管理

2、公司简介

3、人员配备方案

4、园林绿化组织机构及管理机制

5、园林绿化职员的技术培训和考核

二、绿化养护外包服务品质管理细则

三、园林绿化养护管理工作月历

四、园林植物常见病虫害防治方法

五、物业小区三级绿化养护标准（政府标准)

六、绿化养护标准(公司标准)

七、绿化养护管理规程与质量记录

八、小区绿化工行为规范

九、小区绿化突发事件应急作业程序

十、花园养护有偿服务实施办法

第一章：

小区公共绿化养护方案

一、园林绿化实行专业化管理 园林绿化包括园林规划、园林树木栽培、花卉栽培，病虫害防治等多学科 知识，是一门专业性很强的学科，为不断提高园林绿化管养的科技含量，不断吸收新鲜的管理经验，提高我司的园林绿化的管养水平，我司已经建立了一支强有力的园林科学技术管理队伍，这支队伍由多名大中专绿化专业骨干和多年绿化工作经验的绿化职员组成，我司将组建专业各级队伍对贵公司所辖小区绿地按统一标准，统一要求进行统一养护管理。

二、公司简介 , 上海乾和建筑工程有限公司成立于 20\_ 年，主要经营园林彩叶植物种植与推广、园林工程，园林养护等，公司拥有园林专业人才50 多名，目前在都江堰、温江、双流等地拥有500 亩彩叶植物苗圃，同时在省内外拥有多项绿化工程项目，公司 07 年始成立绿化养护管理部并开始进入园林养护行业，目前养护项目为上海市内等地的工程养护项目。公司养护人才有着农林院校专业人才，同时，主管住宅项目的负责人有过多年绿化经验，同时在陆家嘴集团部分小区有多年以上绿化现场养护经验，物业住宅小区养护经验相当丰富，公司成立的养护管理部立志为本地区中高档住宅项目进行绿化专业养护，美化、绿化广大业主的家园。

三、人员配备方案 （1）、固定在编人员：根据小区绿地面积，按每万平方米设臵固定在编绿化工1 人(实际在编人员根据季节调整)，年龄层次在 25-55 岁（根据实际工作能力适应放宽标准），以男工为主。（2）、临时工：在植物生长旺盛季节，根据实际现场工作需要适度安排部分临时工，保证工作质量需要。（3）、交叉用工：对突发或专项工作以及其它需要，对于本公司就近其它小区或新城物业就近属本公司外包小区人员根据我公司需要，集中安排完成。

四、园林绿化组织机构及管理机制 （1）、园林绿化的组织机构：绿化养护部设养护部经理，统一领导养护部工作，各绿化工接受绿化养护管理部部长的领导。（2）、园林绿化的管理机制：绿化养护部经理对绿化工实行目标管理、优者留用、劣者淘汰的管理机制。1）、对园林绿化工程、物业园林绿化改造工程和突击性的园林绿化工作实行集中人力统一领导完成此项工作任务;日常园林绿化养护管理工作实行统一定额、分片包干、责任落实到人、目标管理、优者留用、劣者淘汰的管理机制，以充分调动和发挥劳动者的积极性和主观能动性。2）、实行责、权、利统一和奖罚分明的管理机制，绿化职员按公司内部规定的考核标准分级，效益工资根据每人每月完成任务的情况发放。（3）、园林机械的使用和保养（主要指草坪机、割灌机、绿蓠机、机动喷药机等），为提高修剪质量和病虫防治效果及延长园林机械的使用寿命，绿化管养部下设园林机械组负责机械的使用和保养，该组负责草坪、绿蓠、地被色块植物的循环修剪和高大乔木的病虫害防治又负责包干人员的机械使用、保养的培训工作。（4）、公司组织架构：（5）、绿化养护部相关岗位职责：、绿化养护经理岗位职责 总经理 业务部经理 苗圃部经理 养护部经理 工程部经理 场长 园艺工 项目负责人 项目负责人 项目经理 业务员 财务内勤 行政后勤 副总经理 环境部经理在副总经理的领导下全面负责项目内绿化养护方面的各项工 作，其职责如下：

1、全面负责协调绿化养护部的各项工作，带领部门全体员工认真贯彻执行公司的各项经营管理方针、政策、指示、规定等，坚持为业主服务，努力实现公司所确定的各项工作任务和责任目标。

2、定期向公司副部经理汇报日常管理工作情况，并听取意见和要求，全力贯彻实施。

3、制定环境绿化全年工作计划，领导养护部全体员工落实工作。

4、制定员工年度培训计划，根据计划培训员工；定期主持部门例会，分析工作得失。

5、经常深入工作现场，检查各项工作的落实情况，及时发现问题，解决问题。

6、实行科学化管理，根据项目特点建立和完善一套行之有效的管理运作流程，掌握季节及环境工作淡、旺季的特点，制定最经济、最节省的操作实施计划，不断地提升管理层次。

7、负责做好员工的招聘、培训、考核及思想教育工作。

8、做好与外包单位的沟通协调工作。

9、做好绿化工作的各种记录、档案的管理，小区绿化档案；工具、机械的管理等。、现场负责人岗位职责：

1、根据外包单位制定的年（月）度绿化养护计划，以及绿化养护实际情况，安排每天的绿化养护工作，并指导员工予以落实。

2、对绿化工的工作质量进行每天检查，对不符合质量要求的现象，要求并指导整改，并对整改质量进行跟踪，无法解决的向主管报告。

3、督促各绿化工的工作进度。

4、对绿化工的日常工作表现进行考核，并建议公司进行奖惩。

5、负责员工的考勤，根据不同季节向绿化养护部提出调整作息时间的建议。

6、规范绿化养护器械、工具、农药肥料的管理，做到帐目清楚，领用报废有记录，对有毒的物品严格执行专人管理制度。

7、定期或不定期对绿化员进行日常行为规范和业务知识方面的培训，提高员工素质和实际工作能力。

8、指导员工合理、正确使用保洁器械、工具和各种药剂。

9、做好绿化病虫害的测报工作，并对防治情况和防治结果做好记录

10、指导员工做好每年防台防汛、抗旱、防寒工作。

11、每周召开一次工作例会，对上周工作中发生的问题予以总结，并计划下周工作内容。

12、完成绿化养护部交办的其它任务。、绿化工岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度，熟悉外包工作区域内的植物分布、数量和水源分布。

2、服从工作安排，遵守绿化管理规定，爱护公物，认真履行职责。

3、严格执行绿化养护工作的技术规范、要求，按规定标准作业，4、保质保量完成所负责绿化区域和管理处安排的各项工作。

5、每天完成辖区绿化的日常巡视、养护、监管任务

6、确保辖区内公共设施及建筑物等的完好，发现破坏环境行为应及时制止，对不听劝告者，立即向现场负责人报告。

7、密切注意植物的生长情况，特别是病虫害的发生，一旦有发生病虫害的迹象，立即向现场负责人汇报以便组织防治。

8、积极参加业务知识和其它方面的各种培训，掌握植物的生长习性、养护管理方法。

9、对器械、工具定期加以保养维护，延长器具使用寿命。

10、使用绿化机械应做好记录。

11、完成领导交办的其它任务。

五、园林绿化职员的技术培训和考核

1、为不断提高园林职员的专业技术水平和实际操作能力，使他们逐步接近或达到四川省园林绿化职员的等级标准，以及熟知物业管理绿化工相关操作规程，必须实行工作培训两不误，培训应根据干什么学什么，有计划、有步骤的进行。首先制定绿化培训大纲，包括：基础知识、专业知识、操作技能、物业知识等，然后根据每个部分的培训内容，制订培训时间和具体内容;

2、考核分为理论（书面或口头）和实操两个部分，主要以实操为主。根据考核成绩与效益工资挂钩。

3、主要培训课程如下： 1）、园林绿化管养规范 2）、园林式小区标准及实施步骤 3）、绿化养护检查验收办法 4）、草坪养护作业指导书 5）、乔、灌木养护作业指导书 6）、藤本植物养护作业指导书 7）、花卉养护作业指导书 8）、浇水施肥作业指导书 9）、病虫害防治作业指导书 10）、整形修剪作业指导书 11）、防台风、暴风雨作业指导书 12）、园艺机械机具的使用 13）、园艺肥料使用作业指导书 14）、常用农药的配制 15）、植物防寒措施 16）、专业技术签订外训

第二章、绿化养护外包服务品质管理细则

一、总则：

1、甲方指定监控人员，负责对乙方养护质量进行监控，并根据检查情况，结合养护标准，做出评估报告。

2、甲方每月3 号前将上月的质量评估报告给乙方现场负责人，双方确认签字，作为当月付款依据。

3、乙方每月28 号前，提交下月的养护计划;每月5 日前提交上月养护工作总结。

二、适用范围：上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司所辖小区。

三、管理办法：

1、内部管理 对乙方的内部监控包括日检、周检、月检。（1）、日检：甲方监控人员每日会同乙方现场负责对养护区域进行一次检查（工人出工情况、工作内容、工作质量），并记录，双方签字确认。（2）、周检：甲方将周养护工作计划纳入品质管理检查内容，检查出的问题差异点反馈到乙方签字确认，乙方并按照问题点及时进行整改。（3）、月检：甲方养护部经理且织织监控负责人员会同乙方经理或项目负责人，现场负责人，共同对养护质量每月进行一次全面检查和考评。具体检查时间和方法，不提前知会乙方，甲方根据检查记录结果，双方签字确认后各留一分。

2、外部监控办法： （1）、外部监控包括：

客户评估：客户日常投诉;甲方组织满意度调查;甲方根据客户的评估结果作为对乙方每月养护费用考核指标之一。

四、评审方法

1、甲方每月评审主要以日检、周检和月检记录的不合格项作为评审依据。不合格包括轻微和严重不合格，在服务合同中应确定每日、每周和每月最高轻微不合格数。

2、每月3 日前监控负责人对乙方的服务效果进行总结评估，填写《绿化养护外包工作评估报告》，交乙方确认，并抄送甲方公司养护管理部。评估报告作为是否减扣乙方养护费用的重要依据。

3、轻微不合格的判定以养护标准和操作规程为依据。

4、严重不合格的判定（包括但不仅限于）：

A、由于养护不及时，造成小区大面积病虫害的或死树情况。

B、在规定的整改时间内未完成整改项目（排除不可抗力和季节性要求工作）C、养护工发生与工作明显无关的行为。D、养护工作具随便摆放，污水随地乱倒等。

E、因工作爱护不够，造成甲方管理区域内公区设施设备损坏。F、其它违规行为造成客户投诉且无法弥补结果

五、考核方法：

1、甲方每月对养护质量的评估评审主要以日检、周检和月检记录的不合格项作为评审依据。养护区域内每日轻微不合格项不超过10 个.2、轻微不合格项一天内或一个月内超过以上限度，每超过1 项，扣除乙方当月养护费的1‰，依此类推。

3、每出现一次严重不合格，扣除当月乙方养护费的3‰，依此类推。

4、顾客对养护质量的有效投诉（经甲方和乙方现场负责人验证属实）每出现1 次扣除乙方当月养护费的5‰，依此类推。未在规定的合理时间内处理投诉（排除不可抗力），扣除乙方当月养护费用5‰.5、不论任何原因，乙方员工与甲方代表每发生 1 次争吵，扣除乙方当月费的 3‰;与甲方代表发生打架斗殴行为，乙方除立即调换该员工外，并承担全部责任，并扣除乙方当月养护费用10%，依此类推。

6、每季度累计达到 1000 个轻微不合格，甲方有权取消乙方养护服务资格，并不承担任何责任。

7、不合格项的判定以《养护标准及操作规程》为依据进行。 第三章、园林绿化养护管理工作月历

一月份（小寒、大寒）

1、进行冬季修剪：除常绿树和一些不宜冬剪树木，在休眠期进行一次整形修剪。

2、检查巡视防寒设施的完好程度，现破损立即修复。

3、防治病虫：剪除树上病虫枝叶集叶销毁。

4、检修机械。

二月份（立春、雨水）

1、继续进行树木冬剪。

2、防治病虫害。

3、进行春季绿化的准备工作。

4、完成“春节”花坛布臵工作。 三月份（惊蛰、春分）

1、春季植树、做到随挖、随栽、随养护。

2、进行春灌，补充土壤水分。

3、进行春施基肥。

4、防治病虫害。

四月份（清明、谷雨）

1、对园林植物进行灌水、施肥。

2、修剪冬季及早春易干梢的树木。

3、防治病虫害。

4、完成“五一”节日摆花工作。 五月份（立夏、小满）

1、灌水：树木抽枝长叶，需大量水分。

2、对春花植物，进行花后修剪、更新。新植树木抹芽和除蘖。

3、进行中耕除草、追肥、防治病虫害。

4、修剪绿蓠、草坪。 六月份（芒种、夏至）

1、灌水、施肥

2、雨季即将来临，疏剪树冠，修剪与架空线有矛盾的树枝。

3、中耕除草

4、防治病虫害。

5、做好台风来临前的准备工作

6、修剪绿蓠、草坪

七、八月份（小暑、大暑、立秋、处暑）

1、防台风暴雨、及时做好树木立支架、捆绑等工作

2、中耕除草、追肥

3、移栽常绿树木，最好入伏后降过一场透雨后进行

4、防治病虫害

5、修剪绿蓠、草坪 九月份（白露、秋分）

1、继续做好防止台风暴雨的紧急准备工作

2、中耕除草、防治病虫害

3、修剪绿蓠、草坪

4、完成“十一”节日摆花工作。 十月份（寒露、霜降）

1、栽植耐寒力较强的乡土树种

2、防治病虫害

3、多浇水、防植物干旱 十一月份（立冬、小雪）

1、秋季植树

2、多浇水、防植物干旱

3、对不耐寒的树种做好防寒工作

4、给树木深翻，施基肥 十二月份（大雪、冬至）

1、冬季树木整形修剪

2、做好冬季养护（涂白、施基肥、防治地下害虫等）工作

3、加强机具维修和保养

4、进行全年工作总结

5、完成“元旦”节日摆花工作.第四章、园林植物常见病虫害防治方法 园林植物常见病害如下：

（1）白粉病：一般发生在梅雨季节，发病初期，叶片上出现白色斑点，以后逐渐布满整个叶片，叶片最终变成灰色。通过改善通风光照和排水，清晨喷洒硫磺粉等综合措施就可以防治该病。

（2）溃疡病：发病时，叶片上出现圆形赤褐色斑点，枝条呈淡色，久病后叶落。施肥过多，枝叶徒长，容易引起此病。如发病，可喷洒硫酸亚铁溶液或波尔溶液，应注意合理施肥，加强通风透气。

（3）炭疽病：发生初期，叶上呈现水渍状绿色小点，后逐渐扩展为褐色圆形病斑。防治方法为，喷射多菌灵溶液，改善通风透光状况。

（4）白绢病：此病发生时，在植株的茎部基部或根部出现白色绢丝装菌丝，叶片自下而上逐渐枯萎，甚至全部枯死，气温过高、空气过潮、土壤渍水，易得此病。应改善温湿状况、控制浇水，隔离病株，用石灰粉可防此病。

（5）猝倒病：发病时，幼苗基部开始出现水渍状斑块，后变为黄褐色，因为病变部位收缩而突然倒苗，传染迅速。应控制水分，加强通气，焚烧病株和土壤，可撒石灰防护。

园林植物产生危害的昆虫最常见的有：

（1）蚜虫：个体很小，成群寄生于叶片及新梢上，吸其汁液，并分泌一种毒液，使叶片萎缩，落蕾落花，乃至植株死亡。可人工捕杀、或喷洒600 倍乐果溶液，或用烟蒂浸水喷洒。

（2）蚧壳虫：有很多种，密生在茎叶上吸取养分和汁液，使被害部位枯黄。可用橡皮擦蘸水清除或喷洒600 倍乐果溶液。

（3）金龟子：幼虫于土中蛀食根部，成虫则咬食叶片，影响花卉生长和美观。可用 800 倍敌百虫溶液喷杀。冬季应深耕土壤，冻死幼虫，清除杂草。

（4）地蚕：白天潜伏土中，夜间出来，食花卉根部或幼嫩的茎干，使植株枯亡。可人工捕杀或撒六六六粉于土中。

（5）其他还有菊虎、尺蠖、青虫、毛虫等害虫，防治方法与上述相似，一般使用敌百虫、乐果，稀释 600-20\_ 倍后使用，选择晴天傍晚喷药较好。也可以用“以虫治 虫”的办法防治某些害虫，如七星瓢虫均可捕食蚜虫及蚧壳虫。

第五章、物业小区三级绿化养护标准（政府标准)内容 要素 养护要求

（植物）草坪 修剪 每年普修四遍以上，草面基本平整。清杂草 每年普除杂草五遍以上，杂草面积不大于6%。

灌、排水 及时灌溉，保证有效供水，有积水及时排除。施肥 每年普施有机肥一遍。

病虫害防治 发现病虫害及时灭杀。

树木 修剪 乔、灌木修剪每年二遍以上，无二级枯枝；

蓠、球超过齐平线10cm 应修剪，每年不少于四遍，做到表面圆整，基本无脱节； 地被、攀援植物适时修剪，每年不少于二次。

中耕除草、松土 每年中耕除草五次以上，土壤基本疏松。

施肥 按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥； 每年普施基肥一遍，部分花灌木增施追肥一次。

病虫害防治 有针对性及时灭治，主要病虫害发生低于10％。扶正加固 有倒伏倾向，及时扶正、加固。

其它 乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木基本开花； 球、篱、地被生长正常,缺枝、空档不明显。

花坛花境 布臵 一年中有二次以上花卉布臵。灌、排水 保持有效供水，无积水。补种 缺枝倒伏不超过十处。修剪、施肥 保持花卉生长良好。病虫害防治 及时做好病虫害防治。

三级标准参照：绿化养护标准(公司标准)

1、园林树木 （1）、树冠完整美观，枝叶茂盛，生长健壮，季相分明，分支点合适，枝条匀称，无枯枝死杈。（2）、主侧枝分布均匀，数量适宜，修剪科学合理。（3）、内膛不乱，通风透光（4）、乔、灌木修剪每年二遍以上，无枯枝、萌蘖枝，无二级分枝;（5）、花灌木及时开花结果，株形丰满，花后修剪及时合理;（6）、蓠、球、造型植物按生长情况，造型要求及时修剪，做到会叶茂密，圆整、无脱节、无缺枝、空档，整型树木须按观赏要求养护成一定形态，造型雅观。（7）、行道树无缺株，绿地内无死树;（8）、针叶树保持明显的顶端优势;（9）、注意扶正加固，树木基本无倾斜;

2、落叶树 （1）、新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。（2）、在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常季节叶片保存率在95%以上。

3、花坛、花带 （1）、保持有效供水，无积水;（2）、无缺枝倒伏现象，及补种;（3）、及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾;（4）、每年施基肥一次，盛花基追肥适量;（5）、适时做好病虫害防治，确保花坛花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

**园区绿植种植方案范文 第四篇**

大沙沟小学绿化植树活动总结

为了进一步加强我校的环境教育，增强小学生的环保意识，并应教育局的要求，进一步搞好我校校园绿化环境建设工作，创建良好的育人环境，现将学校绿化工作总结如下：

一、总体思路。

为了认真贯彻落实区教育局有关文件精神，我校制定切实可行的绿化措施，进一步做好校园绿化工作，积极开展 植树绿化 活动，加强校园美化和校园文化建设，积极营造良好的育人环境。

二、领导重视绿化工作，进一步加强充实领导班子。

长期以来，学校领导十分重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，先后投入大量人力、物力及财力从事学校绿化工作，长抓不懈，全体师生参与，校领导亲临现场指导，全面开展绿化工作。

三、结合学校实际，充分利用自然条件，植树种花。

我校结合学校实际，充分利用自然条件，开展植树种花活动，新栽乔木2株，灌木20株，种植花园两座，并对现有绿化带进行了修剪、除草、施肥、浇水。进一步提高和完善校园环境。

四、进一步加强学习宣传，强化师生绿化意识。

为加强对学校绿化工作的管理，学校通过黑板报、集会、主题班会、小队活动进行校园绿化和绿化知识宣传教育，形成人人动手，个人参加绿化、美化校园的良好氛围。

五、今后努力方向

面对学校的发展，我校在绿化工作要提高、确保绿化质量与档次，绿化工作任重道远，我们坚持做到人人小事做起，用巧手装点出更美的明天。

今后，我们要把校园绿化工作当作一项持久的工作和任务，长抓不懈，集中财力，积累跨越，努力抓出成效。

20\_大沙沟小学 年4月15日

校园绿化植树活动总结

大沙沟小学

20\_年4月15日

**园区绿植种植方案范文 第五篇**

一、政治信念坚定，律己育人。

做为一名教师，他注重师德，学风严谨，一丝不苟;把教书育人贯穿于整个教学工作中。以\_八荣八耻\_作为行动的指南,在中改造自己的思想,提高政治觉悟,树立正确的人生观,世界观,扎扎实实地做好本职工作,教书育人。积极学习教学理论知识并付诸于，时时以实际行动影响、带动其他要求进步的教师和学生。凭借一颗赤诚的心，在汶川发生地震时，心系灾区，先后利用手机捐助、教师捐款、交纳特殊党费等形式向灾区人民捐献爱心200余元。在抓好班工作的同时，他还注重搞好学生思想政治工作。

二、潜心教学，精益求精。

该同志在工作中把本年级的班主任、任课老师团结一致、齐心协力攻难关，狠抓教学质量，使年级组的各项工作逐步升级。

教学质量是学校的动脉。该同志把教学质量放在首位，善于调查研究，积极交流经验。

一直以来他认真严谨,谦虚谨慎,不仅严格要求自己和学生,而且对负责的年级组和教研组的年轻老师也严要求高标准，共同探讨教学难关。

当然,辛勤的工作就意味着更多的工作量和精力的投入。不过这也使他得到了极大的锻炼和提高。

三、做好学生的贴心人。

他把工作重点放在尽力发挥班干的模范带头作用和做好班团支部的工作.这样可以起到以点带动面的效果.此外,他也格外注意班级中出现和可能出现的个别问题.及时找个别同学谈话,了解情况并解决问题。由于工作扎实到位,班风学风表现的非常突出.由于他辛勤的付出，扎实地工作，已顺出一套有效地班级经验，班级的学风正了，学生们的学习热情也就高了。

在同志从事教学工作的时间里，他一直工作在教育教学的第一线，兢兢业业、结合工作不断探索，平凡的工作见证了一名教师对党的教育事业的忠贞。

**园区绿植种植方案范文 第六篇**

二、行动口号：

行动起来，争做护绿小使者。

三、活动时间：.

31四、活动内容：

1.植物种植全校播种行动：

大队部在升旗仪式上向全体队员发出号召：人人参与植树节护绿、养绿系列活动，为美化、净化环境尽一份力。

学生自带种子进行动手种植的实践，撰写观察日记或

实验报告，进行成果展示。

2.环保护绿行动：

各中队成立护绿小队，认养校内绿化植物，开展拣垃圾、落叶、擦花坛、养护绿化等活动。各中队制作护绿卡片，统一悬挂。

3.“我知道……”植物生长知识交流活动：

电视资料片辅导和科常课讲座，收集有关植物生长知识在十分钟队会上交流、宣传。

4.“绿意角”的设计评比：

充分发挥同学的创新能力，将绿化、生物养殖、植物种植等融为一体。

5.“我为黄浦江、苏州河开发智力献计策”环保金点子征集：

发动学生开展探究性、研究性主体实践活动。征集“我为黄浦江、苏州河开发智力献计策”金点子；征文“我们的畅想”。

**园区绿植种植方案范文 第七篇**

一、活动主题：

十年树木，百年树人。

活动目的：“一年之计在于春”，在这个阳春三月，我们迎来了一年一度的植树节。我校青协绿化部意通过此次的植树活动，振奋同学们在新一年的学习与生活斗志，确立目标，激励自己。同时寓教于乐，通过与\_\_小学小朋友们的互动活动，增进大小朋友的友谊，在帮助小朋友提高英语实用水平的同时，让他们感受到实践的乐趣。

二、活动时间：

3月x日上午。

三、活动地点：

\_\_大学。

四、活动对象：

\_\_大学及\_\_小学的学生。

五、活动内容：

1.护树活动。对去年植树节所种的树苗进行一次护理。

2.种树活动。大学生与小学生共同合作完成植树的任务。

六、活动具体流程：

1.护树活动。通过宣传海报召集一部分去年植过树的同学参加数木的护理。

具体护理要求及做法由我校绿化科的同志为同学们讲解并示范。

2.种树活动。

将\_\_小学的小朋友分配到各个已分好组的大学生组中进行植树活动：

A.领取植树工具。

B.挖坑(到足够深)。

C.按次序领树苗(一定要注意秩序)。

D.将领到的树苗种入已挖好的坑中，填入土。

E.大学生们可以将已写好自己新年目标、心愿的红丝带系于树梢，作为激励。在植树过程中或植完树后，他们还要将已准备好的有关植树的英文单词教于小朋友。

F.植树结束，将工具放回原处。

七、活动要求：

1.注意植树过程中的安全问题，尤其注意小朋友的安全。

2.需要一个刊板和x张海报作宣传及招募志愿者用。

3.需要若干红丝带用以写同学们的新年愿望及目标。

4.需要与绿化科联系，由他们提供树苗和工具。

**园区绿植种植方案范文 第八篇**

加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础，是实现人与自然和谐发展的根本途径。抓好生态环境保护和建设工作，要着力解决生态环境保护和建设方面存在的突出问题，切实为人民群众创造良好的生产、生活环境。为推进我县全民义务植树的步伐，增加我县的森林资源，改善我县的生态环境，深入开展

20\_年义务植树活动，发动社会各界积极参加义务植树，掀起植绿、爱绿、护绿的热潮，特制订本工作方案：

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行\_中央、\_《关于加快林业发展的决定》、《\_关于全民义务植树运动的决议》、《自治区党委、自治区人民政府关于实现林业跨越式发展的决定》，以建设西津库区百里沿岸防护竹林带工程为重点，发动社会各界人士积极参加义务植树，实现全县动员、全民动手、全社会办林业、全民搞绿化，把全民义务植树活动落到实处。

二、目标任务

20\_年全民义务植树活动的重点是西津库区两岸防护竹林带绿化建设，郁江两岸、高等级公路、县乡公路、库区沿岸开展西津库区沿岸“七乡十村”义务植树活动，创建“十村千亩”竹子示范区，各乡（镇）完成一个面积50亩以上的领导义务植树绿化点。根据义务植树属地管理的原则，继续实行以资代劳植树费缴纳制度、义务植树领导目标责任制度，确保义务植树尽责率、成活率达85%以上。

1、义务植树实施面积和地点

全县规划实施面积1300亩，其中县直机关领导绿化点500亩，乡（镇）领导绿化点800亩。

（1）、县直机关领导义务植树造林地选在横州镇鹿鸣桥西津库区沿岸，属丘陵地貌，海拔为80-200m，坡度为10-30度，属石砾性赤红壤。

（2）、乡（镇）领导义务植树绿化点尽量设立在郁江沿岸，包括西津库区两岸的六景、峦城、平朗、新福、平马、莲塘、南乡以及郁江沿岸的那阳、百合、云表等乡（镇）的第一面坡荒山、疏残林地，其余的乡（镇）根据实际情况安排在公路两旁、中型水库两岸，各乡（镇）要设立50亩以上的领导绿化点。

2、时间安排

时间安排在20\_年3月1日至3月31日，特别是在3月12日植树节前后几天，一定要做到全民动手，掀起义务植树热潮。

三、具体措施

（一）、成立领导机构、加强对义务植树活动的领导。

县成立20\_年义务植树活动工作组，组长由吴炜县长担任，副组长由甘英姿副县长和林业局潘祖庭局长担任，组员由绿委会其他成员组成。乡（镇）成立20\_年义务植树活动工作领导小组，组长由乡（镇）长担任。

（二）、召开义务植树动员大会、做好植树宣传工作。

县政府计划在3月12日前组织召开全县植树月全民义务植树活动动员大会，部署植树月的工作，明确各单位的任务，3月12日植树节前后开展全县县直机关义务植树活动。

（三）、狠抓典型示范，推动义务植树深入开展。

重点抓好西津库区百里沿岸竹防护林带示范建设，开展“七乡十村”义务植树示范活动，实施“十村千亩”示范区。20\_年在鹿鸣桥建立一个面积500亩县直机关义务植竹示范点，每个乡（镇）各建立一个50亩以上的义务植树种竹示范点，选择10个村作义务植竹示范村。通过树样板，出成效，创经验，为“百里竹林带”建设发挥示范引领作用。新福、南乡、莲塘各选2个村，横州、平马、平朗、六景各选1个村，共10个村，建设种竹示范村；同时计划近几年在横州镇的蒙垌、太平村一带、南乡镇的陈塘和高山村一带、新福镇的关塘和平塘一带、莲塘镇的小碰和杨彭一带，建成几个连片1000亩示范区。

（四）、部门密切配合，确保义务植树活动的开展。

抓好西津库区百里沿岸防护竹林带的建设，各相关部门要自觉服务于林带建设的大局，打破行业界限，发挥各自优势，整合项目资金，特别是县发改局、财政局、林业局、农业局、水利局、移民办、扶贫办、旅游局、环保局等需积极参与工程建设，争取相关项目资金，投入建设西津库区百里沿岸防护竹林带。

（五）、广泛宣传发动，提高全民参予的积极性。

充分利用会议、广播、电视、墙报、标语等形式，广泛深入宣传，使群众真正认识义务植树的义务性、法定性，特别是在西津库区百里沿岸防护林带中，给每个农户送一份竹林竹事活动表、一本《竹子栽培技术》、每村一盒科学种竹光盘、举办一场技术培训，发放一份政府公告，电视台每天播一次相关新闻等“六个一”活动，做到库区群众家喻户晓，深入人心，提高全民参与建设“百里竹林带”建设的积极性。

（六）、鼓励全民参与义务植树、努力完成义务植树费的缴纳。

根据义务植树的相关规定，每人每年进行

义务植树5株，并根据我县的实际情况，以资代劳缴纳义务植树费规定如下：完成义务植树工作的，每人缴纳15元幼苗管护费（包括苗木、肥料）；不参加义务植树活动的，每人缴纳25元义务植树费（含幼苗管护费）。结合城乡清洁工程，搞好城镇绿化、美化，鼓励干部职工参加认种认养一棵树，一条街绿化活动。所收上的义务植树费一律用于义务植树活动，由县财政专

户管理，做到专款专用，不得挪作他用。

**园区绿植种植方案范文 第九篇**

一、活动目的

1、 培养学生热爱大自然、热爱家乡的情感，“绿化环境，播种绿色”\_级四班植树节活动方案。

2、 通过实践活动，增强学生植绿护绿的环保意识，提高学生主人翁的意识和社会责任感。

3、 培养学生的动手能力和实践能力。

4、 培养学生的持之以恒的态度。

二、活动主题：我与小树一起成长

三、活动时间：20\_\_年3月12日上午。

四、活动地点：

义务植树地点位于经济开发区鲍庄村西南方田（路线：博城五路香驰热电路口向北，沿工业五路至博城一路，西行至北侧方田）。

五、交通工具：可以驾车、骑自行车、电动车。

六、植树工具：（1）自备铁锹。（2）找一件适合的孩子工具。（3）根据自己孩子的实际情况而准备。

七、活动流程：1、3月12日早上8：00参与的学生和家长在班级教室集合并清点人数，强调安全。2、分配好组别，8:30出发，前往植树地点。3、9：00到达植树地点，在专业人员指导下有秩序地进行植树。4、植树完成后，每组悬挂爱心植树卡片，5、11:30植树活动结束，全体参与者集合并合影。活动过程中孙源良的爸爸、及摄影爱好者做好照片采集工作。6、集合解散后自行回家。7、参与的学生周末日记的内容：对此次活动的认识和活动后的感受。

八、注意事项：

1、 建议穿一套耐脏耐磨的衣服和运动鞋，戴上手套；

2、 给孩子或自己自备一些饮品、小食品；（毕竟要费体力）

3 、野外植树请大家听从组织者的安排，注意自身安全，尤其孩子的安全。我们不对任何意外损伤事件负责。

4、再次说明这是一次植树活动，绝不是春游，请做好吃苦的心里准备。

5、活动期间一定注意安全并且一定要服从指挥人员的安排，严禁私自行动。本活动属自愿活动，请根据自己的实际情况而定。 6、参与者今晚与孩子一起制作一张爱心植树卡片（最好不怕雨淋），给树苗起名字并写下祝福语，待植树完成后挂在小树苗上。

7、可以植一棵母子树、父子树、家庭树、孩子与他的好朋友一起植一棵情谊树、要好的两家人植一棵友谊树等等。

九、家长签字：

同意参加（ ） 不同意参加（ ）

同意参加，请注明人员数量、姓名与代步工具：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：1、参加者必须签名，明天上午 让孩子一并带到学校交给班主任，班主任便于清点人数。

2、此次活动感谢我们班的家长委员会的同志们，尤其感谢郑润泽的爸爸，我们的一切活动离不开他们的支持和帮助。在这里，我代表全班孩子和家长对你们说声：谢谢！

**园区绿植种植方案范文 第十篇**

\*\*\*\*\*管理有限公司

绿化养护方案

一、概况：.......................................................................................................................................3

二、项目相关情况 ...........................................................................................................................3

三、养护职责 ...................................................................................................................................3

四、人员配备方案 ...........................................................................................................................3

五、园林机械工具配备 ...................................................................................................................3

六、园林绿化养护工作月历 ...........................................................................................................3

七、小区园林植物病虫害防治 .......................................................................................................9

八、技术档案 .................................................................................................................................11

一、概况：

随着\*\*房产项目的发展，\*\*\*\*已经服务于广大市民，\*\*\*\*\*\*已经交房入住，\*\*\*\*项目加速建设中，\*\*\*\*\*住房也已入住；项目交接后绿化养护管理任务重，为了更好的系统管理，科学养护，根据项目实际情况制定绿化景观养护计划。

二、项目相关情况

\*\*\*\*\*\*和回迁区绿化养护管理待移交，文化广场有大量不同品种不同规格的乔木例如有法桐、大叶女贞、雪松、银杏、国槐、白皮松等，不同规格品种的灌木例如有西府海棠、石榴、紫叶李、紫薇、榆叶梅、紫丁香、连翘等，以及修剪造型的地被和草坪，回迁区以小乔木（法桐、造型松）和灌木（大叶黄杨）草坪为主。

三、养护职责

在养护管理期间，按照《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-701-20\_和《园林植物养护技术规程》0BJ08-19-91执行，分栽植基础工程、植物材料工程、栽植工程、养护管理工程四个分项工程进行质量检测和评定，合理组织，精心养护，根据各个季节天气及植物生长情况灵活派出有经验的绿化养护工人，保质保量的完成养护管理任务。

四、人员配备方案

1、固定养护人员：根据\*\*\*\*的绿地面积，每万平方米设置固定的绿化养护工2人（根据季节调整）以男工为主，年龄在25-55岁。

2、临时养护人员: 在植物生长旺盛季节或绿化专项工作，根据实际现场工作需要合理安排部分临时工，保证工作质量需要。

五、园林机械工具配备

1、手推式剪草机:用于修建草坪，快速高效完成修建草坪任务

2、打药机：高压打药机可以快速高效完成大面积喷药除病虫害

3、修剪绿篱机：因小区或广场面积大，绿篱机可以快速修剪造型绿篱、地被，节约人工和时间。

4、三轮车:用于装载打药机打药、装载各种机械工具、运输绿化垃圾

5、果枝剪、粗枝剪、绿篱剪、铁掀、钉耙、水管、手推车等

六、园林绿化养护工作月历

一月份(小寒、大寒)

1、月份特征和重要工作

全年最冷的月份，要注意树木的防寒，常绿怕冻苗木要用薄膜包裹起来。 对树木进行冬剪。

检查防寒设施的完好情况，发现破损立即修补。 在树木根部堆集不含杂质的雪。积肥。

防治病虫害，在树根下挖越冬蛹、虫茧，剪去树上虫包 (茧)。制定本年度小区园林绿化计划。

2、具体办法和措施（主要指园林工程养护）

防风、防火：冬季气候比较干燥、风力较大、苗木树液流动较慢、马尼拉草坪枯黄，容易引起火灾。注意做好防火工作：每天绿化工人在保洁的同时要注意行人随意丢弃烟头现象，并对其进行防火教育，加强防火意识。及时清扫落叶、树挂，消除火灾隐患。

3 加强扶架：每天派专人对扶架及苗木进行检查，发生苗木倒伏及扶架松动，及时扶正、加固。提高苗木的成活率并增强绿地整体效果。

保洁：每天保证在早8点上班前彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天。绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁。加强管理：加强看管、保护工作，防止人为破坏苗木。二月份(立春、雨水)

1、月份特征和重要工作

气温略有回升，但聊城地区气温仍较低，仍需注意树木防寒。 继续对树木进行冬剪。继续对防寒设施进行检查。继续积肥。防治病虫害。

维修工具，联系苗木，做好春季绿化准备工作。

2、具体办法和措施：同上

三月份(惊蛰、春分)

1、月份特征和重要工作

春季植树(3月12日为植树节)。

对树木进行施肥，并根据树木耐寒能力，分批撤除防寒设施，扒开埋土。 防治病虫害。

三月上旬，应给树木、草坪浇一次水。

三月下旬对木本花卉进行嫁接、分株、压条繁殖。

2、具体办法和措施

浇水：根据天气情况进行浇水，为使绿地早日返青，草坪每周浇水一次。为了使苗木早日发芽返青，对树木进行开窝浇水，连浇透水两遍。

更换死亡苗木：对有些冬季死亡、返青不好及长势不好苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。

加强扶架：同上。 保洁：同上。

修剪：对苗木的枯枝、废枝进行修剪并对苗木进行整形修剪，保证乔灌木树形优美。地被要拉线修剪，保证地被的宏观效果，根据天气情况，定期浇水、随时清拔杂草。

草坪进行疏草一次，将腐烂草清除以防草坪腐烂病。打孔一次，使草坪透气、透水，更好的萌发新根。

加强管理：同上。

防病虫害：撤除乔木防寒草绳等并烧掉，可防止虫卵的孵化。

四月份(清明、谷雨)

1、月份特征和重要工作 继续进行春季植树。

对园林树木、草坪进行施肥、灌水。 发芽前修剪冬季及早春易干枯的树木。

月初露天播种草花，中旬栽植球根花卉;月底草花间苗、除草、追肥、浇水(根据墒情)。防治病虫害。

2、具体办法和措施

浇水：根据天气情况进行浇水。苗木地被每四天浇水一次，草坪应每周浇水两次，新植树至少每五天一次透水，防止新叶因缺水而回缩。影响苗木的正常生长。

4 更换死亡苗木：对有些返青不好及长势不好苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。保洁：每天保证在早7:30上班前彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天。绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁。

修剪：对苗木的枯枝、废枝进行修剪并对苗木进行整形修剪，保证乔灌木树形优美。地被要拉线修剪，保证地被的宏观效果，根据天气情况，定期浇水、随时清拔杂草。并配合修剪进行追施薄肥。草坪每月割草两次。

加强扶架：新栽植的苗木，扎根浅、抗风力弱，比较容易被破坏。为保证苗木的成活率对新植大乔木进行双重扶架即在木杆扶架的基础上再加上铁丝扶架。并每天派专人对扶架及苗木进行检查，发生苗木倒伏及扶架松动，及时扶正、加固。提高苗木的成活率并增强绿地整体效果。

施肥：四月份温度较低，苗木、草坪生长缓慢，每亩施肥约10公斤；根据苗木的长势，适当加施磷钾肥。施肥后应马上浇水，防止烧苗。

防病虫害：初春时节，苗木打石硫合剂一遍，草坪打1605一遍，杀死虫卵。

五月份(立夏、小满)

1、月份特征和重要工作

树木抽枝长叶，需适时灌水，草花及时浇水、移栽。 对春花植物花后修剪、更新、新植树木扶芽除蘖。中耕除草、追肥、修剪;除杂草，可铺种新草坪。防治病虫害。

2、具体办法和措施

浇水：根据天气情况进行浇水。苗木、地被应10天浇水一次，防止新叶因缺水而回缩。草坪每周浇水三次。早11:00以前浇水，避免伤苗。

更换死亡苗木：对有些返青不好及长势不好苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。 保洁：同上。

修剪：草坪每月割草三次。对苗木的枯枝、废枝进行修剪并对苗木进行整形修剪，保证乔灌木树形优美。对行道树进行抹芽、去萌蘖枝。地被要拉线修剪，保证地被的宏观效果。并配合修剪进行追施薄肥。清理树穴中的杂草。

施肥:追施复合肥一遍，每亩约15公斤。尿素一 遍，每亩15公斤；根据情况，增加钾肥的使用，施肥后应马上浇水，防止烧苗。

防病虫害：乔灌木打久效磷一遍，打1605一遍。

加强管理：加强杂草的防治清除工作，用化学防除结合人工防除。每月清拔杂草2次，以确保绿地纯净。

六月份(芒种、夏至)

1、月份特征和重要工作

给树木花草灌水、施肥，保证肥水供应，中耕除草。 雨季来临前，疏剪树冠和修剪与架空线发生矛盾的枝条。继续铺栽及补栽草坪。

草坪修剪、浇水，长势弱的应追肥。 防治病虫害。

做好雨季绿地排水的准备工作。

2、具体办法和措施

5 浇水：根据天气情况进行浇水。草坪每天浇一次透水，防止新叶因缺水而回缩。影响苗木的正常生长。浇水时间应选在早10点前。减少蒸发同时减少病虫害诱因。苗木地被应6天开穴浇水一次，每月一次叶面喷水，保持叶面清新。

更换死亡苗木：对有些返青不好及长势不好苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。清理灌木、地被中的杂草等。保洁：同上。

修剪：对萌发的乔木、灌木进行整形抹芽修剪。保证树形优美。根据实际温度和草坪的生长情况，及时修剪，控制地被的生长高度在设计高度。对行道树特别注意疏枝，以防汛期发生倒伏。地被注意适当疏枝，改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄、发生空膛。草坪每周割一次，其高度不得高于6-8厘米。

防病虫害：根据情况半月内打农药一次，打1605和代森锰锌各一次，防止苗木病虫害的发生。

施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤。继续使用钾肥。可结合浇水适用硫酸铵或喷施铁肥。加强管理：加强杂草的防治清除工作，用化学防除结合人工防除。每星期清拔杂草一次，以确保绿地纯净。

七月份（小暑、大暑)

1、月份特征和重要工作 及时灌水、排水。

中耕除草及追肥，后期增施磷、钾肥，保证树木花草越冬。 移植常绿树，最好入伏雨水透地后进行。

修剪树木，抽稀树冠防风，并及时扶正吹歪树木。 可继续铺栽草坪。

2、具体办法和措施

浇水：根据天气情况进行浇水。至少每天一次透水，保证苗木的生长需求，浇水时间为上午7:00-10:00，下午4:00-6:00。可作叶面喷水，保持叶面清新。

保洁：每天保证在早7:30上班前彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天。绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁。

修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪，保证树形优美。控制地被的生长高度在设计高度。对行道树特别注意疏枝，以防汛期发生倒伏。地被注意适当疏枝，改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄、发生空膛。草坪每周割一次，其高度不得高于6-8厘米。防病虫害：根据情况打辛硫磷一次防地下害虫。打三唑酮一次防锈病。

施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤。追加复合肥每亩20公斤。增施硫、钾肥，停施氮肥。

加强管理：每星期清拔杂草一次，以确保绿地纯净。

八月份(立秋、处暑)

1、月份特征和重要工作 继续移植常绿树。

对树木修剪，处理好树木与架空线的矛盾，对其进行整形修剪。 修剪草坪，剪后浇水施肥，继续铺栽草坪。中耕除草。

排水防涝、抗旱灌水。 防治病虫害。

中旬至九月上旬要加强肥水管理。

6 中旬播种宿根花卉

2、具体办法和措施

防涝：根据天气变化，做好雨季排水防涝工作。在每次暴雨来临前，对防涝薄弱部位进行加固，并派人员定期巡逻，发现险情及时汇报、及时抢救。

浇水：根据天气情况见干进行浇水。8月份是高温季节，除雨天外草坪应每天浇水一次，苗木地被可4天浇透水一次。每天早10:00以前，下午3:00以后进行浇水，避免高温时节，土壤温度太高，浇水容易蒸坏苗木及草坪的根系，导致苗木、地被生长不良，草坪死亡。：保洁：同上

修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪。保证树形优美。控制地被的生长高度在设计高度。地被注意适当疏枝，改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄、发生空膛。草坪每5天割一次，控制其高度在5-8厘米。

防病虫害：根据季节，病虫害的繁殖期应打1605和久效磷各一次，灭地下害虫打辛硫磷一次，防止苗木病虫害的发生。草坪防锈病打代森锰锌。

施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤。加施氮肥，追复合肥一次，每亩20公斤，增加生长势。

加强管理：及时清理绿地中的杂草，清除杂物以确保绿地纯净。每星期清拔杂草一次。九月份（白露、秋分)

1、月份特征和重要工作

全面整理本小区绿地，剪除干枯枝、病虫枝，刨除死树，补植草坪，遇干旱时浇水，防治病虫害。

播种冷季型草坪的最适宜季节，出苗快，杂草少，好管理。 中耕除草施肥，对生长弱的树木、草坪追磷、钾肥。下旬布置重点花坛，迎接国庆。

2、具体办法和措施

中旬为迎接迎“十.一”国庆节，全面整理绿地，修剪枯枝、弱枝等。彻底清理患病枝，追施薄肥一次。

防涝：据天气变化，做好雨季排水防涝工作。在每次暴雨来临前，对防涝薄弱部位进行加固，并派人员定期巡逻，发现险情及时汇报、及时抢救。浇水：盛夏季节天气炎热，地被等苗木每5天浇水一次。草坪每天一遍透水。每天早10:00以前，下午3:00以后进行浇水，避免伤苗。保洁：同上。

修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪。保证树形优美。控制地被的生长高度在设计高度。草坪每5天修剪一次，使草坪高度控制在5-8厘米。

防病虫害：根据季节，病虫害的繁殖期应打1605和久效磷各一次，防止苗木病虫害的发生。主要病虫害有草地螟、黏虫、地老虎、金针虫等，选用药物辛硫磷、敌杀死。草坪打代森锰锌一次，预防黄枯病。

施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤。追加复合肥一次，每亩地用20公斤。

加强管理：及时清理绿地中的杂草，清除杂物以确保绿地纯净。每月清拔杂草两次。十月份(寒露、霜降)

1、月份特征和重要工作

对冷季型草坪，加强肥水管理，延长绿期。

7 清除花坛内枯枝、落叶并烧掉，避免病虫害蔓延。防治病虫害。

2、具体办法和措施

浇水：根据天气情况进行浇水。苗木及地被每五天浇一次透水，保证苗木的生长需求，以免影响苗木的正常生长。每天早10：00以前浇水，避免伤苗不利于植物生长，草坪每天浇水一次。保洁：同上。

修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪。保证树形优美。控制地被的生长高度在设计高度。草坪每六天修剪一次，控制草坪高度在5-8厘米。

根据季节，病虫害的繁殖期应打1605和久效磷各一次，防止苗木病虫害的发生。草坪喷三唑酮防止锈病。

施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤。可追施氮磷钾复合肥以延长绿期。

加强管理：及时清理绿地中的杂草，清除杂物以确保绿地纯净。每月清拔杂草两次。堆肥：制定冬季堆制土杂肥工作计划。

十一月份(立冬、小雪)

1、月份特征和重要工作 秋季植树。

灌冻水，上冻前灌完，对不耐寒的树木做好防寒工作，但时间不宜过早。 给园林树木(深翻)施基肥。补植落叶树种。

防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

2、具体办法和措施

浇水：每星期浇透水两遍。

更换死亡苗木：对有些死亡及长势不好苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。

保洁：每天保证在早8点上班前彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天。绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁。及时清理落叶、树挂等。

修剪：对乔灌木进行越冬整形修剪，保证乔灌木树形优美并积聚越冬能量，增加抗冻能力。

施肥：草坪施农家肥每亩地用吨，苗木每株施肥 3公斤，挖环沟追施。施用的农家肥为鸡粪、猪粪、草木灰混拌。

防病虫害：用石硫盐合剂或白石灰进行树木涂白、草绳绕干，行道树涂白高度为米，要求整齐划一。对白蜡等天牛危害严重的树种，在天牛产卵区（离地面米米）加重涂白。

十二月份(大雪、冬至)

1、月份特征和重要工作

树木防寒，重点是红叶石楠、以及年底栽植的常绿地被苗木，采用薄膜和稻草绳包裹。 冬季树木修剪。消灭越冬害虫。积肥。

机具维修和养护工作。 总结全年工作。

七、小区园林植物病虫害防治

（一）园艺防治：1应及时剪除病虫枝、挡风枝、遮光枝、徒长枝、枯死枝。2有土传病源的土壤应及时消毒。3夏季应适量控制氮肥，增施磷肥、钾肥，不得施用未腐熟的有机肥和植物残体。4应保护好土表的无病源落叶或经粉碎的枝叶碎屑和地被植物。5及时清除残枝落叶，减少病虫源。6在一地严禁种植互为转主寄主病虫原的园林植物(梨、桧，海棠、龙柏等)。

**园区绿植种植方案范文 第十一篇**

一:活动背景

春季万物复苏，以三月份植树节为契机，在环协志愿者与广大同学中开展“爱绿、植树、护绿”实践体验活动，增强广大学生的生态和环保意识，树立好“绿色家园，从我做起”的理念。做到人人营造绿色、人人宣传绿色、人人保护绿色、人人拥有绿色。组织全校师生进行植树节植树活动。达到净化、美化环境的目的。“植树节”是一些国家以法律形式规定的以宣传森林效益，并动员群众参加义务造林为活动内容的节日。按时间长短可分为植树日、植树周或植树月，总称植树节。通过这种活动，激发人们爱林、造林的热情，提高人们对森林功用的认识，使绿化国土的意识深入人心，达到爱林护林和扩大森林资源、改善生态环境的目的，为此我校学生团体联合会(环保协会)特发起植树活动。

二：活动意义

植树造林是创造良好生态环境、为后人造福的一件大好事，参加植树既是一种义务，更是一种责任，全社会都应积极并且行动起来，植树造林，绿化家园，让我们生存的这片土地更加盎然生机!

三：活动口号

我为校园添把绿

四：主办单位

河南经贸职业

学院学生团体联合会

五：策划支持单位

环保协会

六：活动时间

方案：

a三月十二日9:00进行活动

b三月十四日中午12:00—13:50

下午16:40—18:50

七：活动地点

河南经贸职业学院校园内

审批时间三月十二日之前

通知时间三月十一日之前完成

集合地点校园广场旗杆处

**园区绿植种植方案范文 第十二篇**

一、时间：

3月11日上午9:30正式开始

二、地点：

学校校园

三、具体安排：

1、报名阶段：已接受13位学生家庭报名，名单如下：一一班王文熙、五三班苏梓淇、六一班洪子盈、三二班周嘉琳、三三班万康博、一四班邱浩轩、一二班施柏君、五三班罗芊曦、一二班廖宣颐、一三班钟志宏、六一班梁嘉欣、一一班张跃瀚、二一班陈睿。

2、准备阶段

a、周四下午前，团委确定好植树的位置，并做好相应标记；

b、周五下午4:20，召开植树动员会，有时间的家长参加，强调植树注意事项，尽量带工具，带相机，可以自行设计亲子卡或牌等立于树旁，要求穿志愿者服装；

c、总务处准备三箱水、50个甜柑（杨主任）

d、横幅：碧桂花城学校亲子植树活动（张峰）

e、大屏幕：本周日上午九点半我校举行亲子植树活动（吴鹏）

3、植树过程：

a、11日上午九点半到一楼大厅集中，团委书记作简短讲话，强调植树事宜及意义；

b、分发树苗，到指定地点植树，植树过程中，分发水和水果。

c、合影留念，活动结束

四、参加人员：

赵定国、刘志伟、张峰、黄志辉、13户家庭。

**园区绿植种植方案范文 第十三篇**

小区绿化设计方案

（一）

随着我国房地产行业迅速发展和人们生活水平的不断提高，大家对住宅区的园林绿化设计提出了更高、更新的要求，设计出“人性化、生态化、自然化”的园林式居住区，以提高现代人的生活质量，成为当今住宅区园林绿化的设计准则。本文针对住宅小区绿化景观设计提出一些观点，旨在抛砖引玉，希望对城市建设起到促进作用。

一、城市住宅区绿化设计的原则

近几年，随着人们环境保护意识的日益增强和对生活环境要求的不断提高，在选购住房的过程中，越来越多的人们开始强调一个新的选择尺度：景观环境。现今，居民的住房消费更趋于理性化和理想化，住宅区绿化在人们的心中越来越占主导地位。住宅小区绿化规划应坚持“方便、安全、整洁、环保”，从改善城市小气候，能充分发挥小区功能出发，通过建设高品位、高质量的绿化空间环境，创造一个舒适、美观、休闲、有益于身心健康、充满活力的城市人居生态景观。在现代住宅小区设计中，一般要求绿化率达30%，高档住宅区甚至要达50%–60%。住宅小区绿化设计对树种选择要遵循“因地制宜、适地适树”的原则。此外，还应考虑以下：

1、绿化配置以植物群落为主，兼顾草坪。现代的住宅小区，植物群落是绿色空间环境的基础，植物景观是绿色的主体，因此，应以乔木、灌木、草本花卉、藤本植物来有机结合，根据它们的种类和习性的相似性组成层次丰富而不芜杂，适合该地自然环境条件的人工园林植物群落，以发挥最佳生态效益。科研人员从园林植物的改善环境功能和叶面积指数关系入手，换算城市最佳效益结构为乔 灌木 草（含地被、绿篱）。这种种植结构可创造最佳生态效益，既节省土地，又在环境生态效益上产生最佳效果。

2、绿化布局的集中与分散。我们知道，人类有安全的需要、交往的需要等。现代化的住宅小区，更要注重居民的交流、运动和休息，如何围绕小区绿地这一共享空间，组织一些有益的户外活动，丰富小区居民生活，密切人际关系，规划设计时就要考虑集中的中心绿地。但过度集中的中心绿地环境难以安静，感觉空旷，人员往来也复杂，在实际生活中管理不甚方便，无形中同小区内大多住户之间拉开距离。为了解决这一矛盾，在绿化设计中还应考虑设计一些分散的团块绿地，形成一些相对安静的空间，利于小区住户休息和生活。

3、绿化设计的实用性和艺术性。住宅小区绿化不同于公园设计，在住宅小区和建设中，要注重实用功效和美学艺术。现代的情感与文化品位取向的生态化人居环境，因而在其景观效果表达上要结合人文内涵，创造出充满情趣的生活空间。在规划设计中，还应充分考虑居民要求，满足小孩嬉戏，老人活动、品茶、下棋以及居民体育锻炼、健身等。

二、城市住宅小区的绿化设计与建设存在的问题

住宅区绿地可分为公共绿地、组团绿地和宅旁绿地，它们有不同的功能和要求，设计时应有所侧重。现代住宅绿化环境及设计的现状。尽管现代住宅区发展迅猛，但在住宅小区的绿化设计，尚有不少问题，概括起来主要有：

1、“为绿化而绿化”设计规划观念表现普遍。主要表现在一些住宅小区方案阶段粗糙的规划设计，这类方案仅仅满足符合规范或绿化法规条例的要求，但缺乏情趣、有人情味的可持久的绿化空间设计，有些住宅区的绿化甚至有拒人于园外的感觉，草坪、花坛、绿地景观被铁栅栏、围栏包围，这样的绿化虽然绝对化覆盖面积达标，但其绿化的实用功能却远远不能发挥它的作用。更与有主题的均好性绿化（即一方面，有中央庭院作为社区共享部分；另一方面，将绿色延伸到每一户的窗户外，或使住户能走入绿色，使之成为可享有的绿色）相违背。还有些城市规划中在市政广场、中心公园上很下功夫，对与城市居民关系最为密切，利用频率最高的住宅小区绿地空间却潦草马虎，应付了事。

2、住宅小区绿化设计千篇一律，千园一图，毫无个性可言。大多数城市居民在使用过程发现他们的住宅区没有特色，识别性不强，以致来访的客人很难快准确找到他们所处的位置。不少小区都江堰市是一片草坪，中间点缀几棵苏铁、夏鹃或刺柏、红叶小檗镶边等，以致于缺乏个性，造成住宅区往往是一样的植被，一样的空间布局形式，这显然没有充分考虑居民的心理需要。其实，开发商关注绿化环境时，不妨关注一下绿化环境的差异性，这样，可以使你开发的楼盘中脱颖而出，便于识别。

3、绿化过分重视单一草坪，而忽略植物群落。在住宅小区的绿化上，目前有一种过分追求大面积草坪的倾向，单一大规模进行草坪建植，其实并不科学，草坪相对植物群落而言，观赏性强，但实用性弱，而且大范围的草坪养护及建植的费用都很高，会增加住宅小区内居民的经济负担。

4、绿化设计与使用后的维护脱节。不少住宅区在正式投入使用后，由于我国物业管理尚起步，小区使用后因疏于管理和维护绿化好的环境遭到破坏而得不到及时维护，加上水、电供应及太阳能设施脱节，使居民的外环境受到严重破坏，从而大大降低住宅小区环境的质量。

三、提高城市住宅小区绿化设计质量的建议

城市住宅区绿地是城市园林绿地系统中分布最广，最接近居民，与居民日常生活关系最为密切的绿地，它在改善居住区小气候和卫生条件，美化居住区环境和为城市居民创造室外休息活动场所等方面有显著作用。针对当前住宅小区的特点，应从几方面入手提高城市住宅小区绿化设计质量。

1、统一规划设计，协调布局。住宅小区绿地种类多，有小区中心绿地、专用绿地、道路绿地、宅旁和院落绿地等，且规模不

一、功能各异。在进行绿化景观设计时，应在统一考虑小区整体风貌的前提下，根据使用与功能要求，科学协调布置绿化景观，以形成一个完整的绿化景观系统，并与城市整个自然绿化要保持统一。设计尽量做到“人性化、生态化、自然化”，步移景异，建设富有观赏性和实用性的住宅小区园林绿化景观。

2、植物品种、配植是园林绿化成功直接因素。小区园林绿化景观的植物可分为乔木、灌木、花卉、地被及草坪、藤本植物及水生植物等，应充分了解各种植物的特性再进行品种选择与搭配。品种选择要考虑植物色彩、花果期及时序，常绿树、落叶树，乔木、灌木，速生、慢生等因素。植物配植要有层次感，乔灌草的配植要考虑植物的生态习性和小区布局要求，合理配植高、中、低植物，宜将修剪整齐的植物配植在边际与外围，以构成多层次种植结构。另外，本土植物在当地有极强的生命力，抗病虫害能力强，降低养护成本，因此在选择上应优先考虑。为了避免小区绿化千篇一律，应推广应用一些适合居住区特点的植物新品种，以创造出“春花、夏荫、秋实、冬青”的四季景观。

3、因地制宜，合理利用，体现人性化。因地制宜是住宅小区园林绿化设计应遵循的基本原则。适地造林，借景寓情才是中国传统园林的精华所在。合理利用就是要最大限度利用原有地形地貌，少动土方，并适当保留原有的树木，这样可以减少投入，降低维护成本，并且显得朴实无华，真切自然。在园林植物的选择上倡导以乡土植物为主，还可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，改善住宅小区的植物种植结构。自然起伏的多变地形比人工造平面整齐的地形更令人感到轻松、温馨与浪漫，更富有诗情画意。尽量避免过度注重外环境，迷恋热带海滨植物、盲目追求豪华水景布置等华而不实、高成本的设计。

4、小区绿地是区内居民游憩、锻炼身体、休闲、交流的良好场所，因此，园林绿化所创造的环境氛围要充满生活气息，做到景为人用，富有人情味。因此，在设计时，居住小区内的草坪采用一些耐践踏的草坪，同时铺设一些卵石路、滩卵石之类小石头，让居民踏卵石按摩脚以锻炼身体；另外，树下点缀大的石头，可以让人休息小坐；绿地内设置儿童游戏场地和设施，如沙坑、滑梯、翘翘板、攀登架、转椅等，可以促进儿童身心的健康发展，使人们休闲、运动、交流等活动能融合在园林绿化景观中，可以随时随地享受到阳光雨露、鸟语花香，营造出一个优美、安全、舒适的生活空间，充分体现“以人为本”的科学人性化设计。

5、园林景观要与生活、文化相结合，讲求实用性。高质量优美的自然环境、人文环境对人们的工作、生活和健康都会产生重大影响。如今，人们对住宅小区绿化的要求不再只是一两块草地，三四个花坛，而是要求高标准、高质量。首先，绿化面积要大于建筑面积的30%，其次在合理运用植物、园林小品、园路和铺装等前提下，特别要强调，在空间组织上达到一步一景，景随步移的效果。同时注意住宅园林景观要有地方特色和民族风格，提倡多元化，不要盲目效仿欧式风格的大门和护栏以及雕塑等，背离居民特有的生活与文化。住宅区园林绿化设计要符合实用性。儿童活动区内要树种树型丰富，色彩明快，比例恰当。一般采用生长健壮，少病虫害，树姿优美，无刺、无毒、无飞絮的树种。配置的方式要适合儿童的心理，色彩丰富，体态活泼，便于儿童记忆和辨认。老人活动区应选择高大乔木为老人休息处遮荫，为晨练、散步创造意境。又如停车坪采用多样式花架，种植藤木植物，既能折算百分之百绿化面积，又能起到保护汽车之功能，增添区域整体环境艺术效果。

总之，城市住宅小区园绿化的设计关系到居民的生活质量，营造高质量的住宅小区自然生态环境，使居家与自然融为一体，使人们能获得重返自然的美好享受。在城市住宅小区绿化设计时要不断创新，设计出真正人性化、生态化和自然化的园林景观。

小区绿化设计方案

（二）

一、综合说明

（一）工程概况：

1、工程名称：山东某小区绿化工程

2、工程地点：山东海龙开元小区院内。开元小区位于潍坊市寒亭区，北依古亭街，南至金河街，东靠白云路，西邻上港路。总用地公顷，其中，绿化用地公顷。现状用地为平地，地势平坦。

3、施工现场现状：本工程施工现场业已具备“三通一平”，规划楼体已经形成，主要交通业已铺设完毕，随时可以进入现场施工。

（二）主要工程量：

1、小区景观中的绿化、土建、装饰、小品等。

2、喷灌、路灯、草坪灯、土方垃圾等。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！