# 关于绿化提升施工方案如何写(6篇)

来源：网络 作者：心旷神怡 更新时间：2025-02-20

*关于绿化提升施工方案如何写一①对员工进行苗木修剪技术等方面的现场培训。②结合苗木的整形修建剪枯、残、病虫枝，并彻底越冬的皮虫囊、刺蛾茧等越冬害虫。③对所有的工具、物资进行一次全面的整修、清理，并制定今年的工具、物资的采购计划。④积肥、沤制堆...*

**关于绿化提升施工方案如何写一**

①对员工进行苗木修剪技术等方面的现场培训。

②结合苗木的整形修建剪枯、残、病虫枝，并彻底越冬的皮虫囊、刺蛾茧等越冬害虫。

③对所有的工具、物资进行一次全面的整修、清理，并制定今年的工具、物资的采购计划。

④积肥、沤制堆肥，配制培养土，整理扦插苗床。

⑤组织员工参加公司的春节活动，协助其他部们做好春节前的包装布置工作。

⑥组合一次安全大检查，并制定春节期间的值班安排计划。

①对员工进行工作培训，培训内容主要包括工作月历的培训，使员工掌握绿化工作的规律，增加其工作时的自我判断能力及制定工作计划的能力。

②继续结合苗木的整形修建剪枯、残、病虫枝，并彻底越冬的皮虫囊、刺蛾茧等越冬害虫，并注意病虫害的发生情况。

③继续积肥、沤制堆肥，配制培养土，完成扦插苗床的整理、施基肥和给水、遮荫设施的铺设安装等工作。

④挖掘、移植一些苗木，但寒潮、雨雪、冰冻天应暂停挖、移、种。

①组织好业主的义务植树活动。

②作好色块的补种工作，并对死树进行更换。

③天气渐暖，许多病虫害即将发生，做好病虫害防治方面的培训以及各种除虫防病器械的整修工作，并准备好一些常见病虫害的防治药品，做好本月常见病虫害(主要是蚜虫、草履蚧)的预报工作，并及时防治。

④解除中东海枣的绑扎。

①加强新栽树木的养护管理工作。

②做好以乔木、大灌木的抹芽、修剪，随时剪除多余的嫩芽和生长不当的枝条。

③做好员工的施肥技术方面的培训，制定全年苗木、草坪的施肥计划以及相关材料的采购、储藏计划。

④做好盆栽、地栽、花木的松土、除草、花前施肥以及草坪除杂等工作。

⑤做好球形灌木、色块的整形修剪工作，并选留一些剪下的粗壮枝条进行扦插育苗。

⑥继续做好本月常见病虫害的预防预报工作，并及时防治。

①本月气温渐高，病虫害大量危害花木，应加强本月常见病虫害的预防预报工作，逐步加大防治力度。

②继续做好以乔木、大灌木的抹芽、修剪，随时剪除多余的嫩芽和生长不当的枝条。

③继续做好球形灌木、色块的整形修剪工作，并选留一些剪下的粗壮枝条进行扦插育苗。

④继续加强新在苗木的养护工作，增施追肥，勤施薄肥。

⑤继续草坪的除杂，进行草坪的修剪。

①本月进入梅雨季节，气温高湿度大，应抓紧进行嫩枝扦插。

②对花灌木进行花后修剪、施肥，及时对一些乔木、大灌木进行抹芽及适当的整形修剪。

③继续去除杂草，特别是草坪中的杂草。

④继续对草坪进行修剪。

⑤继续做好病虫害的预测预报以及防治工作。

①本月天气炎热，杂草生长快，要结合松土继续去除杂草。

②一些病虫害都进入了盛发期，要继续做好病虫害的预测预报及防治工作。

③伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱，本月又是暴雨、大风较多的月份，故还须注意防涝，抗风。

④扦插苗注意浇水、遮荫薄肥勤施。

①及时松土除杂草。

②继续做好防旱、排涝、抗风的工作，保证苗木的正常生长。

③本月份苗木生长旺盛，及时追施肥料，对小苗要薄肥多施。

④加强对扦插小苗的管理。

⑤继续做好病虫害的的预测预报及防治工作。

①继续进行除杂草(特别是草坪杂草)，对草坪进行修剪，对色块、绿篱、球形灌木进行修剪。

②继续抓好病虫害的防治工作。

③配合其他部门做好国庆节的小区内的布置工作。

①继续做好病虫害的防治工作，消灭各种成虫和虫卵。

②继续除草，对草坪进行修剪，对色块、绿篱、球形灌木进行修剪。

①组织对员工进行修剪技术的培训，并开始对树木进行冬季修剪，减去病枝、枯枝、有虫卵枝及竞争枝、过密枝、平行枝等，特别注意对一些观花、观果灌木的修剪，操作时要严格掌握操作规程和技术要求。

②松土施基肥。

③对小区内各种苗木的生长情况进行一次全面的摸底。

④继续做好除害灭病工作，特别是除袋蛾、刺蛾茧等。

⑤做好防寒工作，对部分树木进行涂白。

12、12月(大雪、冬至)。

①继续进行苗木冬季的整形修剪工作。

②积肥，沤制堆肥。

③继续防治病虫害，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源。

④做好工具、其他的生产资料的整修、清理工作。

⑤协助其他部门做好圣诞、元旦的小区的节日布置。

⑥综合上月的苗木生长情况的检查结果以及每月的考核情况，对全年的工作做一个总结，并以此改进。

**关于绿化提升施工方案如何写二**

绿化苗木购买合同范文1

需方：(以下简称为甲方) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供方：(以下简称为已方) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方因工程需要，向乙方采购绿化苗木。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商约定如下：

一、乙方向甲方提供苗木的名称、数量、规格和价格等苗木信息，详见附表：

二、供苗时间、地点、方式

1.供苗时间：乙方于 年 月 日至 年 月 日向甲方提供附表中所列苗木。具体交货日期由甲方在上述时间段内自行确定，但须提前3天通知乙方。若需调整供苗时间，双方协商解决。

2.苗木交货地点和方式：甲方采购的苗木在乙方苗圃地附近装车。

三、苗木质量验收标准及验收方法

1.验收标准：乙方向甲方提供的苗木除达到附表中的规格要求外，还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、树杆挺直、不偏冠、无病虫害。

2.验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木数量和质量，不符合甲方采购要求的当场退货。

四、付款方式

本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格，包括苗木采购、起挖、包装、装车费用。货到甲方指定工地位置验收合格后，甲方向乙方支付苗木款的 %，待甲方所需苗木乙方供货完成后，三个月后甲方向乙方付清余下的苗木款。

五、责任

1.若甲乙双方在签署合同后，中途若有减少或增加苗木的购买数量，甲方应在乙方采购前三天至五天通知乙方实际数量。

2.乙方未能按甲方要求供货造成苗木质量达不到工程要求的，乙方将无条件退货。

3.乙方未能按甲方要求的时间内及时供货的，造成的人工，机械等其它损失均由乙方承担。

4. 甲方不按合同约定履行自己的义务、甲方应承担总合同苗款30%违约金。

5. 乙方不按合同约定履行自己的义务、乙方应承担总合同苗款30%违约金。

六、其它约定

1.无论甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然灾害(如：瘟疫、战争、强震、冰雹、狂风、洪水)，造成甲乙双方不能完成履行本合同的情况下，双方不承担违约。

2.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，可向双方各自所在地的仲裁委员会寻求仲裁调解，仲裁调解不成，可向双方各自所在地人民法院起诉。

3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起有效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

绿化苗木购买合同范文2

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，甲乙双方本着平等自愿，互惠互利的原则，经双方允分协商，特订立如下：

一、甲方向乙方提供苗木的名称、数量、规格与价格见下表

二、供苗木时间、地点、方式

1、供苗时间地点，甲方于20xx年 月 日至20xx年 月 日，向乙方提供上述表格中的苗木，具体交货时间由乙方在上述时间段内自行确定，但必须提前3天通知甲方。

2、苗木的交货地点与方式，甲方负责将苗木运送到乙方指定的地点(山东济宁任城区二十里铺工地)运输费用由甲方承担。

三、验收标准及验收方法

1、验收标准，甲方向乙方提供的苗木，除达到上述表格中规格要求外还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、无病虫害。

2、验收方法：交货时，乙方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木的数量和质量。

四、付款方式

本合同中苗木的包干结算价格，包括苗木的采购，运输的费用，乙方按合同签订需货的3天前，向甲方指定账号，付苗木总价的30%，货到乙方工地验收合格后，乙方向甲方支付当日批量苗木的60%，苗木送完结束后，总额付款至总价的90%，剩余10%的苗木款，在6个月内付清。

本合同一式四份，双方各执两分，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

绿化苗木购买合同范文3

购货人(以下简称甲方)： 供货人(以下简称乙方)：

第一条、 经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

第二条、所需苗木的品种、规格、单价和数量表 品种：松树苗 规格：60cm 单价/株：13/株 数量(株)：34616株 金额合计(元)：450008元合计人民币金额(大写)：肆拾伍万元零捌元整

第三条、 交货规定

1、签订合同后预付十万元定金，剩余款收到货一次性付完。

2、接货地点：榆林市榆阳区麻地湾 3、交货日期：20xx年5月30日

第四条、乙方的违约责任

1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾期交货而甲方仍需要的，应照数补交。因逾期交货，甲方不再需要的，由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值10%(1%～20%)的违约金。

2.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。

3.因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品，由于退货所造成的损失，由乙方承担。

4.甲方根据乙方的要求预付定金的，供方在不履行或不完全履行合同时，应加倍偿还。

5.乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做出处理，如乙方未按时处理，可视为默认。

第五条 、甲方的违约责任

1.甲方在合同执行中退货的，应偿付乙方退货部分货款总值10%(5%～25%)的违约金。因此造成乙方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。 甲方无故拒收送货的产品，应向乙方偿付被拒收货款总值10%(5%～25%)的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。

2.按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其他实际损失，向乙方偿付货款总值20%的违约金。

3.甲方未按合同规定提供包装物的，乙方交货日期得顺延，甲方并应向乙方偿付延期付款的违约金。因此造成乙方损失的，甲方还应根据实际情况赔偿其损失。

4.甲方如向乙方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。

5.甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。 6.甲方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议，视为默认。

第六条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额10%的补偿金。

第七条、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第八条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第九条、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十条、 本合同一式两份，由甲、乙双方各持一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**关于绿化提升施工方案如何写三**

\_\_县\_\_乡林业管理站（或县林业局），以下简称甲方；

\_\_县\_\_乡\_\_村\_\_村民，以下简称乙方。

为了促进植树造林事业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条承包内容、苗圃面积和地点

甲方将\_\_树苗、\_\_树苗、\_\_树苗……的栽培发包给乙方承担，乙方根据承包任务划出\_\_亩\_\_分土地作为\_\_苗圃，地点在\_\_。

第二条承包期限

承包期限为\_\_零\_\_月，从\_\_年\_\_月\_\_日起，到\_\_年\_\_月\_\_日止。

第三条甲乙双方的权利义务

1、在承包期内，乙方共为甲方栽培\_\_树苗\_\_株，树苗\_\_株，\_\_树苗\_\_株，……其中，第一年出圃\_\_树苗\_\_株，\_\_树苗\_\_株，\_\_树苗\_\_株，……；第二年出圃……

2、甲方向乙方提供\_\_树种\_\_斤，\_\_树种\_\_斤、……，树种的出苗率应达到\_\_%以上；\_\_树\_\_秧\_\_株，\_\_树秧\_\_株，……，树秧长\_\_寸以上，不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间，甲方应向乙方提供栽培树苗资金\_\_元，其中，第一年拨给\_\_元，第二年拨给\_\_元，……；甲方每年为乙方提供化肥\_\_斤。甲方向乙方拨款和提供化肥时间，均为每年\_\_月\_\_日以前。

3、甲方应向乙方无偿传授各种树苗的栽培技术、提供有关育苗的参考资料，每季度派技术员指导不少于\_\_次。

4、苗木出圃时，乙方应保证\_\_树苗高不低于\_\_米，地表直径不少于\_\_厘米；\_\_树苗高不低于\_\_米，地表直径不少于\_\_厘米，……各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。

5、乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的\_\_月\_\_日以前负责包销完。每株树苗价格为\_\_树苗\_\_元，\_\_树苗\_\_元，\_\_树苗\_\_元，……，价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。

6、购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检验，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。

7、树苗销售完毕，双方应于\_\_天以内办完结算手续，销售树苗款按\_\_：\_\_分成，甲方得\_\_%，乙方得\_\_%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。

第四条违约责任

1、甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的\_\_%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。

2、甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方应该得到的提成比例，向乙方付给酬金。

3、乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金\_\_元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每一百株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金\_\_元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金\_\_元。

第五条不可抗力

如因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。

第六条双方议定的其它事项\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

本合同从承包之日起生效，合同期满失效。合同期满后双方如愿意继续合作，必须重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。合同不因双方代表人的变更而变更。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式\_\_份，送乡政府、村委会（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

甲方：\_\_县\_\_乡林业管理站（或县林业局）

代表人：\_\_（盖章）

乙方\_\_县\_\_乡\_\_村\_\_村民\_\_（公章）

代表人：\_\_（盖章）

\_\_年\_\_月\_\_日订

**关于绿化提升施工方案如何写四**

甲方:(以下简称甲方)

注册登记号：

住址：

联系方式：

乙方:(以下简称乙方)

注册登记号：

住址：

联系方式：

为进一步搞好\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_厂区内绿化带及河堤草场的周边绿化环境,甲方委托乙方承担现有的绿化养护。

经双方友好协商,达成以下协议:

一、养护项目相关情况:

养护地点:\_\_\_\_\_\_\_市

养护面积:\_\_\_\_\_\_\_平方米

地域范围:养护区域图纸

二、养护合同期限:

自\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止,为期\_\_\_\_\_\_\_年。

因为合同中区域在过去几年时间里面都没有实施过规范的养护,因此在整个合同期内划分出前两个月为整改期即从\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日为绿化整改期。

在整改及养护两个期限内因为乙方所投入的人力、肥料、劳动强度等都有很大区别,所以两个阶段分开计价。

价格:(不含水、电费)

整改期价格:\_\_\_\_\_\_\_元/人/月

养护期价格:\_\_\_\_\_\_\_元/人/月

合同总金额为:\_\_\_\_\_\_\_元/年

三、绿化服务内容:

包修建、除草、淋水、施肥、植物病虫防治、管理不善导致死亡的补种。

四、保养的质量和要求:

1、总体要求:植物生长健壮,无病虫害,无杂草,无枯枝。

整体美观。

五、服务费用及付款方式。

1、详见乙方所提供的招标时期的报价单。

2、甲方应在次月\_\_\_\_\_\_\_号前,凭乙方提供的有效足额发票以现金或银行转帐支票支付上月的绿化服务费。

如乙方未能按时提供发票的,则付款时间相应顺延。

六、双方责权

甲方权利:

1、甲方有权要求乙方按时,定量提供本合同内所涉及到的服务。

并有对服务质量提出评价的权利,要求乙方改进方法和改善品质。

如无改进,甲方有权依《绿化服务违约处罚规定》及合同的其他条款进行处理。

2、在乙方承包服务器期间,甲方有权对乙方不符合合同规范的操作提出批评和指导。

3、甲方有权对乙方所提供的服务人员数量,素质,劳动能力等进行检查和评估。

4、甲方有权检查乙方在合同期间使用的肥料、药物的品质和数量。

甲方责任:

1、在合同期间甲方有责任为乙方的园艺工人和管理人员提供住房两间,用于解决乙方工作人员的住宿(产生水、电等一切费用由乙方承担)。

仓库库房一间,用于乙方保管生产设备和工具。

2、在乙方进入初期1个月内,甲方有责任为乙方实施灌溉等解决好水源问题。

3、甲方免费为乙方提供养护期间的水和电。

4、甲方有责任按照合同要求支付乙方服务费。

5、甲方有责任教育自己员工遵守乙方设置的园林警告、提示标识。

共同保护乙方的劳动成果。

乙方权利:

1、乙方在为甲方提供服务期间有权取得服务和劳动报酬。

2、乙方有权为保护其劳动成果或者避免发生意外,在甲方同意的情况下可设置一些警示标识。

乙方责任:

1、乙方工作人员的人身及财产安全由乙方负责(包括工作人员吃饭)。

2、在服务期间乙方自行承担养护期间所使用的工具,肥料,药物及等发生的费用。

同时维护好甲方的公共设施、设备,如由于乙方责任而造成的设施损坏的,应照价赔偿。

3、在服务期间非因不可抗力因素(如火灾,地震,洪灾等)所引起的园林损毁,乙方应该自行修补,并承担因此发生的费用。

4、派1名业务主管负责日常人员工作安排及业务联系,并定期向甲方相关工作人员汇报工作进度和工作结果。

5、绿化养护人员在工作期间严格遵守甲方的有关制度并服从甲方管理。

进驻服务区前需将公司管理人员及驻服务区域人员架构名单、身份证复印件资料呈交甲方。

如该人员有变动,乙方应提前一个星期书面通知甲方。

6、乙方绿化工人须经培训才能上岗,统一服装、衣着整洁、文明有礼、胸前佩戴工作证。

7、绿化养护如未达到合同规定的要求,甲方提出意见后,乙方应在接到通知后两天内改正。

8、乙方负责绿化养护区域内清洁卫生工作。

9、为加强对绿化工作的日常检查和监督,确保按本合同完成绿化工作和达到质量标准,乙方应建立

七、违约责任

1、如乙方养护未达到合同要求,甲方可开出整改通知单,如一个月内整改通知单达次以上,甲方有权扣除当月养护费的\_\_\_\_\_\_\_%。

或是连续两月达\_\_\_\_\_\_\_次/月以上,若乙方当月受有效投诉累计达到小区业户总数的\_\_\_\_\_\_\_%时(服务区域业户总数在五百户以下的按累计达到五次计,就同一事项有多人投诉时按一次计),甲方有权终止合同并不作任何补偿;甲方无故不按时支付合同款项,乙方有权终止合同并不作任何补偿。

2、任何一方无故单方终止合约,对方有权要求违约方赔偿一个月清洁费作为补偿。

如遇不可抗力,双方协商解决的办法。

3、乙方提供的信息若有虚假或不实,包括在订立合同的过程中所提供的资料或证明文件,甲方一经查实即可解除合同并可以合同总金额的\_\_\_\_\_\_\_%向乙方追究违约责任。

4、如因乙方未能按合同要求履行义务而造成甲方损失的,一切责任由乙方负责。

八、其他约定:

1、任何一方因其它原因而无法继续履行合约的,必须提前30天书面通知对方,甲方依据本合同的规定解除合同的除外。

2、甲方另有要求增设合同规定范围外服务项目,再议价格。

3、合约期满后,乙方在不取得续签合同的情况下,应无条件退场。

4、每月付款前,由甲方根据对乙方的工作检查情况,填写《对承包公司工作检查记录表》检查合格后,甲方凭该表和乙方开具的有效发票付款;如检查情况不达标,乙方应按标准整改,如乙方拒不整改或整改不合格,甲方有权扣除当月承包清洁服务费,并有权终止本合同而无须任何经济补偿。

5、本工程严禁转包,未经甲方同意不得分包。

九、招标文件和乙方投标文件为此合同有效部分。

十、本合同有效期为1年,签字有效。

双方在合同期间必须认真履行,未尽事宜,需双方协商解决。

本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。

不尽事宜经双方协商签定的补充协议具有同等的法律效力。

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

代表: 代表:

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**关于绿化提升施工方案如何写五**

万绿河源，你我家园。

人人动手植花育草，变街巷为锦簇花园。

坚持依法治林，保护林业资源。

绿色河源，健康人生。

植树种草，绿化河源。

加强绿化美化，改善生态环境。

茵茵绿草，踏之可惜。

爱绿在心头，护绿我带头。

绿化城市，让生活更美好。

栽下一片绿，行人多福禄。

伸一双手，护一片绿，还一片蓝天。

建设绿河源，共筑中国梦。

万绿河源城，一城文明风。

小草在休息，请别打扰，树木在生长，请多关照。

城市绿亮美，离不开我和你。

客家古邑情，万绿河源梦。

河源多点绿，生活多点美。

爱护绿地、讲究卫生、美化居住环境。

建设绿色家园，共享生态文明。

小草在休息，大家莫打扰。

河源人人爱，绿化一起来。

**关于绿化提升施工方案如何写六**

1、城市属于你，绿化为了你。

2、绿色有限，爱心无限。

3、河源绿化，要靠大家。

4、当好生态卫士，绿化河源给力。

5、绿色人人爱，绿化一起来。

6、为了我的生命，请绕开你的脚步。

7、如果您珍惜生命，就请爱护花草。

8、让河源人自豪，令绿谷人幸福。

9、护绿齐出力，爱绿更给力。

10、我以我心爱河源，我以我行爱绿化。

11、绿化城市天地，万物自由呼吸。

12、绿化人人参与，生态无处不在。

13、共护生态绿，同行和谐路。

14、一花一草存世界，勿摘勿踏保环境。

15、用心绿化城市，用爱美化家园。

16、绿化无处不在，生活更加精彩。

17、用绿色装点我们的家园。

18、美化万绿河源，擦亮客家名片。

19、我能吸进二氧化碳出新鲜氧气，请您允许我为人类净化美化大自然。

20、环·抱美丽家园，净·享万绿河源。

21、爱护生态绿，共享河源美。

22、保护一片绿色，珍惜人类净土。

23、绿化：美化环境，绿化先行。

24、因为有你，鱼儿跳跃，鸟儿欢唱。

25、城在绿中，绿在心中。

26、我为河源造绿，城市为我造福。

27、绿化河源，低碳生活。

28、关爱市容市貌，共创万绿河源。

29、人人爱护绿地，绿地回报清新。

30、小草有生命，请您勿践蹋。

31、公共绿地齐爱护，美化龙乡石油城。

32、绿化河源，共建美丽家园。

33、人要衣装，地要绿装。

34、绿色草坪，无须纸化点缀。

35、同建绿色家园，共享美丽河源。

36、绿色使您赏心悦目。

37、为了小区的绿色，请爱护花草树木。

38、小草也有生命，请您脚下留情。

39、天蓝地绿人安，彰显美丽河源。

40、一张绿色名片，一份客家请柬。

41、搞好绿化亮化，力促河源变化。

42、绿色河源，健康人生。

43、卫生在手上，绿茵在脚下。

44、同绘园林画卷，共建绿色河源。

45、让我们把温馨带走，把真爱留下。

46、多种绿化树，为城市减负。

47、少一个脚印，多一个生命。

48、爱护花草树木，人人有责。

49、家住绿河源，城管我争先。

50、创造一点绿，等于创造了生命。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！