# 装修款不给怎么起诉范文(精选7篇)

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-04-07

*装修款不给怎么起诉范文 第一篇甲方：乙方：根据《\_合同法》，《\_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及有关的规定，为了明确甲乙双方责任权利，能确保工程安全，文明，顺利施工，结合本工程具体情况，为了明确双方责任，经双方在平等，团结的原则下，经双...*

**装修款不给怎么起诉范文 第一篇**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》，《\_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及有关的规定，为了明确甲乙双方责任权利，能确保工程安全，文明，顺利施工，结合本工程具体情况，为了明确双方责任，经双方在平等，团结的原则下，经双方协商一致认可下，特签订本合同。

1、更衣间、洗浴室吊顶：

硅酸钙板吊顶和铝单板吊顶（其中有平板和异形及铝格栅方管吊顶），工费:25元/M2，按占地面积计算。

2、走廊吊顶：铝单板吊顶，木工板做灯槽，木工板加硅酸钙板。工费:30元/M2按占地面积计算。 ，

3、每间房有窗口的：木工板底加硅酸钙板，工费:25元/M2，按展开面积计算。

1、工期：20xx年4月10日-20xx年5月25日。

2、乙方根据甲方的总、月、日施工进度计划和施工员下达的施工任务，单所规定的期限内完成。如乙方逾期完成，甲方有权对乙方以相应的处罚，按延误一天罚500-1000元。

1、本工程施工，乙方应严格按照现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，乙方在完成每项施工部位或工序后，应认真自检互检后报甲方复检验收，并按国家标准（GB50300-20xx）工程质量检验评定标准进行实测。

2、按照《建筑工程管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任，乙方必须遵照设计院、甲方、监理及有关技术、质量交底，精心组织施工，出现问题必须服从甲方整改意见，限期整改，如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款，因乙方施工质量低劣，且屡催无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由本次而造成的一切损失。

3、乙方对现场所有已完工的工程，对成品有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

4、对自承包分项工程中，对成品有保护的义务，凡在保修期内出现吊顶不平、脱落等现象，均由乙方无偿修复。

5、施工整体质量必须达到样板间的质量要求。

6、乙方施工的工程未能达到上述质量标准、安全生产、文明施工、施工进度严重滞后等，甲方将对乙方采取罚款处理。

乙方在施工中途支付生活费，施工完后支付55%，竣工验收后支付100%。

1、每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明、整洁和生活区干净卫生。

2、施工后要清理垃圾。

十、施工期人为造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。 十一、严禁打架、斗殴、集体闹事、如有发生甲方将对乙方每次罚款200-500元。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方共同签字后生效，保修期满后，保修条款亦自动失效。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

年月日 年月 日

**装修款不给怎么起诉范文 第二篇**

工程欠款起诉书范本

起诉单位：(全称)：\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_\_建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：万元

何时经何部门批准开业：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月份经\_\_\_\_\_\_县基建局批准

地址：\_\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_\_乡\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_工区历下办理处。帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被告单位(全称)：\_\_\_\_\_\_市职工教育培训中心

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_\_\_号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_\_县建筑工程总公司\_\_\_\_\_\_公司(原告，以下简称乙方)同\_\_\_\_\_\_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日;竣工日期定为\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日完工。三幢楼均经\_\_\_\_\_\_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交\_\_\_\_\_\_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从\_\_\_\_\_\_年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款元;

(二)结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元;

(三)赔偿乙方的经济损失：\_\_\_\_\_\_年至\_\_\_\_\_\_年度拖欠款的滞纳金元;\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_\_月设备闲置费元

以上三项合计，共元。

\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_区人民法院

起诉单位：\_\_\_\_\_\_县建筑工程总公司

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司(盖章)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

附：1.本状副本1份;

2.书证28件。

**装修款不给怎么起诉范文 第三篇**

原告：

姓名：李某性别：男年龄：民族：汉族

被告：

姓名：张某性别：年龄：民族：

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令被告向原告支付拖欠的装修工程款共计xxx元。

2、支付利息x元。

3、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

1.原告已按照双方约定完成全部工程施工，现已投产使用。工程完工后我找到了被告，要求其支付剩余款项，被告因工程质量存在问题不予支付。我多次和被告进行协商，被告不予理会以各种理由推脱，时至今日，被告一直拖欠剩余的工程款xxx万元不结账。

2.综上所述，被告违反合同书的约定，无理拖欠原告工程款，给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任”。恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。

xx区人民法院

具状人：李某

xxxx年x月x日

**装修款不给怎么起诉范文 第四篇**

原告：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日生，\_\_\_\_\_\_\_\_族，住址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被告：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日生，\_\_\_\_\_\_\_\_族，住址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

起诉请求：

请求通过法律途径由被告人支付原告为其装修房余款\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币。

事实与理由：

\_\_\_\_\_\_\_\_年秋季八、九月份，原告与邻村\_\_\_\_\_\_\_\_及其妻子受被告委托，为其装修房子四间，油漆门窗\_\_\_\_\_\_\_\_间，工料全包，当年九月底完工被告验收无误后双方确定工料合计\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币。做工期间被告付材料费\_\_\_\_\_\_\_\_元整，完工后被告说银行存款未到期只支付\_\_\_\_\_\_\_\_元整，一直到\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月份被告又支付\_\_\_\_\_\_\_\_元整。后原告多次向被告追讨剩余款均遭到被告无理回绝，拒不付款给原告。

\_\_\_\_\_\_\_\_市人民法院

起诉人

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**装修款不给怎么起诉范文 第五篇**

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

甲方将工程承包给乙方，依据《\_合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行，门窗装修合同书。

包工包料，制作安装。

自年月日至年月日止，共计天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。

本工程实行固定单价元/平方米，工程量平方米，总造价约元。工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。

乙方进场甲方付工程款;门窗框安装完甲方付工程价款的;工程完工甲方付工程款。

1、材料要求：型材玻璃：钢衬。

2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

该工程的保修期为壹年，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。

1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。

4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

1、甲方有对门窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。

2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

**装修款不给怎么起诉范文 第六篇**

最新合同工程欠款起诉书范文

起诉单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_\_\_\_建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：\_\_\_\_\_\_\_\_万元

何时经何部门批准开业：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月份经\_\_\_\_\_\_\_\_县基建局批准

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_\_\_\_乡\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工区历下办理处。帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被告单位(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_市职工教育培训中心

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_\_\_号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_\_\_\_县建筑工程总公司\_\_\_\_\_\_\_\_公司(原告，以下简称乙方)同\_\_\_\_\_\_\_\_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为\_\_\_\_\_\_\_\_元。开工日期定为\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日;竣工日期定为\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达\_\_\_\_\_\_\_\_元。甲方虽然承担了\_\_\_\_\_\_\_\_元的误工费，但尚有\_\_\_\_\_\_\_\_元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日完工。三幢楼均经\_\_\_\_\_\_\_\_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交\_\_\_\_\_\_\_\_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款\_\_\_\_\_\_\_\_元。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院

具状人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_建筑公司

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**装修款不给怎么起诉范文 第七篇**

民事起诉状

原告：

姓名：李某性别：男年龄：民族：汉族

被告：

姓名：张某性别：年龄：民族：

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令被告向原告支付拖欠的装修工程款共计xxx元。

2、支付利息x元。

3、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

20\_年2月中旬，被告张某委找到我，要求我工程队为其xx镇xx小区101房间进行装修。经协商签订《房屋装修合同》，工程承包形式为“包工包料”，其装修工程款承包额为10万元，开工日期定为20\_年3月1日；竣工日期定为20\_年5月30日。开工前，原告支付了定金1000元，告诉我待工程完工后，剩余的万元一次性付清。

20\_年5月30日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，现已投产使用。工程完工后我找到了被告，要求其支付剩余款项，被告因工程质量存在问题不予支付。我多次和被告进行协商，被告不予理会以各种理由推脱，时至今日，被告一直拖欠剩余的工程款万元不结账。

综上所述，被告违反合同书的约定，无理拖欠原告工程款，给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任”。恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。

xx区人民法院

具状人：李某

xxxx年x月x日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！