# XX县“美丽街区”和“精品街道”创建工作方案

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2024-07-20

*XX县“美丽街区”和“精品街道”创建工作方案为提高我县城市精细化管理服务水平，改善城市人居环境，结合实际，制定本方案。一、总体要求紧紧围绕“提高城市治理现代化水平”的总要求，全力开展“美丽街区”“精品街道”创建工作，发挥示范引领作用，以点带...*

XX县“美丽街区”和“精品街道”创建工作方案

为提高我县城市精细化管理服务水平，改善城市人居环境，结合实际，制定本方案。

一、总体要求

紧紧围绕“提高城市治理现代化水平”的总要求，全力开展“美丽街区”“精品街道”创建工作，发挥示范引领作用，以点带面，提升城市治理水平。

二、创建任务

对照省住建厅创建标准，完成1个“美丽街区”、1条“精品街道”的创建任务。

（一）美丽街区。

以四条街道为边的地区，覆盖面积不低于1平方公里，创建内容涉及街区建设、垃圾分类、街区秩序、街区卫生、交通设施、广告牌匾、景观绿化、街区照明、街区工地、街区立面、空间管理及组织保障等。

我县创建“美丽街区”为：东至XX街、西至XX街、北至XX路、南至XX路（XX街以东）。

（二）精品街道。

精品街道创建以城市主次干路或贯穿路优先。创建内容涉及道路清扫保洁、环境卫生、占道经营、车辆停放秩序、交通设施管护、广告牌匾整治、街道绿化、道路亮化照明、沿街工地、街区立面及空间管理等。

我县创建“精品街道”为：XX街（XX路）。

三、工作步骤

按照时间节点，超前谋划、主动作为，积极开展创建工作，在10月底前完成创建任务。

（一）前期准备阶段（2024年3月29日至2024年3月31日）。

对照省住建厅创建标准，认真谋划，综合研判，落实工作资金，组成工作领导小组，制定本辖区创建工作方案。

（二）工作实施阶段（2024年4月1日至2024年10月31日）。

各相关部门按照工作方案，积极落实责任，全力推动各项创建工作。6月底前要完成创建任务的百分之四十，9月底前要完成创建任务的百分之九十，10月底前完成创建任务。

（三）检查验收阶段（2024年11月1日至2024年11月30日）。

完成创建工作任务，顺利通过检查验收。

四、保障措施

（一）加强组织领导。

为确保创建工作顺利实施，成立“美丽街区”“精品街道”创建工作领导小组，县政府主管副县长任组长，县综合行政执法局局长任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合行政执法局。领导小组负责创建工作的组织、协调、安排、全面推动“美丽街区”“精品街道”创建工作。

（二）落实创建责任。

XX镇、城区街道办、综合执法、住建、财政、交警、电力等部门要根据职责分工，制定工作推进方案，根据创建任务分解成立相应的组织机构，明确责任分工，明确工作标准，明确完成时限，确保按照时间节点、创建标准，保质保量完成全年创建任务。

（三）加强资金保障。

各部门要建立健全资金保障机制，安排专项经费用于创建工作，确保“美丽街区”“精品街道”建设资金需求。

（四）强化工作举措。

定期组织对创建工作进行督导检查，全力推动“美丽街区”“精品街道”创建工作。各部门要针对创建工作中个别难度较大的问题开展综合整治，通过建立档案资料和整治前后“同角度”照片对比突出整治效果。一是要明确专人，对每月工作开展情况进行总结形成报告，总结要涵盖工作进度、亮点工作、各项数据等，经主管领导签字加盖公章，于每月25日前将纸质版及电子版报领导小组办公室；二是各责任部门明确专人负责此项工作，并报送负责人及电话（联系电话：XX；邮箱：XX）。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！