# 春节后工程复工申请报告

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-12-07

*春节后工程复工申请报告春节后工程复工申请报告一工程名称工程进度经检查：1、建设、监理、施工单位的项目负责人、安全管理架构的责任人员均已到岗：濉芜星城安居工程施工单位监理单位江苏南通六建建设集团有限公司安徽南巽建设项目管理投资有限公司2、经全...*

春节后工程复工申请报告

春节后工程复工申请报告一

工程名称工程进度经检查：

1、建设、监理、施工单位的项目负责人、安全管理架构的责任人员均已到岗：濉芜星城安居工程施工单位监理单位江苏南通六建建设集团有限公司安徽南巽建设项目管理投资有限公司

2、经全面排查：各项安全措施已到位，各项安全隐患均已排除；

1）临边洞口等部位的防护措施安全可靠；

2）脚手架已按要求搭设、加固；

3）起重设备等重大危险源均处于安全可控状态，特种作业人员均持证上岗；

4）临电系统、消防安全措施及管理已到位。

3、对新进场工人及原有工人已进行岗前安全教育培训。

现在申请正式开工，请批准

建设单位：

监理单位：

施工单位：

（盖章）年月日

（盖章）年月日

（盖章）年月日春节后工程复工申请报告二

\*\*\*部门领导:

根据\*\*\*的要求,年前我施工队已接受了停工指令书.现在,春节已过,施工队的工人都已归队,工地准备工作都已就绪,为了不影响全年工期,我公司特向各部门提出复工申请,望给予批准!

此致!

敬礼!

：（盖章）春节后工程复工申请报告三

工程名称：杭州市地铁1号线工程\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*编号：a1-2

致：(监理单位)

附件：具备复工条件的情况说明

审查意见：

具备复工条件，同意杭州市

01标工程于年月日时复工。

不具备复工条件，暂不同意复工。

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

66426部队新营区办公、教学楼

春节复工前自查自纠的情况说明

致：监理单位：

因春节期间我标段工程暂停施工，现春节已过，项目部管理人员已经全部到岗，工程各施工作业班组人员已基本到位。根据长治市建委、市质安总站及公司关于春节后复工检查的相关要求，我项目部对施工现场开展了自查自纠活动，对发现的问题进行了整改，具体情况如下：

1、现场管理人员及职工到位情况

本工程项目管理人员共有5人，截止20\*\*年\*月\*日，项目部管理人员已全部到岗。

本工程目前主要进行装修及水暖电安装施工，目前已到施工作业人员\*\*\*人，其中装修作业人员\*\*\*人，文明施工班组3人，安装班组6人，普工\*\*\*人，基本能满足现阶段工程施工需要。

2、安全教育、制度检查情况

经检查，安全检查制度已经建立，各安全台账集全。各项应急预案完整，各项操作规程情况良好，各机械设备、临时用电、消防设备的检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗，并按规定进行了报验。

我项目部已于\*月\*日对年后新进人员进行了三级安全教育培训及安全技术交底，与各班组长签定了安全责任书。节后新进特种作业人员的统计工作已基本结束，正在进行特种作业人员报审程序。

3、安全生产情况

项目部于\*月\*日对现场及职工宿舍安全生产进行了检查，情况良好。

项目部对春节前拆除的部分临时用电线路重新架设，对三级配电箱、二级漏电保护开关等进行了检查，对部分乱接乱拉的电线进行了拆除，现场临时用电符合临时用电规定。在职工宿舍临时用电集中检查中未发现电热毯、热水器、电炒锅等违规用电设备，宿舍用电符合用电规定。

4、现场文明施工情况

项目部已经组建了3人的专职文明施工班组，负责现场围护每日清洁及破损围挡的修复和更换工作。

5、施工机具设备运行情况

目前施工现场共有塔机1台、搅拌机2台、井式龙门吊1台，项目部在\*月\*日对各种机械进行了试运转，各系统运转正常。

经过检查整治，我项目部已经做好春节后复工的准备工作，已具备复工条件，计划于20\*\*年\*月\*日开工，特此报告，恳请予以批复为盼！

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！