# XX镇2024年农村改厕工作户厕验收实施方案

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2025-05-20

*XX镇2024年农村改厕工作户厕验收实施方案为切实做好2024年户改厕及2024年、2024年改厕整改验收工作，切实改善人居环境，助力脱贫攻坚。根据《XX县农村户改厕问题排查、整改、验收清单》要求，结合我镇实际，特制定本方案。一、验收范围X...*

XX镇2024年农村改厕工作户厕验收实施方案

为切实做好2024年户改厕及2024年、2024年改厕整改验收工作，切实改善人居环境，助力脱贫攻坚。根据《XX县农村户改厕问题排查、整改、验收清单》要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、验收范围

XX镇范围内

二、验收时间

2024年6月20日—6月30日

三、组织机构

为切实抓好我镇2024年及2024年、2024年改厕整改验收工作，在规定时间内完成验收，特成立改厕验收工作组(另行发文）。

四、验收方式

（一）资料验收检查。

验收组重点检查村改厕台账、表册、图片资料等相关纸质内容。检查村收集的每户改厕资料（建前、建中、建后）照片，是否清晰、明了、合符要求。

（二）实地验收查看。

按2024年各村改厕任务、2024年、2024年改厕整改任务进行现场实地查看，包括改造建设的双瓮式、三瓮式化粪池现场，现场了解农户对无害化卫生厕所使用宣传和知晓情况，查看无害化卫生厕所建设是否符合验收标准等情况。填好改厕验收表，当场认定是否合格并告知农户，农户确认签字。

五、验收流程

1.验收程序。各村实施完1个组或多户，资料收集完整、具备验收条件后，报镇人居环境整治指挥部，由镇安排本村验收工作小组进行现场验收。农村改厕工作严格按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，验收人员签字后完成验收程序。

2.签字确认。对于农村改厕验收合格户，由本村改厕验收小组组长和村书记等签字确认。镇人居环境整治指挥部整理汇总、建好台账名册报县级验收，拨付改厕补助资金。对于验收不合格户，注明原因（户主签字），并责令其三天内完成整改。

六、其他要求

1.验收工作实行严格的责任追究制度，验收小组务必高度重视，切实担负起责任，保证验收任务按时完成。验收组要严格按照验收标准进行验收，一旦发现弄虚作假，将启动问责程序。

2.镇要加强对改厕验收的技术指导和监督检查工作，要及时向各验收小组传达相关标准、文件及会议精神，为群众做好服务及指导工作。

3.各村要做好农村卫生厕所后期维护管理工作，要制定切实可行管理方案，建立长效管护机制，确保农村卫生厕所改造建设“有人改、有人管、有效果”。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！