# 迎检方案

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2025-04-22

*\*\*\*\*\*项目关于做好合作局工作组迎检工作方案\*\*\*\*有限公司\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*技术组二〇一九年九月关于做好合作局工作组迎检工作方案总则根据项目管理组通知，合作局检查组于2024年10月14日来哥调研，了解项目建设情况、调研援外...*

\*\*\*\*\*项目

关于做好合作局工作组迎检工作方案

\*\*\*\*有限公司

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*技术组

二〇一九年九月

关于做好合作局工作组迎检工作方案

总则

根据项目管理组通知，合作局检查组于2024年10月14日来哥调研，了解项目建设情况、调研援外党建、思想政治工作以及对外宣传工作开展情况。为保证项目高质量的完成迎接上级检查工作，促进项目各级部门协同团结有序的进行迎接工作，特制定此工作方案。

2、成立迎检工作小组

组

长：\*\*\*

副组长：\*\*\*\*

成员：各部门负责人及组员。

3、任务分工

做到迎检工作组长统管、副组长分片负责、责任人分区落实、跟班人员跟班作业督促整改人限期整改落实，对现场存在的问题层层落实责任，事事责任到人。具体任务分工见下表：

区域

划分

整改人

责任人

分管领导

总指挥

办公生活区

牟红梅

保洁

郭书琴

李健

龚华东

水厂

董平

胡亚东

张国华

DN200管线

董平

龙彬

周恒博

DN400管线

董平

王坡浪

张国华

4、具体工作要求

（1）安全文明施工方面：

①首先落实好管理组下发的施工现场

‘’十不准‘’，做好现场监督；

②交通疏导：施工前摆放好交通疏导牌及路锥，安排好交通疏导人员；

③深基坑作业：做好基坑控制监测，该放坡的放坡，同时做好安全围护；

④高空作业：配置安全带并要求工人系好安全带；

⑤临时用电：要求电工做好每日检查记录表，并对不合规部位及时整改；

⑥环境保护：垃圾集中收集严禁随意丢弃，严禁现场焚烧垃圾；

⑦文明施工：移动厕所及时联系相关机构抽排；

⑧场地清理：办公区、生活区及各作业现场务必搞好环境卫生。

⑨厂区道路：对沿线施工道路坑洼处进行修补，做到无泥泞、积水现象；易扬尘地段做好洒水降尘工作。

⑩材料堆码：现场各种建筑材料、周转料、机具等要分类、分品种、分规格堆码整齐、标识齐全。

（2）质量控制方面：

①各种原材料进场后物机部及时通知试验室，按照规定频率进行自检及监理试验室进行抽检，确保施工用各种原材质量合格。

②作好施工中的技术保证工作，认真细致学习图纸，加强施工技术交底、现场技术指导及施工过程质量监督工作。使每位参建员工明白施工参数及结构尺寸，牢记注意事项，确保施工质量达标。

③每到工序施工完成后由质检工程师检查验收合格后，报请监理工程师验收，监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。

④外露工程质量控制：施工期间由工程部重点加强对外露工程进行质量验收，包括：混凝土表面平整度、外观质量；预埋件中心位移、外露长度；钢筋规格、型号、间距、垂直度、保护层厚度等各项指标。

（3）党建及思想政治方面：

项目领导准备好相关材料，做好发言准备。

（4）对外宣传方面：

项目领导准备好相关材料，做好发言准备。

（3）迎检准备方面：

①着装：全体管理人员在迎检时统一着装、挂胸牌，语言、行为、举止要文明、礼貌。

②摆桌子：现场准备两张办公桌，桌上摆安全帽、口罩、黄马甲及汇报材料，安排人员做好发放配合。

③展板：援建标识牌、项目信息牌及施工工艺展板等宣传

④列队迎；参加陪检管理人员必须在检查车辆达到前，列队在迎检桌前。

⑤调工序：事先搞清检查行程和准确时间，迎检工点提前作好工序调整，做到检查环境好，噪音小。现场负责人、施工员认真回答检查人员提出的问题。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！