# 某加油站工程安全监理方案

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2025-05-03

*某加油站工程安全监理方案★工程概况★安全监理方案的编写依据★施工现场安全监理人员职责★施工现场安全监理工作制度★施工准备阶段的安全监理★施工阶段的安全监理★本工程主要施工危险源的监理检查要点★安全生产和文明施工的监理检查要点第一章工程概况1...*

某加油站工程安全监理方案

★

工程概况

★

安全监理方案的编写依据

★

施工现场安全监理人员职责

★

施工现场安全监理工作制度

★

施工准备阶段的安全监理

★

施工阶段的安全监理

★

本工程主要施工危险源的监理检查要点

★

安全生产和文明施工的监理检查要点

第一章

工程概况

1、工程名称：

第三师五十团夏河营加油站工程

2、建设单位：

.石油公司第三师分公司

3、设计单位：

第三师勘测设计研究院

4、监理单位：

.工程建设项目管理有限公司第九分公司

5、施工单位：

第二章 安全监理方案的编写依据

1、国家和地方有关建设工程安全生产、劳动保护、消防的法律、法规和工程建设标准规范。

包括法律、行政法规、部门规章、部门和地方规范性文件、安全监理常用的标准规范及有关文件。

2、工程建设文件

除经过批准的建设工程项目设计文件外，还包括建设工程项目规划许可证、施工许可证备案资料，以及建设单位提供的施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。

3、工程建设委托监理合同、建设工程承包合同以及有关的施工安全协议文件。

4、已批准的《监理规划》。

5、经批准认可的施工组织设计。

第三章

施工现场安全监理人员职责

一、施工安全监理工作分工及职责

工程监理企业的法定代表人对本企业的施工安全监理工作全面负责。

工程监理企业的技术负责人领导本企业施工安全监理的技术管理工作，对本企业施工安全监理工作负技术领导责任。

工程项目的总监理工程师对工程项目的施工安全监理工作负责。

施工安全监理工程师和施工安全监理员，在总监理工程师的领导下实施工程项目的施工安全监理工作。

（一）总监理工程师施工安全监理工作的主要职责

1、确定项目监理机构施工安全监理人员的分工和相应工作职责，督促检查施工安全监理责任的履行；

2、组织分析识别和评价工程项目的危险源，策划项目施工安全监理方案，组织编制项目施工安全监理方案；

3、审查专业分包和劳务分包的企业资质；

4、审定施工承包单位提交的专项施工方案和施工组织设计的安全技术措施，并签署意见；

5、审批施工安全监理实施细则；

6、主持施工安全监理会议；

7、协调工程现场重大施工安全事项，参与调查重大安全事故；

8、审核签发施工安全监理通知单、暂停施工令和各类施工安全监理核验表，组织编制并签发上报施工安全监理月报、专题报告；

9、组织施工安全监理人员学.有关施工安全监理政策文件和技术业务。

（二）施工安全监理工程师的主要工作职责

1、编写施工安全监理细则，负责具体实施建设工程项目的施工安全监理工作；

2、协助业主考察工程投标单位的安全资质，并提出意见；协助签订安全生产协议书并监督实施；

3、协助总监理工程师审查分包单位资质，并提出意见；核查特种施工作业人员的资格证件；

4、督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产组织保证体系和安全生产责任制；

5、审查施工承包单位提交的施工组织设计的安全技术措施及专项施工方案，向总监提出报告，并监督施工承包单位实施；

6、督促施工承包单位做好分部分项工程的安全技术交底，包括对分包单位的安全技术交底工作；

7、核查施工安全设施和施工机械的验收工作，签署核查意见；

8、定期评估施工现场安全生产情况，并向总监提交报告；

9、指导施工安全监理员实施现场安全巡视检查等日常施工安全监理工作；

10、负责施工安全监理资料的收集、汇总及整理。

（三）施工安全监理员的主要工作职责

1、在总监理工程师的领导和专业监理工程师的指导下具体实施现场施工安全监理工作；

2、监督施工承包单位落实施工现场安全设施和施工机械安全管理的自检工作；

3、做好施工现场日常的安全巡视检查；对易发事故的高危作业工序进行现场跟踪监督，监督施工承包单位遵照强制性施工安全技术标准组织施工。发现安全隐患，应及时通知施工承包单位进行整改；当严重险情制止无效时，应按规定迅速报告；

4、检查进场的安全防护材料、用品的产品合格证明资料、检测报告和其他有关资料；

5、参加施工现场安全生产检查；

6、做好有关现场安全生产检查记录和施工安全监理日记。

二、施工安全监理与施工安全管理的区别

施工安全监理从业人员与施工方的安全管理人员在工作目标方面有相同之处，都是为了实现施工安全，但职业定位却不同。施工安全管理工程师属建筑生产企业，直接负责管理施

工安全工作，包括安全管理和安全技术方面。施工安全监理从业人员不是生产的组织指挥者，而是监督者，是在施工方自检的基础上实施监督管理，起到监督警示作用。因此施工安全监理从业人员切勿代替施工企业的安全员。

第四章

施工安全监理工作制度

施工安全监理的常用工作制度及其内容要点如下：

一、首次施工安全监理交底会议制度（可与工程项目第一次工地会议合并进行）

1、工程开工前，由总监理工程师召集施工总承包方的项目经理、技术负责人、专职安全员等管理人员，并邀请建设单位代表参加，召开首次施工安全监理交底会议。

2、会议主要内容：

（1）建设单位介绍委托合同约定的施工安全监理工作内容和有关法规规定。

（2）建设单位、施工总承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构及安全管理（监理）人员及其分工。

（3）研究确定工程项目安全生产目标，共同分析识别和评价本项目施工过程中可能产生的危险源和重大危险源，研究确定安全监控的主要措施。

（4）总监理工程师对施工总承包单位的有关安全管理工作提出意见要求，包括：编制和提交符合项目实际的施工重大危险源清单及专项施工方案；配合施工安全监理工作，建立健全相应的安全管理、安全奖惩制度、施工安全资料管理制度以及贯彻执行这些制度的保证措施。

（5）共同组建工地安全生产领导小组，明确其任务职责和工作制度。

二、施工安全监理例会制度（可与工程项目工地例会合并进行）

1、在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设、施工等单位召开施工安全监理例会。

2、施工安全监理例会的主要内容：

（1）检查分析施工危险源的安全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因；

（2）针对安全生产及其管理存在问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；

（3）坚持分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段文明施工的改进措施；

（4）通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，讲评、批评违规施工作业和放松安全管理的存在问题，落实下一步安全管理工作的责任分工。

三、专项施工方案报审制度

1、项目监理机构应要求施工承包单位按规定编制重大危险源的专项施工方案，并提交监理审查。对于规定应通过专家论证审查的方案，督促施工承包单位按规定论证审查后，再向监理报审。

2、项目总监理工程师应组织施工安全监理工程师，对专项施工方案进行审查，重点审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；是否经过施工承包单位内部审查，该单位技术负责人是否签署、审批，是否已盖施工企业印章；方案是否符合本工程项目具体条件并具有针对性。

3、重大危险源按照《建设工程安全生产管理条例》和有关文件规定，结合工程施工具体情况确定。

4、凡因施工工艺和施工设施、施工机械等变更，需要修改专项施工方案，应重新按原程序办理方案审批手续。

四、危险源交底监控制度

1、监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批；

2、专业监理工程师应按规定单独编制重大施工危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。

3、监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。

4、督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。

5、重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制是否落实。施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权拒绝施工作业监理报验的申报，以及禁止不经监理报验擅自施工作业，必须明确报审是在自检合格的基础上进行的有程序的工作。

五、施工安全监理巡视制度

1、重大施工危险源工程的施工安全监理实施细则，应有针对性的巡视监理方案，明确本工程巡视监理的施工作业控制点及要求。

2、总监理工程师应按施工安全监理方案和施工安全监理实施细则，安排施工安全监理人员进行施工安全监理的巡视监督工作，并检查实施情况。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！