# 小城镇建设实施方案

来源：网络 作者：落霞与孤鹜齐 更新时间：2024-06-05

*小城镇建设实施方案为加快我乡城镇化建设步伐，充分发挥小城镇在新农村建设中的辐射和带动作用，推动新农村建设迈出实质性步伐，带动相关产业发展，根据上级要求，结合本乡实际，特制定《八里营乡20XX年小城镇建设实施方案》如下：一、指导思想以党的XX...*

小城镇建设实施方案

为加快我乡城镇化建设步伐，充分发挥小城镇在新农村建设中的辐射和带动作用，推动新农村建设迈出实质性步伐，带动相关产业发展，根据上级要求，结合本乡实际，特制定《八里营乡20XX年小城镇建设实施方案》如下：

一、指导思想

以党的XX大精神和“三个代表”重要思想为指针，坚持正确的发展理念，以加快城镇化水平为工作重点，加强基础设施建设，完善和发挥小城镇功能，不断提高小城镇的吸纳力、辐射力和带动力，促进全乡经济社会良性互动，推动全乡新农村建设工作再上新台阶。

二、目标任务

我乡20XX年小城镇建设的主要目标是：通过一年的努力，基础设施得到加强，环境更加优美，人民生活条件得到改善，市场经济秩序得到规范，城镇功能更加完备，吸纳力、辐射力和带动力进一步增强，各项事业健康发展，社会安定有序，人民生活幸福，20XX年小城镇建设的主要任务是：

(一)按照四级水泥路面的标准，于年底前完成本乡五干排南岸四万路至路寨段总长2024米的道路硬化任务，为小城镇建设和市场发展搭建好基础框架。

(二)于6月底前完成八里营集段道大路两侧隔离带安装的安装工作，8月底前完成马路市场的清理，保障道路的畅通。

同时搞好八里营集南街商业摊位的规划，组织好广大商户向规划摊位的转移。

(三)做好占地70亩初中新校建设的规划、清障、施工招投标等前期准备和工程建设过程中的协调工作，保证年内顺利开工，力争早日竣工并投入使用。

(四)搞好原棉花加工厂和供销社行政院两处商业市场的规划，力争年内完成规划设计和清障等前期工作。

(五)做好初中新校至八里营集段道路硬化的备土和路基平整等前期准备工作，争取早日予以硬化，方便广大学生到校学习。

(六)健全市场管理长效机制，组织成立市场管理委员会，为维护市场秩序、发挥市场功能、促进市场健康发展提供保障。

三、主要措施

八里营乡党委、政府对小城镇建设高度重视，并针对20XX年度小城镇建设工作制定了如下措施：

(一)全面规划，突出重点。

本着科学发展的标准，重点围绕提升城镇品位，增强城镇功能和作用发挥统筹搞好规划，为小城镇健康发展打好基础。坚持全乡统筹规划，突出集镇建设这一重点，本着既具前瞻性，又便于操作，既坚持高标准，又不脱离实际乡情，切合农村发展需要的原则，把开辟和整顿市场、建立健全市场管理机制、加强集镇基础设施建设放在首位，达到以点带面的目的。

(二)加强领导，明确责任。

乡党委、政府通过班子会对20XX年的小城镇建设工作进行认真分析论证，使大家统一了思想认识，明确了工作重点，同时，成立了以党委书记任政委、政府乡长任指挥长的小城镇建设工作指挥部，切实加强对该项工作的领导。对每一项目标都实行台帐式管理，明确责任人，确定了工作时限，为全面完成20XX年度小城镇建设既定任务提供保障。

(三)创新机制，加大投入。

全面加大宣传力度，努力营造小城镇建设氛围，充分调动各方面的建设积极性，不断创新投入机制，引导和鼓励社会各界投资基础建设。进一步加强与上级业务部门的联系和沟通，用好用活上级政策，积极争取上级项目支持，全方位加大投入力度，为小城镇建设提供经济支撑。

(四)健全组织，强化监管。

结合市场建设，切实消除马路市场，规范市场经营。组织成立市场管理委员会，研究制定各项管理制度，深入探索市场长效管理机制。加大村庄规划落实力度，加强违规建筑的整治，同时在各村组建道路养护、卫生保洁等各类监管队伍，净化农村发展环境。

(五)优化环境，提升品位。

继续深入开展思想作风建设活动，切实转变作风，大树文明向上、和谐发展的良好风气，严厉打击损坏八里营乡形象的行为，全面优化发展环境，不断提升城镇品位。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！