# 2024年乡防汛工作实施方案

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2024-06-07

*2024年XX乡防汛工作实施方案为切实做好2024年的防汛工作，做到未雨绸缪，防患未然，确保我乡各类水利工程的安全渡汛，确保人民生命财产安全，确保社会经济发展，坚决完成今年的防汛目标、任务，为此，特制定以下方案。一、高度重视，增强水患意识汛...*

2024年XX乡防汛工作实施方案

为切实做好2024年的防汛工作，做到未雨绸缪，防患未然，确保我乡各类水利工程的安全渡汛，确保人民生命财产安全，确保社会经济发展，坚决完成今年的防汛目标、任务，为此，特制定以下方案。

一、高度重视，增强水患意识

汛期即将来临，根据区防总2024年度防汛工作要求安排，我们必须在思想上高度重视，认真分析防汛工作的有利条件和不利因素，研究对策，确保我乡圩堤、水库安全渡汛。各村、各单位必须认清形势，防止多年未防洪的麻痹侥幸心理，从实施《防洪法》入手，把防汛工作列入重要议事日程，通过多种形式充分进行宣传动员，进一步增强水患意识，保持高度警惕，把防汛的各项准备工作做得更充分一些，更扎实一些，以应对可能出现的各种情况。

二、明确目标，确保工程安全渡汛

今年我乡防汛工作的目标：在江、河、湖、库发生高水位和严重内涝的情况下，确保流湖大堤、逥栏圩，毛家湖圩不倒；小（一），（二）型水库不倒；确保逥栏圩排涝设施正常运转；确保全乡人民生命财产安全不受损害；确保乡村公路畅通；确保电力设施和供电正常，把灾害损失减少到最底限度。

三、检查设施，认真落实渡汛措施

在汛前，各村对本村各类防汛排涝工程设施要进行全面认真检查，对检查中发现的问题要落实专人负责，限期组织抢修。对各类防汛工程要做好渡汛方案和防范措施，做到应急有策，指挥有方，调度有序。对妨碍防汛工作，未经批准的建筑物、障碍物必须全部清除，保证堤坝渡汛安全。做好通讯、通电、通路、雨水情监测网络等工作，以确保汛期“四通”。

四、备足物资，组建防汛抢险队伍

各村必须按乡防总的通知下达的物资筹备计划，不折不扣地在四月中旬前备足到位。乡水务站筹集袋类：32100条，卵石2560立方，块石1100立方，土工布6500平方，铅丝1400公斤，桩木10立方。物资调度使用需防总领导分配下达到险情地。

由乡武装部组建一支80人的以民兵预备役人员为主的防汛抢险突击队和一支100人的由乡属单位干部职工组成的防汛突击队，由乡防总掌握，统一调配使用，增援重点险情的抢险工作。各村必须组建一支10至30人的抢险突击队，由各村掌握调配，必要时乡防总有权调配使用。做到人员落实造册登记，报乡防总备案。

五、加强协调配合，形成防汛合力

防汛工作是一个全社会的工作，参加防洪抢险是每个单位、每个公民应尽的义务。因此，各行各业都要大力支持，密切配合，财政，粮食，民政，供销，公安，供电、水务、邮政、农业技术综合站、电信等部门都要按照各自的职责，切实做好工作，凡在我乡境内的单位和个人都要在乡防汛总指挥部指挥下，积极做好准备，为战胜洪涝灾害作出贡献。

六、强化领导，落实岗位责任制

加强领导，落实岗位责任制，是做好防汛工作的关键，各村必须建立以村支部书记负总责的责任制，建立分工负责防汛地段的责任制，健全各项制度。一是建立“冬修、防汛、抗旱”三统一的防汛责任制；二是从3月28日至9月30日，乡防办做到24小时有人值班，有专人负责上、下联络；三是结合各村实际，尽快落实领导岗位责任制，层层签定责任状；四是依法防洪，科学调度，各级防汛队伍要加大防洪调度力度，防汛中，要把贯彻实施《防洪法》抓深抓细，使它发挥更大的法律效益；五是严格防汛纪律，做好防汛治安工作，建立监察制度，深入一线进行督察，对不顾大局，玩忽职守造成严重后果者，以及破坏防汛抢险，制造事端的犯罪活动依法从严查处。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！