# 工作联系函

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-06-09

*工程联系单编号：工程名称金地·保利·褐石公馆项目日期2024年10月11日至:中建建设集团有限公司抄送：武汉中建工程管理有限公司我公司（武汉德威暖通空调技术有限公司）于2024年8月23日中标金地保利褐石公馆采暖工程。该工程前期由湖北祥和暖...*

工

程

联

系

单

编号：

工程名称

金地·保利·褐石公馆项目

日期

2024年10月11日

至:中建建设集团有限公司

抄送：武汉中建工程管理有限公司

我公司（武汉德威暖通空调技术有限公司）于2024年8月23日中标金地保利褐石公馆采暖工程。该工程前期由湖北祥和暖通节能工程有限公司实施223户、其中存在开槽不达标、压力不足、管路破损、高度不符合要求。部分户型未完工等情况。我公司多次要求湖北祥和暖通节能工程有限公司对存在的问题进行整改但未得到回应。现我公司根据合同约定及甲方要求对存在问题的部位进行整改。我公司将对整改的工作量和图片等资料进行收集和统计。

附件：现场需要整改图片

武汉德威暖通空调技术有限公司

2024.10.11

监理单位意见：

签字：

日期：

建设单位意见：

签字：

日期：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！