# XX县2024年农村房屋安全提升改造督查专项行动工作方案

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-07-08

*XX县2024年农村房屋安全提升改造督查专项行动工作方案为确保我县房屋质量提升、外立面提升、住房安全隐患排查整治三项行动按时圆满完成，高质量打赢全县脱贫攻坚战，经县政府同意，决定开展为期50天的农村房屋安全提升改造督查专项行动，现制定如下工...*

XX县2024年农村房屋安全提升改造督查专项行动工作方案

为确保我县房屋质量提升、外立面提升、住房安全隐患排查整治三项行动按时圆满完成，高质量打赢全县脱贫攻坚战，经县政府同意，决定开展为期50天的农村房屋安全提升改造督查专项行动，现制定如下工作方案。

一、工作目标

通过开展专项督查，推动全县房屋质量提升、外立面提升、住房安全隐患排查整治三项行动严格按照时间节点高质量完成各项目标任务，其中四类重点对象的住房问题4月底前全部解决，外立面提升工作5月底前全部完成，住房安全隐患排查整治工作4月10日前完成排查，并同步开展整治。

二、督查重点

（一）安排部署情况：重点检查各乡（镇）、村委的会议安排情况、方案制定情况、责任落实等情况；

（二）全面排查情况：重点抽查排查是否全覆盖（是否存在漏查）、乡村两级底数是否一致、排查整治工作台账的建立等情况；

（三）工作推进情况：重点抽查开工率、完工率是否达到进度要求、施工安全、工程质量是否达标等情况；

（四）其它情况：督查中发出的其它情况；

三、时间安排

本次督查工作从4月10日开始，5月底结束，为期50天，督查共分为5轮，10天为一个节点。每轮抽查覆盖所有乡镇，每个乡镇抽查比例不低于20%的行政村，并根据督查情况实时进行通报。

四、分组情况

本次督查由副县长刘建国任组长，牛永强任常务副组长，抽调相关股室技术人员分三个组开展督查，并成立信息协调组负责督查信息的上传下达工作。

第一组：（负责：XX乡、XX镇、XX乡、XX乡4个乡镇）

带队：XX

成员：XX

第二组：（负责：XX镇、XX乡、XX镇、XX镇、XX镇5个乡镇）

带队：XX

成员：XX

第三组：（负责：XX镇、XX镇、XX乡、XX乡、XX乡5个乡镇）

带队：XX

成员：XX

第四组：（负责资料收集、信息汇总、下发通报等）

成员：XX

五、工作要求

（一）本次督查采取查阅资料、现场检查相结合的方式进行，各组要按照督查时间和抽查比例要求，逐村逐户进行检查指导，确保五轮督查覆盖率达到100%；

现场发现问题现场提出整改意见，并下达整改通知，做到督查整改同步推进。

（二）本次督查工作采取组长负责制，各组合理安排督查时间，及时发现存在的问题和困难，实事求是的反映工作成果，做到反馈意见客观真实。

（三）建立旬通报制度，根据各组督查结果，每10天汇总一次全县进展情况，并进行通报，对于连续排名靠后的乡镇将进行约谈。

（四）各督查组要结合实地检查，广泛宣传我县房屋安全提升政策，广泛听取群众意见，畅通举报通道，及时总结各乡镇在工作中的新举措、好做法，并做好推广工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！