# 镇2024年农村改厕工作实施方案

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-07-14

*XX镇2024年农村改厕工作实施方案为扎实有序推进农村“厕所革命”工作，现结合我镇实际，制定XX镇2024年农村改厕工作实施方案。一、目标任务按照区政府部署，XX镇2024年要完成改厕XXX座，完成新建公厕X座、改建公厕X座。各村要对本村户...*

XX镇2024年农村改厕工作实施方案

为扎实有序推进农村“厕所革命”工作，现结合我镇实际，制定XX镇2024年农村改厕工作实施方案。

一、目标任务

按照区政府部署，XX镇2024年要完成改厕XXX座，完成新建公厕X座、改建公厕X座。各村要对本村户厕情况全面摸底调查、建立台账，落实编号到户和完成时间节点。

二、资金安排

按照政府补助、集体和社会资助、群众自筹相结合的原则，多方筹集改厕资金。农户改厕项目经验收合格后，由区财政按标准补助，省、市补助资金按实际数分解，不足资金由农户自行解决。新建公厕，按蹲位奖助，每个蹲位XXXX元，改造公厕按每个蹲位XXXX元奖助。新建公厕和改建公厕须达二类公厕标准。

三、时间安排

第一阶段：宣传发动（2024年2月29日前)。各村要制定细化落实工作方案，广泛宣传、集中培训，建立工作台账，快速开展工作。

第二阶段：摸底调研（2024年2月1日-2024年3月30日）。各村进行摸底调查，迅速确定2024年改厕户名单，由镇卫健办统一上报区爱卫办。

第三阶段：全面开工（2024年3月30日-2024年8月31日）。全面开展厕所建设改造，加强质量监督，促进农村人居环境改善，建立和完善长效机制。各村在7月底前要完成年底任务数的70%以上。

第四阶段：竣工验收（2024年9月1日-2024年9月15日）。开展竣工验收，抽验施工现场，核实一户一档资料，发放资金。

四、工作重点

（一）合理选择改厕模式。

要综合考虑村庄地形地貌、地质条件、水源分布、农户生活习惯及改造意愿等因素，按照因地制定、合理选择改厕模式，不搞“一刀切”。在确保完成年度任务的前提下，做到贫困户、危房改造户、新建房户、新村点等应改尽改。

（二）严格改厕流程。

按照“公开、公平、公正”的原则，各村要按照“统一设计、统一施工、统一验收”的要求，严格按照区爱卫办提供的改厕图纸统一改造，并做好改造户的档案资料整理工作。对个别户自行改造建设的，须保证工程质量、安全和工期，村相关业务人员参与监督。

（三）健全长效管护机制。

各村要对改厕农户进行统一编号。同时要着眼于改厕工作的规范化、制度化、长效化，确保改厕工作的顺利实施。

（四）建立农户改厕档案。

各村要加强农户改厕档案资料管理，实行“一户一档”，及时、真实、完整地做好改厕前、中、后影像、图片的保存，确保档案资料全面、真实、完整、准确地反映改厕工作。

五、技术标准

严格执行江西省卫生改厕地方标准。化粪池为三格式无

害化粪池，容积以实际空间为准，为砖砌式、或玻璃钢整体式为主要模式，做到一池一盖、密封好、无渗漏。厕所有墙、有顶，有蹲便器，厕内清洁，粪便定期清除达到无害化处理效果，鼓励厕屋入院入室，做到日消毒、日清理。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！