# XX镇公共空间环境治理“五改善”实施方案

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2024-07-26

*XX镇公共空间环境治理“五改善”实施方案各为加快推进我镇村庄公共空间环境治理“五改善”工作，按照市、县相关文件要求，结合我镇实际，特制定本实施方案。一、指导思想以县委、县政府关于镇村公共空间治理的决策部署为指导，践行群众工作法，切实发动群众...*

XX镇公共空间环境治理“五改善”实施方案

各为加快推进我镇村庄公共空间环境治理“五改善”工作，按照市、县相关文件要求，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以县委、县政府关于镇村公共空间治理的决策部署为指导，践行群众工作法，切实发动群众，践行五大发展理念，贯彻落实乡村振兴战略，构建新时代乡村治理新模式，把公共空间治理作为落实新发展理念与建设“XX”新的切入点。加快推进我镇村庄公共空间治理“五改善”工作。

二、总体目标

以村级为责任主体，对我镇所有行政村所在村庄于2024年8月31日前，各村本着就地取材、量力而行的原则，因地制宜的做好村庄公共空间环境改善工作，确保村部所在村庄“五改善”率达100%。

三、治理重点

村庄公共空间治理“五改善”重点主要包括以下五个方面：

（一）改善村庄出入口空间。

1.改善要求

突出乡村风情、乡村风貌，按自然宜人的原则，提升村庄出入口形象，形成鲜明独特的村庄标识。有条件的村居可利用原有历史构筑物，通过植物绿化、小品配景等方式对出入口进行改善。

2.改善措施

（1）对应村地标附近进行绿化、美化，展现更具独特的村庄标识，按计划8月底完成对所有村（居）村部村庄出入口空间改善工作。

（2）各村要根据本村特色设计标志，做到一村一貌，一村一品。

（二）改善农民户外活动空间。

1.改善要求

利用清理整治出的村庄内部空间，结合人口分布，布点建设农民户外活动交流场所。可通过建设广场、配套椅凳、适度栽植绿化等，改善农民户外活动场所环境。

2.改善措施

（1）对质态好的活动场所，增加群众所需的椅凳配套、休闲娱乐设施等。

（2）对质态较差的场所进行提档升级改造。

（三）改善公共服务空间。

1.改善要求

围绕村民需要，利用整治出的空间资源，在村庄内合理配置公共停车点、健身器材和其他设施，让群众共享公共空间治理成果。

2.改善措施

计划9月底完成所有村（居）活动场所建设工作。

（四）改善村庄内道路水体空间。

1.改善要求

清理整治道路水体周边有碍观瞻的破败建筑，以乡土树种为主完善行道绿化、水岸绿化，提升庄台风貌。

2.改善措施

（1）清理乱耕乱种、违法搭建、非法搭接路口、非交通标志和广告，摆摊设点、堆放物品；

（2）路肩土覆土到位，根据自然条件种植适宜的花草和苗木；

（3）清理河道垃圾、杂草、边坡种植。

（五）改善庭院内外空间。

1.改善要求

制定村规民约，充分发动群众，利用家前屋后空间资源，栽植经济林果、乡土树种，美化绿化庭院空间，实现庭院经济和景观效果相得益彰。

2.改善措施

（1）以点带面，分步完善。每个村居以1个自然村庄为重点根据标准分类开展创建工作，镇村两级组织评选“五美家庭”、“五美庭院”进行表彰，通过典型引领，示范先行、先点后面，并逐步推广至全镇；

（2）稳步推进，观摩评比。村（居）要常态化开展观摩评选活动，镇政府以季为单位组织观摩评比推进“五美庭院”环境治理行动；

（3）多方联动，公示挂牌。各村（居）通过微信群、党员活动日、党群议事会、三务公开栏等形式公开“五美庭院”建设情况，让“五美庭院”有荣誉、差乱庭院有鞭策。

四、工作保障

（一）建立督查推进机制。

镇政府督查办会农经中心形成长效督查机制，通过对各村（居）进行督查检查，对“五改善”常态保持、推动情况，每周一进行通报，对综合评比后三名的村（居）支部书记进行约谈。

（二）建立绩效考核机制。

采取多种形式的考核制度，每周一次考核，连续三次考核倒数，取消年终评先评优资格。对考核先进的村居给予适当表彰和物质奖励。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！