# ＊＊区棚改工作情况

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-08-04

*20xx年1-10月\*\*区棚改工作情况总结为全面完成20xx年城市棚户区改造工作目标任务，我局严格按照“保障民生、服务为民”的总体要求，进一步强化责任，落实措施，现将工作进展情况总结如下：一、工作进展情况城市棚户区改造为省重点民生实事项目之...*

20xx年1-10月\*\*区棚改工作情况

总结

为全面完成20xx年城市棚户区改造工作目标任务，我局严格按照“保障民生、服务为民”的总体要求，进一步强化责任，落实措施，现将工作进展情况总结如下：

一、工作进展情况

城市棚户区改造为省重点民生实事项目之一，20xx年我区棚户区改造任务为2245户，截至当前，已开工建设2024户，完成率92.61

%。

二、工作措施

（一）强化调研督办，加大监督检查力度

充分发挥主管统筹职能，加强对棚户区改造工作的监督指导，将棚户区改造工作纳入督查考核范围，按照跟踪督查、阶段性抽查等方式及时全面掌握项目进展情况，按月发放督查通报，对进度缓慢的项目提出工作要求和整改期限，跟踪督查督办整改落实情况。

（二）强化沟通协调，推动项目有建设进度

坚持一月一调度，一月一汇总，定期召开项目碰头会、工作协调会等各项会议汇总、分析棚改工作中存在的问题，争取部分问题内部进行有效化解，重点难点问题上报市相关部门协调解决，确保棚改各类工作有序推进。

三、下一步的工作计划

一是加强项目调度、狠抓责任落实。

以区政府督查室为牵头加强对项目的周调度、月通报，抓协调、抓落实，推动项目有序推进。二是加快建设进度，确保完成任务。严格按照年初目标任务，紧抓项目建设时间，倒排工期、明确责任、确保年度工作任务的全面完成。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！