# 工程局2025年关于开展冬季安全生产大检查工作方案（精选合集）

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2025-02-14

*第一篇：工程局2024年关于开展冬季安全生产大检查工作方案工程局2024年关于开展冬季安全生产大检查工作方案各施工、监理单位：根据市政府安委会办公室《关于开展今冬明春安全生产大检查的通知》和县政府办公室《关于迅速开展冬季安全生产大检查的通...*

**第一篇：工程局2025年关于开展冬季安全生产大检查工作方案**

工程局2025年关于开展冬季安全生产大检查工作方案

各施工、监理单位：

根据市政府安委会办公室《关于开展今冬明春安全生产大检查的通知》和县政府办公室《关于迅速开展冬季安全生产大检查的通知》。为全面落实冬季安全生产工作，结合重点工程建设的特点和安全形势，制定县重点工程局开展冬季安全生产大检查工作方案。

一、组织领导

成立县重点工程局冬季安全生产大检查工作领导小组，成员组成如下：

组 长：xxx

副组长：xxx

成 员：xxx

二、检查重点

（一）安全资料

1、安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度建立和落实情况；设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况。

2、在建工程项目的安全隐患检查工作布置、安全隐患整改情况，落实隐患排查、登记、整改、监控，重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况等。

3、贯彻落实安全生产法律法规和标准规范情况。安全生产费用提取和使用、为从业人员缴纳保险费等情况。

4、安全培训教育及考核情况。施工单位建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；施工单位负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

5、应急救援预案制订及演练情况；应急救援物资、设备配备及维护情况。

6、事故报告制度建立情况，事故处理和责任追究情况。

7、冬季安全生产有关措施的建立与落实情况。

8、高大模板支撑体系、深基坑、脚手架等危险性较大工程安全专项施工方案制定、论证和执行落实情况

（二）施工现场

1、施工现场临时用电使用情况。

2、施工现场脚手架、高大模板搭设、安全防护情况。

3、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等运输设备安装、防护情况。

4、施工现场临边防护情况。

5、深基坑防护情况。

6、现场材料堆放情况。

三、实施步骤

本次安全生产大检查分三个阶段进行：

1、自查自改阶段：20xx年12月3日至20xx年1月15日，各施工单位要制定本企业开展冬季安全生产检查专项行动的工作方案，按照相关要求认真全面开展自查工作，及时发现隐患及时整改。将工作方案、自查书面报告于1月15日前，报县重点工程局质量安全科。

2、专项检查阶段：20xx年1月15日至20xx年2月底，由局成立的领导组联合县建设局安全站开展督查工作。

4、总结提高阶段。县重点工程局安全生产检查领导小组对各建设工程开展冬季安全生产大检查工作进行全面考核，适时召开工作总结会。找出检查工作中的不足，制定相应措施，逐步建立起建筑安全隐患检查长效机制。

四、工作要求

（一）各施工单位要认真落实专项检查方案，做到不留死角、不留盲区，及时上报相关材料。监理单位要做好监督检查工作，发现问题及时提出并落实到位。

（二）在此次专项检查行动中，如发现施工单位项目经理、现场负责人、专职安全员，监理单位总监不在现场，将记不良记录一次。发现现场存在重大安全隐患，将上报相关部门，给予严肃处罚。

**第二篇：冬季安全生产大检查工作方案**

3篇冬季安全生产大检查工作方案

（篇一）

各村委会、驻镇各单位：

为了进一步强化生产经营单位安全基础，增强安全保障能力，有效预防和遏制生产安全事故，进一步落实安全生产管理责任，坚持管行业必须管安全、企业要落实安全生产责任，落实安全投入，培训、应急救援、加强安全基础管理；继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”；深刻吸取事故教训，做到“一厂出事故、万厂受教育”认真贯彻落实习近平总书记讲话精神，进一步落实责任、明确任务，有效防范各类生产安全事故发生，按照县政府12月10日安全生产专题会议精神要求，决定在全镇范围内集中开展一次冬季安全生产大检查，现就有关事项通知台下：

一、总体目标

针对目前气温降低，火灾隐患逐渐增多，烟花爆竹生产进入旺季，各类企业单位赶进度，容易放松安全生产管理的实际，和《武安委办[\*\*]10号》、《武安委办[\*\*]17号》文件要求，坚持以“安全第一，预防为主、综合治理”的工

作方针，彻底排查治理各类事故隐患，认真解决安全生产方面存在的突出问题和薄弱环节，严厉打击非法违法建设、生产、经营行为，有效防范和坚决遏制各类事故的发生。

二、检查时间及范围

冬季安全生产检查从即日起至明年2月底，镇域的生产经营单位和人员密集场所、以及存在不安全因素的区域、在全面检查的基础上，重点加强对非谋矿山、商贸、道路交通、建筑施工、人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、治金建材、水利、电力、农业机械、民爆器材等行业（领域）的检查。

三、检查重点内容

各村、各单位要强求合冬季安全生产特点、在督促企业自查的基础上，层层组织对本区域、安全生产进行全面检查、对事故易发、频发、多发的企业和行业进行重点检查、对加快整改治理排查出的故隐患。

1、道路交通：严格深入落实各类客运、货运安全生产主体责任，全面加强对道路车辆及驾驶人员管理，扎实开展道路安全事故隐患排查治理，严厉打击超速超员超载行驶、酒后驾驶、闯红灯、违法停车和拖拉机、三轮汽车、低速载货汽车非法载人，机动车涉证等严重交通违法行为，突出加强对营运客车、学生接送车、危险化学品运输等重点车辆的日常安全监管。

2、非煤矿山：要加大对非煤矿山资源整合工作，要求企业安全准入、安全运行状况等进行全方位、全过程的监督检查，严厉打击非法违法生产、违规建设等行为，对存在重大事故隐患和不具备安全生产条件的非煤矿山企业，要采取强制措施，严管重罚。

3、消防安全：要深化消防安全“大排查、大宣传、大培训、大练兵”活动，深入开展“清剿火患”战役，全面排查整改火灾隐患，以“三合一”场所、高层建筑、公共聚集场所、和易燃易爆危险化学品场所及易燃物品仓库场所等五类对象为重点、集中时间、集中力量深入开展消防安全专项整治。

4、建筑施工：重点检查建设单位、设计单位、施工单位以及监督单位等项目建设方安全生产职责履行情况、施工现场安全管理和现场管理人员实际到位情况以及从业人员安全教育培训情况，排查重大建筑设备运行和危险性较大工程施工隐患和施工现场活动板房消防安全隐患，要防止起重机械的倒塌、施工脚手回和模板支撑的垮塌、基坑的坍塌、人员坠落和火灾等事故的发生。

5、危险化学品、烟花爆竹：要加强对危险化学品生产、储存、经营、运输、使用和废弃物处置等各环节的安全监管工作，要进一步加强石油化工企业特别是石油天然气和成品油管道运输企业停产检修和复产试车的安全管理，防范泄漏、爆炸和污染事故的发生。要从生产、储存、运输、经营和燃放等各个环节着手，全面加强烟花爆竹安全监管，依法严厉打击非法生产经营、储存、运输行为。

6、特种设备：以人员密集场所的特种设备安全状况排查为重点，检查特种设备使用单位安全制度是否落实，特种设备操作人员是否经过巡全教育培训，特种设备是否按规定进行检验、维护，运行是否正常，运行记录是否真实等。

此外，水利、电力、农业机械、教育、广电、文物旅游、城市燃气、供热等行业也要结合各自实际，认真查找薄弱环节、全方位、多层次地加强安全生产监管工作。要针对冬季气候特点，加强预警预报，完善预警工作机制，做好应急储备，增强生产安全事故防范能力，有效防范自然灾害引发的生产设施、设备、建筑物、构筑物损坏、倒塌伤人等生产安全事故。

四、排查治理：本次排查要严格按照“谁检查、谁负责，谁主管、谁负责，谁包抓，谁负责”的原则。

并结合《武镇政发（\*\*）183号文件》精神，各相关站、所、办积极开展安全生产排查工作，将本行业、本单位、本村的事故隐患登记造册，及时上报镇安全检查工作领导小组。

五、工作要求

1、各村、各单位要高度重视，迅速行动，各相关单位要充分认识冬季安全大检查的重要性，把此次大检查作为当前一项重要任务，迅速行动起来，进一步强化安全监管，深化安全整治，夯实安全生产工作基础。

2、精心组织，深入检查，各村各相关单位要根据本通知精神，结合实际，周密安排，细化任务，落实责任，增强针对性和实效性，各单位主要领导要带队深入基层，深入作业现场，深入重点领域和危险区域进行现场检查指导，确保大检查全面彻底、不走过场。

3、即查即改，落实责任。要坚持边检查边整改，以检查促整改，对检查中发现的问题，要制定整改措施，及时消除事故隐患，对不具备安全生产条件且难以整改到位的企业，要依法坚决予以关闭取缔，对因检查或整改不到位而导发生的安全生产责任事故的，要严格按照安全生产有关法律法规规定加大对事故责任单位和事故责任人的处罚追究力度。

4、广泛宣传，增加舆论。要充分利用广播、宣传栏等加大开展安全生产检查工作的宣传和舆论监督力度，充分发挥社监督，群众监督作用，不断督促和引导企业增强做好安全生产工作的主动性和自觉性。

5、强化督导，确保实效，各村各相关单位要加强监督检查，在组织认真开展自查自纠的同时，采取抽查、互查等方式，深入基层和生产一线进行督促指导，确保检查取得实效同时要积极做好元旦和春节期间安全生产工作，确保节日期间安全生产形势平稳。

（篇二）

冬季来临，煤矿、烟花爆竹等高危行业已进入产销旺季，历来是事故的高发、频发期。为切实加强冬季安全生产工作，有效防范和坚决遏制较大以上事故，现就冬季安全生产工作的有关事项通知如下：

一、高度重视，切实加强对冬季安全生产工作的组织领导

受冬季供暖、冬季冰冻降雪雾霾恶劣天气等因素影响，油气管网、煤炭、烟花爆竹、道路交通、建筑施工等重点行业领域安全生产压力加大。各镇办和有关部门要认真贯彻落实中省市关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立和落实科学发展观，始终把安全生产工作放在重要位置，切实加强冬季安全生产工作的组织领导，抓好防冻防滑、防火防爆为重点的冬季安全生产措施，做到任务明确、责任到人，并加强督促检查。坚决克服麻痹松懈思想，领导要亲自带队，深入现场，检查、指导冬季安全生产工作，真正在思想上、组织上、措施上把安全生产工作落到实处，严防各类事故的发生。

二、突出重点，扎实开展重点行业领域安全生产大检查工作

一是由住建局牵头负责抓好城市燃气和建筑施工领域的安全生产大检查工作。

制定城市燃气安全隐患排查治理工作方案。重点对燃气企业、储气站、加气站、燃气锅炉、经营站点存在的安全隐患进行排查整改，治理餐饮场所违规使用燃气行为，整治过期未送检的钢瓶，打击非法运输液化石油气、异地充装液化石油气和无证经营行为，对两年以上没有入户检查的个人用气安全进行全面检查。认真分析冬季施工易发和多发事故的类型、原因及存在的隐患和薄弱环节，制定切实可行的措施加以治理和防范。企业要认真制定针对性强的冬季施工安全措施，开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训，提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能；要根据气候变化，灵活安排不同工种工作，在遇到大风、雨雪等恶劣天气时应立即按规定停止室外作业，及时清除施工现场的积水、积雪，在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。监理单位应严格把关，消除发生各类施工安全事故的隐患。建设主管部门要加大对企业制定和落实冬季施工安全生产措施、方案的督促和检查力度。对于不执行冬季施工各项安全措施或者冬季施工安全措施不落实造成重大事故的，要依法严肃处理有关责任单位和责任人。

二是由煤炭局牵头负责抓好煤矿领域的安全生产大检查工作。

制定煤矿安全隐患排查治理工作方案。重点是盯住瓦斯治理、通风系统等，查大系统、治大隐患、防大事故，严厉打击、治理纠正非法违法生产经营建设行为和“三违”现象，督促企业建立健全隐患排查治理体系和长效机制。要认真落实“双七条”措施，严格执行停产整顿、关闭取缔、上限处罚和追究法律责任的“四个一律”要求。

三是由安监局牵头负责抓好烟花爆竹、危险化学品领域的安全生产大检查工作。

制定烟花爆竹安全隐患排查治理工作方案。重点是治理生产过程的“三超一改”和“三违”现象和批发零售环节的安全整治，严厉打击违法违规运输和燃放行为，由烟花爆竹打非大队打击非法生产烟花爆竹产品和药剂现象；加强对危险化学品建设项目的监督检查，对危险化学品项目的审批、安全设计、施工建设、试运行和竣工验收实行全过程监控，及时查处各类违法违规建设行为，将隐患消除在萌芽状态。

四是由交通局牵头负责道路交通领域的安全生产大检查工作。

由公安局、交通局等部门要根据职责分工，加强道路、水上运输安全工作。要严格对运输企业落实安全生产各项制度的检查，尤其要加强对客运企业的安全的监管工作。加大执法力度，坚决杜绝交通运输工具带“病”运行，严禁车船超载、超速及疲劳驾驶等违反安全规定的现象。要建立冬季道路交通事故预防应急机制，加强部门间的协调与配合，抓紧整治危险路段的同时，制定冬季道路交通事故预防各项应急措施，确保交通运输安全。

五是由公安局牵头负责人员密集场所安全生产大检查工作。

要进一步落实消防安全责任，督促社会单位增强消防安全责任主体的意识，规范和加强自身消防安全管理，提高自防自救能力。要重点加强对车站、商场、影剧院、宾馆饭店、网吧等人员密集场所的消防安全排查、检查和整治；加强对疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明灯、火灾报警和灭火系统等消防设施是否完好情况的监督检查，对不符合消防技术规范要求以及消防设施缺失、过期的人员密集场所要限期整改；加大对公共活动区域、集体宿舍外窗金属护栏和建筑物周围乱搭乱建影响火灾扑救和人员救援的棚、房等违章建筑的清理和整改。

六是由教育局牵头负责中小学校安全生产大检查工作。

要督促指导中小学校建立安全管理制度，加大安全宣传教育和安全技能训练，开展应急救援演练，完善各项安全设施。对学生宿舍、教室、礼堂、食堂、教学楼梯、体育场馆、接送学生的车辆等场所和交通工具，进行重点检查，确保安全。

七是由市场监管局牵头负责特种设备领域的安全生产大检查工作。

要督促有关企业对锅炉、压力容器、燃气管道、起重机械、索道和大型游乐设施等特种设备安全进行自查自纠。要重点检查有关企业安全责任制落实情况、设备检验情况、作业人员考核情况，发现违章操作、超期未检、隐患不按期整治的必须予以纠正，严重的应该责令停止设备运行。

其他行业和领域由行业主管部门牵头，没有行业主管部门的由所在镇办负责，各镇办、各部门要按照条块管理和属地管理的原则同时进行。要结合实际，突出重点，认真组织开展检查，消除各类隐患，有效预防事故发生。

三、严格要求，狠抓工作措施落实

（一）落实监管责任。

各镇办、各部门要根据本通知制定工作方案，并认真实施。要对本辖区、本行业的安全生产进行检查，对重点行业、重点环节要重点检查。要加大监管力度，深入企业、深入一线，检查发现隐患，落实整改，直至隐患消除。对不具备安全生产条件、存在重大隐患的，一律责令停产整顿，并落实监管措施，严防发生重特大安全生产事故。

（二）明确主体责任。

企业要落实安全生产主体责任，必须全面深入、细致彻底地开展自查自纠。按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台帐，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（三）加强督查工作。

由县安委会办公室组织，在11月中旬对冬季安全生产大检查工作进行督查，县安委会办公室要将“安全生产大检查”与今年“安全生产管理规范年”和“企业安全生产主体责任执法年”活动有机结合，继续采取“四不两直”的方式对安全生产大检查开展情况进行督促检查，以督查夯实责任、以督办推动落实，对一些隐患排查不积极、走过程、搞形势、软尺子的单位要曝光通报和追究问责。

（四）深化排查工作。

按照“四严双查”要求，保持高压态势，加大工作力度，深化隐患排查工作。坚持“零容忍、严执法”，对非法违法、违规违章行为进行严厉打击和整治。对排查出的各类隐患要扭住不放、一抓到底。同时，督促企业完善隐患排查治理制度,建立健全隐患排查治理体系和长效机制。

（五）确保信息通畅。

各镇办、各部门要严格执行值班制度和事故报告制度，对各种异常和突发情况必须组织力量及时有效的妥善处理，并按规定及时、准确、如实报告有关部门，保障安全生产信息渠道畅通，不得迟报、漏报，坚决杜绝瞒报、谎报。

（篇三）

各镇人民政府，县政府各工作部门、直属事业单位：

为认真贯彻落实全市安全生产隐患排查治理百日专项行动电视电话会议精神，切实做好今冬及元旦、春节期间的安全生产工作，确保我县安全生产形势的持续稳定，经县政府同意，决定立即在全县范围内开展一次广泛深入的安全生产大检查，现将有关事项通知如下：

一、充分认识开展冬季安全生产大检查的重要性

冬季是安全生产事故的多发期。各镇各部门务必高度重视冬季安全生产工作，充分认识开展冬季安全生产大检查是确保元旦、春节安全的需要，是确保安全生产形势持续稳定的需要。为此，必须进一步把思想和行动统一到党中央、\*\*\*和省市党委、政府加强安全生产工作的决策部署上来，以维护好人民群众生命财产安全为根本出发点，以确保安全稳定为核心，以高度的政治责任感和使命感，切实组织好、开展好安全生产大检查。各级各部门领导干部要切实转变作风，深入基层，了解实情，针对本镇、本部门、本单位安全生产工作的薄弱环节，及时分析研究安全生产形势，严格落实各项防范措施，严防安全事故的发生。

二、进一步加强重点行业领域安全生产监管工作

针对事故多发易发领域和季节特点，重点加强对矿山、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、人员密集场所消防、建筑施工等领域和行业的监管，改进监督检查的方式方法，着力解决影响和制约安全生产的根本问题。各镇、各部门要结合本地本单位安全生产工作的特点和重点，有针对性地加强安全监管工作。煤矿安全方面，要把技改和在建煤矿生产作为检查督查重点，对煤矿的通风系统、瓦斯抽采、煤与瓦斯突出防治、监测监控和现场管理等关键环节进行全面检查，对查出的重大安全隐患，要制定整改措施、落实责任人，及时整改消除。非煤矿山安全方面，要按照优化资源配置、合理布局矿山、提升产业规模、改善矿山环境的要求，加大整合关闭力度，持续抓好新技术推广应用，大力开展安全生产标准化建设。道路交通安全方面，要进一步加大监管力度，督促运输企业认真落实安全生产主体责任，同时，要加大路面管控和车辆管理力度，深入开展道路交通“打非治违”和“专项整治”工作。要根据冬季民爆物品、烟花爆竹和危险化学品安全生产特点，对储存、运输、经营、使用等容易引发事故的重要部位和关键环节，开展全方位的检查督查。要把元旦、春节期间群众易聚集场所作为防范重点，早动手、早安排、早部署，严防发生群死群伤事故。相关部门要认真总结以往春运工作的特点和规律，及早安排春运期间的安全保障工作，制定科学合理、安全可靠的工作计划和方案，强化工作措施和责任，确保广大人民群众出行安全和生命财产安全。

三、迅速组织开展全县安全生产大检查

本次检查从\*\*年12月10日起至\*\*年2月20日结束。检查的重点是各镇、各部门开展安全生产隐患排查治理百日专项行动情况；煤矿、非煤矿山、道路交通、人员密集场所消防、民爆物品和烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、重点项目建设等行业和领域安全措施落实及隐患整改情况；重大危险源监控措施落实情况及事故救援预案是否完善；负有安全生产监管监察职责的部门执行安全生产法律、法规、标准情况等。各镇、相关部门要先组织企业进行全面自查，在自查的基础上，县级各行业检查组要对本行业的重点部位、事故多发点和存在重大事故隐患的生产经营单位进行重点督查。此次大检查共分11个组：

第一组：由县经贸局牵头，重点检查煤矿安全、煤矿领导带班下井制度落实情况。

第二组：由县公安局牵头，县消防大队、交警队参加，重点检查道路交通安全、危险化学品运输安全、民爆物品安全、人员密集场所消防安全情况。

第三组：由县交通局牵头，重点检查公路交通运输安全，以及车站营运状况、危桥险路治理情况。

第四组：由县安监局负责，重点检查非煤矿山安全，危险化学品经营、使用安全情况和烟花爆竹经营销售企业安全情况。

第五组：由县电力局负责，重点检查城乡供电和电力设施安全情况。

第六组：由县住建局负责，重点检查建筑施工现场脚手架搭设、施工用电、塔吊和施工电梯、施工机械等安全管理情况。

第七组：由县质监局负责，重点检查在用锅炉、压力管道、压力容器、起重机械、气瓶检验站以及基础设施建设工地在用特种设备的安全管理情况。

第八组：由县移民局负责，重点检查全县在建水电站安全生产情况,尤其是水电站建设安全设施“三同时”制度执行情况。

第九组：由县林业局负责，对全县辖区内重点林区的防火安全监管工作进行全面检查。

第十组：由县国土局负责，重点检查煤矿、非煤矿山非法开采、超层越界以及开采矿种与采矿许可证不符的问题。

第十一组：由县教体局负责，县住建、公安交警部门配合，对校园及其周边环境进行安全大检查，重点排查校园周边建筑施工危及校园安全的隐患，以及学生乘车安全，严防群死群伤事故发生。

各镇、各部门要切实加强对这次冬季安全生产大检查的组织领导，主要负责同志和分管领导要亲自组织部署，深入基层和一线进行检查。县级各行业检查组要由主要领导带队，配备安全专业技术人员参加，深入实地进行全面、严格地检查。要把安全生产大检查与日常监督管理结合起来，集中精力、突出重点，采取有力措施，力戒形式主义，确保安全大检查取得实效。

四、工作要求

（一）加强组织领导，周密安排部署。

各镇、各有关部门要把这次安全生产大检查作为深入贯彻落实科学发展观和十七届\*\*全会精神的重要举措，主要领导要带头抓，分管领导要具体抓好落实，督促企业迅速组织开展自查自纠。要把排查治理重大隐患作为重中之重，切实做到整改责任、措施、资金、时间和预案五到位。

（二）实施联合执法，严厉打击违法行为。

按照国家有关部委部署，继续深入开展“打非”专项行动，加强联合执法，突出对重点行业领域无证无照、证照不齐、违规违章生产经营、建设行为的打击力度，确保“打非”行动不留死角、不走过场。

（三）严格事故查处，狠抓责任追究。

要认真吸取今年以来安全生产事故的教训，按照“四不放过”的原则，严厉追究有关人员的责任，构成犯罪的要依法追究刑事责任。对检查不重视、方案和措施不具体、检查督查不细致、隐患整改不及时、监管责任不落实导致发生安全生产事故的，要依法严肃追究有关部门、单位和责任人员的责任。

**第三篇：冬季安全生产大检查工作方案**

冬季安全生产大检查工作方案

公司所属各单位、部门及协作单位：

为认真贯彻落实《关于\*\*\*县工业园区冬季安全生产大检查工作方案的通知》（\*\*\*\*〔2025〕\*\*号）文件精神，结合当前公司安全生产工作实际，特制订本工作方案。

一、指导思想及目标

（一）指导思想

认真贯彻落实中共中央总书记习近平等中央领导同志的重要批示指示精神和国务院常委会议、全国安全生产电视电话会议以及省、市、县、园区一系列安全生产工作决策部署，全面深入排查治理安全生产隐患，强化安全生产措施，建立安全生产长效机制，全力保障公司和员工生命财产安全。

（二）工作目标

通过开展冬季安全大检查，全面掌握公司及协作单位的安全生产现况，对存在的问题及隐患，明确责任、措施、资金、时限，扎实推进整改落实，确保检查100%覆盖公司所有作业面，100%的隐患排查整改，100%的建立检查、整改档案，深入推进“安全生产夯实基础年”各项工作，促进公司安全生产形势持续稳定好转。

二、组织机构

（一）加强领导

为切实抓好此次冬季安全生产大检查工作，特成立\*\*\*有限公司冬季安全生产大检查领导组。组成人员如下：

组长：、总经理

副组长：党委书记副总经理

成员：公司领导班子其他成员、各单位党政负责人、分管安全领导，各部门负责人。

领导组下设办公室。办公室设在\*\*，由\*\*部副\*\*负责协调处理日常事务。

（二）明确职责

1、部门职责

安全生产部：负责传达上级主管部门关于开展冬季安全生产大检查的文件精神，制定公司冬季安全生产大检查工作方案，督促指导公司级安全生产大检查的宣传工作，组织公司级安全生产大检查，检查各单位部门安全隐患“五落实”情况，检查检修期间是否有检修安全保障措施和狭小空间作业安全保障措施，并及时上报安全生产大检查的阶段性工作开展情况。

生产技术部：负责检查是否在许可证范围进行采矿，采选工艺执行情况，工艺技术管理制度的建立完善和执行。

工程指挥部：负责依照《建设工程安全管理条例》开展建设工程安全生产管理。督促监理单位和施工单位履行安全职责。并对照施工方案中相应的安全措施及国家相关规范进行检查落实安全管理。

信息能源部：负责对提升系统、排水系统、供电系统、供风系统等专业系统进行安全检查，对“六大系统”运行情况进行检查。对检修期间设备检修安全进行检查。

行政人事部：负责监督落实安全检查执行情况，落实安全教育培训和检查协作单位全员持证状况。

工会、团委：负责宣传安全检查工作、检查班组安全执行及青安岗执行情况。

其余各部门：做好专业范围内的冬季安全生产大检查业务保安检查，并建立健全痕迹资料。

2、单位职责：公司所属单位及各协作单位：严格按照上级文件精神及公司冬季安全生产大检查工作方案的要求，及时制定切实有效的工作方案，做好单位全员宣传教育工作，并组织单位范围内的安全生产大检查，重点对现场安全控制，建立健全痕迹资料，按安全生产部要求上报冬季安全生产大检查阶段性工作开展情况。

三、检查方法和内容

（一）检查方法

按照“实施表格精细化检查，层层签字认可”的要求，对照安全生产自查表细化的内容，深入细致彻底地排查存在的问题和隐患，检查结果由检查人、分管领导、主要领导逐级签字认可。对排查出的问题及隐患，要列出清单，建立台账，对风险进行评估，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限及预案。排查情况、整改结果必须经过各单位负责人签字，并在本单位内部公开，接受群众职工监督。

（二）检查内容

1、矿山部分:检查安全避险“六大系统”建设、运行情况；矿井提升运输系统、通风系统、供配电系统、防排水系统是否健全完善

并投入运行；顶板、边帮和采空区管理是否到位；爆破物品储存、使用是否符合要求；特种作业人员持证情况；安全教育培训开展情况；领导带班下井执行情况；狭小受限空间作业管理制度落实情况；以及应急救援体系建立情况。

2、选矿厂、尾矿库：检查选矿厂各种设备运行情况，各种防护设施是否齐全、完好；尾矿库库区是否存在滑坡、塌方和泥石流；坝体是否存在变形、裂缝、滑坡和渗漏现象；坝肩截水沟是否完好、畅通；尾矿库排洪系统是否完好、正常运行；特种作业人员持证情况；安全教育培训开展情况；危险化学使用、管理情况。

3、机修动力厂：检查降压站供电设备运行是否正常，防护设施是否齐全、完好；水电站设备运行是否正常，防护设施是否齐全、完好；水电站坝体是否存在变形、裂缝，泄洪设施是否完好并正常运行；特种作业人员持证情况；安全教育培训开展情况。

4、化验室：检查易制毒危险化学品使用、储存是否符合要求，是否账物一致。

5、协作单位：检查各类证照是否齐全、有效，通过备案；组织机构、管理制度建立健全；特种作业人员持证情况；安全教育培训开展情况，现场隐患整改情况，现场台账记录。

四、工作时间及步骤

此次安全生产大检查工作从2025年12月1日至2025年1月30日止。

（一）宣传动员阶段（12月1日至12月5日）

各单位、部门及协作单位要结合自身的实际，制定切实可行的安全生产大检查工作方案，明确工作重点和内容，及时动员部署，加强宣传，认真开展工作。

（二）隐患排查整改阶段（2025年12月6日至2025年1月27日）

各单位、部门及协作单位要根据冬季安全生产大检查工作要求，全面开展自检自查，认真做好隐患登记，严格按照“三定”“四不准”的原则进行整改。重大隐患要做到“七个一”（一张检查登记表、一个整改指令、一套整改方案、一份整改责任书、一个挂牌督办单位、一份整改验收结果、一件治理档案）。对一时难以整改的隐患，要加强监控监测，制定防控措施，严防隐患酿成事故；同时，要制定切实可行的整改计划，落实资金和责任人，严格按照计划的时间表完成整改工作。

（三）总结提高阶段（2025年1月28日至1月30日）

各单位、部门要认真做好冬季安全生产隐患排查整治活动总结，查缺补漏，积极探索建立健全安全生产大检查活动的长效工作机制，进一步巩固活动成果，并于1月29日前将冬季安全生产大检查活动总结报公司安全管理室。

五、相关要求

（一）提高认识，加强领导

要充分认识此次冬季安全生产大检查的重要性，结合公司实际，精心组织、周密部署，切实加强组织领导。

（二）突出重点，注重实效。

针对公司实际情况，明确重点部位和重点区域，对易发生事故的薄弱环节和关键问题，要登记建档，重点监督，切实预防各类安全事故的发生。

（三）落实责任，自查自纠

成立冬季安全大检查领导机构，明确职责和分工，制定切实可行的实施方案，组织开展安全大检查工作。对查出的隐患，要制定切实可行的整改措施，明确责任人，限期进行整改。

（四）加强安全生产教育培训工作

要大力宣传安全发展科学理念、安全生产法律法规普及和宣传活动，积极开展全体员工的安全培训教育，提高全体员工的安全意识和自我保护能力。

在冬季安全生产大检查期间，公司安全管理室进行跟踪检查，各单位、部门未按照通知要求开展工作，将在月度考评中给予相应的考核。

**第四篇：冬季安全生产大检查工作方案[最终版]**

山东绿健生物技术有限公司 冬季安全生产大检查工作方案

为认真贯彻落实禹城市《关于危险化学品化工医药企业开展第四季度安全生产大检查暨做好冬季安全生产工作的通知》（禹安监发〔2025〕30号）文件精神，结合当前公司安全生产工作实际，特制订本工作方案。

一、指导思想及目标

（一）指导思想

认真贯彻落实中共中央总书记习近平等中央领导同志的重要批示指示精神和国务院常委会议、全国安全生产电视电话会议以及省、市、园区一系列安全生产工作决策部署，全面深入排查治理安全生产隐患，强化安全生产措施，建立安全生产长效机制，全力保障公司和员工生命财产安全。

（二）工作目标

通过开展冬季安全大检查，全面掌握公司及协作单位的安全生产现况，对存在的问题及隐患，明确责任、措施、资金、时限，扎实推进整改落实，确保检查100%覆盖公司所有作业面，100%的隐患排查整改，100%的建立检查、整改档案，深入推进安全生产各项工作，促进公司安全生产形势持续稳定。

二、组织机构

（一）加强领导

为切实抓好此次冬季安全生产大检查工作，特成立山东绿健生物技术有限公司冬季安全生产大检查领导小组。组成人员如下：

组 长：信成夫

副组长：陈忠诚 景文利 靳中华

成 员：于丽、于晓辉、张双成、刘超、张晓霞、冯超、聂秀萍、李磊、张梦龙、王清才、刘春峰、焦德豹、李建柱、管泽强、王卫东

领导组下设办公室。办公室设在安全办，由安全办公室主任陈忠诚担任办公室主任，负责协调各部门的安全检查工作。

（二）明确职责

安全办：负责传达上级主管部门关于开展冬季安全生产大检查的文件精神，制定公司冬季安全生产大检查工作方案，督促指导公司级安全生产大检查的宣传工作，组织公司级安全生产大检查，检查各单位部门安全隐患“五落实”情况，检查检修期间是否有检修安全保障措施及特殊作业安全保障措施，对发现问题及时进行上报处理。

生产中心及工程部：负责检查生产现场员工是否按照相关规程进行操作，是否存在“三违”情况；检查各车间相应安全设施、防护用品是否齐全有效，员工是否按照规定进行正确佩戴；操作现场是否有相应操作制度及规程；进行特殊作业时，现场的安全管理是否符合要求；设备设施是否定期进行检查维护；现场危险化学品的安全管理情况等。

仓储部：负责劳保用品及应急物资的储备及检查，定期检查相应物资的有效期限，做好物资出入库台账，保证物资供应等。其余各部门：负责本部门及现场安全宣传、培训教育等工作，做好专业范围内的冬季安全生产大检查业务保安检查等工作。

三、检查方法和内容

（一）检查方法

按照“实施表格精细化检查，层层签字认可”的要求，对照安全生产自查表细化的内容，深入细致彻底地排查存在的问题和隐患，检查结果由检查人、分管领导、主要领导逐级签字认可。对排查出的问题及隐患，要列出清单，建立台账，对风险进行评估，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限及预案。排查情况、整改结果必须经过各单位负责人签字，并在本单位内部公开，接受群众职工监督。

（二）检查内容

1、车间生产现场：设备设施的安全管理及日常维护，加强冬季管道的检修力度，管道的保温等要做好巡检；对易冻裂的管道、设备等加强检查，避免因天冷、巡检不及时造成设备损坏现场；确保可燃气体报警设备的灵敏可靠，定时检测，确保其在关键时刻起到相应作用。加强作业现场巡查，对违反操作规程、违反工艺纪律的行为严格考核；进行特殊作业的，对其开具的作业票逐项进行对照，对现场情况进行检查，严格六个重要过程及八大特殊作业的管理。

2、人员情况：进行特殊作业或重点岗位的人员，要持证上岗，未持证上岗的要进行培训，合格并取证后方可从事相应作业；检查各车间、各班人员的安全培训情况，内容要包括安全操作、安全制度、劳保用品佩戴、消防安全知识、危险化学品相关知识、特殊作业、消防器材的使用及其他安全常识等。

3、危险化学品的使用及储存：仓储部、工程部、质检部等涉及危化品使用及储存的部门，要建立使用、储存台账，严格双人收发双人管理。建立相应危险化学品使用规程、制度，对相关人员进行危险化学品使用规范培训；加强危化品的监督。

四、工作时间及步骤

此次安全生产大检查工作从2025年11月17日至2025年1月31日止。

（一）宣传动员阶段（11月19日至11月26日）

各单位、部门及协作单位要结合自身的实际，制定切实可行的安全生产大检查工作方案，明确工作重点和内容，及时动员部署，加强宣传，认真开展工作。

（二）隐患排查整改阶段（2025年11月30日至2025年12月20日）

各单位、部门及协作单位要根据冬季安全生产大检查工作要求，全面开展自检自查，认真做好隐患登记，严格按照“三定”“四不准”的原则进行整改。重大隐患要做到“七个一”（一张检查登记表、一个整改指令、一套整改方案、一份整改责任书、一个挂牌督办单位、一份整改验收结果、一件治理档案）。对一时难以整改的隐患，要加强监控监测，制定防控措施，严防隐患酿成事故；同时，要制定切实可行的整改计划，落实资金和责任人，严格按照计划的时间表完成整改工作。

（三）隐患复查阶段（2025年12月25日-2025年1月15日）总结提高阶段（2025年1月20日至1月25日）

各单位、部门要认真做好冬季安全生产隐患排查整治活动总结，查缺补漏，积极探索建立健全安全生产大检查活动的长效工作机制，进一步巩固活动成果，并于1月26日前将冬季安全生产大检查活动总结报公司安全管理室。

五、相关要求

（一）提高认识，加强领导

要充分认识此次冬季安全生产大检查的重要性，结合公司实际，精心组织、周密部署，切实加强组织领导。

（二）突出重点，注重实效。

针对公司实际情况，明确重点部位和重点区域，对易发生事故的薄弱环节和关键问题，要登记建档，重点监督，切实预防各类安全事故的发生。

（三）落实责任，自查自纠

成立冬季安全大检查领导机构，明确职责和分工，制定切实可行的实施方案，组织开展安全大检查工作。对查出的隐患，要制定切实可行的整改措施，明确责任人，限期进行整改。

（四）加强安全生产教育培训工作

要大力宣传安全发展科学理念、安全生产法律法规普及和宣传活动，积极开展全体员工的安全培训教育，提高全体员工的安全意识和自我保护能力。在冬季安全生产大检查期间，公司安全办公室进行跟踪检查，各单位、部门未按照通知要求开展工作，将在月度考评中给予相应的考核。

山东绿健生物技术有限公司

2025年11月17日

**第五篇：2025年冬季安全生产大检查工作方案**

冬季安全生产大检查工作方案

为认真贯彻落实县政府安委会统一部署，进一步推动全乡冬季安全生产大检查工作的有效落实，乡政府决定，从2025年11月15日开始到2025年1月10前，在全乡开展冬季生产大检查统一行动。

一、指导思想

认真贯彻落实县政府安委会《关于开展冬季安全生产大检查工作的通知》和全县安全生产工作会议精神，集中时间，整合力量，统一行动，进一步加大安全生产监督、管理、检查和执法力度，严厉打击非法违法生产经营建设行为，确保全乡安全生产形势持续稳定。

二、主要任务

（一）道路交通安全

开展道路交通安全集中整治。从严从重查处超速行驶、客车超员、货运超载、酒后驾驶、疲劳驾驶、涉牌涉证、农用车违法载人等严重交通违法行为；集中开展道路交通安全宣传教育工作。开展预防重特大道路交通事故冬季会战。严厉整治大型货车超载超限、“五小车辆”未按规定粘贴反光标识、农用车违法载人上路、客运车辆超员、违法停车、机动车超速行驶以及机动车涉牌涉证等违法行为。

（二）消防安全

1、切实加强冬季防火安全工作。认真组织开展冬季消防安全大检查，乡政府将组织人员对各单位、各村开展消防安全专项检查，各单位、各村每月要开展全面自查，消防安全重点单位要每天巡查。认真组织开展人员密集场所、易燃易爆单位、易燃建筑密集区、重大火灾隐患、交通运输行业五类消防安全专项整治，及时部署重大节假日消防安全保卫工作，对火灾隐患拖延不改的单位，要对单位消防安全责任人予以相应的行政处罚、纪律处分。对拒不履行火灾隐患整改责任造成事故的，要依法追究刑事责任。各单位、各村要认真开展冬季消防安全宣传教育。消防部门要切实加强冬季火灾扑救和灾害处置准备工作。

2、全面推进构筑社会消防安全“防火墙”工程。要定期召开消防安全委员会全体会议，研究部署消防安全工作，建立健全重大火灾隐患领导包保责任制度，全面落实政府部门消防工作“四项责任”；社会单位要认真履行消防安全职责，加强对员工消防安全教育培训，大力提升“四个能力”；村委会要大力推广“七户联防”、“十户联防”和“风险共担”等管理机制，进一步夯实火灾防控“四个基础”。

3、深入开展火灾隐患排查。严格贯彻落实《关于开展冬季安全生产大检查工作的通知》要求，认真组织开展建筑工地、人员密集场所、易燃易爆单位火灾隐患专项排查整治行动。

（四）烟花爆竹安全 加强烟花爆竹零售经营安全监管。严厉打击无证经营和超储行为。对无证经营、超许可范围经营、违法经营礼花弹的要重点打击。

（五）渔业生产和水上安全

切实做好冬季渔业生产安全。要全面加强冰上车辆和冰上行人的安全监管，要做好宣传教育，确保不发生安全生产事故。

三、时间步骤

从今年11月15日开始，到2025年1月10结束，共分三个阶段。

（一）明查阶段（2025年11月15日—11月末）。各单位、各村要开展自检自查，全面排查安全隐患，严格落实监管责任和措施，实现全覆盖。要及时梳理检查中发现的问题，督促企业制定整改计划，落实整改责任和措施，对存在重大隐患的企业和单位实施挂牌督办。

（二）暗访阶段（2025年12月1日—2025年12月30日）。要针对安全生产工作中存在的薄弱环节和重大隐患单位开展暗访检查，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位和场所，实施停产整顿或关闭处理。对暗访检查中发现的隐患和问题，要及时提出明确整改要求，并督促整改。

（三）明查暗访阶段（2025年12月31日—2025年1月10日）。乡政府将组成督查组听取有关部门和各村行动进展情况汇报，采取抽查和暗访的方式，监督检查前两个阶段排查出的隐患问题整改情况和重大节日期间安全防范措施制定落实情况。

四、组织机构

成立乡大检查、大整治、大防控行动领导小组。组 长：政府乡长 副组长： 政府副乡长

成员单位：边防派出所、政府办、综治办、电站、中心校、卫生院、信用社、各村。

领导小组办公室设在政府办，负责综合协调和督促检查。主任：（兼）

五、有关要求

一是加强组织领导。开展大检查行动是贯彻落实县政府安委会《关于开展冬季安全生产大检查工作的通知》精神，全面加强当前安全生产工作的一项重大举措，全乡上下要高度重视，加强组织领导，制定行动方案，召开专题会议认真安排部署，充分利用各种宣传媒介，加大宣传教育力度。主要领导要亲自部署，亲自参加检查，切实抓好冬季安全生产大检查行动深入开展。

二是加大工作力度。要建立统一领导、分工负责、协调一致的联合执法工作机制，对非法违法行为一律按规定上限处罚，行动期间，各村及有关部门要进一步加大监督检查力度，开展全方位检查，确保不漏一家单位、不少一户企业。乡政府将分别于今年11月下旬、12月下旬和明年1月，组成督查组，检查指导冬季安全生产大检查行动开展情况。

（三）加强信息反馈。每个阶段工作结束后，督查组要与被督查单位交换意见，被督查单位要指定专人负责上报有关情况。冬季安全生产大检查行动结束后，要认真总结，并及时上报书面材料。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！