# 施工环境保护措施

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2025-05-25

*环境保护措施我方本着“预防为主、环保优先”的原则组织施工，把环境保护提高到与安全、质量同等的地位，加强参建人员的环保意识教育。1．环保组织机构及体系项目部成立以项目经理为组长的环境保护领导小组，副经理副组长及总工为副组长，安质部部长及各作业...*

环境保护措施

我方本着“预防为主、环保优先”的原则组织施工，把环境保护提高到与安全、质量同等的地位，加强参建人员的环保意识教育。

1．环保组织机构及体系

项目部成立以项目经理为组长的环境保护领导小组，副经理副组长及总工为副组长，安质部部长及各作业队队长为组员，安质部为日常环保的管理部门，负责制定环境保护措施及检查标准，检查、监督施工队各项环保工作的落实，项目部各职能部门积极配合环保工作的实施。

2．环境保护措施

施工过程中环境保护十分重要。为了不影响场区的环境，故采取

如下措施：

1.施工现场设置垃圾堆放点，做到日集日清，集中堆放，专人管理，并及时运出场外。

2.生产及混凝土输送中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后，再排入市政下水道，以免堵塞城市管道。

3.防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方，控制作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

4.为防止施工尘灰污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

5.现场材料多，垃圾多，场地小，人流车辆频繁，材料要及时卸货，按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输，天亮前打扫干净。

6.建立环境保护自我保证体系。

7.对职工进行环保知识教育，加强环保意识，积极主动地参与环保工作，自觉地遵守环保的各项规章制度。

8.建立环保工作机构，设立专职环保师负责制定环保工作计划和措施并监督执行，自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作的监督、检查。

9.运输砂石料及土方的车辆通过即有公路时，要尽量进行覆盖，保持清洁上路，不得抛洒，并有专人负责保持清洁。

10.要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响，对砼输送泵等大型机械采取简易的防噪措施。机动车在工地上限速行驶等措施，避免产生灰尘，并经常洒水减少灰尘的污染。现场易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。

11.现场设备污水处理管理系统，生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

12.砼浇筑尽量不安排在节假日、夜晚等居民休息时间。

严格控制电锯、电刨使用时间，电锯、电刨必须在搭设的木棚内使用。

13.成立三人工作小组，经建设单位牵线，与各住户及居民联系，取得谅解，并定时了解其意见，以便现场及时采取相应措施。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！