# 关于安全生产会议纪要范本（精选五篇）

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2025-07-11

*第一篇：关于安全生产会议纪要范本要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾的重要指示精神。下面是由小文档下载网网小编为大家整理的“关于安全生产会议纪要范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。关于安全生产会议纪要范本【一】会议时...*

**第一篇：关于安全生产会议纪要范本**

要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾的重要指示精神。下面是由小文档下载网网小编为大家整理的“关于安全生产会议纪要范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。

关于安全生产会议纪要范本【一】

会议时间：

会议地点：

参加人员： 见签到表

总包单位：

分包单位 ：

主持人：

会议主要内容：

关于2#楼施工现场的安全文明、场地材料规划分类、工程质量、工程进度等问题。

一、安全文明施工

1、要求施工现场材料分类堆放整齐，周转材料、成品材料、原材料不得随意堆放，钢管按长度不同分层堆放在架台上。

2、钢筋场地单独隔离，并用脚手架围挡只留设人员出入的小门，钢筋加工棚安全文明标语需要重新设臵。

3、南侧安全通道加强防护，通道入口并按要求设臵安全文明标语。

4、施工现场大门处钢筋废料重新规整，砌筑废料池存放钢筋废料。

5、二号楼西南侧场地重新整理，用架管搭设多层架子铺设木板用来堆放钢管、扣件、顶丝等材料。6、易燃易爆物品（如乙炔、氧气等）需单独存放于阴凉处，远离明火。7、地泵上方设臵安全防护棚并加设安全文明标语，泵车北侧基坑临边用钢管围挡。

8、劳务方施工机械必须按规范要求“一机一箱一闸一保护”，检查施工现场临时用电情况，严禁私拉乱接，杜绝安全隐患，一级箱、二级箱设臵标志并将用电系统图贴在配电箱内。

9、施工现场道路的清理维护，项目部与劳务单位每周轮流打扫。

10、架子工悬挑脚手架搭设不符合规范要求，剪刀撑的搭接长度至少一米，搭接区旋转扣件不得少于三个，剪刀撑的角度45度~60度之间，安全网破损的及时更换，“四口、十临边”的防护必须到位。

11、卸料平台存在安全隐患，伸入建筑物内长度不得少于1.5米，两侧钢丝绳的长短不一致（导致卸载不均）、平台上倾的角度不够、没有安全防护措施、没有限重标识等。

12、对于“三宝”的使用，高空作业必须佩戴安全带（高挂低用），进入施工现场必须佩戴安全帽，违者按项目部规定罚款。

13、电梯井防护不到位，临边洞口及通风口处要逐层防护。

14、要求塔司每周对塔吊进行一次检查并形成检查记录，塔司上下操作室必须经由爬梯，严禁从建筑物中使用脚手板上下塔吊。

15、在危险区域作业时（高空、临边洞口等）严禁接打电话，杜绝安全事故的发生。

16、施工现场吸烟应谨慎，不得随地乱扔烟头，容易引起火灾。

17、将特种作业人员上岗证（建设部颁发的）、安全员上岗证和安全考核证上报项目部归档。

以上安全文明问题限三日内整改完毕，否则十六层不予结算工程款。

二、工程质量

1、为了保证工地（主体结构和二次结构）用水，决定在施工现场砌筑蓄水池，具体事项由项目部与劳务公司及二次结构方协定。

2、蓄水池砌筑好后，由水电工自水池向楼上每层接上一个三通，用来作为二次结构用水。

3、由于水泥马镫实用性不强，无法保证双层钢筋间的间距要求，所以要求东福劳务公司自十六层开始将水泥马镫换成钢筋马镫。

4、每层验筋时，钢筋班组需自检，钢筋班组长带头检查，合格后报劳务单位检查，最后上报项目部检查后通知监理单位，顶板验筋时搭设简易马道，做好成品保护防止践踏钢筋，否则不予验筋。

5、浇筑完成的砼必须养护，养护时间不得少于7天，同条件试块随层留臵。

6、自十六层开始后浇带处模板单独设臵支撑体系，否则不予验收。

7、由于工期紧迫，木工拆模后应及时清理建筑垃圾，不得影响二次结构施工，否则予以罚款。

8、木工与钢筋工作业时合理搭接，相互配合，不得出现先合模后绑筋的现场，否则勒令返工改正；砌筑工程时，瓦工与电工要相互配合，不得出现后期剔凿墙体现象，否则一次罚款伍仟元并负责维修。

三、工程进度

1、自十六层开始，砼浇筑时间必须合理，不得因为机械、人工造成浇筑时间过长，否则将采取经济措施制裁。

2、项目部保证提供的商品砼和易性良好，满足施工要求，劳务单位在浇筑时如因砼质量问题需及时通知项目部解决，不得私自加水，否则发现一次罚款伍万元。

3、自二楼开始逐层向上清理，每清理一层与二次结构方交接一层，为了二次结构施工准备工作顺利进行，尽快安排工人清理，如劳务公司不尽快清理将由二次结构方派人清理，所产生费用将从劳务公司工程款中扣除。

3、本周工程进度按照实际进行，本周四由项目部与劳务公司根据实际情况共同制定周进度计划，双方签字后按进度计划施工，并在一周后进行对比、分析、纠偏、执行。如因劳务方主观原因导致进度滞后，将根据滞后时间对其进行经济处罚。

此会议记要与《工程承包合同》具备同样法律效益，可以作为工程款结算的依据，针对各工种均有效。

关于安全生产会议纪要范本【二】

会议时间：xx年x月x日

会议地点：

参会人员：

会议记录：

会议内容：

1、针对目前集团总部中午午休时间管理不清晰，导致部分员工下午到岗时间晚，工作较为松散的现象，会议提出对于中午午休时间段做出统一规定的建议，如参照服饰产业，提前15分钟下班避开高峰期，到岗时间可最多延迟15分钟等。

2、会议要求每人总结阅读《伟志企业未来之路》后印象最深的点位： ① 人本、员工、公司需求，本能，本质需求

② 最好的自己，人情自己，接纳自己（好的和不好的方面）③ 追求数一数二的产品价值，客户服务价值

④ 营造社区，包括音乐，篱笆，动植物，环境等

⑤ 员工关怀

⑥ 爱与责任

⑦ 感恩与收获

⑧ 与万物和谐相处

3、会议提出每个人为何没有做到最好的自己的问题，参会人员的回答如下：

① 惰性

② 不自信，专业能力不足

③ 不知道自己的目标，想要什么

④ 不能接纳自己的全部，真实的表达自己

⑤ 个人观点影响与外界和谐相处

⑥ 执着

4、集团要求年底之前每个人上交“如何做最好的自己”10个案例，部门上交10个践行伟志企业文化的案例。本次会议决定，8月底之前总部人力资源部每位员工至少以书面形式上交“如何做最好的自己”案例5个，9月底之前每人上交部门践行伟志企业文化案例2个。针对个人案例的写法，会议建议按照如下格式来写：

① 现状：\_\_\_\_\_\_\_

② 执行：\_\_\_\_\_\_\_

③ 结果：\_\_\_\_\_\_\_

针对部门案例的写法，会议举出了一些实例来说明：

① x公司生产长工人，因为长时间久坐不利于身体健康，向总设计了一种透气可散热的垫子方便工人使用。

② 服饰公司提出的“你穿我洗我熨”活动

③ 给员工发放各种书籍

注：员工所举的案例应具有时效性，最好是最近一年发生的案例。

会议收获：

通过本次共创会，人力资源部全体同仁对于伟志的企业文化有了更深的理解，如何做最好的自己有了更准确的认识，并对于为何没有做到最好的自己进行了深刻的反思。此外，会议还明确本年度个人和部门需要上交的“如何做最好的自己”案例10个，规定了每位参会人员8月底个人需要上交案例至少5个，9月底需要上交部门案例至少2个，并结合本部门实际情况对于案例的写法提出了具体的建议和实例，为大家的后续工作指明了方向。

关于安全生产会议纪要范本【三】

时间:xx年x月x日

地点:会议室

会议主题:安全生产会议:

主要内容:

会议就20xx年安全生产工作进行了部署:

1、分析20xx年度安全生产运行情况，总体运行平稳。

2、对20xx年度安全生产工作计划、安全生产费用投入计划进行审议，并通过，并按工作计划进行年度安全生产工作布置。

3、要求财务部做好20xx年度安全生产费用提取工作。

4、对年度安全生产目标进行分解，要求各部门、车间按安全目标进行工作安排、及安全考核。

5、严格落实20xx年度安全生产承诺制度，签订20xx年度安全生产承诺书。

6、严格落实隐患排查制度，做好安全隐患排查工作，对查出的隐患限时整改，及时复出。

7、安排会后进行安全生产检查。

关于安全生产会议纪要范本【四】

时间：xx年x月x日

地点：会议室

会议主题：安全生产会议：

主要内容：

1、检查分析目前安全生产现状，针对存在安全隐患提出改进措施，并严格督促整改落实。

2、确定成立安全生产标准化领导小组，并组织分工，由总经理组织，安全部具体执行。

3、完善修订安全管理制度，并制定安全检查表。

4、要求各部门、车间针对春季干燥、多风的特点，加强安全教育，注意防火，强化现场监控，安全管理人员要加强巡查。

5、各车间部门按照隐患排查表认真做好排查治理工作。

关于安全生产会议纪要范本【五】

会议时间：20xx年x月x日

会议地点：学生会办公室

出席人：红十字事务部全体成员

主持人：部长x

记录人：x

会议内容如下：（会议主要由部长丁丽主讲，副部补述。）。

一.近期发现的几个问题

1.有个别同学对工作有抱怨情绪，态度不积极，希望大家能够互相理解，团结共进。

2.希望大家能够克服志愿服务活动中的困难。

3.每个人应该有集体感以及部门荣誉感。

2.试用期为一个月。

二.我部的工作性质：

开展医疗、急救、健康等方面的志愿服务活动以及参与校志协其他部门开展的志愿活动。

三.近期工作安排：

1.中韩交流会（13—15日），需要志愿者提供志愿服务。统计有意愿的同学。

2.下周四（10月20日），与x市血液中心合作举办“以献血的形式纪念成长”的成人礼活动，会有全天分段的值班表，统计值班时间。

3.13-15号及周三至周五参与新闻学院的志愿活动的同学，第一班需要在早上到办公室拿志愿者证，最后一班需将志愿者证送回。

4.周六晚上部门聚餐

5.下周三校志协大例会，希望大家主动自由发言。

四.一些细节问题

1.大家要注意接收群邮件，并回复收到。

2.值班请假必须有假条，假条将之后以群邮件发出。

3.以后部门例会提前10分钟到，志协大例会提前15分钟到。

4.今后的部门例会可能定于每周五。

5.短信回复有礼貌，避免拖延。

6.开会时手机静音。

7.对其他部门的师兄师姐特别注意礼貌。

8.公文写作注意格式与内容。

9.新人们可以多和师兄师姐交流谈心，注意时间，避免上课和休息。

五.自由发言。

1.加入志协的意义

2.怎样成为红十字会的一员。

3.如何处理工作和学习的关系。

六.x部长介绍日后的一些活动安排

1.与x市血液中心合办的采血车进校园活动，每月一次，从本学期开始每月将计划设置主题，希望大家多出主意。

2.与校医院合作的红十字协会会员培训。

3.12月1日世界艾滋病日宣传。

4.12月份急救知识竞赛

5.12月份游园会。

6.3月24日防治结核病宣传活动。

7.5月初红十会员招新。

8.5月份红会会员培训

七.部长最后总结，强调“责任”，会议结束。

**第二篇：===安全生产会议纪要**

\*\*\*镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第1期）

会议时 间：\*\*\* 会议地 点：\*\*\* 会议主持人：\*\*\* 会议参加人：\*\*\* 会议记录人：\*\*\* 1月11日，在\*\*\*会议室召开了\*\*\*镇\*\*\*月份安全生产工作会议。会议由\*\*\*主持，纪要如下：

会议传达了区安委办，及区委、区政府相关会议精神。会议安排部署了关于组织第一季度安全生产大检查，即春节前大检查的工作内容。

一是\*\*\*要迅速组织力量，开展安全用电的宣传活动，做好森林防火工作大检查和生产安全大排查工作，同时加大对生产安全的宣传工作，以期达到安全第一，人人皆知的效果。

二是各主要生产单位，特别是非煤矿山、烟花爆竹、危化品企业，要根据本单位的实际进行一次全面的安全生产隐患大排查工作。

三是供电部门要对全镇范围内的供电线路和大型电器设备进行一次彻查。

四是工商部门和镇食安办要认真检查食品药品的生产和经营，确保药品和食品安全。

五是动物防疫部门要加大对动物防疫检疫工作。六是国土、城建部门要加强对农村建筑的审批管理，杜绝事故发生。

七是交通、交警部门要加强道路交通管理。

会议强调了春节前期安全生产工作安排应该注意的几点要求，各党政领导、联点干部在会后迅速下到所联系的村和单位，召开会议落实工作。安监站、综治办、派出所联动，对全镇的非煤矿山、烟花爆竹、危化企业、各建筑工地进行全面的排查，做到责任层层落实，实行责任排查。

会议要求大家认真领会会议精神，认真开展春节前的检查、排查工作，发现问题、解决问题。做到无事故发生，对人民生命财产高度负责，确保春节期间的祥和。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第2期）

会议时 间： 2025年2月4日 会议地 点： 镇政府二楼会议室 会议主持人：钟贵荣

会议参加人：钟贵荣 殷建国 严明意 吴建明 李昌遐

赵 媚 李 戒 郑 浩 刘金顶 贺建明

会议记录人：周景辉

2月4日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇2月份安全生产工作会议。安委会全体成员、各办主任参加了会议，会议由钟贵荣镇长主持，纪要如下：

会议通报了三月份全镇非煤矿山隐患排查情况，结果显示幸福采石场、玉江的三家砖厂手续到期，有些企业存在在施工过程未戴安全帽和相关制度不健全的情况存在。根据区政府的统一安排，塘峡砖厂和玉华空心砖厂在9月份必须关闭。

会议指出在春节前期，城建办和企业办对全镇8家大型建筑工地的全面清查取得了良好效果，以后将进行不定期检查。十字路集镇和学士桥集镇还存在一定的安全和治安隐患，主要体现在赶集和摩的送客。此外，食品安全问题也是目前棘手的难题，要引起高度重视。

会议指示安监站要依法对玉华空心砖厂和塘峡砖厂发放停产通知，在安全检查中发现的问题，要及时发放整改通知书，限期责令整改。城管办负责集镇赶集安全隐患的排查，食品安全办公室要加大清查整顿力度。会议安排了后段工作安排，包括召开含浦镇安全生产工作暨创建安全生产示范镇的动员大会和部署安监站对全镇三大高危行业的例行检查。

会议强调安全生产工作是今年来党中央、国务院非常重视的问题，镇党委、政府高度重视，各相关负责单位要依照各项工作安排，抓紧落实。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第3期）

会议时 间： 2025年3月2日 会议地 点： 镇二楼会议室 会议主持人：钟贵荣

会议参加人：赵 媚 程继华 贺建明 严民意 吴建明 李昌遐

郑 浩 镇属各事业单位 大专院校 幼儿园

会议记录人：周景辉

3月2日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇3月份安全生产工作暨创建安全生产示范镇动员大会。会议由钟贵荣镇长主持，纪要如下：

一、会上贺建明作工作报告。主要包括以下几点：

一是认清形势，高度重视，切实加强安全生产工作的紧迫感。二是强化措施，创新方法，促进安全生产监管水平上台阶。首先创新一系列工作制度，健全安全生产工作机制。其次强化两个主体责任，夯实安全生产工作基础。再次加强三级监管力量，健全安全生产工作网络。最后促进五个方面转变，提升安全生产工作水平。三是加强领导，锁定目标，深入开展安全生产示范乡镇创建工作。主要包括五个“更加”：安排部署务必更加周密；创建氛围更加浓厚；检查督办务必更加严格；责任落实务必更加严厉；工作目标务必更加明确。

二、会上各单位向政府递交安全生产责任书。

三、会上程继华书记做动员讲话，主要包括以下几点：一是安全生产主要清醒认识，态度明确；二是隐患排查要认真细致；三是执法必严；四是关于人大、政协两会期间的安全问题，信访、上访问题，学校学生集中游行示威问题，信息要通畅。

四、会上钟镇长发表讲话，主要包括以下几点： 一是会后各单位向负责人做好汇报，认真搞好落实；二是按照会议要求落实安全生产各项工作，主要是人、财、物； 三是会后各单位将落实会议情况及时反馈给安委会办公室。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第3期）

会议时 间： 2025年3月15日 会议地 点： 含浦镇科技园会议室 会议主持人：刘金顶

会议参加人：钟贵荣 刘金顶 郑 浩 李高峰 陈松平各房地产企业负责人（江山帝景、汀湘十里、枫华府第、云栖谷、锑都家园、金鼎地产、麓山和苑、米兰春天、麓山别墅、迪亚溪谷、九龙地产、麓山里、南山、白鹤天池、华润地产）

会议记录人：周景辉

3月15日，在含浦镇科技园会议室召开了全镇3月份安全生产和财税工作会议。部分党政领导、安委会成员、各房地产企业负责人参加了会议，会议由刘金顶主持，纪要如下：

一、郑浩副镇长主持会议，宣布会议议程，并就如何抓好安全生产工作了开头语。

二、会上分管安全生产的刘金顶部长就安全生产工作布臵动员，并就创建安全生产范示城区作了重要强调。

三、会上各单位递交安全生产目标管理责任状。

四、会上郑浩就含浦今年财税工作讲话并将3月份纳税任务分到各单位。

五、会上钟镇长就安全生产作进一步强调，主要包括以下几点：一是安全生产压倒一切，实行“一票否决”制；二是安全生产要常抓不懈，时刻经得起检查；三是各单位必须有专门的安全组织机构；四是今天会议的主题是安全生产 附带才是财税工作。

六、会上各地产企业分别表态发言，坚决把安全生产摆在第一位，全力配合，认真抓落实，并尽力完成财税任务。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第4期）

会议时 间： 2025年4月25日 会议地 点： 镇政府二楼中会议室 会议主持人：钟贵荣

会议参加人：钟贵荣 程继华 吴建明 殷建国 郑 浩 刘金顶

李昌遐 赵 媚 严民意 周景辉 陈松平

会议记录人：周景辉

4月25日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇4月份安全生产 “打非治违” 专题会议。会议的主题为研究、部署、贯彻岳安办发[2025]关于印发《岳麓区深入开展严厉打击非法违法生产经营建设行为集中专项行动方案》的通知，会议纪要如下：

会议领会学习岳麓区安委办发[2025]7号文件精神。

会议部署了从4月开始开始到了7月上旬在全镇深入开展为期3个月的打非治违（打击非法违法生产经营建设行为）的工作。打击的重点主要包括非煤矿山、建筑工地、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品、冶金等。违法行为主要包括：无证即证照不齐或过期从事生产经营建设的；关闭取缔后又擅自进行生产经营建设的；停产整顿，整合技术未经验收擅自进行组建的；生产和违反建设项目安全设施“三同时”规定的；非法用工，无证上岗的；拒不执行安全监管监察指令，抗拒安全执法的。在时间安排方面，4月底以前为动员部署阶段，5月上旬—6月中旬集中打击阶段，6月下旬—7月中旬督导检查阶段。总体要求是:乡镇要成立“打击治违”领导小组；联合执法；联合执法、形成强大合力；重拳严厉打击、严格行政问责；强化社会监督、营造浓厚氛围；形成亮点特色、构建长效机制；按时上报资料、及时总结情况。

会议对“打非治违”的总体安排：一是非煤矿山的清理整顿请刘金顶刘部长负责，具体实施由安企办负责；二是交通运输方面请刘部长协同安企办、派出所、交警队负责；三是建筑施工方面，请严明意副镇长负责，由城管办、安企办协助；四是危化物品、烟花爆竹请刘部长负责，由安企办协助；五是各村、社区成立“打非治违”领导小组，召开专题会议，请各联村党政领导负责；六是各种资料收集，信息报送由安监站负责；七是成立镇“打非治违”专项行动领导小组即镇安委会全体成员。

会议强调“打非治违”工作要摆在各项工作之首，是当前工作的重中之重，务必要提高认识，按照钟镇长的统一安排部署，搞好这次打非治违行动，并将此次会议要形成决议，下发到各村、社区各企事业单位。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第五期）

会议时 间： 2025年5月8日 会议地 点： 镇政府二楼大会议室 会议主持人：刘金顶

会议参加人：全体党政干部、各办主任、各村（社区）负责人、镇企事业单位责任人

会议记录人：周景辉

5月15日，在含浦镇镇政府二楼大会议室召开了全镇5月份安全生产工作会议。全镇党政领导、各办主任、各村（社区）负责人、镇属事业单位负责人及企业主管安全生产负责人参加了会议，会议由刘金顶主持，纪要如下：

一、学习上级文件精神。

会议传达了2025年5月岳麓区安全生产例会会议精神，全体参会人员认真学习了长沙市委市政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（长发【2025】31号）和《长沙市安全生产责任制及行政责任追究暂行规定》（长发【2025】28号）两个重要文件，明确了当前和今后安全生产工作的重点和任务。

二、通报当前安全生产工作

会议认为，全镇大多数企事业单位能够按照镇安监站的安排部署有针对性开展了安全生产工作，安全生产形势总体平稳。但也存在一些不容忽视的问题：一是一些生产经营单位对安全生产工作仍然重视不够、投入不足，事故防范措施落实不到位。二是一些企业安全生产责任感和紧迫感不强。三是安全生产规章制度不健全，层层检查落实的安全生产责任制还没有全面建立起来。

三、安排部署下一阶段全镇安全生产重点工作 会议要求各企事业单位、各部门近期要认真抓好以下几项工作：

一是要加强对以上文件的学习领会，自觉按照文件精神，各司其职，切实做好安全生产工作，出了安全生产问题将严格按文件精神进行查处。

二是要组织好本单位、本部门成员召开月度安全生产专题会议，由安监站负责检查落实。

三是要健全规章制度，提高认识，切实做好后期安全生产工作。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第六期）会议时 间： 2025年6月3日 会议地 点： 镇政府二楼中会议室 会议主持人：刘金顶

会议参加人：钟贵荣 刘金顶 周景辉 陈松平

蒋晓华 谭景佳 郑 浩

会议记录人：周景辉 会议纪 要：

一、传达学习上级文件精神。

会议学习了《关于全国第十个安全生产月活动的通知》，明确了我镇今年 “安全生产月”的活动主题及活动要求。

二、安排部署“安全生产月”相关工作

会议安排部署了“安全生产月”的相关工作，主要内容如下：

一是做好宣传发动工作。充分利用宣传车、横幅、宣传标语等各种形式，开展广泛的宣传活动，使安全生产观念深入人心。

二是召开会议进行动员部署。定于6月7日召开全镇安全员会议，传达“安全生产月”活动要求，切实做好安全工作。

二是各村、社区要制定自身活动开展的方案、计划及总结材料，并于6月25日前交安监站。

三是加强监督检查工作。由刘部长带队，对全镇所有非煤矿山进行一次全面的安全检查。

四是全面开展安全隐患排查，查找问题和漏洞，及早杜绝安全事故苗头。

三、关于“安全生产月”工作的几点强调

会议强调做好安全生产月的工作，要切实注意以下几个方面的工作：

一是检查不但要针对非煤矿山，还应扩大到烟花爆竹、公路桥梁、危化企业。

二是切实加强食品安全检查，要毫不松懈、持续进行检查、督查，确保食品安全。

三是要建立好企业台账，对全镇企业、单位要逐个摸清情况，造册登记，一企一档。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第七期）

会议时 间： 2025年7月22日 会议地 点： 镇政府二楼中会议室 会议主持人：刘金顶

会议参加人：钟贵荣 刘金顶 李昌遐 严民意 赵 媚

郑 洁 谭景佳 周景辉

会议记录人：周景辉

7月22日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇7月份安全生产工作会议，通报了我镇前期安全生产工作，研究部署如何做好安全生产教育培训专项执法检查工作，纪要如下：

会议认真学习了《全区安全生产教育培训专项执法检查工作方案》，明确了此次专项执法检查工作的范围、内容及要求。

会议认为，半年来我镇安全生产形式整体较好，无重大安全事故发生，但重点行业、领域的安全生产工作还不容乐观，后段工作要重点针对非煤矿山、烟花爆竹、公路桥梁、危化企业、冶金、机械、建材等行业和领域，加强安全检查监督，强化各类事故隐患的治理。

会议对近期开展安全生产执法检查工作做了以下方面的安排：

1、检查对象：非煤矿山、烟花爆竹、危化企业、冶金机械等行业领域生产经营单位。

2、检查内容：企业安全生产教育培训制度的落实、安全培训档案的建立和专项经费安排等情况。

3、工作安排：7月22日至7月25日为宣传发动期；7月26日至8月1日为企业自查阶段；8月2日至8月15日为执法检查阶段。

4、具体要求：由刘部长负总责，安监站全体成员积极参与，严格对照标准要求，逐条检查，事后依据检查情况，做好书面总结。

会议强调，为确保圆满完成专项执法检查工作，要切实做好以下工作：

1、认真做好宣传工作。各联村党政干部要向村、社区传达好此次会议精神，使相关责任人高度重视，切实做好此次专项检查工作。

2、加强部门配合。城管办、农办、国土所、城建办等部门要积极配合次专项执法检查工作，形成部门合力，促进专项检查工作的圆满完成。

3、关停安全生产问题十分突出的企业。由安监站牵头，对安全生产不达标的玉华空心砖厂和塘峡砖厂予以关闭。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第八期）

会议时 间：2025年8月22日 会议地 点：镇政府二楼中会议室 会议主持人：钟贵荣

会议参加人：钟贵荣 刘金顶 周景辉 陈松平蒋晓华

严民意 赵媚 李沼霞 谭景佳

会议记录人：周景辉

8月22日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇8月份安全生产工作会议。全镇党政领导、各办主任、各村（社区）负责人、镇属事业单位负责人及企业主管安全生产负责人参加了会议，会议由周景辉主持，纪要如下：

会议通报了全镇非煤矿山和相关规模企业安全教育培训、普法教育及持证上岗情况的检查结果，提出个别企业存在证件过期未及时更换的情况。

会议传达了省、市、区关于安全生产隐患排查的通知，排查时间要求为8月中旬至9月中旬，排查内容应包括：以公路、桥梁为重点的交通运输领域，以非煤矿山为重点的矿山领域，以危险化学品为重点的工业领域，以住房建设项目为重点的建筑领域和烟花爆工厂和火工产业领域。

会议要求，按照省电话会议精神所提出的“关于开展安全生产隐患排查整治好城市工业灾害防治工作的几个问题”，要结合安全生产大排查，联合城建办、安监办、城管办和安监站对全镇的在建施工单位进行一次全面的安全检查。同时，向各村、社区下发通知，对全镇的中小学校、幼儿园的校车进行一次安全隐患大排查，排查结果应予回执；对全镇的非煤矿山、危化企业、中小学食堂进行一次全面检查和督查，在联合执法检查的同时，按照全市创建文明城市的要求将整治工作落到实处。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第九期）

会议时 间： 2025年9月24日 会议地 点： 镇政府二楼中会议室 会议主持人： 钟贵荣

会议参加人：程继华 钟贵荣 刘金顶 程继华 吴建明

谭景佳 李昌遐 周景辉

会议记录人： 周景辉

9月24日，在含浦镇镇政府二楼会议室召开了全镇9月份安全生产工作会议。全镇党政领导、各办主任、各村（社区）负责人、镇属事业单位负责人及企业主管安全生产负责人参加了会议，会议由钟贵荣主持，纪要如下：

会议通报了8月下旬全镇非煤矿山隐患排查结果，结果显示生产存在未按要求佩戴安全帽、安全制度未上墙、缺少相关的记录资料、检查的相关记录不规范等问题，各非煤矿山企业应及时改善和处理。

会议提出了国庆期间安全生产的要求：各企业于9月29日前上报一份企业主要负责人值班安排表到党政办；各非煤矿山报一份由矿长带队值班的安排表到镇安企办；各村、社区、联校报一份值班安排到党政办，矿有企事业单位负责人必须保持手机畅通；安企办负责对全镇的非煤矿山、企业进行一次安全生产大检查。会议强调国庆期间任何村、社区主要负责人一律不得出省，需保持手机24小时畅通。国庆各级机关实行分班制，每班由一名党领导带队，如有特殊情况需在一个小时内赶到现场。

会议要求安企办对全镇的企业进行一次安全生产大检查，包括学校、道路交通和消防安全；各村、社区坚守岗位，密切关注企业生产情况；安企办针对上月的安企生产隐患排 查写出一个具体的总结材料，对发现的问题应及时整改。

含浦镇2025年安全生产委员会会议纪要

（第十期）

会议时 间： 2025年10月11日 会议地 点： 镇政府二楼小会议室 会议主持人： 钟贵荣

会议参加人： 钟贵荣 刘金顶 严民意 赵 媚 周景辉 会议记录人： 周景辉

10月11日，在含浦镇镇政府二楼小会议室召开了全镇10月份安全生产工作会议。会议通报了上月关于企业安全生产重点工作开展情况，研究部署了本月安全生产重点工作，纪要如下：

会议通报了9月企业安全生产重点工作—关于关闭玉江塘峡和玉华空心砖厂工作进展情况：计划按103号令投入二百多万元进行拆迁补偿，目前已与两家砖厂法人代表进行了一次谈话，听取了相关意见，并给企业下达了停工通知，但双方难以达成一致意见，下步工作推进比较困难，已向区安监局和区政府递送了报告，请求上级主管部门和区政府予以支持。

会议要求安企办严格按照区委、区政府的安排，根据实际情况，制定合理的关停方案；加大行动力度；根据长沙先导区管委会„2025‟27号文件精神指示，给予每个企业以奖代补30万元的补偿，确保完成区委、区政府关于关停安全不合格企业的工作任务。

会议安排了近期安全工作重点：切实抓好食品安全生产工作，开展企业责任人安全生产培训，强化安全生产责任意识；做好食品安全生产资料归档整理；进行“工作回头看”，查找缺漏；加大检查整改力度，确保安全生产工作落到实处。

**第三篇：安全生产会议纪要**

安全生产会议纪要

签发人：2025年12月1日上午9时30分，淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司各部门负责人、项目部负责人及专职安全员参加了会议。会议总结分析了11月份分公司安全生产工作情况，并对下一阶段安全生产工作进行了部署。形成会议纪要如下：

一、会议简要总结了11月份安全生产工作情况

1、安全生产情况：11月份安全生产情况总体平稳，机组安全稳定运行，截止11月30日，分公司没有发生安全生产事故，没有发生设备障碍、异常、未遂等不安全事件，两台机组实现零非停，实现连续安全生产1211天，11月份全月完成发电量7.38亿千瓦时；完成年累计发电量74.39亿千瓦时。今年全年力争完成发电量81亿，任务较重，各部门、各项目部各级人员要提高认识、共同努力，继续做好各项安全生产工作，提高设备可靠性，确保分公司安全、经营目标的完成。

2、安全管理：11月份分公司安全生产各项工作正常开展。对秋季安全大检查工作进行总结，秋查工作中做得较好的部门及项目部给予肯定，对少数部门和项目部存在的一些共性和典型问题进行分析，并提出整改要求。目前除个别整改项目延期外，多数项目均已按期完成整改。随着时间进入了天干物燥火灾多发的秋冬季节，为了消除火险隐患，提高消防、自救、逃生能力，分公司开展了“清剿火患”工作。保协部组织50余人进行消防知识培训及灭火演练，对宿舍楼、项目部、职工活动中心、仓库等进行“清剿火患”专项检查，对存在隐患的单位提出了整改要求，并进行闭环跟踪。为加快分公司标准化建设，11月下旬，分公司标准化信息管理模块进入试运行阶段。目前分公司各部门新编制及修订的标准，都可通过标准化信息平台进行提

交、审核、批准和发布。安全整改项目的管理在EAM信息平台投入试用，通过信息流程的规范管理，使各类整改项目的填报、审批、整改、延期、验收等工作必须按照流程规范完成，对整改项目的闭环管理提供了技术保障，进一步提高了安全文明生产问题整改的效率。分公司组织进行一次质安健环整合管理体系内审，审核提出一般不符合项44项，观察和建议93项，目前正在组织进行全面整改与落实。为了提高分公司员工的安全文明生产管理水平，分公司聘请咨询公司专家来厂进行了“6S”管理培训。

二、会议认真贯彻学习了上级安全文件精神

1、宣贯了《关于印发浙能集团电力企业安全生产标准化工作实施方案的通知》（浙能生[2025]681号）文，按照通知的要求做了相关部署。

2、学习贯彻集团公司11月份安全生产视频例会会议精神，落实责任，全力抓好季节性的各项安全防范措施，集中精力抓好岁末安全生产工作，确保任务圆满完成。

3、组织学习了电监会《电力行业节能减排监督工作会议精神》，要求全力做好“十二五”节能减排工作。

三、会议对以下问题进行协调处理1.厂区道路井盖丢失和损坏情况发生较频繁，构成了交通安全隐患。为了能够加快反应速度，即刻消除隐患，要求：淮南天达龙升建材资源开发有限公司（以下简称达升公司）保洁人员要及时发现并向保协部汇报井盖缺失情况，在井盖回补前要按照《电业安全工作规程》要求，必须装设牢固的临时围栏和明显警告标志。保协部发现或接报有井盖缺失后要立即补上。设备部要织组好井盖板的制作，在一周内要做好 要进行考核。2.因1号炉渣仓及运渣车辆漏洒和1号炉漏灰，造成1号机主厂房南侧道路上煤灰较多，影响了分公司的文明生产工作。淮南天达龙升建材资源开发有限公司对渣仓及运渣车要进行妥善管理，防止渣水流出污染道路，如果发生渣水污染道路时要及时清扫、冲洗，做到保持道路清洁。对于1号锅炉的漏灰，平圩项目部要及时清扫干净，防止飞灰飘荡到1号机主厂房南侧道路上。3.加强分公司粉煤灰外运出厂后的后续管理，预防出现购灰者处置不当造成环境污染问题的发生。达升公司全程负责我厂灰的处理，要跟踪我厂灰运出厂外后的处置问题，严禁把灰沿路沿河倾倒等可能造成环境污染的行为。对已外运出厂可能造成环境污染的情况进行摸底，做好调查取证工作，并向上级和业主方书面汇报。业主方会尽力协调解决，不能解决的会向上级汇报。

四、当前安全管理中存在的不足和改进要求1.月安全生产例会要形成对会议部署工作的闭环管理机制。在每月安全生产例会的汇报内容中，各部门和项目部要对上月安全生产例会会议纪要布置的工作、协调解决的问题、持续改进要求的落实情况进行汇报，没有按要求完成相应工作任务的要做出解释。2.质安部负责编制的《安全简报》内容要进行规范，对简报中所列的数据要进行分析处理。数据分析中，要能反映出对问题发生的原因分析、解决方法的探寻、防范措拖的制订和奖优罚劣处理等管理行为。《安全简报》中还要增加设备隐患的排查与治理、安全管理和监督存在的不足、生产作业风险的辨识和防范内容。3.宜兴锅炉密封工程有限公司要加强分公司《文时生产管理标准》的学习贯彻，严禁将毛竹竿、脚手架、手推车等物乱堆乱

放；作业完成后及时拆除脚手架；要加强仓库管理，按照6S的标准进行整改。4.湖北凌宇电力设备有限公司的工作人员更换太过频繁，不利于优质高效完成吹灰器的正常维护工作，影响安全生产。要求湖北凌宇公司要加强对工作人员管理，稳定员工队伍，提高业务水平。

五、会议布置了下阶段工作重点要求1.落实完成分公司秋季安全大检查整改及验收工作，做好资料整理、数据汇总工作，认真做好集团公司来厂进行秋季安全大检查工作。质安部做好迎检接待工作，各部门和项目部做好配合检查工作。2.认真做好防寒、防冻、防小动物工作，做好预防雨雪、冰冻、大雾等恶劣气候对安全生产的影响。设备部要根据分公司的实际情况，做出具体的防寒防冻措施，以通知的形式下发分公司的各个部门实施，并组织好复查验收工作。具体每项措施要落实到到位并得到确认，各专业要按照下达的防寒防冻措施要求，细化制定检查表，落实检查内容、要求、人员、周期频次等。运行部要做好有关防寒防冻的针对性事故演练，做好压力变送器结冻、煤仓冻结不下煤等冬季易发情况的事故预想。运行值班人员要做到事故一但发生，能沉着冷静、应对有序、妥善处置。3.持续开展设备隐患排查和治理工作。通过对DCS、SIS系统以及远程诊断系统数据的分析，用科学的方法，用数据来判断设备状态的劣化趋势，提前发现隐患，提前处理，防患于未然，确保设备的安全可靠长周期运行。各专业要针对设备存在的缺陷和隐患，尽早制定处理方案，落实备品备件，了解掌握检修力量及检修工器具等资源情况，做好随时应急抢修的充分准备工作。4.进一步加强对现场作业的两票三制管理，严肃工作票、操作票的填写、审批、安措执行、许可等环节进行全过程的 管理和监督，对不合格票责任人要进行考核、培训教育，对无票工作要严厉处罚，确保检修作业人身和设备安全。5.各部门、各项目部要认真组织开展电力安全生产标准化达标工作，按照分公司贯标工作总体部署积，极开展工作。6.编制公司2025安全工作要点及保证措施。7.编制公司2025安全生产责任书。8.做好公司2025年安全费用总结，编制公司2025年安全费用计划。9.组织做好公司2025年“两措”总结，编制公司2025年“两措”计划。10.做好公司外包单位安全绩效测评工作。11.组织做好公司法律法规的合规性评价工作。12.做好公司安全工作总结，配合淮浙煤电公司召开安全总结会。13.按照安评整改计划项目，完成12月份整改及复查验收工作。

**第四篇：安全生产会议纪要**

安全生产会议纪要

一、会议时间：2025年4月13日

二、会议地点：项目部会议室

三、参加人员：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、材料员、电工、各班组长

四、总结上半月安全工作，安排、部署下半个月工作

五、会议内容：

（一）总结上半个月安全工作

经过多次巡查，发现安全隐患及时整改，上半个月，未发生一起安全生产事故和人员伤害事故。

（二）下半月工作指示

继续加强安全巡查，发现安全隐患及时整改，加强安全教育，提高员工安全意况。挡墙砌筑时，石块吊运注意观察、安全吊运，临边设置保护装置、警示标置；施工机械按规程操作，注意安全；电工加强电线线路的检查，保护。加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行。

坚持“安全生产，预防为主”的原则，加强安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保证安全生产。

安全生产会议纪要

一、会议时间：2025年8月17日

二、会议地点：项目部会议室

三、参加人员：项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、电工、各班组长

四、总结上半月安全工作，安排、部署下半个月工作

五、会议内容：

（一）总结上半个月安全工作

本月工作重点是隧洞开挖，经大家努力巡查，发现安全隐患及时整改，上半个月，安全生产顺利进行，未发生一起安全生产事故和人员伤害事故。

（二）下半月工作指示

现隧洞开挖即将完成，大家不用放松警惕，继续进行安全巡查，发现安全隐患及时整改，坚持做好安全宣传工作，要让工地上的每个人都熟知相关的安全知识，要让每个员工时时提高警惕，不能有麻痹大意的心理。

加强劳动保护用品的投入，要按规定发放，确保施工人员的人身安全，并有专人进行负责保管。

质量员、材料员严格控制进场的材料的质量。

安全生产会议纪要

一、会议时间：2025年5月16日

二、会议地点：项目部会议室

三、参加人员：项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、电工、各班组长

四、总结上半月安全工作，安排、部署下半个月工作

五、会议内容：

（1）继续加强安全巡查；

（2）班组长加强对员工安全宣传、教育工作，增强员工安全意识；

（3）加强施工危险源的安全管理；

（4）及时对业主、现场监理堤出的安全问题进行整改；（5）严明纪律，严格查处不安全因素，做到防微杜渐。

安全生产会议纪要

一、会议时间：2025年10月14日

二、会议地点：项目部会议室

三、参加人员：项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、电工、各班组长

四、总结上半月安全工作，安排、部署下半个月工作

五、会议内容：

（1）隧洞衬砌已开始施工，应随时注意观察隧洞情况，加强隧洞冒顶处支护，电工加强对隧洞内电线线路的检查，安全管理人员加强对隧洞的巡查，发现安全隐患及时整改。

（2）质检人员加强对隧洞钢筋制作、安装的检查，严格实行“三检制”。

（3）个别地方安全警示标志缺失，应立即悬挂。

（4）钢架即将施工，做好施工人员的安全教育工作，高空作业时做好防护工作。

（5）大坝整体施工进入完工阶段，做好安全教育工作，要让工地要让每个员工时时提高警惕，不能有麻痹大意的心理。

**第五篇：安全生产会议纪要**

安全生产会议纪要

议题：2025年中国通信建设北进工程局有限公司安全生产教育及施工规范培训

时间：2025年3月9日17点30分

地点：中国移动通信云南公司曲靖分公司二楼会议室

主持人：王永涛

参加人：王永涛、张俊海、蒋运华、余萍、顾开双、殷红生、陈永飞、唐宝柱、杨仁祥、陈红艳

会议内容：

一、施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安

全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生

产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

二、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、规程、标准和规章制度，对现场安全生产负领导责任。

三、建设健全公司安全生产责任制，完善公司的安全管理政策和组织结构，检查安全责

任制的落实情况。

四、组织制定公司安全生产规章制度、操作规程和安全方针、目标以及评价管理成效。

五、对安全管理工作进行指导，督促、检查安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

六、组织制定并实施现场安全事故应急救援预案。

七、建立积极的安全文化和职业健康安全管理体系。

八、及时如实地向上级报告安全事故。

中国通信建设北进工程局有限公司

2025年3月9日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！