# 地基验槽验收方案

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2025-07-17

*地基验槽验收方案一、验收主持：由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持。二、参加验收人员签到，宣布参加验收单位，进行现场分组，明确记录人。三、宣布验收内容及标准：1、资料核查2、观感检查3、实测检查4、验收标准：（1）本项目的设计施工图（2...*

地基验槽验收方案

一、验收主持：由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持。

二、参加验收人员签到，宣布参加验收单位，进行现场分组，明确记录人。

三、宣布验收内容及标准：

1、资料核查

2、观感检查

3、实测检查

4、验收标准：

（1）本项目的设计施工图

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2025

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202－2025

四、施工、勘察、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和

验收意见

（一）施工单位：

1、工程概况：\*\*一期（1.1期A）人防地下室，建筑面积：6760.67平米。

2、重点汇报执行强制性条文情况，原材料控制和施工试件情况；

3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工；

4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。

（二）勘察单位：地基持力层厚度、强度、完整性、地下水文情况，工程是否达到地勘及设计要求，是否同意验收。

（三）设计单位：设计变更说明，对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工，从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求，是否同意验收？

（四）监理单位：

1、对整个施工过程的监理情况；

2、对材料、设备进场审查签字认可情况；

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工，重点工序和旁站监理情况；

4、有无违反强制性条文及处理结果，对质检部门提出问题的处理情况；

5、工程是否达到国家验收规范的合格要求，是否同意验收。

（五）建设单位：

1、对项目施工图审查，报建手续完善情况说明；

2、对勘察、设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明；

3、对工程质量的看法和意见，就工程质量是否同意验收发表意见；

五、进行资料审查，对工程实体进行观感检查、实际测量：

1、时间约定

2、验收进行路线

六、验收组宣布检查结果并作出结论：

1、观感检查组汇报情况

2、实测组汇报情况

3、资料审查组汇报情况

4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。

七、质监站：对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。

\*\*建设集团有限公司

2025年9月25日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！