# 建设工程施工合同

来源：网络 作者：明月清风 更新时间：2025-08-07

*建设工程施工合同工程名称:\*\*村村道修复工程建设单位:\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村施工单位：\*\*\*日期：20\*\*年5月17日第一部分合同协议书发包人：\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村承包人：\*\*依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其...*

建设工程施工合同

工程名称:

\*\*村村道修复工程

建设单位:

\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村

施工单位：\*\*\*

日

期

：20\*\*年

5月17日

第一部分

合同协议书

发包人：\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村

承包人：\*\*

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：\*\*村村道修复工程

工程地点：\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村

工程内容：\*\*村旗峰片村道修复。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

/

资金来源：

自筹

2、工程承包范围

承包范围：\*\*村旗峰片村道主道的修复。

承包形式：包工包料。

3、合同工期

开工日期：20\*\*年5月（具体以开工报告为准）

竣工日期：20\*\*年7月

合同工期总日历天数

60天。

4、质量标准

工程质量标准：一次验收100%合格

5、工程价款：每平方按60元结算，工程量以村委验收证明书数据为准。

6、工程结算：村委验收结束后，根据实际工程量结算。

7、付款方法：2025年底全部付清。

8、组成合同的文件

8.1、组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程报价单

8.2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

9、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

10、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

11、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

12、合同生效

12.1合同订立时间：20\*\*年5月17日

12.2合同订立地点：\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村

12.3本合同双方约定

签字盖章

后生效。

发包人：

承包人：

地

址：

地

址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

开户银行：

开户银行：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！