# 县公共交通建设工程实施方案

来源：网络 作者：紫芸轻舞 更新时间：2025-08-10

*XX县公共交通建设工程实施方案按照市“双创双服”活动总体部署及工作要求，着眼提高公共交通建设工程服务水平，结合省厅《公共交通建设工程实施方案》，特制订2024年全县公共交通建设工程实施方案。一、工作思路和目标（一）工作思路。坚持以习近平新时...*

XX县公共交通建设工程实施方案

按照市“双创双服”活动总体部署及工作要求，着眼提高公共交通建设工程服务水平，结合省厅《公共交通建设工程实施方案》，特制订2025年全县公共交通建设工程实施方案。

一、工作思路和目标

（一）工作思路。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示，全面落实省委九次、十次全会精神，围绕党中央战略部署和全省中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革开放，进一步提高公共交通建设工程服务水平，显著增强人民获得感、幸福感、安全感。为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、实现“十三五”规划圆满完成提供有力保障。

（二）任务目标。

新改建农村公路XX公里；全县城XX公里范围内农村客运班线公交化运行率达到100%；县区新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到100%以上。

二、重点任务和分工

（一）农村公路

新改建农村公路共XX公里，2025年新改建农村公路XX公里。其中三级路XX公里，四级路XX公里。（三级路为XX—XX公里。四级路为XX—XX公里、XX—XX村XX公里。（责任单位：地方道路管理站）

（二）农村客运

县城XX公里范围内农村客运班线公交化运行率达到100%。（责任单位：运输管理站）

（三）城市公交

全县新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到100%以上。（责任单位：运输管理站）

三、进度安排

为保证各项任务如期完成，按照项目实际进展，制定以下工作计划，科学安排时序，确保2025年圆满完成各项工作任务。

（一）工作部署阶段

3月份一周和二周可研批复、三周和四周初步设计图纸，专家论证。对年度工作进行安排部署。结合新冠肺炎疫情防控进展督导相关单位加快推进项前期工作，具备条件的尽早开工建设。

(二)推进实施阶段

加强管理，加大人员、设备和资金等投入，保证工程建设进度和质量安全，加强督导调研，组织召开工作调度推进会，着力解决突出问题，加快各项工作落实。

6月底前，新改建农村公路XX公里，开展“四好农村路”省示范县创建工作；积极推进农村客运班线公交化改造工作，新能源公交更换完成95%。

12月底前，圆满完成新改建农村公路XX公里，实现县城20公里范围内农村客运班线公交化运行率达到100%；市区新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到100%以上。

（三）总结考核阶段

年底前做好验收和考核工作，对工作开展情况进行总结自评，客观分析活动开展成效。

四、保障措施

（一）做好疫情防控，抢抓工程进度。

正确把握处理好疫情防治和工程建设的关系，坚持一手抓疫情防控这件大事不放松，一手抓工程建设这个中心不动摇。根据疫情形势和工作安排，提前做好施工前各项准备工作。

（二）提高政治站位，健全领导体系。

根据年度工作任务，调整完善组织机构，成立相应工作专班。强化组织领导，主要领导负第一责任，分管领导负直接责任，明确责任部门，建立、健全组织领导机构和工作专班，科学制定实施方案，对照责任分工，建立任务台账，明确时间表、路线图、责任人。健全工作调度、问题协调、信息报送等工作制度，落实月调度、季督导、半年总结、年度考核等工作要求。

（三）注重跟踪问效，加强督导考核。

各工作专班每季度应开展一次督导工作，并结合半年督导开展观摩活动，推广先进经验，解决突出问题。注重平时考核与年终考核相结合，督导考核结果应作为领导干部考核的重要内容，对成绩突出的予以表扬，对落后的予以通报。

（四）加强宣传引导，营造良好氛围。

充分利用广播、电视、网络等媒体平台，积极宣传先进典型，回应舆论监督，树立良好行业形象。围绕热点、难点问题，加强政策解读，提高群众知晓度、理解度和参与度，营造良好的社会氛围。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！