# 全县文物建筑火灾隐患排查整治工作方案

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2024-01-13

*全县文物建筑火灾隐患排查整治工作方案按照《XX省文物局、XX省消防救援总队关于转发的通知》（湘文物督〔2024〕55号）精神，XX县文化旅游广电体育局、XX县消防救援大队决定从即日起至9月15日在全县部署开展文物建筑火灾隐患排查整治工作。为...*

全县文物建筑火灾隐患排查整治工作方案

按照《XX省文物局、XX省消防救援总队关于转发的通知》（湘文物督〔2024〕55号）精神，XX县文化旅游广电体育局、XX县消防救援大队决定从即日起至9月15日在全县部署开展文物建筑火灾隐患排查整治工作。为确保工作取得实效特制定本方案。

一、工作目标

认真落实“预防为主、防消结合”的方针，督促文物、博物馆单位落实消防安全责任，集中排查整治各类火灾隐患和问题，进一步强化防范措施，提高消防安全管理水平，增强火灾防控能力，有效预防和遏制火灾事故发生，确保各级文物保护单位消防安全。

二、组织机构

XX县成立文物建筑火灾隐患排查整治工作领导小组：

组

长：XX  县文化旅游广电体育局副局长

XX  县消防救援大队大队长

成  员：XX  县文化旅游广电体育局安全专干

XX  县文化遗产保护股股长

XX  县消防救援大队工程师

三、工作时间

即日起至9月15日

四、排查整治范围

（一）具有火灾风险的古建筑类、近现代重要史记及代表性建筑类文物保护单位、革命文物、文物保护工程工地。

（二）全国重点文物保护单位和古建筑群、传统村落、宗教活动场所等。

（三）文物库房及木质结构文物古建筑等火灾诱因较多的单位和场所。

五、工作安排及要求

对照《文物建筑消防安全管理十项规定》《文物单位消防安全检查规程》的规定。严格按照国家文物局、应急管理消防救援局制定的《文物火灾隐患排查整治工作实施方案》，XX省文物局、XX省消防救援总队制定的《XX省文物建筑火灾隐患排查整治专项工作调研指导方案》，各县市区文物主管部门、消防部门联合开展文物保护单位、消防安全自查自纠工作。

（一）动员部署及自查自改（即日起至8月25日）。县文化旅游广电体育局、县消防部门要迅速行动，尽快制定具体实施方案，明确目标任务、工作措施和要求。各文物保护单位按照本方案要求，对照整治标准，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其职责，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。无管理使用单位的不可移动文物，由县级文物行政部门组织自查自改。自查自改要填写《文物火灾隐患排查整治记录表》（附件1），并存档备查。

（二）重点检查及督导问效（8月26日至9月05日）。XX县文物建筑火灾隐患排查整治工作领导小组指导和督促本辖区内各文物保护单位开展自查自改，严格落实整改措施。同时，要对重点文物保护单位火灾隐患排查整治工作情况开展联合抽查。消防部门要加强执法检查，提供技术服务，加强对文物保护单位、微型消防站的实地指导，强化现场拉动考评，督促制定应急疏散预案，提高火灾处置能力。对发生火灾事故的，要严格实施责任倒查。

（三）严格整改及宣传培训（8月26日至9月15日）。各文物保护单位要认真梳理排查发现的安全隐患和突出问题，列出整改措施和责任清单，照单整改；对不能立即整改到位的，要制定整改方案，限期整改。在火灾隐患未消除之前，各文物保护单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将造成严重影响的，要将危险部位或者场所封闭整改。加大对文物保护单位消防安全责任人、管理人的培训约谈力度，使其知责、明责、尽责，培训一批消防安全“明白人”。督促文物建筑管理使用单位开展内部全员消防安全培训和演练，提升消防安全意识和自防自救能力。

上报专项总结，包含本辖区内文物建筑火灾隐患排查整治工作情况，分析梳理问题，提出工作措施等。同时认真督促检查，填写《文物火灾隐患排查整治工作汇总情况表》（附件2）。

联系人及联系方式：

XX县文化旅游广电体育局：XX

电  话：XXXXXXXX

邮  箱：XXXXXXXX

XX消防救援大队：唐xx

电话：XXXXXXXX

邮  箱：XXXXXXXX

附件：1.《文物火灾隐患排查整治记录表》

2.《文物火灾隐患排查整治工作汇总情况表》

附件1：

文物火灾隐患排查整治记录表

文物、博物馆单位名称

管理使用单位（人）

排

查

范

围

排查发现主要隐患和问题

火灾隐患和问题整改情况

排查人员签字

管理使用单位负责人签字

备注

附件2：

文物火灾隐患排查整治工作汇总情况表

填表单位（盖章）：      填报人：     联系方式：

检查单位

具体情况

市级

文物

部门

检查情况

组成检查工作组   个，出动人次；检查文物单位   处（其中：国保   处、省保   处、市保   处）；博物馆   座。

整改情况

共发现文物单位隐患和问题   项（其中：国保   项、省保   项、市保   项），督促整改   项（其中：国保   项、省保   项、市保   项）；共发现博物馆隐患和问题   项，督促整改   项。

问题归纳

电气安全隐患   项；用火安全隐患   项；燃香烧纸隐患   项；危险物品安全隐患   项；设施设备安全隐患   项；消防安全管理问题   项；其他隐患   项。

县级

文物

部门

检查情况

组成检查工作组   个，出动人次；检查文物单位   处（其中：国保   处、省保   处、市县保   处）；博物馆   座。

整改情况

共发现文物单位隐患和问题   项（其中：国保   项、省保   项、市县保   项），督促整改   项（其中：国保   项、省保   项、市县保   项）；共发现博物馆隐患和问题   项，督促整改   项。

问题归纳

电气安全隐患   项；用火安全隐患   项；燃香烧纸隐患   项；危险物品安全隐患   项；设施设备安全隐患   项；消防安全管理问题   项；其他隐患   项。

文博单位自查情况

本辖区内   家文物、博物馆单位开展自查自改，共发现安全隐患和问题   项，整改   项。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！