# 钢筋工劳务分包合同

来源：网络 作者：繁花落寂 更新时间：2024-04-29

*劳务分包施工协议总包方：（简称甲方）分包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。...*

劳务分包施工协议

总包方：

（简称甲方）

分包方：

（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。

第一部分

工程概况

一、工程名称：XX

6#、7#楼

二、工程地点：

第二部分

承包范围及主要工作内容

一、承包范围：

1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。

二、主要工作内容

⑴．

熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作

⑵．

钢筋制作安装、钢筋翻样（包括平直、切断、弯曲、对焊、钢筋材料的搬运和半成品的取放，分类堆放挂牌，以及保证钢筋间距的辅助卡具，安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等）全部工作内容。

⑶．

运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。

⑷．

清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。

⑸．

其它工作：配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。

⑹．

钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。

⑺．

乙方负责包扎丝等耗材用品。

⑻．

材料水平运距为200米内。

第三部分

承包方式与结算办法

一、承包方式：

1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。

2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费

（含人工）、扎丝等耗材费。

3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。

4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。

二、结算办法：

1、结算单价：本工程主体结构工程（含二次浇捣构件）钢筋工程采用单价包干：

295

元/T（包括机械、扎丝），钢筋损耗应控制在断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30%进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。

2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。

3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日结算。

第四部分

工期约定

1、严格执行甲方制定的施工进度计划，因乙方不服从管理或因乙方原因造成工程不能按期完工，由分包商承担违约责任，除赔偿相应损失外还承担1000元/天的罚款。

2、施工期间，如乙方组织不力或施工人员不足，或达不到工期要求，或不服从现场代表指挥与管理，影响甲方信誉与利益，在甲方限期内未达到整改要求，甲方可单方面以书面形式终止合同，因此造成的损失由乙方承担，所完工程不予办理结算。

第五部分

质量与验收标准

1、本工程钢筋隐藏验收一次性合格率必须达到98%，做好砼落捣时看筋工作，严禁钢筋位移。若因乙方原因造成不能一次隐蔽验收不合格或钢筋位移现象过多，甲方将按完成工程量造价的10%进行罚款，所有返工费用由乙方承担。

2、质量等级以甲方、监理验收为准。

第六部分

安全、文明施工

一、安全生产：

1、甲、乙双方必须认真履行《安全生产法》及相关法律、法规。

2、乙方必须与项目经理部签定《安全生产协议书》作为本合同的附件严格执行。

3、甲方将指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须服从甲方管理人员的指挥。

4、乙方必须指派一名兼职安全员，负责安全防护管理，配合甲方安全员做好每天的班前安全教育及安全教育台帐，定期向甲方安全员报一份花名册，协议甲方安全员掌握现场人员基本情况。

5、乙方必须遵守甲方制定的各项安全规定，凡新进场人员必须接受甲方进行的安全教育培训和安全交底，施工人员在未到甲方的安全技术交底前可拒绝施工，甲方管理人员亦不得违章指挥。

6、乙方不得雇佣童工及年龄超过60岁的人员，甲方一经发现，将对乙方予以

元/人次的罚款，直至退场。

7、严禁非施工人员进入现场，如经甲方劝阻无效，将对乙方予以

20元/人次的罚款，直至退场。

8、乙方必须做好自我安全防范措施，凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，确保本工程工伤频率在1‰以内，杜绝重大伤亡事故，并保证达到安全达标工地。如未达到上述安全目标，乙方将向甲方缴纳合同造价1%的违约金。

9、若因乙方不服从现场管理人员指挥或因违章操作操作的安全事故，一切责任由乙方自行承担，甲方应提供必要的救助措施及人道主义支援。

二、文明施工

1、乙方负责承担施工范围内全部文明施工工作内容，现场材料应按照施工平面布置图指定的位置整齐堆放。

2、乙方必须遵守现场文明施工规定，按甲方要求，做到室内、外清洁、统一规范。

3、乙方必须派专人保持施工现场和生活区整洁、卫生，协助甲方搞好防火、防盗、防暴、防哄抢工作。乙方使用的生活设施应保持整洁、卫生，严格按文明施工综合评定标准进行管理。

4、乙方要确保所承包施工范围内达到武汉市文明施工样板工地标准，若因乙方原因未达到武汉市文明施工样板工地，乙方将向甲方缴纳合同造价1%的违约金。

5、如属乙方文明施工工作内容或合同约定工作内容未完成，经甲方下令整改而乙方仍未整改的，甲方有权利安排其它施工队伍进行施工，并由乙方按双倍承担由此发生的一切费用。

6、乙方负责在各级部门检查前的所有施工现场文明施工。

第七部分

工程款支付

一、工程款支付：

1、工程进度款：乙方在工程进度、质量、安全、文明施工协调配合等方面达到甲方要求，在每月25日前向甲方申报已完工程量月报，经甲方现场管理人员审核，按当月完成工程量的70%支付工程进度款。

2、工程竣工经验收合格，经甲方有关部门审核达到合同约定的质量标准与工程进度，甲、乙双方办理完承包范围内的工程结算。经公司领导核准后付至结算价的95%，余下5%作为工程保修金，待工程保修期满后14天结清保修金。

3、甲方支付乙方的人工费，乙方应首先满足作业班组和作业人员的工资，因分包商原因拖欠其工人工资而产生的纠纷，甲方不承担任何责任。

4、如因乙方原因中途退场，致使甲方将剩余工程量另作分包。结算时，甲方有权对已完工程量按合同的80%予以结帐，未完工程量不予结算。

第八部分

双方责任

一、甲方责任：

1、负责开工前确保施工场地具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项。

2、负责为乙方提供住宿，满足合理要求。

3、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见。接受乙方完工工程的交接验收。

4、协调甲方与其他分包单位的关系。

5、提供现场已有垂直运输及施工机械的方便。

6、及时按合同约定支付工程款。

二、乙方责任：

1、按合同约定组织人员安全生产、文明施工，与其他分包单位密切配合。

2、负责已完工程的成品保护，承担未交付之前发生损坏的修复费用。对于非乙方责任造成的损坏，乙方可出具可信依据，并及时与甲方现场管理人员联系，以便甲方及时与业主及责任方协调，乙方负责维修工作，费用由责任方承担。

3、按有关规定认真抓好安全教育与生产，办理外来人口暂信证、计划生育证明等相关劳务手续，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任与因此发生的费用。

4、维护甲方的企业形象，遵守甲方关于文明施工的现场管理规定。

第九部分

其他

1、乙方不得将分包工程再次转包，也不得将承包的工程以分包的形式肢解后以分包的名义转包给他人，甲方发现分包商有转包行为，有权终止合同，由乙方承担因此造成的经济损失。

2、发生政府部门发文认可的战争、\*\*、空中飞行物坠落以及风暴、洪灾等不可抗力事件，乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失。不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

a)工程本身的损害由业主负责。

b)甲、乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

c)乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

3、双方各自负责自有人、财、物的保险，支付保险费用。

4、在施工中发现地下古墓、古建筑遗址等文物及其他有考古价值的物品时，乙方应保护好现场，及时通知甲方管理人员，服从甲方现场人员的指挥，按国家有关规定保护好文物。

5、本合同未尽事宜，双方协商解决。

6、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字并加盖公章后生效，款清终止。

甲

方（签章）：

乙

方（签章）：

甲方代表：（签章）：

乙方代表（签章）：

签约时间：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！