# 竣工验收申请报告

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2025-04-03

*第一篇：竣工验收申请报告竣工验收申请报告仁寿县建设工程质量安全监督站：我公司承建的仁寿县谢安乡便民服务中心工程，已按设计要求及合同约定的各项内容已完成；涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试验报告齐全，真实有效；工程技术档案和施工管理...*

**第一篇：竣工验收申请报告**

竣工验收申请报告

仁寿县建设工程质量安全监督站：

我公司承建的仁寿县谢安乡便民服务中心工程，已按设计要求及合同约定的各项内容已完成；涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试验报告齐全，真实有效；工程技术档案和施工管理资料齐备，已满足竣工验收条件。特此申请竣工验收。

希批准！

施工单位：四川润田建设工程有限公司

监理单位：

设计单位：

地堪单位：

建设单位：

2024年1月23日

**第二篇：竣工验收申请报告**

竣工验收申请报告范文一

一、工程完成情况：

\*\*\*水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项，核定总投资1006万元，其中：国债资金投资700万元，地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为：①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石，加固上游坝坡，在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门，更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于2024年5月31日开工建设，2024年6月底全面竣工，历时13个月，除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程，包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设，以及公路桥1座，过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等，由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装，其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元)，完成主要工程量为：土石方开挖8.39万m3，土石方回填2.02万m3，浆砌石1.16万m3，砼0.15万m3，耗用水泥1782T，钢筋(钢材)40.54T，木材11.26 m3，沥青93.70 m3，劳动工日5.69个工日。

二、验收条件检查结果：

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务，虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工，但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理，竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了\*\*市水利基本建设质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格。在工程完工试运行中，工程能正常运行，经济效益和社会效益显著，已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况：

\*\*\*水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿)，工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”，负责\*\*\*水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，\*\*\*水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于\*\*年\*\*月\*\*日进行，验收地点在\*\*\*，参加单位有省水利厅、\*\*市水电局、财政局、计划局、\*\*河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述，\*\*\*水库除险加固工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工验收申请报告范文二

一、工程完成情况：

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于2024年 11月15开工建设，2024年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

**第三篇：竣工验收申请报告格式**

附录 L 竣工验收申请报告格式

一、工程基本情况

二、竣工验收条件的检查结果

三、尾工情况及安排意见

四、验收准备工作情况

五、建议验收时间、地点和参加单位

六、附件：竣工验收自查工作报告

附录 M 工程项目竣工验收自查工作报告格式

××××工程项目竣工验收

自 查 工 作 报 告

××××工程项目竣工验收自查工作组

年月日

项目法人：

代建机构（如有时）：

设计单位：

监理单位：

主要施工单位：

主要设备制造（供应）商单位：

质量和安全监督机构：

运行管理单位：

一、工程概况

（一）工程名称及位置

（二）工程主要建设内容

（三）工程建设过程

二、工程项目完成情况

（一）工程项目完成情况

（二）完成工程量与初设批复工程量比较

（三）工程验收情况

（四）工程投资完成及审计情况

（五）工程项目移交和运行情况

三、工程项目质量评定

四、验收遗留问题处理情况

五、尾工情况及安排意见

六、存在的问题及处理意见

七、结论

八、工程项目竣工验收自查工作组成员签字表

**第四篇：竣工验收申请报告**

竣工验收申请报告

阜阳元泰房地产开发有限公司：

阜阳安信监理公司：

我公司承建的阜阳元泰房地产开发有限公司新气象大厦工程按设计和合同内容施工完毕，现已全部竣工，工程质量控制资料基本齐全，工程质量经我单位自评合格，该工程现已具备检查验收条件，敬请建设单位和监理单位给予检查验收。

特此报告

阜阳安厦建筑工程有限责任公司年月日

竣工验收申请报告

阜阳市质量监督中心站：

我公司筹建的新气象大厦工程，现已按合同、设计图纸全部竣工，工程质量控制资料基本齐全，工程质量经施工单位自评合格，五大主体验收合格，该工程现已具备检查验收条件，敬请贵站给予工程竣工验收。

特此申请

阜阳元泰房地产开发有限公司年月日

**第五篇：竣工验收申请报告**

工程竣工验收申请报告

致： 江苏润科投资发展集团有限公司我单位施工的宾馆北路（花果山大道～文苑路）新建工程经过项目部检查和公司的核查，认为已具备竣工验收条件，特此申请竣工验收，请你们组织相关单位给予检查核验。

项目经理：

单位技术负责人：

施工单位：江苏盐城二建集团市政工程有限公司

（公章）

年7 月12日

竣工验收申请报告

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！