# ××区大项目建设情况汇报（大全5篇）

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2024-07-01

*第一篇：××区大项目建设情况汇报\*\*区重点项目建设管理情况汇报（2024年6月3日）尊敬的各位领导：根据会议要求，现将我区大项目建设情况汇报如下：一、基本情况今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市直各部门的大力支持下，我们坚持以大项目...*

**第一篇：××区大项目建设情况汇报**

\*\*区重点项目建设管理情况汇报

（2024年6月3日）

尊敬的各位领导：

根据会议要求，现将我区大项目建设情况汇报如下：

一、基本情况

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市直各部门的大力支持下，我们坚持以大项目建设为总抓手，大力实施“1868”工程，经济社会发展取得了新的成效。截止目前，我区共实施过亿元重点项目211个，其中工业项目153个，城建项目58个，建成运营过亿元项目9个。今年春季新签约的54个过亿元项目，已落地建设7个。今年实施的211个过亿元项目中，投资8亿元的银杏内酯B项目列入省重点建设项目，投资50亿元的华盛荣镁合金、投资20.6亿元的广源精密铜带箔、投资5.6亿元的天盛化工、投资10亿元的大树食品、投资36亿元的牡丹万象城、投资3.4亿元的正时轨道刹车片、投资20.17亿元的翰联化工、一期投资3亿元的尧舜牡丹产业园、投资18亿元的新世界国际商贸中心等13个项目列入市重点建设项目。全市第一季度大项目观摩我区获得了第三名，全市城镇化观摩获得了第一名。

二、主要做法

在推进重点项目建设方面，我们紧紧围绕招得来、落得下、建得快三个关键环节，重点做了以下四个方面的工作。-1-

一是明确任务，狠抓招商引资。将招商引资任务一一落实到县级领导、各乡镇办事处、区直各部门。确保每名区委常委和正县级领导引进落地1个过5亿元的工业项目，其他有招商引资任务的县级领导引进落地1个过亿元的工业项目；每个乡镇办事处至少签约落地2个过亿元或1个过5亿元的工业项目，每个有招商引资任务的部门至少签约落地1个过5000万元的工业项目；每个招商局、每个经济主管部门至少签约落地一个过亿元的工业项目。

二是落实责任，狠抓项目推进。认真按照“在谈抓签约、签约抓落地、落地抓建设、在建抓进度、建成抓投产”的工作思路，继续实行“一个项目，一名领导，一个部门，一套方案，一抓到底”的包保办法，成立了高新南片区、北片区、西片区、高新化工园区、沙土食品工业园区等10个片区工程建设指挥部，每个指挥部由一名五大班子主要领导任指挥长，具体负责大项目用地清障、拆迁以及落地和建设，每个季度完成三项重点工作，每月对10个指挥部进行评比、排名，有力地推动了大项目建设。

三是规范程序，狠抓项目服务。由一名副县级以上领导干部牵头，围绕项目引进、落地、建设、服务等各个环节，扎实搞好大项目建设的政策、信息、报批、融资等管理服务，加快项目手续办理、用地报批、规划落实，使大项目建设的责任主体明确、投资行为规范、建设条件完善、实施进度加快、工程质量优良、投资效益提高。

四是夯实基础，狠抓项目用地。为解决项目落地难问题，成立了专门的指挥部，靠前指挥，加速推进，今年拆除复垦了

12个窑场，实施了15个城乡建设用地增减挂钩项目，全面启动了黄堽镇土地综合整治项目。通过启动三个方面的土地整治项目，可以腾出土地1.1万多亩，现已腾出土地1800多亩，有效解决了大项目落地涉及的土地问题。

虽然我们的重点项目建设采取了一些行之有效的工作措施，取得了一定的成绩，积累了一些推动工作的经验，但与市委、市政府的要求相比，与兄弟县区相比，还存在一定的差距，主要是签约项目履约率低、落地项目进展不理想等困难和问题，我们将以这次会议为契机，进一步强化措施，加大力度，强力推进，确保重点项目建设取得更大的突破。

一是抓招商、促签约。对投资100亿元的豪德商贸城、投资80亿元的福建产业园、投资20亿元的单晶硅切片、投资10亿元的电脑生产、投资10亿元的钛材料产业园、投资16亿元的粉煤灰综合利用、投资20亿元的香港奥特莱斯、投资10亿元的华润金融投资和饮料生产、投资10亿元的200万吨小麦深加工、投资50亿元的华建科技等20个项目，及时跟进，靠上洽谈，一周一调度，靠上做工作，确保项目尽快签约。

二是抓清障、促开工。对已签约的青啤40万千升啤酒、投资投资10亿元的远东强亚、投资150亿元的浙商城市综合体、投资42亿元的苏润发家居、投资11亿元的晴好食品、投资6亿元的青岛新天地等过亿元项目，责任到领导，责任到人头，加快清障，确保项目顺利建设。

三是抓推进、促建设。进一步健全项目建设推进机制，严格落实包保责任，特别是对国花酒业、天盛化工、翰联化工、匹克工业园、华宏制衣、大树食品、太皓光电、镁合金、非晶硅、方明制药、四方药业、蓝琪制药、刹车片等一批大项目，坚持在项目建设一线调度督促、检查落实。同时督促项目建设单位完善建设计划，增加人员和机械，24小时施工，强力推进，千方百计快建设、快投产、快达效。

四是抓征收、促拆迁。加快城市综合开发征收项目的拆迁扫尾工作，认真分类解决，拆迁户少的项目，全部进程序依法强拆；对于剩余拆迁户多的项目，全力靠上做工作；因投资方问题不能推进的项目，要求投资方限期解决问题。下力气推进已启动项目的拆迁，对已挂牌出让的地块，集中力量，强化措施，加大推进力度，督促开发商尽快到位资金，尽快启动征收，争取早开工、快开工、多开工。

五是严考核、促落实。坚持对十大重点工程项目一月一调度、一月一排名、一月一公布制度，对重点项目一季一观摩制度。两办督查室、督查局每天通报项目推进情况，确保以制度促工作，以督查提干劲。对不能实现时间过半任务过半的，对年终完不成任务的，都要实行问责，确保每一项工作、每一个项目都能按照预期进度，加快推进，加快建成，加快达效。

发言完毕，谢谢大家！

**第二篇：大项目汇报材料**

实施“1311”工程，加快仵楼发展

尊敬的傅书记、周县长，尊敬的各位领导，下午好，欢迎各位领导莅临仵楼乡检查指导工作。

今年年初，我们根据县委、县政府的总体工作部署，结合仵楼乡实际，确定了“1311”工作目标，即：新建一个大项目，扩建三个重点项目，启动三个新农村试点建设，开发一条商业街。现把具体实施情况报告如下：

储备一个大项目：由青岛客商投资1.8亿元的圣诺亚复合地板、复合环保花盆项目。目前公司已注册资金1000万元，交纳项目资本金2024万元，立项、环评、安评工作已经完成，办完用地手续即可开工建设。

扩建三个重点项目：一是投资3000万元的仁和药业中药洗液项目，目前厂房装修已经完毕，设备正在安装；二是投资6000万元的昊阳纺织扩建项目，新上精纺设备3万纱锭，目前厂房已经建设竣工，设备购置完毕，近期进行安装调试；三是投资4000万元的龙成纺织扩建项目，新上100台喷气织机，目前已开工生产。三个项目达产后，年可增加税收500万元。

启动三个新农村试点：一是菜元李新村建设，于7月份开工建设。一期100户建设面积20000平方米的主题工程基本完成，预计明年底整村建设即可完成，由于修桥不能观摩。二是仵楼村新村建设，一期工程已于8月分开始动工，建筑面积20000平方米。三是南园村新村建设，该项目按4层设计，一期工程9月分开工建设，建筑面积25000平方米。今年全乡将完成85000平方米的建设任务。

开发一条商业街：开发一条由南园至仵楼全长为1.5公里的商业街。由政府组织，积极采取个人自建和建筑商开发相结合的方式进行建设，打造一条绿化、亮化、美化为一体的高标准、高质量商业街道。

汇报完毕，谢谢大家!

**第三篇：大项目汇报材料**

2024年上庄镇大项目进展情况汇报材料

各位领导：

今年以来，上庄镇把项目建设作为经济工作的重中之重，大小项目一齐上，确保实现项目建设新突破。今年实施重点项目4个，概算总投资0.9亿元，计划投资0.9亿元。洽谈论证项目4个。

一、市级重点项目进展情况。

（一）数控仪器二期。数控仪器二期工程正在进行土地勘测工作，土地、建设、环评申报材料在准备当中，不涉及到海域、林业问题。投资源3000万元，资金已到位，不会影响工程正常进度。正在与电业部门协调装表接电。计划2024年5月份动工，2024年12月份完工。

（二）中村海洋食品。该项目位于镇区工业园，总投资2024万元，占地17亩。建设厂房4000平方米、附属设施2024平方米，新上气调库2024吨、冷藏500吨，从事海产品的加工与销售。中村海洋食品正在进行土地、建设、环评申报工作，不涉及到海域、林业问题。正在与电业部门协调装表接电。计划2024年3月份动工，2024年9月份完工。

（三）龙丰石材（荣发石材）。该项目位于西上庄村南，1

总投资2024万元，占地26亩，建设厂房5000平方米，附属设施1800平方米，从事石材加工及销售。龙丰石材正在进行土地、建设、环评申报工作，同时正在进行土地测量及建设图纸绘制工作。不涉及到海域、林业问题。正在与电业部门协调装表接电。计划2024年3月动工，2024年9月完工。

（四）伟业气调库。该项目位于镇区工业园，总投资1500万元，占地15.5亩，建设3000吨汽调库1座，办公附属设施3000平方米，从事农副产品的保鲜与销售。伟业气调库正在进行土地、建设、环评申报工作，目前正在进行基础设施建设，不涉及到海域、林业问题。正在与电业部门协调装表接电。目前正在进行厂房基础建设，计划2024年8月完工。

（五）威芳电子。该项目位于镇区工业园，总投资500万元，占地10亩，建设厂房3500平方米办公设施1200平方米、主要从事电子元器件的加工与销售。计划2024年3月动工，2024年9月完工。

二、洽谈论证项目

（一）海蛰精深加工。计划投资1200万元，租用厂房2024平方米，主要从事海蛰的精深加工，目前正在洽谈论

证。

二、壁纸胶二期。计划投资1000万元，建设加工车间1000平方米，办公及附属设施1500平方米。目前正在洽谈论证。

三、饲料加工。计划投资1000万元，租用北沙岛2500平方米厂房，主要从事海参饲料的精加工，目前正在洽谈论证。

四、特种动物养殖。计划投资1000万元，主要从事物种动物养殖，目前正在洽谈论证。

三、存在问题

1、资金。资金问题是制约项目发展最主要的问题。由于企业资金不足、融资困难，导致工程开工建设缓慢。

2、项目建设及土地审批有关手续审批相对滞后。导致现在不能进行正常生产，产品不能投入市场销售，同时也影响了工程的正常运作和建设进度，严重挫伤了外来投资者的积极性。

**第四篇：建设大项目 带动大发展**

建设大项目 带动大发展

张 腾

〔内容摘要〕 项目是经济发展的载体，今年，盘县紧紧围绕重点项目建设，“树立两种思想，抓住两个关键，做好两个服务，实现两个目标”，带动经济快速发展。

〔关 键 词〕 项目建设经济发展

〔作者介绍〕 盘县财政局

盘县国土面积4056平方公里，辖37个乡镇，人口118万，境内以煤炭为主的矿产资源极为丰富，煤炭资源储量大、品种全、煤质优、易开采，已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，被誉为“西南煤都”下的“金三角”。境内拥有全国500强企业之一的盘江煤电(集团)公司、贵州首座百万千瓦级火力发电的黔桂发电厂，以及在建的设计能力为360万千瓦的盘南电厂和1000万吨的响水煤矿。

近年来，盘县大力实施项目带动战略，加快财源建设步伐，经济综合实力不断增强。2024年在全省20个建设经济强县综合评价中，名列第七位，各项经济综合指标快速增长。2024年全县共完成国内生产总值80亿元、财政总收入13.01亿元、地方财政收入完成4.5亿元，增幅均超过45%，是2024年同口径比较的4.46倍和2.96倍。

盘县取得这样的好成绩，关键是围绕重点建设项目，确立了“树立两种思想，抓住两个关键，做好两个服务，实现两个目标”的发展思路。

一、树立大煤电和大项目的思想，明确经济发展思路

煤炭资源优势是盘县的最大优势，煤炭工业是盘县的龙头产业和支柱财源，是盘县经济和财政发展的关键所在，全县80%以上的税收直接或间接来源于煤炭。在紧紧抓住西部大开发和“西电东送”的历史性机遇之际，提出了以建设中国煤电大县为首的可持续发展“三大战略目标”，走大煤大电大发展的路子。明确了以重点项目为依托、以煤电为核心的经济发展模式，通过重点项目和支柱产业的快速发展，促进经济和社会的全面发展。经过不懈努力，盘县在2024年9月建成全省首座百万千瓦级火电站的黔桂发电厂后，又积极建设总投资140亿元设计能力为360万千瓦的盘南电厂和总投资13亿元年生产能力为1000万吨的响水煤矿，同时一批大中型项目开始建设。为确保科学发展、集约发展，盘县严格实施国家关井压产和取缔“两土”政策，对不具备安全生产条件、生产能力较弱、布局不合理的小煤窑和各种土法炼焦进行淘汰取缔，炸毁1840个小煤窑和取缔8800多个土法炼焦点，通过资金和政策的扶持，建成了200对骨干矿井和22个机械化炼焦厂，生产能力和生产水平大为提高。此外，还通过煤矿安装瓦斯监控系统和推广壁式采煤等技术推广，安全生产系数和资源开采利用水平大幅提高。

二、抓住大项目落户盘县和在盘建设成功的关键，促进经济快速发展

为争取重大项目落户盘县，盘县政府在财政十分拮据的情况下，每年都安排数百万元项目前期费，确保重点建设项目前期工作的顺利开展，为争取国家重点项目的新建和扩建、引进外来投资铺平道路。同时，积极做好协调服务工作，克服各种困难，兑现各项优惠政策。靠着得天独厚的资源，加上宽松优厚的政策，还有诚信为本的态度，各类大项目纷纷在盘县扎根。预计到“十一五”末，盘县的电力装机将达500万千瓦，原煤产量将近4000万吨，成为国家“西电东送”能源建设重点县和贵州“黔电送粤”的主要电源县。

三、做好对重点项目和失地农民的服务，积极支持大项目建设

为确保重点项目顺利建设，盘县政府积极做好建设服务工作，尤其是把解决项目“落地难”放在服务工作的首位。一是做好宣传引导工作，加强协调服务。坚持把思想工作放在首位，晓之以理，动之以情，使群众能自觉树立“舍小家保大家为国家”的意识，让广大村民实现了“政府要我支持建项目到我要支持建项目”的观念转变，形成了全县上下万众一心支持重点项目建设的良好氛围，同时成立了由一名在职副县级党委或政府领导负责、相关部门人员组成、常住基层的支重协调办，专门负责协调服务工作。二是充分发挥协调办和各有关部门、乡镇的作用，各负其责，密切配合，搞好日常纠纷的调处工作。对项目建设过程中产生的一系列工农矛盾和纠纷，站在公平、公正的立场，认真调查研究，广纳群策，集思广益，分清责任，注重平衡，妥善处理。三是坚持群众路线，推行阳光政务，本着体民情、重民意，诚心待民，让群众得到实惠、感受温暖的原则，积极做好项目建设中的征地拆迁及移民安置等工作。在整个盘南电厂建设不到一年的时间里，共完成征地7000余亩，拆除房屋16.9万平方米，拆迁1401户5792人，迁坟2873座，新建房屋26万平方米，拆迁农户基本得到妥善安置。四是加大投入，解决好搬迁农户的生存条件和生活环境问题，仅盘南电厂建设，除企业兑付群众的7197万元征地拆迁款外，县政府通过财政拨款、银行贷款等方式共投入5100万元用于四个拆迁安置区“三通一平”和安置区道路硬化、供水、供电、排水排污、农贸市场等基础设施建设，有效保障搬迁农户正常的生产生活。五是多方努力，齐心为民，切实解决失地农民能致富的问题。在有关乡镇和部门的积极努力下，转移农村剩余劳动力1000余人，新办石料场及砖厂70余个，发展运输、汽车修理、餐饮、百货等个体户200多家，煤矿招工55名，培训并补助办理驾驶证140个，妇联对170余名女同志进行餐饮技术培训，畜牧部门培训养殖技术245人，办理“农转非”4268人，占失地农民总数的73.7%，解决“低保”1741人，占失地人口总数的30%。由于服务到位，措施有力，工作扎实，盘南电厂征地、拆迁、安置工作规模大、速度快、效果好，至今无一人上访，创造了我县国家重点项目建设的奇迹，被省领导誉为重点项目建设的“响水模式”，有力地促进了重点项目的顺利建设。盘县在想群众之所想，做好为失地农民服务的同时，也急项目之所急，全力为大项目服务。一是扎实抓好煤、电、路、水、征地拆迁安置等配套服务工作，出色完成“配角”任务，为大项目建设奠定坚实的基础和良好的外部环境，加快了重点项目建设的步伐。如盘南电厂工程于2024年12月破土动工，预计2024年3月首台机组将提前三个月发电。与之配套的总规模1000万吨（首期400万吨）响水煤矿预计2024年年底投入生产，投资3亿元库容量3340万立方米的响水水库也预计2024年年底下闸蓄水，2024年初可向电厂供水。短短3年多的时间，上述项目在响水镇几十平方公里的土地上就高质量、高效率地完成了阶段建设任务，没有惊人的协调服务，就不会产生惊人的建设业绩。二是加大资金和政策扶持力度，全力支持重点项目建设。盘县结合实际，在积极争取建强贴息资金扶持的同时，不断加大招商引资力度，多渠道筹集资金，突破单一财政资金投入的观念，坚持政策引导、资金扶持、体制激励的有机结合，优化投资环境，充分发挥财政资金的引导作用，综合运用财政贴息、税收政策、国有资本运营、财政转移支付等多种财政手段，引导和带动社会资金和银行投资，加大对项目建设相关基础设施的投入。县财政在并不宽裕的情况下，多渠道自筹资金2024多万元支持重点项目建设。同时，为解决财政投入不足的问题，通过运作土地资产成立了投资公司，融资两亿多元，用于基础设施建设和参股大型项目，取得明显成效。政策方面，对在建的重点项目，在征地、补偿等方面都给予力所能及的方便和照顾，在建设期间所收营业税全部用于项目相关基础设施建设，对拆迁农户发展第三产业给予政策内减免税收、贷款适当贴息等一系列的优惠政策，筑巢引凤，让大项目轻装上阵，实现项目业主与地方的共同发展。

四、实现经济增长和人民生活水平提高的目标，达到人与自然环境的和谐

一方面因地制宜，合理规划，协调三个产业的健康发展。坚持以市场为导向，以科技为支撑，以提高竞争力为核心，大力发展基础农业，立足盘县丰富的国土资源和明显的山区立体气候，凭借国家小额扶贫贷款政策，抓好畜牧品改和养殖示范点建设，充分发挥大农户在畜牧养殖中的主力军作用，扩大小额扶贫贷款规模，大力扶持农户分户饲养，不断扩大养殖规模，提高良种率、存栏率和商品率，努力形成“稳定的种植业，发达的养殖业，先进的加工业，活跃的流通业”的产业化格局，积极构建贵州畜牧大县。同时，加大投入，完善和提升城镇功能，大力发展第三产业。通过政策引导，深化城镇建设投资、融资体制改革，树立经营城镇的观念，实施重点突破战略，走多元化梯级发展的城镇化路子，进一步扩大城镇规模，加快以红果新城为中心，以城关、柏果、响水等大项目所在镇为重点的城镇建设步伐，逐步形成功能齐全、设施配套、环境优美、各具特色的城镇体系，充分发挥其辐射带动作用，培育和大力发展城镇经济，促进第三产业加快发展。

另一方面，加大投入，努力保护和改善生态环境。充分利用国家实施退耕还林的政策，在实施大项目建设中，将生态环境建设列为项目建设的一项重要工作，要求企业在建设项目时，将环境保护、水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，实现了资源开发利用与环境保护的双赢。如在盘南电厂建设中，投入资金5000多万元，对电厂场平后的边坡、保坎、厂区绿化及生活污水进行了治理。此外，还积极筹措资金，大力实施植树造林、退耕还林、封山育林等水土保持措施，使植被得以恢复。努力打造“珠江上域重要的生态屏障”，改善人居环境，让盘县成为经济发达、环境优美的一方乐土。

**第五篇：先导区建设汇报材料**

先导区建设汇报材料

尊敬的各位领导：

大家上午好！

永城市是全国六大无烟煤基地之一，压煤面积约1100平方公里，年产原煤达1800余万吨，造成的年塌陷面积近万亩。城厢乡是永煤集团采煤主沉区，通过在此建设新型农业现代化先导区，发展新型现代生态农业，实现塌陷区域的再利用，探索煤炭塌陷区土地治理利用有效途径和成功模式，为全市各塌陷区土地开发利用提供成功经验是我乡党委、政府各项工作的重中之重。

永城是传统的农业大市，在当前加快现代农业发展的背景下，农业迫切需要转变发展方式，加快农业现代化发展是解决农业增效，农民增收，产品增质的迫切需求。

发展新型现代农业是建设中原经济区的总体要求，建设新型农业现代化先导区与工业化、城镇化要求相适应，是实现“三化”协调发展有效途径。为此，我们从永城发展大局出发，着眼长远，立足社会效益第一。

随着国务院关于支持河南省加快建设中原经济区指导意见的出台，中原经济区的建设已经上升到国家政策层面，永城是省直管(县)市之一,地处豫鲁苏皖四省结合部的中心地带，又是城市密集区。先导区位居永城东西城区之间，交通便利，已形成完整的交通网络，规划建设新型农业现代化先导区，建立高标准、高效益、高利用、多功能、零污染的塌陷区综合治理模式。乡党委、政府责无旁贷，结合实际，因地制宜，打破传统观念，组织相关单位人员赴外地考察，充分借鉴外地生态园建设的成功经验和做法，梳理自身存在的问题和不足，打破常规，先行先试，从土地流转，集约化综合利用入手，先期完成土地流转2024亩，为建设新型农

业现代化先导区，实现“三化”协调科学发展奠定坚实基础。

项目建设取得经济效益和社会效益的重要前提必须是规划先行。建设永城新型农业现代化先导区，我们充分考虑科学规划，超前规划。多次聘请国家、省农科院专家实地考察论证、评估。依托资源环境条件和市场需求，坚持生态高效、资源节约、休闲观光和可持续发展的理念，按照“突出生态农业、拓展园区功能，强化科技支撑、完善综合服务”的总体思路，整合区域资源，创新发展模式，融入文化内涵，实现园区经济高效发展，打造集农业生产、生态保护、文化体验、健康休闲、观光度假于一体，生态环境优美、基础设施完善、农业产业先进、旅游功能多样，接待水平服务一流，突出资源优势和文化特色的国内、省内一流的观光生态农业园。

先导区规划三大功能区：生态农业区、观光农业区、游乐与商务服务区。

生态农业包括：蔬菜花卉、工厂化育苗、生态林果、水产养殖、高效种植、锦鳞湖湿地、桑基鱼塘6个分区。

休闲观光农业包括：农艺馆、百果园、百花园、昆虫馆、观赏动物养殖区、农家垂钓园、开心农场、生态餐厅休闲游乐设施、观光平台、景观小品、体验农业场所等。

游乐与商务服务区包括：汉源文化园、放飞游乐园、金流湖戏水区、商务中心、健身馆、温泉疗养中心、婚庆中心、荷塘茶社、休闲别墅等。

新型农业现代化先导区计划投资8亿元，建成后，效益以产业收入和旅游收入为主，可实现年收入7000万元。

永城是“汉兴之地”、“能源之都”、“面粉之城”、“生态之市”、“长寿之乡”。发展新型现代农业是“生态之市”的亮点，“三化”协调发展的示范区。随着永城塌陷面积的扩大，率先建设新型农业现代化先导区2024亩，可新增示范区2万亩，辐射区10万亩，与后期永城煤碳资源枯竭，经

济转型接轨奠定坚实基础。目前，先导区主干道路已修通，具有现代化理念的大门正在建设，栽植各类风景数木9000余株，各类果树6000余株，总投资1000余万元。

中华大地，崛起之时，“三化”之略，理应先行。我们坚持用领导方式转变加快经济发展方式转变，以务实的作风，激情奋进，先行先试，为把新型农业现代化先导区打造国内一流的“三化”协调发展示范区尽心尽力，苦干实干。

谢谢大家！

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！