# 公司上周工作总结及下周工作计划

来源：网络 作者：风起云涌 更新时间：2024-01-13

*公司上周工作总结及下周工作计划 >一、房产周工作总结 1、发放泰山新天地屋面变更报告。 2、完成了韩城印象3号楼外业测量(因地下室存在问题，正与委托方进行沟通)。 3、完成了云栖花园3~7号楼的外业测量工作。 4、私产受理了18户，...*

公司上周工作总结及下周工作计划

>一、房产周工作总结

1、发放泰山新天地屋面变更报告。

2、完成了韩城印象3号楼外业测量(因地下室存在问题，正与委托方进行沟通)。

3、完成了云栖花园3~7号楼的外业测量工作。

4、私产受理了18户，办理15户，剩余三户正在办理。

>下周工作计划

1、完成云栖花园3~7号楼的制图计算、复核及验收报告。

2、联系英伦庄园进行别墅区实测。

3、根据海燕天阙7号楼变更验收情况，完成预测成果报告。

4、芝川4号地块3、4号楼进行实测工作。

>二、工程周工作总结

1、对苔原进行勘界测量、绘图。

>下周工作计划

1、对海燕天阙2、5、8号楼进行沉降观测工作

上周苔原勘界工作总结

仪器的使用及操作能满足工作需要，但是在实际勘界中对地类界测量不够仔细，自己测量过的东西记忆不清导致返测。

因为是第一次进行勘界测量，对勘界业务比较陌生，在后期勘界绘图上需要注意的东西及要点不清楚，也没有可以学习的人。有时间有机会组织大家系统的学习这方面技能。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！