# 钢结构工程合同简体(实用14篇)

来源：网络 作者：落花时节 更新时间：2025-07-26

*随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!钢结构工程合...*

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

**钢结构工程合同简体篇一**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：工程内容：资金来源：

二、工程承包方式：

三、合同工期：本工程预计形式日期月竣工日期 年 月 日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基础允许施工，主钢结构材料进场日期为准。

四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单要求。

五、工程造价表注本工程造价不含税费，如产生税费，由甲方承担

六、施工中的项目变更

在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更，增减工程量并入工程总造价。

七、双方职责：

1、甲方职责：

1无偿提供施工场地，做好“三通一平”，维护好施工外部环境。

2派人协助施工单位，监督施工质量。

3检查材料质量。

4按合同及时拨付工程款。

5水源电源接到施工场地并负责施工中所产生的费用。

6维护乙方施工，材料采购，装卸自主权，不受干扰。

2、乙方职责：

1签订合同后，按图纸、合同安排施工。

2如未按双方约定的质量要求施工，立即返工，返工费用自负。

3严格按钢结构施工及安装规范执行，保质保量。

4严格按操作规程和规范，安全文明施工，施工期间所发生的一切安全事故，责任自负。

5在施工过程中如遇到天气或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相应顺延。

八、工程总价付款方式：工程总价元整。

1、本合同的工程款支付，按本企业名称及账号汇入;如果现金支付，凭本企业加盖财务专用章的收据。

2、甲方在合同签订生效当日内，按合同总造价的约%计款万元元，预付乙方备料款。

3、工程进度款：

1主钢结构钢梁、钢柱、钢架到工地时，甲方按合同总造价款的约%计款万元元，付乙方工程进料款。

2钢架梁安装完毕，安装彩瓦前再付计款万元元。

3余款待主钢结构材料进入工地后天付清。

九、工程验收及双方异议处理期限

一按照双方认可的图纸要求，约定的质量标准验收。工程竣工时，乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验报告三日内，山甲乙方双方进行验收，验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题，应以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日内因到场整修。

二工程竣工后，甲方接到乙方验收报告三日内不进行验收，或擅自投入使用者，均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。

十、工程保修

1乙方负责该工程质量保修，期限为1年，保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。

2质量保修期满后，在维修过程中，人工费、材料费按成本费计算。

十一、违约责任

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得随意更改或中止，否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的违约金，并该工程所有材料归乙方所有，解除合同。

十二、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可采取以下两种方式解决：

1提交工商行政部门调解仲裁;

2甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。

十三、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。

十四、其它：

双方签字认可的补充协议，作为合同的一部分;具有同等效力。

甲方公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢结构工程合同简体篇二**

发包方：(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款：

第一条：工程概况。

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、结构层次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、建筑面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、工程范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

6、设计单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第二条：承建方式\_\_\_\_\_\_\_\_。

第三条：工程造价。

本工程承包价为\_\_\_\_万人民币，每平方米为\_\_\_\_元。施工中发生的单项设计变更，另行协商。

第四条;开、竣工日期

本工程根据甲、乙双方议定的工期\_\_\_\_天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;。

2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;。

3、非正常停电的时间;。

4、人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

第五条：双方职责。

(一)甲方：

1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。

2、开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。

3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、

4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。

**钢结构工程合同简体篇三**

工程名称：\*\*\*有限公司。

合同编号：

二0一一年十月二十一日。

钢结构工程安装合同。

发包方：\*\*\*建筑工程有限公司(以下简称甲方)承包方：\*\*\*工程有限公司(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

一、工程概况。

1.工程名称：\*\*\*有限公司茶厂(车间)。

2.工程地址：

3.承包范围和内容：

二、合同价款：包工包料。

三、金额(大写)：

四、双方一般权利和义务。

(1)发包人责任：

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.05%违约金。

(2)承包人责任：

a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、

乙双方验收，确保工程质量.

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。e.服从甲方统一安排指挥。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.01%违约金。

五、合同工期。

1、本合同工期总日历天数90天。以合同签订之日起开始计算。

2、如遇以下情况，工期相应顺延：

a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;。

b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;。

c.发包方原因造成影响下一道工序施工;。

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;。

f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。

六、工程质量。

1、涂装材料要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，中灰调合漆一道。

2、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。

3、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。

七、工程款的支付和结算。

本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：30%计人民币25万元作为材料款;钢构材料进场付合同款30%计人民币：25万元;彩钢板进场付合同款30%计人民币25万元，余款计人民币柒万壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工验收备案达到目的合格标准后七天内付清。余款2万元作为工程保质金，待保质期满后三日内付清(保质期按国家法定时间，保质金按各时间段分别返还)。

八、施工与设计变更。

1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

九、纠纷解决办法。

任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

十、附则。

1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

3、补充协议。

c.乙方严格按照\*\*\*有限公司厂房车间二、车间三图审后的结构施工图施工。

d.消防涂料由乙方施工，两车间计另加工程款2万元人民币。发包方(盖章)承包方(盖章)。

负责人(签字)负责人(签字)。

传真：传真：

手机：手机：

日期：日期：

**钢结构工程合同简体篇四**

发包单位(甲方)：

承包人(乙方)：

第一条工程概况。

工程内容：结构安装以实际主钢次钢实际吨位为准。实际吨位吨。360元/吨。彩钢安装以实际发生面积为准，12元/平。

承包方式：清包，甲方负责所有材料进场。如有二次倒料甲方负责。

第三条工程工期要求：

第四条结算内容及工程款交付：乙方进驻现场设备安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%，计：元。结构安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%计元。彩板门窗安装完毕甲方付给乙方全部工程款的30%计元。在工程结算验收合格，甲方付给乙方全部工程款的10%计元。

第五条双方其他约定。

(一)水电部分：

在建筑过程中：甲方负责水电，电安装到现场。

(二)工程质量：

按照国家要求安装结构及屋面墙体彩板安装。

(三)乙方负责伙食，乙方自行负责施工人员及设备安全，出现一切事故均由乙方承担。

(四)在工程施工期间甲方必须按照合同约定按时给付乙方工程款，如出现拖欠款项造成工程延误等由甲方负责。

(五)乙方负责保修一年，从工程结束验收合格之日起。

(六)不尽事宜甲乙双方协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包单位(甲方)：承包人(乙方)：

代表签字：身份证号：

签订日期：年月日

**钢结构工程合同简体篇五**

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况。

1.工程名称：

2.工程地址：

3.工程内容：包工包料，固定单价。

4.工程造价：

第二条付款方式。

1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。

2.在主钢梁x柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。

3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的。

4.在屋面瓦完成工程总造价的%给乙方。

第一周内付清。

第二条第5款付清合同款项。

第三条工程质量和验收标准。

乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表全权负责处理此合范围内事务，现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认，工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。

第四条安全生产。

乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。

第五条甲方提供条件。

1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。

2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即一平(通水、通电、通路，厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。

3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。

4.出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。

第六条争议，违约。

1.甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.甲方不能按合同约定付款，应按《民法典》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的`损失，工期顺延。

4.工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。

5.工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。

第七条其他条款。

1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。

2.本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

**钢结构工程合同简体篇六**

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。

一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料：立柱248h钢，横梁248h钢，檩条140\*50\*20\*标号2.0c钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约元，大写：约整(含税)。

三、责任分工：

3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。

4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。

5.甲方及时按合同规定付工程款。

6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。

7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。

8.严格按着规范施工，确保工程质量。

9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)。

四、承包方式及工程结算。

10.承包方式：包工包料。

11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5%的质保金。

五、违约责任：

12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。

13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。

六、其它：

14.本合同自签订之日起生效。

15.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

负责人(签名)：负责人(签名)：

电话：电话：

2025年月日。

**钢结构工程合同简体篇七**

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条工程概况。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程面积：钢结构部分平方米。

1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程。

1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容。

1.6设计单位：

1.7监理单位：开工日期：

竣工日期：总日历日期：

质量等级：合同价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条合同文件及解释顺序。

本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证。

第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。

第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第9条进度计划乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第10条工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为天。本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)。

第12条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第13条隐蔽工作验收隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

第14条合同价款及调整本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。

(5)竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。(6)预留保修金在保修期后无息返还。

第16条材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

第17条竣工验收工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

第18条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。

第20条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第21条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第22条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第23条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第24条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

**钢结构工程合同简体篇八**

发包人(全称);(以下简称甲方)。

承包人(全称)：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

建设面积：约4500㎡。

二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

三、承包方式：包工包料。

四、合同工期。

进场安装日期：20xx年5月20日

安装竣工日期：20xx年5月30日

合同工期日历天数：20天。

五、质量标准。

六、分包合同价款。

按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

七、合同生效。

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

**钢结构工程合同简体篇九**

随着我国综合国力的不断增强,人们的居住水平也越来越高,钢结构工程在建筑业的应用也越来越广泛。钢结构工程合同书怎么写呢以下是小编为大家整理的钢结构工程合同书范文，欢迎参考阅读。

发包主(全称)：(简称甲方)。

承包方(全称)：(简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：工程内容：资金来源：

二、工程承包方式：

三、合同工期：本工程预计形式日期月竣工日期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基础允许施工，主钢结构材料进场日期为准。

四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单要求。

五、工程造价表(注本工程造价不含税费，如产生税费，由甲方承担)。

六、施工中的项目变更。

在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更，增减工程量并入工程总造价。

七、双方职责：

1、甲方职责：

(1)无偿提供施工场地，做好一平，维护好施工外部环境。

(2)派人协助施工单位，监督施工质量。

(3)检查材料质量。

(4)按合同及时拨付工程款。

(5)接到施工场地并负责施工中所产生的费用。

(6)维护乙方施工，材料采购，装卸自主权，不受干扰。

2、乙方职责：

(1)签订合同后，按图纸、合同安排施工。

(2)如未按双方约定的质量要求施工，立即返工，返工费用自负。

(3)严格按钢结构施工及安装规范执行，保质保量。

(4)严格按操作规程和规范，安全文明施工，施工期间所发生的一切安全事故，责任自负。

(5)在施工过程中如遇到天气或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相应顺延。

八、工程总价付款方式：工程总价元整。

1、本合同的工程款支付，按本企业名称及账号汇入;如果现金支付，凭本企业加盖财务专用章的收据。

2、甲方在合同签订生效当日内，按合同总造价的约%计款万元(元)，预付乙方备料款。

3、工程进度款：

(1)主钢结构(钢梁、钢柱、钢架)到工地时，甲方按合同总造价款的约%计款万元(元)，付乙方工程进料款。

(2)钢架梁安装完毕，安装彩瓦前再付计款万元(元)。

(3)余款待主钢结构材料进入工地后天付清。

九、工程验收及双方异议处理期限。

(一)按照双方认可的图纸要求，约定的质量标准验收。工程竣工时，乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验报告\_\_\_\_日内，山甲乙方双方进行验收，验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题，应以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后\_\_\_\_日内因到场整修。

(二)工程竣工后，甲方接到乙方验收报告\_\_\_\_日内不进行验收，或擅自投入使用者，均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。

十、工程保修。

(1)乙方负责该工程质量保修，期限为\_\_\_\_\_\_\_\_年，保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。

(2)质量保修期满后，在维修过程中，人工费、材料费按成本费计算。

十

一、违约责任。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得随意更改或中止，否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的违约金，并该工程所有材料归乙方所有，解除合同。

十

二、合同争议解决方式。

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可采取以下两种方式解决：

(1)提交工商行政部门调解仲裁;。

(2)甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。

十

三、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。

十

四、其它：

双方签字认可的补充协议，作为合同的一部分;具有同等效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

发包方：(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款：

第一条：工程概况。

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、结构层次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、建筑面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、工程范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

6、设计单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第二条：承建方式\_\_\_\_\_\_\_\_。

第三条：工程造价。

本工程承包价为\_\_\_\_万人民币，每平方米为\_\_\_\_元。施工中发生的单项设计变更，另行协商。

第四条;开、竣工日期

本工程根据甲、乙双方议定的工期\_\_\_\_天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;。

2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;。

3、非正常停电的时间;。

4、人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

第五条：双方职责。

(一)甲方：

1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。

2、开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。

3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、

4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。

5、做好施工现场的一平(即电通、场地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用电。

6、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。

7、甲方指派\_\_\_\_同志为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜。

8、按合同规定及时向乙方支付工程款。

9、凡属于配套工程，甲方自理土建项目必须服从乙方整体工程计划安排、协调、施工。

(二)乙方：

1、向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的各项施工准备工作。

2、按时向甲方提供材料质量证明书。

3、做好分部项检查验收。

4、确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工。

5、自觉遵守建筑单位的规章制度。

6、负责做好工程竣工交付后的回访保修工作。

7、乙方指派\_\_\_\_同志为工地代表，负责工地的全面管理工作。

8、配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

9、施工期间，发生的质量、安全事故，均由乙方负责，甲方不管。

第六条：付款及结算方法。

按工程进度分期支付，其中：

第七条：工程质量与验收。

1、乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动。

2、乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任。

3、工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

第八条：竣工验收。

1、乙方应在单位工程竣工前\_\_\_\_日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格。

2、验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成。

3、工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在()年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

4、工程竣工验收后，甲方应在\_\_\_\_日内给与乙方合同规定的工程款。

第九条：附则。

本合同一式两份，双方各执一份。

1、因甲方原因而造成乙方误工，甲方应承担乙方的误工损失费。

2、本工程竞标报价一次性包定，如变更增加造价另行计算，按乙方报价竞标报价同比例上下浮。

3、本合同履行过程中发生纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成可向人民法院诉讼。

4、本合同自甲、乙双方签字生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况。

1.工程名称：

2.工程地址：

3.工程内容：包工包料，固定单价。

4.工程造价：

第二条付款方式。

1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。

2.在主钢梁x柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。

3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的。

4.在屋面瓦完成工程总造价的%给乙方。

第一周内付清。

第二条第5款付清合同款项。

第三条工程质量和验收标准。

乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表全权负责处理此合范围内事务，现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认，工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。

第四条安全生产。

乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。

第五条甲方提供条件。

1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。

2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即一平(通水、通电、通路，厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。

3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。

4.出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。

第六条争议，违约。

1.甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.甲方不能按合同约定付款，应按《民法典》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。

4.工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。

5.工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装\_\_\_\_日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。

第七条其他条款。

1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。

2.本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

返

**钢结构工程合同简体篇十**

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

一、工程概况。

1.工程名称：福鼎市云鼎茶业有限公司茶厂(车间二、车间三)。

2.工程地址：福鼎市点头镇观洋工业集中区a-01地块。

3.承包范围和内容：承包福鼎市云鼎茶业有限公司茶厂车间二建筑占地面积909.00平方米、车间三建筑占地面积1037.8平方米的轻钢结构厂房施工。

二、合同价款：包工包料。(车间二435元/平方米，车间三430元/平方米)。金额(大写)：人民币捌拾肆万壹仟柒佰伍拾伍元整。

三、双方一般权利和义务。

(1)发包人责任：

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.05%违约金。

(2)承包人责任：

a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。

e.服从甲方统一安排指挥。f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.05%违约金。

四、合同工期。

1、本合同工期总日历天数90天。以合同签订之日起开始计算。

2、如遇以下情况，工期相应顺延：

a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;。

b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;。

c.发包方原因造成影响下一道工序施工;。

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;。

e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。

五、工程质量。

1、涂装材料要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，中灰调合漆一道。

2、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。

3、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。

六、工程款的支付和结算。

本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：30%计人民币25万元作为材料款;钢构材料进场付合同款30%计人民币：25万元;彩钢板进场付合同款30%计人民币25万元，余款计人民币柒万壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工验收备案达到目的合格标准后七天内付清。余款2万元作为工程保质金，待保质期满后三日内付清(保质期按国家法定时间，保质金按各时间段分别返还)。

七、施工与设计变更。

1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改。

通知书。

乙方方可实施并组织施工因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价必须另行协商。八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定双方协商解决如协商不成时可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

九、附则。

1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

3、补充协议。

a.工程竣工验收前，乙方须向甲方提供竣工图和竣工报告;。

c.乙方严格按照福鼎市云鼎茶业有限公司厂房车间二、车间三图审后的结构施工图施工。

d.消防涂料由乙方施工，两车间计另加工程款2万元人民币。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

共

2

页，当前第。

2

页

1

2

。

**钢结构工程合同简体篇十一**

钢结构在建筑业中很多企业采用，但大部分为了优化结构、节约资源、循环使用、才实施了新型建筑业中的钢结构。那么钢结构工程合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的钢结构工程合同范文，感谢您的欣赏。

甲方： 。

乙方： 。

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本。

并一致确认以下条款内容：

第1条工程概况。

1.1工程名称：海关大楼西北侧车棚。

1.2工程地点：海关大楼西北侧。

1.3工程面积：

1.4工程内容：钢结构车棚制作安装。

1.5承包范围：

开工日期：20xx-9-25

质量等级：合格。

合同价款：

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条合同文件及解释顺序。

3、工程设计变更;。

4、工程联系单;。

5、工程签证。

第3条合同文件使用的标准适用法律。

适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。

适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。

第4条图纸。

由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。

第5条甲方驻工地代表。

甲方委派同志为驻工地代表。

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条乙方驻工地代表。

乙方委派驻工地代表。

乙方委派负责现场施工。

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条甲方工作。

1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

2、甲方负责按合同支付工程款。

3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

第8条乙方工作。

乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。

第9条进度计划。

按双方协商的工期要求施工。

第10条工程预付款、工程款支付及结算。

甲乙双方约定：。

第11条保修。

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则，双方另定协议。

第12条争议。

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第13条违约。

如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第14条安全施工和文明施工。

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第15条不可抗力。

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第16条合同的生效和终止。

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第17条合同份数。

本合同一式四份，双方各执二份。

甲方(盖章)乙方(盖章)。

地址：地址：

法定代表人法定代表人。

日期日期

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

承包范围：

三、合同工期。

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

四、质量标准。

工程质量标准：

五、合同价款：

金额(大写)元(人民币)。

六、组成合同的文件。

1、标准、规范及有关技术文件。

2、图纸。

3、工程量清单。

4、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质。

九、发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

十、合同生效。

合同订立时间：年月日。

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包方(公章)：承包方(章)：

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

。

**钢结构工程合同简体篇十二**

一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、工程范围及施工内容：

1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

三、技术条件。

由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

四、价格：

该合同总价为：980万元。

大写人民币：玖佰捌拾万元。

五、付款方式。

合同签订预付10%作为备料款：钢结构柱进场后付人民币，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

六、甲乙双方的职责：

1、甲方职责：

在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

2、乙方的职责：

(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。

(3)乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

(4)乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

七、工期：

乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20\_元整，提前一天奖励1000元。

八、奖惩。

1、甲方违约。

(1)甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款第33条第3款执行。

(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

2、乙方违约。

(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

(2)因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

九、验收。

十、其他。

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜，协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

甲方(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。

**钢结构工程合同简体篇十三**

引导语：承包人完成工作的独立性定作人与承包人之间定立承包合同，一般是建立在对承包人的能力、条件行人的基础上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。今天，小编为大家整理了关于钢结构工程承包合同范本，欢迎阅读与参考!

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。

一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料：立柱248h钢，横梁248 h钢，檩条140\*50\*20\*标号2.0c钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm 墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约 元，大写：约 整(含税)。

三、责任分工：

3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。

4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。

5.甲方及时按合同规定付工程款。

6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。

7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。

8.严格按着规范施工，确保工程质量。

9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)

四、承包方式及工程结算

10.承包方式：包工包料

11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价 的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的 ;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5% 的质保金。

五、违约责任：

12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。

13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。

六、其它：

14.本合同自签订之日起生效。

15.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

负责人(签名)： 负责人(签名)：

电话： 电话：

年 月 日

**钢结构工程合同简体篇十四**

甲方：

乙方：

1、工程名称：

2、工程地点：

1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

该合同总价为：980万元。

大写：人民币：玖佰捌拾万元。

合同签订预付10%作为备料款：钢结构柱进场后付人民币，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

1、甲方职责：

（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

2、乙方的职责：

（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。

（2）乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb50205—20\_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20\_元整，提前一天奖励1000元。

（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款。

第33条第3款执行。

（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收，否则视为合格。

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜，协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！