# 教育局年度工作总结\_城区教育局月度工作总结

来源：网络 作者：寂夜思潮 更新时间：2025-05-12

*>一、重点、实事项目　　xx实验中学原地重建：总包单位收尾,铝合金门窗、外装基本完成；电梯、厨房设备冷库、空调外机、泳池设备、变电所安装完成；道路、铺装、球场基层混凝土完成80%；内装修封板完成80%，贴面完成60%；智能化设备、实验室...*

　　>一、重点、实事项目

　　xx实验中学原地重建：总包单位收尾,铝合金门窗、外装基本完成；电梯、厨房设备冷库、空调外机、泳池设备、变电所安装完成；道路、铺装、球场基层混凝土完成80%；内装修封板完成80%，贴面完成60%；智能化设备、实验室设备进场安装。新区二中综合改造：艺体楼土建部分施工完成，准备验收前整改；音乐教室、美术教室墙地砖完成；二层耳房钢架制作完成；篮球场拦网安装完成；排球场改篮球场完成竣工验收。科技城高中：继续优化方案。区第四中学：各类施工证件办理基本完成；总包单位临设、场地布置完成，基坑开挖施工；智能化、电梯政府采购开始招标准备；内装、外装施工图送审；室外景观方案优化调整。浒关培智学校：施工单位进场，临时设施搭建。文昌实验中学：艺体楼二次结构完成；教学实验楼二次结构完成70%；行政楼主体封顶，二次结构完成50%；宿舍楼内外粉施工。其他项目：继续协助并积极推进西部生态城镇湖中心小学（幼儿园）、浒墅关镇龙华小学、通安镇达善小学、狮山街道星韵花园幼儿园、枫桥街道枫桥中心小学东校区、横塘街道国际教育园北区配套幼儿园新建等项目相关工作。

　　>二、教育工作

　　>1.规范办学：

　　规范做好来信、来电投诉和咨询的解答工作；督促各校（园）规范办学行为；做好国际合作办学项目外籍人员专项检查工作。

　　>2.重要活动：

　　做好202\_年优秀毕业生校园招聘工作；做好全区初中全面提高教育质量工作会议工作。

　　>3.师资队伍建设：

　　做好202\_年度区人才开发资金资助项目完成情况汇报及202\_年度计划申请工作；配合区委组织部做好202\_年度区人才科技工作目标责任考核相关工作；做好选拔202\_年省英语教师雏雁培育项目学员培训相关工作；做好推选202\_年度教师出国任教候选相关工作；做好市义务教育改革项目先进个人和优秀成果推荐、市教科研先进个人和先进团队推荐工作；组织做好区初高中信息技术青年教师展示课、中小学音乐教师评优课比赛(5年教龄以上)工作；做好参加市小学品德课堂教学展示、高治教师基本功大赛工作；做好参加202\_年语言文字规范化示范校校长培训工作；做好参加省苏教版小学数学青年教师优秀课评比、省小学数学教师基本功竞赛、省小学体育教师基本功大赛工作；做好承办市初中课改展示、市小学体育和劳技教学研讨活动相关工作；做好修订区教科研奖励条例工作；做好干部人事档案专题审核工作；配合区编办做好关于深化行政审批制度改革加强事中事后监管的相关工作。

　　>4.校园安全管理：

　　持续开展安全大检查“打非治违”专项整治行动工作；做好开展“119”消防安全专题教育工作；组织做好全区中小学生交通安全知识网络竞赛工作；做好202\_年市“平安校园”申报材料收集工作；做好校园纠纷调解委员会培训工作。

　　>5.招生、考试、调研：

　　组织做好中小学期中考试工作；做好召开区初三期中质量分析会、初中地理教学质量分析会相关工作；做好浒关中心小学教学调研工作。

　　>6.教育信息化：

　　做好局网站日常更新、维护和市局平台信息报送工作；做好区教育信息化平台建设推进相关工作；做好云主机相关应用、调试上线准备工作；做好202\_年信息化项目申报工作；做好区域教育信息化应用高级研修班筹备工作；做好参加市信息化教学能手比赛工作；做好市“智慧校园示范校”调研工作；做好全区所有学校网络与信息安全专项检查工作；做好继续教育学时录入工作。

　　>7.其它工作：

　　组织做好文明城市迎检相关工作；组织《义务教育学校管理标准》试点学校做好实施细则制定工作; 做好全国知识产权教育试点学校申报工作；组织幼儿园做好贯彻落实“202\_-202\_年学期教育五年行动计划”实施方案工作；做好市优质园评审材料上报工作；做好《提高责任督学挂牌督导能力实践研究》方案制定和上报工作；做好浒墅关培智学校接受省教育厅特殊教育建设专项督导工作；做好“向幸福出发－高新区第二届校园文艺汇演”启动工作；做好参加市第七届“普通话、xx方言、英语口语”比赛工作；做好参加市三年级英语书写比赛工作；组织做好区中学生作文比赛工作;做好教育事业年报数据核对和市级汇总工作；做好202\_年春季教材、教辅用书的征订工作；做好202\_年优秀教育报刊征订工作；做好省改薄工作双月报上报相关工作;做好学生资助管理、高中国家助学金、初中家庭经济困难学生生活补助工作；做好参加市教育工会教职工书法、绘画、摄影、编织作品展赛工作；组织做好教职工体检工作。

　　>三、体育工作

　　组织做好区“开元杯”乒乓球赛、成立区乒乓球协会相关工作；组织做好区初、高中足球赛工作和区教工篮球赛前期报名准备工作；做好区教工赛、教工健身操比赛前期准备工作；做好学校体育课日常检查和学生体质监测区级抽检工作；组织做好参加市中学生田径运动会相关工作。

　　>四、党建及信访工作

　　1.信访维稳工作：继续做好规范办学行为、招生入学、施教区划分等热点问题的咨询答复工作。

　　2.党建工作：做好新建校成立党支部相关工作；做好局退休退养支部组织生活会工作；做好党费收缴工作；继续做好党员关系接转工作；做好发展对象和新党员标准化培训工作；做好失联党员处置相关工作；继续做好“三访三促”有关工作。

　　202\_年，xx区教育局全面落实“五个突出”的总体要求，坚持深化改革、依法治教，深入推进集优化办学模式，加快学校布局网点建设，重点实施六大工程、抓好四项规范，促进了xx教育均衡发展，努力让人民群众享受到公平、优质教育，为建设智慧、繁荣、生态、文明、法治xx做出积极贡献！

　　>一、六大工程取得丰硕成果

　　>（一）实施了学前教育普惠工程，大力扩充学前教育资源，努力为建设幸福美好xx贡献了力量。

　　>一是区域高位统筹，强化顶层设计。

　　出台第二个《学前教育三年行动计划》，着力解决当前“入园难”问题。新建了xx区教育第一幼儿园和第一幼儿园英俊分园。第一幼儿园现已招生200余人；英俊分园也做好了开园的各项准备工作。对同兴小学幼儿园进行了修改扩建。新建58中幼儿园。

　　>二是创建早教机构，提高了办园质量。

　　创建了xx区早幼教管理服务中心，为低保及低保边缘家庭孩子提供公益早教服务。出台《xx区关于进一步规范校办幼儿园管理工作的实施意见》，加快校办园逐步实现“四独立”进程，促进办园水平整体提高。

　　>（二）实施了义务教育均衡发展工程，提升教育均衡化水平，努力为建设繁荣、生态xx筑牢了基础。

　　>一是高标准通过国家义务教育均衡发展督导评估。

　　起草了《xx区迎接国家义务教育基本均衡发展督导评估实施方案》。三月份成功迎接了市复核评估验收，四月份顺利通过省督导评估。9月22日，接受了国家义务教育均衡发展督导评估，以96.7分的好成绩并列全省第四名。国家督导组对我区推进义务教育均衡发展工作给予了高度评价，尤其对集优化办学模式、学生综合素质评价等多项工作给予充分肯定。

　　>二是加快学校布局网点建设，教育整体环境得到优化。

　　启动了长江、广德、英俊3所九年一贯制学校及提升58中标准化办学建设。投资555万元分别改建了面积为300平方米的苇子小学食堂、202\_平方米的同兴小学食堂和2200平方米的18中食堂。投资98万元，完成新太小学等9所学校的防雷设施改造。投资1000余万元，对24所学校的防水、供热、保温、门窗更换等项目进行了维修改造。

　　>三是实施装备项目提升，学校标准化建设得到提升。

　　投资1000余万元改善了全区中小学校常规仪器及现代化装备配备，达标率为100%。完成了16所中小学的音、体、美、理、化、生仪器设备补充和xx区中小学生艺术教育安全体验中心设施的配备；投资700余万元，为7所学校配备了录播教室、校园电视台、一体机、投影机等设备，配备了85个班班通；投资780余万元为24所学校新配图书25万余册。投资700余万元为11所学校配备了足球、腰鼓舞龙、管弦乐队、轮滑等特色装备项目。正在完成1000余万元的学生直饮水工程建设。

　　>四是深入推进集优化办学模式，教育管理机制得到完善。

　　以“2-1-2”义务教育均衡发展工程为载体，实施了集优化办学模式，辐射放大品牌效应。集优化发展模式覆盖率已达到100%。、中青在线、《吉林日报》、《长春日报》等多家媒体先后20余次对我区集优化办学模式进行了深度报道。11月6日，我区代表XX市作为“吉林省暨XX市实施大学区管理模式改革，促进义务教育均衡发展现场会”的分会场，以“局域+集团+联盟+大学区”的形式对我区集优化办学阶段性成果向来自全省的200余位领导进行了集中展示，受到了高度赞扬。

　　>（三）实施了素质教育工程，依托信息技术推进学生综合素质评价体系建设，努力为建设智慧xx增辉添彩。

　　>一是以学生综合素养提升项目建设为载体，学生综合素质大幅提升。

　　第一,开展了校园文化创建项目，全面提升校园文化建设水平。

　　第二,实施了“学生兴趣特长梯度培养”项目，全面提升体育艺术课堂教学质量。

　　第三,开展了学生体质健康测试和健康行动项目。

　　第四,开展了阳光体育运动项目。第五,开展了学生课后公益辅导项目。

　　>二是以素质教育综合评价为重点，全区教育信息化水平大幅提升。

　　通过两级一体信息化管理平台全面实施学生综合素质评价。4月28日“XX市初中学生综合素质评价工作推进现场会”在53中学召开。5月，教育部专家组来我区调研教育信息化建设和应用情况，对我区信息化工作给予了高度评价。5月22日，我区代表吉林省参加了在青岛举办的国际教育信息化大会。

　　>三是以“三项评创”为载体，区域教育教学质量大幅提升。

　　今年58中、开封小学等4所学校参加XX市学区新优质学校评选，57中、新太小学等4所学校参加XX市三星素质教育特色校评选，18中、吉林小学等四所学校参加XX市教学常规管理标准化学校评选。

　　>四是以教育信息化建设为依托，学校现代化管理效能大幅提升。

　　加快推进区域数字校园工程建设，全区24所学校实现宽带网络校校通，建设率为100%。有70%的班级实现了优质资源班班通，并初步实现了平台功能人人通。

　　>五是以素质教育督导评估为导向,学校的发展水平大幅提升。

　　通过组织开展查阅资料、实地踏查、问卷调查、师生访谈等多种形式，对8所中小学校素质教育实施情况进行了全面督导评估。目前，我区57中、东盛小学、腰十小学、长青小学已经顺利通过了XX市素质教育示范校的验收。

　　>（四）实施了队伍建设工程，推进校长、教师队伍素质整体提升，努力为建设文明xx助力。

　　一是建立教师补充机制，完善了教师交流机制。采取教育集团（联盟、学区）内部双向交流制度和挂职锻炼等方式，共交流教师158人，实现由过去“区派校管”向“区、集团两级派遣，区、集团、校三级管理”的转变。面向社会公开招聘中小学教师44名、幼儿园教师4名；通过政府购买服务的方式聘用音体美等专业学科教师29名，缓解了我区专任教师结构性缺编和专业学科缺教师的问题。

　　二是加强教师培训，发挥了骨干教师作用。组织全体教师参加教育远程培训，组织全区一线在职教师参加“一师一优课、一课一名师”活动，成功推荐市级以上优秀课214节，位于XX市城区第一名。

　　三是培养专家型校长，推进了校长轮岗交流工作。推进教育家型校长（园长）培养，创新“研讨、互动、多元”的培训模式。建立校长交流长效机制，一年来交流校级领导24人次、提拔交流了校级领导9人、挂职锻炼14人。强化考核激励机制，制定出台《xx区校长任期责任制》《xx区中小学校级领导目标管理考核方案》。

　　>篇二

　　202\_年，xx区教育服务管理中心认真学习贯彻落实十八大以来的重要会议精神，在区教育局的正确领导下，按照“服务教育发展，提升服务品质，推动教育现代化”的指导思想，进一步落实“围绕中心工作，服务发展大局；转变工作作风，破解发展难题；凝聚多方合力，提升服务质量”的工作目标,顺利完成了202\_年各项工作。简单总结如下：

　　>一、及时有序完成各类教材及学生报刊配送工作

　　教材及学生报刊配送工作是事关全区十多万学生教育发展的大事。我们中心以服务全区学生的全面发展为宗旨，进一步加强服务、协调和管理，及时有序完成各类教材及学生报刊的配送任务。

　　202\_年度免费教育预算金额为3960万元，实际配送金额为3806万元，下浮后支出金额为3654万元，预算准确率为92.27%。

　　202\_年，中心服务平台向各级各类学校配送教材累计金额为2，244万元。其中义务段配送金额为1，015万元，职高配送金额为644万元。学生报刊配送金额为415万元，幼儿园配送金额为169万元。

　　>㈠义务段教材免费配送工作

　　义务段教材免费配送工作是一项惠及全区众多百姓的大好事。我们中心抓住资金管理、教材征订、采购程序、教材配送、资金结算等重点环节，层层过关。做到免费教育资金管理规范，专款专用；教材目录审核严格，杜绝漏订和错订；教材采购流程合法，过程合规、资料档案齐全；教材配送及时有序，确保课前书到；教材资金结算及时、准确。同时，还加强对循环教材的使用和管理工作。

　　>㈡职高、幼儿园教材配送工作

　　职高的教材征订工作有其特殊性：教材目录确定时间迟、学生人数变动大、教材种类多，批量少。我们同样耐心、细致、及时做好服务工作，确保工作顺利及时完成。

　　同样，及时完成幼儿教材的配送工作。

　　>㈢学生报刊的征订和配送工作

　　学生报刊有《未来作家报》----宁波文苑报社发行、《小学生天地》《小学生时代》《中学生天地》《科学24小时》----浙江教育报刊总社发行。征订工作，坚决贯彻征订自愿的原则，每学期征订一次，每月一次随到随送，及时分送到校。

　　>二、规范做好学生资助工作

　　帮困助学工作是一项涉及千万学子、惠及千家万户的民生工程。我们的指导思想是：“坚持以生为本、资助育人, 最大限度地保障每一个学生公平接受教育的机会与权利。”为此，我们认真学习全面落实国家、省、市、区的各项学生资助政策和工作要求，确保受益学生无遗漏，享受标准不减低，资助专户管理严格，帮困助学工作不断取得新进展。

　　>㈠加强学习管理、完善工作机制、规范开展工作

　　>⒈加强学习，准确把握相关政策

　　近些年，我们国家密集出台相关资助政策措施，建立起覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。对于中心的工作人员来说，认真学习、深刻领会、准确把握国家的相关政策，同时，严格按照市、区两级教育局制定的《关于进一步完善我市中等职业教育免费和学生资助政策的通知》《关于进一步完善我区帮困助学政策的通知》等文件精神，做好相关工作。

　　>⒉完善工作方法，创新工作机制

　　建立巡查工作机制和月通报制度。

　　按照省市资助中心部署要求，配合教育局不定期地开展巡查工作，随机抽查部分学校，特别是重点抽查中职学校，促进中职学校的资助工作规范有序进行。

　　同时，建立月通报制度，及时通报各区属学校学生资助工作进展情况，促进各校资助工作按要求开展。

　　此外，每学期对中职资助系统的上报情况及时进行汇总统计，并上报教育局，加强监督管理。

　　>⒊加强过程管理，规范操作程序

　　学生资助工作事关教育公平、社会发展与稳定，建立规范的资助操作程序制度尤其重要。为此，按照要求督促学校严格按照相关程序确认受助学生，过程规范，资料完整。（学生申请、班级评议、资助中心审核、领导小组审批、学校公示）

　　>⒋开展业务培训，加强队伍建设

　　为了有效开展学生资助工作，我中心一方面组织相关人员多次参加省、市组织的各类学生资助系统培训班，提高学生资助工作人员的业务能力水平；另一方面多次组织开展全区各校资助工作人员培训会，通报资助工作情况；布置新工作内容；传达最新资助政策。帮助相关人员进一步提高认识，加深对资助政策的理解；进一步熟悉工作流程，为精细化管理打下基础；拓宽工作思路，明确新工作要求；进一步促进沟通与了解。培训班的开办，推动了学生资助工作的有效开展。

　　>⒌加大宣传力度，拓展宣传渠道

　　为了使覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系家喻户晓、深入人心，我们通过印发学生资助工作简报，及时报道学生资助工作进展情况。在区教育局网站链接了相关学生资助政策的网面。还通过教育网和地方报刊登载办理生源地助学贷款政策，全年办理生源地助学代款18人，通过打造资助政策的立体式宣传网络，确保贫困学子无忧入学。最终以实现学生资助工作的高效有序、资助信息的实时共享、资助成果的及时反馈为目标，强化互联网思维，创新工作理念，逐步实现从管理信息化向服务信息化的转变。

　　>㈡202\_年，我区学生资助工作完成情况

　　国家助学金、免学费及校内资助发放情况：202\_年度我区学生资助共发放补助资金607．715万元，资助人数达到6129人次。

　　⒈中职学校国家助学金和免学费情况：202\_年度享受中职国家助学金人数为1139人次，发放资助资金88．16万。享受中职免学费23902人次，免费金额2896．36万元。

　　⒉普高国家助学金情况：202\_年度全区普高助学金共发放130．8万元，共有1503名高中生从中受益，每人每学期补助1000元。惠及面达到了全区在校普高学生人数的10%。

　　⒊营养餐补助情况：202\_年度我区共计发放营养餐245．075万元，共计划2523人次。其中义务段1532人，121．2万人；高中段991人，123．875万元。

　　>三、稳妥做好教育保险工作

　　稳妥做好教育保险工作，有效防范和转移风险，保护学生合法权益，保障学生健康成长，维护社会稳定，构建平安校园，办人民满意教育，责任重大，意义深远。

　　我中心严格规范按照“政府监管、市场运作、规范管理、自愿投保”原则，按照《保险法》《学生伤害事故处理办法》《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规，依法合规地开展教育保险管理工作。

　　今年学平险参保率达89.2%，校方责任险、职高学生实习险的参保率均为100%，全年发生赔案4157起，赔付金额550.84 万元，学校财产保险赔付 154.66万元，风险基金支出16万元。

　　由于我们在教育保险工作中，始终坚持“积极主动、服务在先”的工作态度，学生意外险投报工作规范；理赔协调规范及时、合情合理，全年无一例学生家长投诉，真正做到零投诉。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！