# 202\_年防汛抗洪工作总结

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2025-03-30

*1998年夏，我国江南、华南大部分地区及北方局部地区普降大暴雨到特大暴雨。今天为大家精心准备了202\_年防汛抗洪工作总结，希望对大家有所帮助!　　202\_年防汛抗洪工作总结　　\_\_年是我镇水利建设的关键之年，涉及工程项目多、建设范围广、项目...*

1998年夏，我国江南、华南大部分地区及北方局部地区普降大暴雨到特大暴雨。今天为大家精心准备了202\_年防汛抗洪工作总结，希望对大家有所帮助![\_TAG\_h2]　　202\_年防汛抗洪工作总结

　　\_\_年是我镇水利建设的关键之年，涉及工程项目多、建设范围广、项目投资大、工程时间紧等特点，水机站主要精力集中到年度工作目标上来，以“水安全，整治水环境”为主题，以改善水利基础设施条件为切实点，注重提高服务质量、服务水平、工作效能，有序推动水利建设，现把一年来的主要工作情况汇报如下：

　　>一、把防汛抗台工作放在首位

　　1、切实抓好汛期准备。从2月22日开始在全镇范围内开展防汛检查、隐患整改，特别是对20\_\_\_\_年“海葵”台风暴露出来的问题列入工作议事日程，及时落实措施加以整改。对杨庙社区外围重点四个缺口现已改造，对麟溪村杨庙塘方桩厂2个250米地段的堤防加固，对光明村预制场200米段的内坝口门以及堤防的整改，对欣杨村600米防洪墙渗水的修复和55个口门配置槽板，对新联村朱巷港等宅区300米地段的防洪墙改造，对戴西港村200多个河埠口门重新进行加高加固处理，对天凝村南殷家港

　　250米一体护岸的改造。加强防汛物资储备，在现有镇村仓库储备的基础上进行社会代储备，协议储备沙石8500吨，编织袋15万只，毛竹20\_\_\_\_支，尼龙彩条布2.4吨。严格落实防汛防台应急预案工作建设，建立健全防汛组织、人员分工、责任制度、各类预案修编等各项措施准备工作。

　　2、有力抗击“菲特”特大洪涝灾害。今年10月，由“菲特”台风带来的强降雨，短时雨量为244毫米，正时又面临天文大潮，上游水压，东泄不畅，造成河网水位急剧上涨，超越了“99·6·30”洪水位。8月9日20时最高水位达到4.38米，在紧急情况下，我镇党委、政府、防指办人员高度重视，立足“防大灾、抗大灾、救大灾”的思想，按照“标准范围内不出险，超越标准不死人、不伤人、少损失”的工作目标，根据上级政府、防指办的指令，早部署、抓主动，第一时间启动响应预案，第一时间落实各项有效措施，多次召开各层次的紧急会议，安排联村干部及时到联系村指导抗洪工作。同时加强值班巡查，保持24小时通讯畅通，随时掌握动向。在面临在建工程临时坝淹没、漫堤、决堤，老集镇、宅区、沿河企业进水，农作物受淹，出现四处告急的危机时刻，镇防指办人员临危不乱，主要领导亲自指挥，积极应对，全镇上下众志成城，奋力拼搏，对重点地段、设施应急调度人员、物资、车辆到达险工险段，把各个环节明确到人，使抗洪抢险工作有序进行，做到抗洪工作人人进岗，人人有责，事事有人管，件件有落实。经核实，在这次抗洪抢险中投入抗洪人员6500多人次，消耗编织袋7.8万只，砂石2492吨及竹木、彩条布尼龙等物资，共调用水泵42台套，投入抗洪抢险资金269万元。在县委、县政府的领导下，在镇党委、政府的统一指挥下，通过镇、村与企事业社会各方的努力，我镇有惊无险抵御了此次洪灾，赢得了抗洪的最终胜利，把损失降低到最低限度，确保了全镇范围内人民生命财产安全。

　>　二、工程建设抓重点，抓规模，促成效

　　1、加快实施中央财政小型农田水利重点县工程。该项目天凝镇计划总投资近6793万元，工期分三年，自20\_\_\_\_-\_\_年，20\_\_\_\_年任务于\_\_年1月底开标，一期工程投资202\_万元，加原有杨庙圩区整治工程一标段投资465万元，计项目投资2486万元，整体工程分东南凝、宏杨两个灌区，涉及工程量及进度情况：渠道52.4公里，机埠27座，水闸14座，已完成13座，在建1座，占工程量的90%;排涝站11座，完成9座，占工程量的90%;完成新建护岸2570米，防洪墙3350米，已完成投资2238万元。

　　2、结合水环境整治，抓好村庄河道整治工程。一是20\_\_\_\_年度河道整治护岸工程，于\_\_年2月开始动工，该工程涉及洪南等四个行政村，总长度为4.85公里，投资173.8万元，到目前为止整体工程已完成;二是天凝镇光明村河道整治工程Ⅱ标段，涉及护岸工程1.627公里，河道疏浚1.34公里，投资150.4万元;三是开展河道疏浚工程，\_\_年计划长度18.5公里，涉及13个行政村，现疏前测量工作已完成，已经疏浚河道长度为24.2公里，占工程量的130%，投资154.9万元;四是全镇河道保洁308条，235.13公里，含荡漾面积11.62平方公里，投资155万元，合计投资634.1万元。

　　3、应急实施\_\_年度农田水利标准化建设补充项目，涉及塌方护岸0.9公里，重点排涝站3座，投资97万元，该工程在“菲特”台风到来时已经投入运行。

　　三、根据《\_\_\_\_\_\_\_\_县人民政府关于基层水利服务体系改革试点方案的通知》文件精神，按照“五有”要求，开展水利站标准化建设，经过2个多月的组织实施已完成，投入资金9万余元，待县级验收。

　>　四、开展农机推广服务职能

　　以积极引导、加速推广各类新型农机俱，今年新购置农机俱31台套，其中大中型农业机械11台套，开展农机安全管理“打非治违”专项行动，检查农机维修网点，发放宣传资料，悬挂横幅，全镇22个村签订责任制等活动，并对高耗能农械实施报废补偿工作，全镇11个行政村已报废车辆70台，年机收率在98%以上。

　　\_\_年完成水利投资2978.1万元。

　>　五、下一步工作打算

　　1、续建小农水重点县工程项目，已完成二期工程招标，以杨庙塘护岸建设和麟溪村田内工程为重点，新建灌溉泵站13座，新建渠道10.42公里，新(改)建闸站9座，新(改)建排涝泵站3座，一体式护岸0.8公里，防洪墙1.05公里，机耕路0.827公里，项目投资1035.78万元，该工程将要破土动工。

　　2、加快王凝圩区建设，闸站工程建设投资1100万元，既完成红旗塘以北圩区整治，又解决了洪溪老集镇问题。

　　3、依托第四批中央小农水重点县工程，投资1000万元的护岸闸站工程建设来彻底改造杨庙老集镇的工程建设。

　　4、完成高标准农田建设项目，该项目涉及面积3.16万亩，投资948万元。

　　5、结合集镇开发开展凝溪市河改造工程、生态护岸及绿化工程，配套同步实施，目前已经争取到国家中小河流治理项目资金1200万元，望年内完工。

　　6、积极争取二轮圩区工程项目，对杨庙塘、淡沧泾港、关阳港、许巷港等重点河道的工程改造。

　　7、按照县级要求，做好推广组建水利会、圩区协会等方面的工作。

　　计划\_\_年水利投资5283.78万元。

**202\_年防汛抗洪工作总结**

　　面对当前防汛严峻形势，在人民生命财产安全经受水灾重重考验之时，要把工作做到实之又实。

　　水火无情，滔滔大水面前，所有工作中的“水分”都会呈几何系数放大，防洪大堤没有99.9%的安全，只有100%。“各级党委和政府要压实责任、勇于担当，各级领导干部要深入一线、靠前指挥，组织广大干部群众，采取更加有力有效的措施，切实做好监测预警、堤库排查、应急处置、受灾群众安置等各项工作，全力抢险救援，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。”要以120%的努力赢得100%的安全，所有细微的疏忽，所有的麻痹大意，在大水面前，0.01%的错误都会被迅速放大，并极易产生致命后果。因此，保证人民生命和财产绝对安全在一些地方或许很难很难，但世上事，唯其艰难方见勇毅，唯其艰难方见担当。“求其上而得其中，求其中而得其下”，对防汛救灾工作，我们只有一个标准，就是120%的努力、120%的付出、120%的坚持，然后，结果就交给实践、交给历史、交给人民评判吧!

　　水火无情，滔滔大水面前，所有投身防汛救灾工作的人，都要各司其职，齐心协力，防汛救灾是一盘棋，防洪大堤是一杆枪。防汛救灾必须在指挥部统一指挥下，随时调整防汛物资、部署，确保防汛救灾工作有力有序、不失控。防汛救灾，防洪大堤是重中之重，防洪大堤是万人同操一杆枪，也是高风险地区。党员干部必须牢固树立人民至上、生命至上理念，防汛救灾指挥部要靠前指挥，随时处置各种突发状况。要认真压实人员责任，加大巡堤查险力度，确保堤坝安全，防止发生溃坝决堤等系统性重大风险。党员干部要勇于担当，冲在一线，背水而战，定人定段定时间定责任，确保每一米堤坝都有人管有人问有人察看有人救险。要充分运用现代科技力量，投入智能化、信息化设备，及时传递、第一时间处理各类防汛救灾讯息，确保物资、兵力调配科学合理，确保好钢用在刀刃上。

　　水火无情，滔滔大水面前，党员当身先士卒，以实际行动兑现初心使命，把防汛救灾工作做到实之又实、万无一失。水火无情，人间有爱。在大灾大难面前，尤其能够见出一名党员的党性观念和党员操守。作为党员，要始终坚持以人民生命安全为第一要务，要结合工作分派任务，做到全心全意、心无旁骛做好工作。每个人多出一份力，每个人多出1%的投入，就会汇聚成战胜一切艰难险阻101%的巨大力量，反之，每个人少出1%的投入，就会出现1%的疏漏，在滔滔洪水面前，就很可能导致决堤失守。所以，每一名奋战在一线的党员干部，你们的身上有着共产党员的忠诚和坚韧，还维系着身后千家万户的安康和幸福，所以，你们不是一个人在战斗，也不是一群人在战斗，是你我他，你们我们他们，咱们一起在战斗。我们说中国共产党人的初心和使命是“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”，那么就请拿出我们的干劲和精神，让初心和使命绽放在防汛救灾第一线，让党旗始终高扬在堤坝之上。加油!

**202\_年防汛抗洪工作总结**

　　今年进入汛期以来，防洪度汛形式日益严峻。且持续高温炎日天气为了最大限度地减少或消除在主汛期内施工中可能发生汛期紧急情况或意外事故所造成的损失，根据国家《国家突发公共事件总体应急预案》、《防洪法》、《防汛条例》的有关规定以及公司防汛工作制度，结合施工项目今年所面临的防汛形势，我项目部分析工程度汛安全形式，进行重点部位的防汛准备和汛期施工计划安排，制定切实可行的防洪度汛和高温天气施工措施，现在就防洪度汛工作总结如下：

　　>一、指导思想和目标

　　防洪度汛的指导思想是：贯彻安全第一、常备不懈、以防为主全力抢险的方针。强化防汛责任意识，立足于防大汛抗大洪，做到早筹划早安排，防汛重点突出，狠抓薄弱环节，切实做好各项准备工作。

　　防洪度汛的基本目标是，在确保施工安全，施工质量的基础上推进项目施工的有序、顺利进展，确保工程安全度汛，不发生安全事故。

　>　二、编制防洪度汛预案并落实开展应急救援演练

　　项目部编制防洪度汛预案，针对防汛需要，组织应急救援演练并同时针对演练中存在的不足之处，并对防洪预案进行修改完善，为安全度汛奠定坚实基础。

　>　三、制定和完善防洪度汛工作计划与措施

　　1、建防洪组织机构，落实职责，建立防汛值班。组建防洪抢险队伍，并进行相关知识教育培训。

　　2、针对不稳定部位加强安全监控工作。

　　3、按照设计要求完成防汛施工。

　>　四、设备物资保障

　　1、认真贯彻落实防汛工作要求，做好物资设备管理准备工作；

　　2、建立应急物资、设备台帐，做好防汛工作的组织落实、人员落实、物资落实、措施落实；

　　3、建立防汛岗位责任制、汛期值班、汛前检查、报告制度、防汛物资管理制度等。

　　>五、加大防洪度汛安全检查力度落实各项防汛措施，开展安全专项检查。

　　汛期项目部始终把施工安全管理和防洪度汛工作结合在一起，对各施工队进行检查，对重要危险部位安排专人定时巡视检查。

　　总之项目部认真履行职责和积极落实，圆满完成本年度的防洪和度汛任务，但也存在一些不足，将在今后的工作中加以改正。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！