# 甘肃扶贫协作工作总结(10篇)

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2025-04-20

*甘肃扶贫协作工作总结1XXXX年在省交通厅的大力关心和帮助下，我局按照县委县人民政府及省交通厅的安排，积极开展精准扶贫交通扶贫工作，今年我局的交通精准扶贫项目主要有：村道路提升改造工程（含村道路提升改造、日落组道路硬化工程和村路安保工程项目...*

**甘肃扶贫协作工作总结1**

XXXX年在省交通厅的大力关心和帮助下，我局按照县委县人民政府及省交通厅的安排，积极开展精准扶贫交通扶贫工作，今年我局的交通精准扶贫项目主要有：村道路提升改造工程（含村道路提升改造、日落组道路硬化工程和村路安保工程项目）项目总投资455万元；提升改造工程（含道路提升改造工程和回头弯改造工程），项目总投资1060万元。

>一、项目概况

（一）路提升改造工程

1、道路提升工程：总长度公里，总投资100万，项目于XXXX年5月开工建设，XXXX年10月完工，XXXX年11月交工验收，项目资金主要用于路道路加宽、绿化及挡防工程。项目实施后道路在原4米的基础上平均加宽4米，绿化25000平方米，挡防工程3500立方米。

2、道路硬化工程，总长度公里，总投资235万元，其中：日落组道路硬化工程公里、跟斗塞北组道路硬化4公里、木苏组道路硬化2公里。项目于XXXX年6月开工，10月底完工。

3、路安保工程：路安保工程总投资120万元，项目于XXXX年7月动工，8月完工，安装村道波形护栏公里。

(二)提升改造工程

1、提升改造工程，项目全长公里，总投资820万元，项目于XXXX年8月动工，预计12月上旬完工，项目资金主要用于薛城至下孟乡段的`道路路面修补、地质灾害治理。

2、回头线改造工程，项目全长公里，总投资240万元，项目于XXXX年8月动工，预计12月上旬完工，项目资金主要用于回头线改造。

>二、取得的成效

（一）直接效益

1、村道路改造工程

该项目采取一事一议方式由村两委会组织本村村民实施，在项目建设过程中该村村民共获得劳动报酬100万元，人均增加收入1800元。

2、提升改造工程

该项目采取公开招投标方式实施，施工单位在建设中需要的劳务全部由两乡一镇的农户提供，项目实施共计产生劳务费用200万元。

（二）间接效益

要想富先修路。村道路提升改造扶贫项目的实施为村147户578人518亩地的人员安全出行、生产资料、农副产品调运以及旅游资源的开发奠定了坚定的基础，加快了群众的脱贫致富步伐。道路提升工程的实施为沿线两乡一镇及我县下孟工业园区的群众安全出行，该区域内农业、工业、旅游业的发展夯实基础，加快沿线农户农业、旅游业的发展，增加了群众的就业渠道，加快群众脱贫致富步伐，为园区内企业的生产资料和产品运输破解运输瓶颈，为企业下一步发展提供交通运输保障。

>三、下一步工作打算

下一步，我局将积极争取县委、县政府和上级\_门的支持，加快交通精准扶贫工作，一是在XXXX年村精准扶贫工程建设的基础上继续投入200万元对村道路进行提档升级，将对道路进行加宽、加设道路标线及沿线标志标牌、完善道路安保设施建设和修建5公里泥结碎石路用于生产运输；二是在XXXX年对水塘村投入200万元，主要用于危险路段道路加宽、弯道改造、加设错车道。努力做好两村交通发展规划，为全面实现小康社会，推动我县经济发展提供良有力的基础条件。

**甘肃扶贫协作工作总结2**

本人于20xx年7月份由县选配干部到XX乡XX村任扶贫驻村工作队队长(第一书记)。任职半年以来，在扶贫工作上任劳任怨、踏实工作，现将我在20xx年扶贫工作总结如下:

>一、 村级概况情况:

XX乡XX村位于XX乡政府以东，全村有4个自然村、390户、1219人口，党支部1个、40名党员，村两委成员4人。XX村村民经济收入主要靠茶叶、竹笋、蚕桑、坚果、渔业、林业、养殖业、务工等为主，全村土地确权地面积1154亩、林地6603亩、水面100亩。

XX村是非贫困村，从20xx年建档立卡贫困户为60户、130人，经过每年的自然增减及20xx年回头看和20xx、20xx年的动态调整，现由全村建档立卡贫困户有42户、104人，其中20xx-20\_年脱贫户有16户、43人，20xx年脱贫户有5户、14人，20xx年预脱贫户有12户、28人，20xx年未脱贫户有9户、19人。到20xx年贫困户发生率为，其中贫困户属性20xx、20xx、20xx年低保贫困户有19户、52人，一般贫困户有23户、52人。易地搬迁贫困户8户。

>二、 扶贫工作:

本人是20xx年7月份进入扶贫工作，在XX乡党委和政府领导和指导下，紧紧依靠基础党组织、依靠群众，由扶贫工作队3人带领村“两委”成员开展工作。重点抓好脱贫攻坚战，首先入户走访了解贫困户的情况，确保贫困户对象精准，配合做好贫困户精准识别工作，做到户有卡、村有册，根据贫困人口变化情况，实行动态管理，入户带上扶贫手册，进行核查、核实、完善，要做到准确无误，也做好政策宣传工作。“十大工程”，“351”和“180”政策，教育扶贫，大力宣传中央、省、市、县委政府关于农村工作，特别是扶贫开发的大方针、政策和决策部署，做到家喻户晓，深入人心，要把扶贫工作真正当作头等大事牢牢抓在手中，沉下去，深入到户，做到实而又实、天天讲扶贫、时时抓扶贫，要求越来越严、标准越来越高，做到真干、实干，在扶贫上难免会遇到工作上的困难，要做到有困难，克服困难，有问题解决问题，等问题解决了困难就克服了，要学会遇到任何问题，都不急不躁，要学会凡事都要从乡亲们的利益出发去想问题。学会多跟乡亲们打交道，以心换心。通过这半年来的扶贫工作，我已经和当地的大部分村民心联心联系在一起，能叫出所有贫困户户主的名字、致贫原因、家庭成员、住址，了解贫困户贫困的主要原因。确保每月12天工作在村，确保每月走访贫困户不少1次，联系联系2次，及时了解帮扶对象存在的实际困难，另外我结对帮扶3户贫困户。

>三、 扶贫工作成效:

通过这段时间扶贫工作努力，在思想上要根本解决任务，认识当前脱贫攻坚工作已进入年度倒计时，在XX乡党委政府领导下，在扶贫工作队，村“两委”的努力下，制定扶贫脱贫计划，年度实施计划和贫困户脱贫计划。讲究方法、注重实效，按照“缺什么、补什么”，另外加强村级的基础设施建设，解决贫困户得到住房、就学、就医等实际困难，解决安全饮水、生活用电基础设施建设，特别加强农村环境卫生综合整治，道路建设等等。在前期扶贫工作努力下，今年我们村有预脱贫户12户，28人。争取今年毫无差错的\'预期脱贫，村里多次召开会议做好各项预案，认真对待第三评估的到来，扎实完成。迎接省第三评估对我村的检查评估，评估方安排20xx年12月6日-8日对我们村未脱贫户进行每户核实、核查。顺利的通过第三评估的验收，对我们村贫困户12户光荣脱贫。

**甘肃扶贫协作工作总结3**

根据区委、区政府有关文件精神，我局与xx乡xx村结对帮扶并选派一名优秀的年轻干部长期驻村以来，始终如一地重视这项工作，全体干部职工也抱着极大的热情参与这项工作。由于领导重视，计划周密，措施实在，帮扶工作取得了较大成效，为解决该村农民的实际困难，维护和促进全区改革、发展、稳定的大局作出了积极的贡献，同时也促进了我局的作风建设，密切了党群关系。现将今年以来我局与xx乡xx村结对帮扶工作情况总结如下：

>一、领导重视，广泛宣传动员

关于结对帮扶工作的通知下发后，我局立即组织全体干部职工认真学习有关文件精神，教育大家从维护社会稳定的高度出发，从密切党群干群关系的高度出发，动员干部职工积级参与这项工作。组织局党组领导干部与结对村困难家庭结为帮扶，并明确帮扶援助的内容、形式和时间，务求实效。

>二、深入调查，制定帮扶规划

为使真正困难群众家庭得到实实在在的援助，局领导和轻工协会领导班子多次深入帮扶村贫困家庭，与贫困户交心谈心，走到田间地头开展调查研究，对致贫原因、存在问题进行分析，研究解决方案，制定脱贫工作计划，鼓励他们树立脱贫信心。重点了解了贫困户的生活状况，共同讨论对他们采取的帮扶措施，通过与贫困户交心谈心，增强了他们脱贫致富的决心，让他们看到了脱贫致富的希望。

>三、认真落实帮扶工作措施

定期或不定期地要求扶贫队长回单位汇报驻村工作情况和思想动态，积极争取并依托单位的大力支持。我局党组领导先后多次来到村进行实地调研和召开座谈会，解决实际困难，与村两委共同谋划xx村的发展规划：

一是科技局和轻工协会干部职工春节期间对贫困户进行慰问走访。

二是积极协调国土部门实施了两个批次的土地增减挂钩项目，通过项目的实施使群众净田亩就增加了67余亩，基本解决了项目区群众耕地少及环境脏乱差现象；

三是积极协调国土部门投入了一百万余元对全村农田道路及水利设施进行升级改造，新修u型渠6000余米、维修砂石路1500米，目前该项目正在实施，工程结束后彻底改变了以往旱不能灌、涝不能排的现象；

四是争取资金14万余元（区审计局、区直工委）对村阵地进行维修装潢及购买办公桌椅。

五是联合区直工委从供电部门争取二十万余元对xx村小台组、桃元组、和平组、xx组四组进行了农网改造工程，解决了四组农户用电难问题。

六是积极从区扶贫办争取专项资金23万元新修xx村部排涝渠（渠长：米，深：1米，宽：1米），该项目正在招标。

一年来，在我局、轻工协会和xx村两委共同努力下，基本上改善了群众的生产生活质量，提高了群众的收入。同时也彻底改善了办公环境，极大地提高了村干部的工作热情；也方便了群众来村办事有门可进，拉近了群众与村干部之间的距离。

**甘肃扶贫协作工作总结4**

按照县委、县政府安排，我局包抓xxx村的“双包双促”精准扶贫工作，现对我局包扶工作总结汇报如下：

>一、当前工作开展情况

一是成立机构，确保扶贫责任精准。全县“双包双促精准扶贫”工作部署之后，xxx高度重视，及时召开会议，精心安排部署，成立了局长任组长，三名副局长任副组长，局班子其他成员和局属各股室主要负责同志为成员的xxx“双包双促精准扶贫”工作领导小组，领导小组下设办公室，落实了专人具体办公，并抽调2名干部长期驻村开展工作。

二是调查摸排，确保扶贫对象精准。村上在20xx年新一轮扶贫开发调查的过程中，已经作了大量调查工作，在此基础上，xxx先后三次派出工作人员，深入到xxx村对一百多户贫困户家里进行了调查核实，最终识别出全村共有xxx户xxx人符合精准扶贫条件，并对第一批xxx户帮扶对象名单和首批扶贫贷款xxx户名单进行了公示，为下一步精准扶贫工作的开展奠定了工作基础。

三是科学规划，确保扶贫项目精准。在摸底调研的.基础上，我局及时制定了《xxx村双包双促精准扶贫实施方案》，确定了以xxxxxx龙头，高山村组发展核桃、牛羊养殖业，川道村组发展商贸劳务的产业发展思路，并对未来三年全村的基础设施、产业发展、社会事业、居住环境、人力资源等五个方面的项目进行了科学合理的规划，目前规划文本已经完成。

四是干部包抓，确保示范带动精准。按照科级领导帮扶2户，一般干部帮扶1户的要求，采取抓点带面，示范带动的模式，首轮由xxx、镇、村干部共包抓42户精准扶贫示范户，协助贫困户选准项目，提供技术，发展产业，协调xxx银行为符合条件的贫困户配套3—5万元的扶贫贴息贷款专项资金，充分调动群众发展产业的积极性，力争通过一对一包扶，使贫困户都能够顺利脱贫。

>二、当前项目投资完成情况

20xx年计划在xxx村实施的xxx个项目，目前有xxx个已启动实施，累计完成投资xxx万元，其中xxxx投资xxx万元新修xxx米河堤工程已基本完工，xxxxxx户发放名单已确定；危房改造、移民搬迁、新修便民桥等其他项目也正在积极谋划中。

>三、下一步工作打算

一是完善实施方案，科学制定发展规划。我局将结合xxx实际情况和中、省、市、县有关政策，科学定位，合理确定产业发展思路，进一步完善该村精准扶贫实施方案、三年发展规划和20xx年度精准扶贫计划，为xxx村的整体发展和xxx户贫困户脱贫致富开出实实在在，操作性强，能够实现的好“方子”。

二是创造工作条件，抓紧实施帮扶工作。结合我局分户包扶方案，创造条件，落实驻村联户帮扶机制，让帮扶干部深入帮扶户一对一制定帮扶计划，真帮实干，尽快让贫困户早日脱贫。

三是发挥xxx优势，抓好扶贫政策机遇。通过筛选、包装、策划，积极申报中、省、市、县项目，努力完善基础设施建设，大力建设民生工程。积极挖掘xx潜能，全力打造xxx扶贫的新亮点，力争将xxx建成“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村。

四是完善工作机制，强化督促考核。进一步落实完善包抓责任制，驻村联户工作制，完善档案管理，加强协调管理，加强督促考核，形成全局上下人人抓扶贫，真扶贫的良好工作局面。

**甘肃扶贫协作工作总结5**

今年以来，在区委、区的正确领导下，在上级扶贫部门的具体指导下，在各相关部门的积极配合下、以扶贫帮困、扶贫开发为重点，坚持以“贫困户是我的衣食父母”为主题，全面落实扶贫帮困政策，精准识别贫困户，积极开展帮扶工作，取得了初步成效。现将我区扶贫帮困工作开展情况汇报如下：

一、工作情况

扶贫帮困工作从“”重要思想出发，深入贯彻落实，坚持“以人为本，以贫困户为中心”扶贫帮困的方针，紧紧围绕“扶贫与扶志、扶智、扶爱”的扶贫原则，以贫困户的需求为导向，以建设社会主义新农村和农村经济发展为重点，进一步改善了群众的生产、生活环境，促进了扶贫帮困工作的顺利开展。

一)、加强领导，明确任务，落实责任。

我们按照区扶贫办的安排部署，在区扶贫办的精心组织和统一部署下，及时组建扶贫帮困工作领导小组，制定了扶贫帮困计划。

二)、制定计划，认真实施。

我们根据帮扶工作的实际需要，确定了扶贫帮困的具体项目、措施、时间、领导等。

1)贫困户“一对一”结对帮扶，建立了贫困户“一对一”结对帮扶制度，每户一名帮扶责任人，并与帮扶对象签订了《帮扶责任书》，确保帮扶责任具体化、明确化、规范化，做到“一个帮扶对象一人扶贫一人扶贫”。

2)“一对多”结对帮扶，建立贫困户“一对一”结对帮扶制度，让贫困户都能感到参与扶贫开发的重要性，真正做到“扶到户，扶到人”，真正为困难户解决实际困难，确保每户每人都有脱贫致富的机会。

3)建立“结对帮扶”制度，在帮扶对象困难的时候，由帮扶单位和村委会主要负责人共同协商，确定帮扶对象，并实行“包保”政策。“包保”的内容主要是为贫困户制定帮扶计划、分期分批分批地实施、逐户走访，了解掌握帮扶对象的基本情况、困难和思想动态，确定帮扶措施，做到心中有数，确保帮扶措施具体化、规范化。

三)、实行定期帮扶，定期检查督导。

结合扶贫帮困活动，我们制定了帮扶工作方案和具体措施，把“一对一”结对帮扶工作做深做细。一是定期检查帮扶工作开展情况、扶贫帮困工作开展情况。帮扶工作开展以来，我们对贫困户实行定期或不定期进行走访，了解帮扶对象的生产、生活、生产情况，了解他们在生产、生活中遇到的实际困难和问题，确保帮扶工作真正落到实处。二是定期走访帮扶对象，了解他们的家庭生产、生活情况，确保帮扶工作有力落实。

四)、加强协调，落实帮扶措施。

为了做好扶贫帮困工作，我们加强了与帮扶单位、贫困户家庭的联系、沟通，形成帮扶关系。一是帮助贫困户制定脱贫计划；二是帮助贫困户制定脱贫计划。帮扶计划从帮扶对象的实际情况出发，有的放矢，因人施策，不断完善帮扶措施。

五)、加强督查，确保扶贫帮困工作顺利开展。

我们采取了定期督导、定期检查、抽查和定期考核的办法，加强了对扶贫帮困工作的管理，确保扶贫帮困工作落到实处。

在扶贫帮困过程中，我们始终把“”重要思想作为指导工作的精神动力和工作方向。以“”重要思想为指导，以建设有中国特色的社会主义和谐社会为根本出发点，以帮助广大扶贫困户脱贫致富、促进我区经济社会快速发展为宗旨，全力以赴帮助贫困户实现脱贫。

一是建立“一对一”结对帮扶，每户确定一户一名帮扶责任人，并与帮扶户签订帮扶责任书，确定一名驻点帮扶责任人，明确帮扶责任单位和帮扶责任人，确定一名驻点帮扶责任人为帮扶责任人。

二是帮助贫困户制定脱贫计划。帮扶责任单位与贫困户结对子，建立贫困户脱贫致富档案，确定帮扶责任人，并实行“包保”政策。帮扶责任单位和帮扶责任人要与帮扶责任人结对子，确定一名驻点帮扶责任人为帮扶责任人，负责帮扶贫困户的思想教育、生产、就业等方面的帮扶，负责帮扶贫困户的生产、生活等方面的帮扶，

**甘肃扶贫协作工作总结6**

20XX年我办在县委、县政府的正确领导下，扶贫办的指导、关心和支持下，深入贯彻落实省委、省级政府关于“全面消除4600元以下贫困现象”决策部署，围绕“年内基本消除家庭人均年收入4600元以下的贫困现象”目标任务，统筹安排结对帮扶工作，我办全体人员以帮助低收入农户尽快脱贫致富、实现收入倍增为重点，认真开展扶贫攻坚工作。通过全办的共同努力，扶贫工作取得了一些成绩，现将今年工作情况总结如下：

>一、明确任务，落实责任

领导班子高度重视帮扶工作，把帮扶工作列入重要工作日程，为切实加强该项工作领导，成立了扶贫攻坚“结对帮扶”领导小组，由党组书记钱柏根同志任组长，党组成员吴念平、王土祥、雷军同志任副组长，各科室负责人为成员，按照简便有序、规范、可操作的原则，落实领导职责、制定帮扶措施，做到了任务明确，责任到人。

>二、主要工作开展情况

办领导紧紧围绕责任目标和重点帮扶项目，以“消除4600元”工程为目标，深入结对帮扶联系村、指导员联系村进行走访调研，广泛座谈，详细了解河宗村、姜家村经济发展状况，有针对性的制定帮扶计划，重点做好以下工作：

1、围绕“消除4600”，开展结对帮扶活动。办党组书记、支部书记、支部组织委员分别与单位农村指导员联系村横山镇河宗村的三名4600元以下低收入农户形成结对，多次深入到对象家中走访座谈，面对面了解他们家庭、生活、经济情况，每人捐赠财物合计500元，切实帮助解决实际困难。办领导多次与村两委商讨河宗村村级特色产业建设项目，结合“一村一品”建设，发展莲子基地作为特色产业，带动农户120余户。

2、围绕“五水共治”，做好“农村指导员”工作。办领导带头深入指导员联系村，组织党员干部参加“学雷锋，万人治污大行动”，每位党员都以积极昂扬的姿态投入到村庄道路、沟渠、池塘清洁行动中去，与村民一起清理村庄环境卫生，清楚生活垃圾和卫生死角，村庄面貌得到进一步美化，党群干群关系进一步增强。办指导员深入联系村宣传县委县政府“五水共治”、“三改一拆”等政策精神，指导帮助农户进行污水处理和违章拆迁。罗家乡姜家村被列入全年污水治理重点项目村，拟建污水终端处理设施，办生态指导员坚持每周到村指导五水共治工作，积极参与污水治理重点项目方案制定、土地征用等工作，加强日常督查，强化工程质量，保障工程进度，目前该工程已全面完工，污水经净化处理后，出水已达到国家二级以上排放标准。

3、全年办领导与科室负责人共计25人次（其中正职到村3次）深入到贫困户家中走访座谈，面对面了解他们的家庭、生活、经济情况，帮助解决实际困难。认领清洁塘3个，全年资助河宗村、姜家村帮扶资金合计7。5万元。

>三、存在困难

虽然在结对帮扶工作中取得了一些成绩，但也存在不少问题：一是农村工作经验不足，有时工作方法简单；二是基层村集体力量和经济薄弱，资金困难，想为群众多办实事，但无经济实力。

>四、下步工作思路

1、进一步转变观念，以科学发展观为指导，加大扶贫宣传，切实增强责任意识、忧患意识，让党员干部真正认识到此项工作的重要性，从内心去帮扶。

2、进一步深入基层，倾听贫困户呼声，了解贫困户疾苦，掌握贫困户状况，积极探索扶贫新路子。

3、让贫困户转变观念、增强意识，把要我脱贫致富转变为我要脱贫致富，真正让贫困户参与其中来。

**甘肃扶贫协作工作总结7**

20xx年，我办按照市委、市政府结对帮扶的总体安排和要求，在市文明委的指导、支持下，以党的十七届四中、五中全会为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“领导挂点，部门包村，干部帮户”活动要求，结合实际，坚持真心为民，真情帮扶，精心组织，大胆实践，扎实推进，结对帮扶工作取得了一定成绩，现将工作开展情况总结如下：

>一、明确任务，落实责任

经办事处党委研究，根据各村居实际情况，围绕责任目标，20xx年我办重点完成帮扶项目有4项，一是协助修建尹庄村委会办公室；二是深入扎实开展“1+1”结对帮扶；三是开展助推新农村建设宣传活动，确保帮扶对象知晓率达100%；四是协助各村居解决信访积案，促进社会和谐稳定。为全面完成20xx年结对帮扶工作目标，办事处党委高度重视，成立了以吴子强书记为组长，其它班子成员为副组长，科(室)部门主要负责人为成员的结对帮扶工作领导小组，实行“一把手”负责制，并把该项工作纳入办事处内部目标进行考核，形成了由上到下，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保了结对帮扶工作有力、有序、有效推进。

>二、主要工作开展情况

紧紧围绕责任目标和重点帮扶项目，深入结对帮扶对象

进行走访调查，广泛座谈，详细了解各村居的经济发展状况，有针对性的制订了帮扶措施和促建方案，重点抓好了以下工作：

（一）年初，以“携手同行，共创共享幸福生活”为主题，组织党员干部深入帮扶村、帮扶户，与“1+1”结对户开展结对活动启动仪式，面对面的交流沟通并建立了结对联系卡，确保了结对帮扶工作有序推进。

（二）积极开展助推“四大基础工程”宣传活动。办事处认真组织党员干部集中学习农村“四大基础工程”的基本概念、内容构成和主要作用。并采取面对面交流，发放宣传资料、调查问卷等方式，组织党员干部先后4次深入结对村、结对户中，积极开展助推新农村建设宣传活动，切实提高了结对帮扶户对新农村建设的知晓率。

（三）积极开展送温暖活动。在“六一”、“七一”等节日前夕，分别组织党员干部为帮扶村特困家庭的孩子和困难党员送去了价值六千余元的学习文体用品和慰问品，及时帮助解决他们当前在孩子学习和家庭生活上面临的暂时困难。

（四）全力支持帮扶村村委会办公场地建设，积极配合帮扶队和村两委会搞好修建办公场所前期规划和选址工作，并从单位工作经费中安排了25万元资金支持帮扶村解决长期无固定办公场所问题。

（五）积极协助各村居深入开展城乡环境综合整治活动，为帮扶村和社区提供环境整治工作经费6万余元。

（六）充分发挥行业优势，利用农村丰富的劳动力资源，实现优势与资源有机结合，创造性开展帮扶工作。利用房地产行业管理的优势和特点，通过向帮扶户提供务工信息、推荐工作岗位，开展岗前培训等具体形式，积极拓宽帮扶村劳动力就业渠道，多途径的促进帮扶户增收，协助帮扶村完成农村劳动力培训300余人，

（七）积极协助各村居解决信访积案，维护社会和谐稳定。积极宣传城中村改造、农村宅基地、出嫁女待遇等政策，共处理各类信访案件20余起，解决矛盾纠纷50余起。

>三、存在的主要问题

党员干部“1+1”结对帮扶形式比较单一，还有待进一步改进。

>四、20xx年工作打算

20xx年，我办将继续按照市委、市政府的工作部署和要求，不断深化帮扶力度，以促进农民持续稳定增收为重点，继续做好以帮扶促稳定、“1+1”结对帮扶、城乡环境综合整治等工作；通过多种形式，确保帮扶对象知晓率达100%，努力实现农业增产、农村增效、农民增收，为推进城乡统筹科学发展做出新的贡献。

**甘肃扶贫协作工作总结8**

今年上半年以来，我县小额信贷以支持建档立卡中贫困户、帮助全县中低收入老百姓发展生产改善生活条件，实现可持续发展为目标，切实解决贫困户融资难、融资贵问题。\*\*县农村自立服务社加强扶贫小额信贷宣传，提高服务质量，积极探索小额信贷发展壮大道路，取得了较好成绩。同时，我县扶贫小额贴息贷款实现“零的突破”。

>一、 扶贫小额信贷工作开展情况

1.稳中求进，继续扩大农户自立服务社影响。中国扶贫基金会\*\*农户自立服务社，今年上半年共发放小额信贷扶贫资金1540万元，涉及农户560户，其中建档立卡贫困户3户，主要用途为房屋装修、购置家具、种养殖业、微型创业、读书、看病以及其他资金周转等。截止目前，\*\*农户自立服务社20xx－20xx年共为中低收入群众累计发放小额贷款4300万元，解决700余户群众发展生产、创业增收贷款难问题，有效助推了我县扶贫开发工作。

2.主动作为，率先开展扶贫小额贴息贷款。为更好地助推金融扶贫工作，20xx年10月，县政府办印发了《\*\*县扶贫小额信贷工作实施方案》（试行）和《\*\*县扶贫小额贷款风险补偿管理办法》（试行）的通知，县财政设立了100万元风险补偿资金专户存于合作银行，每年按扶贫小额信贷余额的10%予以补充。县政府、合作银行、保险公司在单笔贷款发生损失时，合作保险公司承担损失的70%，剩余的30%由设立的风险补偿资金承担其中50%、其余50%由合作银行继续追偿等方式。县财政按5%对贫困对象予以贴息，全额承担贫困对象保险费。县扶贫移民局、县农村信用联社、县财产保险公司三方签订了金融扶贫协议。截止目前，县农信社已面向我县11户建档立卡贫困家庭累计发放了42万元的扶贫小额贴息贷款，用于帮助其发展生产、创业增收、尽快脱贫致富。我县扶贫小额贴息贷款在全市走在前列。

>二、加大宣传力度

由于扶贫小额信贷在我县实施时间较短，还属新生事物，与社会会上的小额信贷在名称上有相同之处，为了让贫困户和其他急需筹集资金的家庭知晓扶贫小额信贷的作用，扩大宣传面，今年，农村自立服务社印制小额信贷宣传单18000张，制作宣传牌300 个，分别发放到全县各个村组。同时，通过县电视台、四川经济网、县扶贫移民局站等大力宣传扶贫小额贴息贷款通过不断的正面宣传，让全县老百姓充分了解农户自立服务社的性质和扶贫小额贴息贷款政策，使其更好地服务于农村和困难户。

>三、强化服务保障

县农户自立服务社将全县4个片区分别划分到小额信贷人员头上，每个片区由一个人主要负责。全县中低收入老百姓在发展中有资金要就拨打单位电话或信贷员电话，片区负责人或工作人员）准备好相关资料后不管是在县城还是在边远的村社，服务社的工作人员都会上门服务。最快2天，最迟不超过1周将资金发放到老百姓手中，所有费用都由服务社来承担。使小额信贷更加方便快捷。资金发放和还款全部通过网上银行。服务社向农户发展贷款后要随时跟踪监督农户资金使用情况，是否与申请用途相符。是否用于创业发展，否则要及时纠正。同时要向农户提供相关致富信息，技术培训，注重社会效益。

>四、完善制度，简化手续

小额信贷大部分针对的是建档立卡中有发展愿望的.贫困户，他们在其他商业银行中贷款难度大，程序多，时间长。为了解决这些难题，扶贫小额信贷服务中心一是制定和完善信贷制度，更加方便服务困难群众。二是简化贷款手续，小额信贷无需抵押：最高贷款5万（针对微型创业者最高可贷10万），最低没有下限，农户无需提供任何形式抵押。农户不需要去服务社有熟悉的人。只需提供身份证，户口本，结婚证（如果结婚的），收入证明，信用良好，无不良嗜好。经核实确实是搞创业和发展的。

目前，按时返清第一笔贷款农户85%以上都到服务社申请第二次贷款，有的已申请第三次贷款。充分说明老百姓对小额贷款项目的满意和信任。

>五、下一步工作打算

一是继续加大宣传力度，让小额信贷包括贫困户贴息贷款深入到各村组，切实解决贫困户贷款难的问题。二是进一步做好服务工作，让贫困户在贷款和还款过程感受到方便快捷。三是进一步加大与金融机构联系，扩大贫困户贷款途径。

**甘肃扶贫协作工作总结9**

在和的正确领导下，我镇按照上级扶贫工作的部署和要求，结合扶贫工作实际，以加强精准扶贫为突破口，以建立精准化扶贫队伍为基础，以加强扶贫开发为主线，不断强化扶贫攻坚工作，取得了阶段性的成效，现将xx年扶贫工作开展情况汇报如下：

一、精准扶贫开发工作开展情况

一)精准发力，扶贫攻坚工作落实情况

二)加强组织领导，完善扶贫工作机制

三)精准帮扶，扶贫措施落实情况

我镇在精准扶贫方面，主要从以下几方面入手：

一是成立扶贫开发领导小组。为进一步做好扶贫开发工作，镇把扶贫开发工作纳入全镇年度重要议事日程，与签订了《xx年扶贫开发目标责任书》、《驻石桥镇xx年扶贫开发工作责任状》，与各村签订了《xx年扶贫开发目标责任书》，并将扶贫开发工作与村民委员会建设结合起来，与贫困村整村推进结对帮扶结对，与农民增收结合起来，确保扶贫工作有人管、有人抓、有人干。在工作中做到“四个结合”：一是扶贫开发工作与扶贫开发有机结合起来，二是贫困村的脱贫工作与村民的收入挂钩起来，三是贫困户的稳定工作与村民的生产生活息息相关起来，四是贫困户的社会保障工作与贫困村的发展相结合起来，五是扶贫开发工作与农村经济社会发展相结合起来，六是扶贫开发工作与精准扶贫工作有机结合起来。

二、主要做法

一)健全组织机构，加强扶贫开发工作的领导

为了切实抓好扶贫开发工作，我镇成立了以主管局长为组长，副镇长为副组长的“扶贫开发”领导小组，领导小组下设办公室，由扶贫开发领导小组下设办公室，负责日常事务性工作的日常事务。各村也成立了一名扶贫开发领导小组成员和扶贫开发工作联络员，各村也成立了“扶贫开发”专门的组织机构，并建立健全了扶贫开发的各项规章制度。

二)精准施策，扶贫开发工作取得成效

通过扶贫开发工作，我镇的扶贫开发工作取得了一定的成效，贫困户的收入明显提高，但贫困人口的基本生产生活水平有待进一步提高。在今后的扶贫开发工作中，我镇将加大扶贫力度、力度、力度，争取早日实现脱贫。

三)加强教育培训，提高贫困户的整体素质

通过扶贫开发工作，增强了农民的素质，提高了农民的生产水平和生活质量，提高了贫困户的自我发展能力，增强了农民的生活意识，提高了农民的收入水平，增强了农村的凝聚力和战斗力。通过扶贫开发工作，增强了贫困户的生活质量，提高了农村的生活品位，提高了贫困户的自我发展能力，增强了农民的生产生活水平，实现了“三个文明”和“两个率先”的目标。

四)加强教育，提高贫困户的科学文化素质

通过扶贫开发工作，增强了贫困户的生产生活水平和生活质量，提高了贫困户的生活品位，提高了农民的自我发展能力，提高了农民的生活质量。通过扶贫开发工作，增强了农民的科学文化素质，提高了农村的生活质量，增强了农村的凝聚力和战斗力，提高了农民的自我发展能力。通过扶贫开发工作，增强了农民的生产生活水平和生产技能，提高了农村的生产技术水平，提高了农村的生活品位，提高了农村的生活质量，为农村社会的可持续发展做出了应有的贡献。

二、工作开展情况

通过以上工作，我镇的贫困人口基本生产生活水平有了一定的提高，但是，仍然存在一些突出问题，主要表现为：

一)贫困人口基本生产生活水平有待进一步提高。一些群众因病致贫，不愿参与社会公益事业，没有主动参与社会公益事业，自我发展能力弱，依靠种、养、教、学等方式依赖自身发展，缺乏参与社会经济建设和社会管理的积极性和自觉性，缺乏自我发展能力。

二)贫困村经济发展水平不高，群众生产生活条件较差，村庄基础设施落后，村民生产生活条件差，农村生产生活条件不均衡。

三)村级集体经济薄弱，发展不平衡。部分村集体经济发展

**甘肃扶贫协作工作总结10**

为了弘扬中华民族扶危济困的美德，保证我校家庭经济困难学生不因经济困难而失学，培养和教育家庭贫困的学生，帮助他们摆脱和消除家庭条件所带来的消极影响，从而促进义务教育发展，全面提高我校的教育教学质量，我校开展了对贫困生的帮扶活动。

>一、加强组织领导小组。

学校在校长领导下，由教务处负责资助贫困生工作，监督落实各班贫困生资助及教育工作。

>二、建立贫困学生档案

摸清贫困生及贫困生家庭的基本信息，了解贫困原因，方便教师在平时工作中给予恰当帮扶。

>三、学校领导带领老师开展一对一贫困生的帮扶活动。

为贫困生捐款捐物，在充分了解学生家庭情况的前提下，确保每位老师选择恰当对象进行帮扶，此项工作中途不间断，并力争使帮扶对象品学兼优，成为对社会的有用之才。

>四、通过多种途径，从以下方面对学生进行教育。

1、培养孩子的健康心理，让贫困生走出家庭贫困的阴影。

鉴于这类学生的家庭特殊，有的是父母长年患病，无经济来源；有的是单亲家庭，劳力欠缺，有的甚至是孤儿。他们往往会缺少家庭的关爱，生活中，学习上偶尔会有自卑心理。因此老师们都能从情感上真正地贴近他们，经常与他们交流，掌握他们的思想状况，有的放矢地化解他们心中的困惑，给予他们精神上的.动力，使他们保持积极向上的健康心理。老师不断帮助他们克服自卑心理，树立自信心，自立自强；让他们认识到每个人都是平等的，贫困是暂时的，是可以改变的，进而激发他们的进取心，真正体会到多一份努力，就会多一份收获的道理；要求全体教师平时都把学生当成是自己的孩子一样看待，让他们在学校这个大集体感受到家庭的温暖，使得孩子们能在学校健康成长。

2、生活上给予帮助，解决孩子们的后顾之忧。

贫困生平时的生活费用都很低，往往不能满足他们最低的生活需要，学校组织老师们为这些孩子们捐物、买课外书籍、买作业本、笔等学习用品，帮助他们渡过难关，让他们不因为缺少学习用品而落下成绩，使他们能全身心地投入到学习中去。

3、在学习上进行帮扶，帮助他们提高成绩。

有一部分学生由于客观条件的影响，往往成绩不如人意。老师们利用休息时间为后进生补讲课堂中孩子们没掌握的知识，不断温习学过的知识，让他们不落下学习上的任何环节。并培养他们自己刻苦努力、持之以恒的学习态度，教育他们养成良好的学习习惯，帮助他们掌握学习方法，使他们学会学习。告诫他们，只有这样才能在未来的社会上立足，为社会贡献自己的聪明才智。

>五、师生齐动员，广泛宣传。

积极发动，让所有学生献出自己的一点爱，发扬勤俭节约的优良传统，从“少点吃喝穿，省下零花钱”入手，实施爱心捐助、挽留贫困学生。

>六、认真贯彻落实国家关于贫困生的教育辅助。

通过学校、家庭调查，确立对象，教师帮扶情况与年终绩效考核挂钩。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！