# 防洪防汛应急的演练总结

来源：网络 作者：无殇蝶舞 更新时间：2025-04-10

*防洪防汛指为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。本站今天为大家精心准备了防洪防汛应急的演练总结，希望对大家有所帮助!　　　　 防洪防汛应急的演练总结　　20xx年6月26日，根据公司总体工作部...*

　　 防洪防汛指为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。本站今天为大家精心准备了防洪防汛应急的演练总结，希望对大家有所帮助!

**防洪防汛应急的演练总结**

　　20xx年6月26日，根据公司总体工作部署，为提高公司全体员工的安全意识，检验公司应急预案的科学性、可行性和实用性，增强员工在紧急情况下的应变能力与自我防护能力，保证在出现意外情况下，能够避免灾害，最大程度地保证人员生命的安全，整体提高公司员工处置井下人员撤离应急能力，检验公司各部门、车间以及驻公司各项目部的协调、配合作战能力，公司安全部组织了此次防洪防汛应急救援撤人演练活动。

　　为了保证演练能够按照预定流程实施，安全部于6月24日下发了关于演练的通知及方案，并于6月24日下午5点对主要负责人进行了培训，要求传达到每一位职工，认真学习，确保演练达到预期目的。

　>　一、演练过程

　　6月26日上午9:00，防洪防汛应急救援撤人演练正式开始，演练情况记录如下

　　9:00分，公司领导、调度主任及救援负责人在集控中心集合。

　　9:05分，总指挥王总宣布防洪防汛应急预案演练活动开始。

　　9:05分，调度室值班员接到汛情报告(24小时内降雨量超过50mm)→马上通知了公司调度长→调度长接着向总指挥王总汇报情况(24小时内降雨量超过50mm，需要紧急撤离井下人员，井下人员现有人)→王总马上下指令，启动防洪防汛应急预案。

　　调度马上电话通知抢险救援组负责人高罗方、警戒保卫组、后勤保卫组负责人孔晓慧、医疗救护组负责人郝海文、通讯保障组负责人吕如常、电力保障组负责人张福锋组织人员实施应急程序。

　　同时:调度员通知井下调度员和井下值班领导→得到通报后立马组织井下人员紧急撤离。

　　9:07分，应急预案启动后，井上救援人员马上到副井口集合。井下马上组织人员升井。

　　9:08分，各组集合完毕，救援抢险组组长高总向总指挥王总汇报救援人员已到位，救援物资已准备好。接着王总安排全力组织救援，做好警戒。

　　9:09分，高总把救援人员分为4个小组，机电车间、温井项目部、龙口项目部、盛达项目部，每组4人，各组指定小组长一名。机电车间组织人员进行接泵、管路连接。其他三组迅速进行抗洪救援工作，把砂土装入编织袋，对副井东门进行封堵(三层编制袋)，另一方面组织抢救井下受困人员。

　　9:15分，副井东门封堵完毕，水泵、水管接好。

　　9:16分，井下第一罐升井22人。

　　9:20分，第二罐升井22人。

　　9:25分，第三罐升井20人，井下人员全部升井完毕。

　　9:31井口把钩工清点人员数量已全部升井，并向高总汇报。然后高总向王总汇报井下人员已全部升井，救援结束;并且井口封堵已完成，汛情得到有效控制。

　　9:33分，救援指挥部人员从调度室赶到副井口，检查救援情况，确认救援措施有效。

　　9:35分，预警组(调度长)向防洪防汛救灾总指挥报告，险情解除。

　　总指挥宣布清除警戒，防洪防汛应急预案演练活动圆满结束。

>　　二、演练总结

　　(一)、领导高度重视，亲临现场观摩指挥

　　县安监局领导及中钢矿业公司领导对这次演练活动高度重视，亲临现场，观看了整个演练过程，给我们的演练活动做了很有指导性的建议。公司各级领导各司其职，很好的.完成了自己的职责任务。演练结束后在调度会议室举行了讲评会议，矿业公司领导以及公司领导对此次演练给予了肯定，同时也暴漏了很多缺点。领导的建议具有很强的针对性，促进了我公司应急管理工作更加完善。

　　(二)、演练活动达到了预期目的

　　1、检验了我公司防洪防汛应急体制运行的畅通性，各职能部门组之间的协调作战能力，通过各项防汛工作的配合，提高了协同作战能力，强化了应急救援协调联动机制和联合处置机制，提高了应急处置能力，增加了应急处置的科学性、及时性和有效性;

　　2、检验了应急预案的合理性、可操作性，指挥决策的准确性、规范性，防汛抢险调度的灵活性和科学性，对意外事件的快速反应能力，完善了预案体系，提高了预案的严谨性、针对性和操作性;

　　3、整个演习过程中，应急体制内各责任人均能熟悉在防洪防汛时各自的工作职责，为遇到实际问题时提供了宝贵的实践经验;

　　4、此次演练，体现了公司在防洪防汛方面所做的充分准备，现场应急救援物资准备充分，全部有效;

　　5、通过实际参与防洪防汛演练，使所有参演人员均能熟悉防洪防汛过程和具体操作方案，一旦遇到强降雨汛期时能及时避险，并有条不紊的投入到应急抢险工作中。

　　(三)、本次演习过程存在的问题

　　1、由于部分人员第一次参加防汛抢险演练，对各职能组有效配合重要性认识不足，有时出现各自为战的现象，相互协调配合不够。

　　2、一线作业人员在防汛安全意识上有待进一步加强。

　　3、各职能组职责虽明确，但动作不够熟练。

　　4、演练时说台词不够伶俐，气氛不够紧张，没有做到撤离时的忙而不乱的氛围。

　　5、公司应急预案的编制需要进一步完善，使其更加具体，更具可操作性。

**防洪防汛应急的演练总结**

　　为进一步贯彻上级有关精神，积极打造平安校园，当学校发生紧急情况时，全校师生能安全、快速地进行疏散工作，我校特进行防汛演练演练。一方面提高学校处理突发事件的能力，另一方面加强学生的防汛安全意识、强化学生的防汛逃生技能。

　　本次演练时间在20xx年6月10日下午15时20分。本次参加演练的.师生共189人。总共用时1分15秒到达指定地点。

　　当听到学校发出的警报声后，全校师生立即快速、安全进行疏散，没有学生再收拾物品。无重返教室，保证了疏散通道的畅通。

　　通过防汛演练达到安全教育目的，各班级在演练前对全体学生开展一次防汛安全常识、自救、逃生知识的教育，使每个学生都掌握基本的防汛安全知识。所有参练人员都服从指挥，个个参加，听从命令，无擅自指挥或干扰指挥。同时，又要注意防汛演练中的安全，每班成单列，无追跑、拥挤、推搡，无喧哗、无开玩笑现象等发生。

**防洪防汛应急的演练总结**

　　为提高\*\*\*\*电力有限公司在发生洪涝灾害时的应急处理能力，最大限度地保障人员及财产安全，20xx年x月x日，公司办公室、供电部组织开展了防汛应急演练。

　　防汛应急演练分为两大部分，第一部分是公司场院、办公楼挡排水演练，第二部分是汛情发生时的电力用户事故抢修演练。演练前，公司成立了演练活动领导小组，制订了周密的演练计划，并准备了相应的应急演练物资。

　　演练总指挥宣布演练正式开始后，公司办公室收到暴雨气象预警信息，并按应急预案规定的顺序进行汇报与传达，各部门指挥人员立即到位，开展防汛应急工作，对办公楼一层各出口、卫生间地漏等处采取封堵措施，并对场院积水处进行排水。同时，防汛抢险现场人员随时将情况向防汛指挥部汇报。

　　下午13:00，电力调度中心计算机模拟报警，2D22事故分闸，调度立即上报事故信息并派外线人员分兵两路查找故障点。在克服了路面积水、车辆抛锚等困难后，外线人员于13:30发现事故原因为某户箱式变电站地势较低，进线电缆接头被水淹没导致短路。调度立即指挥外线人员操作环网柜，于13:35恢复其他用户供电，演练活动圆满结束。

　　15:00,公司总经理、防汛指挥部总指挥高洪新主持召开了演练总结会。会上，办公室、供电部相关负责人分别汇报了演练工作开展情况、并提出了下一步改进意见，如：抢险人员领取抢险

　　物资应办理出、入库手续；

　　 使用群发短信等手段确保汛情预警传达到位；

　　 应对保税区内易积水路段进行统计，寻找抢险车最优驾驶路线等。公司总经理高洪新强调，在收到汛情预警后，值班干部一定要坚守岗位，宁可到而无险，不可险而未到。在应急响应时，所有人要按预案要求开展工作，做到各司其职、各负其责。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！