# 乡镇第三季度工作总结

来源：网络 作者：静默星光 更新时间：2025-04-29

*乡镇第三季度工作总结 >一、项目推进情况 1. 环科园项目 XX市环境科技产业园建设作为我区重要的建设项目，全区上下高度重视，市、区领导两级领导曾多次到环科园现场督导工作推进情况，自5月18日开工建设以来，我镇严格按照上级要求开展工作，...*

乡镇第三季度工作总结

>一、项目推进情况

1. 环科园项目

XX市环境科技产业园建设作为我区重要的建设项目，全区上下高度重视，市、区领导两级领导曾多次到环科园现场督导工作推进情况，自5月18日开工建设以来，我镇严格按照上级要求开展工作，严格按照各时间节点推进工程进展。目前项目已完成垃圾坑底浇筑和渣仓底浇筑;卸料平台、桩基及厂区道路已开始施工，预计元旦前后完成大型锅炉基础交接安装。

2. 金港汽车小镇项目

金港汽车小镇项目已于今年9月份签约完成与区政府签约，项目计划投资150亿元，打造全省一流的汽车文化产业。该项目已经列入XX市重点项目储备名录，区政府分别成立了区镇两级指挥部;7月24日，完成对涉及到的范围内四个村的户口和房屋等冻结工作，项目目前正在进行控制性规划编制。

3. 泉城锦鲤小镇项目

目前锦鲤产业养殖观光区已初步建成，锦鲤观光体验区已完成园区道路建设，部分景观绿化，2800平方米的阳光鱼房完成了主体施工，目前进入规划设计第二轮方案提升阶段，跑道式标准化锦鲤展示池完成了15组主体施工。目前企业方已经与中国远洋集团签订了共同投资协议，并将于近期制定项目投资实施开展计划。

4. 扁鹊康养小镇项目

扁鹊康养小镇项目20\_年7月28日与双泉庄村签约，总占地6000余亩，总投资额约20亿元，项目一期主要对双泉庄村72处木鱼石房屋进行改造，修旧如旧工作。

>二、特色小城镇建设

1. 镇驻地及商业街立面整理工程二期

XX镇商业街及立面整治工程分三期实施，总投资1500万元。一期工程总投资500万元，为新中式建筑风格，粉刷商业街立面真石漆7200㎡，安装楼沿造型1200米，铺设台阶及石板路20\_㎡，绿化各种苗木120\_棵，新安置路灯20盏，维修路灯42盏，铺设排水管道400米，硬化路面3600㎡。目前，一期工程已竣工，二期工程已开始招标，预计11月中开工建设，三期工程正在设计和预算中。

2. 一事一议连篇治理项目

项目总投1411.45万元，自9月20日开工以来，已完成50%工程量。下一步，项目要保证高水平论证设计，做到监管关口前移;重点做好面向广大干部群众的论证工作，对重点项目及时公开公示;在财务运转方面，要进一步加强监管，聘请专业机构进行全程监管，聘请审计机构进行跟踪审计，做到工作阳光透明。

3. 湿地公园建设

王家坊湿地公园已经完成二期规划设计，项目负责同志要加快工作进度，推动项目尽快进入招投标程序，严格按照有关政策要求开展招投标工作。

>三、民生改善

1. 脱贫攻坚工作

今年以来，我镇根据政策要求，对建档立卡贫困户进行动态调整。目前，XX镇有摘帽贫困村17个，贫困户293户，扶贫对象634人。危房改造工作已将全部293份《贫困户住房情况认定单》交村镇办，并积极配合其对贫困户房屋情况进行鉴定。危房改造工作要全面考虑贫困户实际居住情况，高标准、严要求推进工作，建立贫困户危房改造档案，并及时进行整理，做到一户一档，规范管理。

截止目前，各扶贫产业通过入股分红、提供就业岗位及转移性收入等方式，已实现收益40余万元，将陆续用于对应产业分红、贫困户帮扶及贫困村发展。对于前期，提交镇党委(扩大)会议表决通过的小岭村等26个村贫困户扶贫资金投资到XX市长清计算机应用公司进行投资性经营产业发展精准扶贫项目和北李村等6个贫困村扶贫资金投资到山东福源设备安装有限公司进行投资性经营产业发展精准扶贫项目采取持续的跟进措施，因地制宜发展特色扶贫产业，同时确保这项目能够及时投产，为贫困户带来持续收益。

今年以来，我镇共计有52名贫困学生和儿童获得雨露计划、新生入学、义务教育、留守儿童等助学政策资助，共计获得助学金7.7143万元。此外，还有16人获得特困家庭救助6.5万元;21人获得因病致贫特殊救助4.2万元;16人获得再唐农业扶贫补贴2.4694万元;30人获得市司法局奖补资金6万元;64人获得平安集团扶贫基金6.4万元。第一批120位贫困老人子女为其缴纳孝善赡养费21.6万元。每位老人获得补助360元(9个月，40元/月)，共计发放4.32万元。

一直以来，我镇镇广泛调动社会各界力量，助力脱贫攻坚工作。借力槐荫区帮扶单位的优势资源，充分利用南辛庄街道办事处(40万)、腊山街道办事处(88万)、段北街道闫千户村(9.15)扶贫资金。成功开展“四个一”促“四进”活动，提升了村容村貌，改善了村民居住环境;在周家庙村建成党群服务中心;加大了对效益好、带动作用明显的扶贫项目的扶持力度。

2. 高标准农田项目

截至目前，项目一标段已完总工程量的90%，二标段道路全部完成，板桥正在施工，三标段完成40%，四标段完成打井3眼，谷坊2座，完成70%，预计元旦前后完工。

3. 城乡环境综合整治工作

一是在保持好前期整治成果的基础上，对镇域范围内53个村进行一次全覆盖、无死角的全面整治，发挥党员干部模范带头作用，定期开展对党员示范街的集中整治行动，维护好党员示范街工作成果。二是继续全面排查各项考核指标，引入第三方考核机制，以自查自纠作为主要手段，依据XX镇三级干部数字化管理模式，将城乡环卫一体化工作与评先晋优、奖金发放挂钩，将城乡环卫一体化工作敲碎柔细，切实做好日常环卫一体化工作。三是继续按照“小城镇、大战略”建设思路，深入推进立面整治二期工程，在XX镇悠久的文化积淀基础上，融合南北元素，烘托现代与历史交融的文化气息，逐步向科学规范、协调有序、高效和谐的城乡环卫一体化目标迈进。

>四、安全生产工作

1. 森林防火工作

对于已经到来的森立防火季，我镇继续落实“一把手”亲自抓、负总责，分管领导直接抓、具体抓的工作制度，全面落实领导干部包山片、督导员包村、村干部包山头的层级责任制，切实做到任务到人、责任到人。

2. 安全生产排查、督查

今年以来，我镇开展烟花爆竹专项整治行动，共检查5家181人次，未发现违规经营现象，烟花爆竹经营许可证已于3月7日回收完毕。开展安全生产以及两会期间安全生产工作，共排查企业43家，学校幼儿园11家，超市2家，养老院2家，发现隐患513项，现已整改489项，整改率达到95%,有效预防和遏制了安全事故的发生。开展安全生产大检查，共检查企业45家、超市3家，养老院2家，中小学、幼儿园11家，排查隐患364项。

3. 消防安全

我镇消防安全工作进一步提高政治站位，不断增强冬

春火灾防控工作责任感和紧迫感，时刻紧绷火灾防控安全弦;强化“五类重点”场所消防安全治理，加强对幼儿园、学校、各诊所、养老院、生产企业等消防安全排查;各管区、各村严格落实“预防为主、防消结合”的基本原则和“五个一律”措施，对消防违法坚决“零容忍”，对火灾隐患坚决“零迁就”。

>五、安保维稳

1. 扫黑除恶工作进展

各部门在进行线索摸排过程中，始终坚持三个“完善”，一是完善机制，各核查组组长要充分起到统帅作用，分工要明确，责任要清晰，各部门之间要协同配合、互相协作、齐抓共管。二是完善“四个一”工作机制，核查结果要经得起人民的检验，要经的起历史的检验。三是完善资料，在调查线索时要做到全面、客观、公正，线索资料要做好留存，坚持以问题为导向，不怕出现问题，但是一定要发现问题，解决问题，各部门成员更要进一步提高政治站位。 坚持四个“讲”：一是讲程序，把握时间节点;二是讲原则，做到全面、准确、客观;三是讲配合，不推脱;四是讲担当。重点三个“盯”：一是盯重复件;二是盯上级督办件;三是盯敏感问题。

自开展扫黑除恶转型斗争以来，我镇共接到线索24件，已办结13件，已调查11件;8月份线索5件已全部办结;9月份线索14件，已办结7件，正在调查过程中7件;10月份上报线索5件，办结1件，已调查3件，完成中央督导转办件4件。

2. 涉军人员信息采集及稳控工作

截至目前，我镇已完成退役军人登记1022人，现役军人家属178人。通过公益岗位、军转干等稳控方式，最大程度化解了我镇涉军安置工作中的不稳定因素。

>六、中央环保督察“回头看”

1.污水处理站运行情况

截至目前，XX镇污水处理站已正常运转，镇政府于20\_年10月于运营单位签订托管协议，交由第三方责任运行。镇污水处理站环评手续完整，污染防治设施运转正常。

2.污染整治情况

今年以来，我镇开展低空排烟设施治理、秸秆禁烧巡查、殖业畜禽粪便“三防”的整治等工作，切实保卫了XX群众的绿水青山。下一步XX镇将以更高的要求，更实的作风坚决打赢蓝天保卫战。减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低PM2.5浓度，减少重污染天数，强化工作措施，使优良率达到70%以上，PM10 、PM2.5浓度达到市政府下达目标要求。

3.第二次污染源普查工作

镇环保部门要认真做好污染源普查工作，一是严格把好入户调查关，保证普查结果的真实可靠。在普查过程中，必须做到对所有抽样工业企业进行细致的入户调查，询问好相关情况，认真查对相关资料，当场登记，最大程度减少调查误差。二是严格把好数据录入关。保质保量按时完成普查数据的录入工作，及时上报到区污染源普查办公室。确保了普查质量，严格执行国家污染源普查数据审核规定，完成数据真实性和数据关系一致性。

4.环保巡查工作

进一步加大日常环境监管巡查力度。对辖区内重点企业和环境敏感点进行有计划、有重点的定期巡查。进一步加大对违法排污等环境违法行为的查处力度，深入推进环境问题的整改，实现XX镇生态环境持续改善针对我镇的实际情况，将会对饮用水水源保护、锅(窑)炉煤改气(电)、工业企业堆场扬尘控制、危险废物规范化管理等重点领域以及群众反映强烈的突出环境问题开展专项整治。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！