# 承揽油漆合同范本(汇总7篇)

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2023-12-29

*承揽油漆合同范本1甲方：(委托方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：(承包方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。第一条、工程概况1、 工程地点：。2、 施工内容：家具...*

**承揽油漆合同范本1**

甲方：(委托方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：(承包方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

第一条、工程概况

1、 工程地点：。

2、 施工内容：

家具上色；墙面涂刷及装饰；补充内容： 。

3、工程承包方式：承包人包清工(包工不包料)。

4、工期月日至

第二条、工程价款

本合同工程款价人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元(大写)。如增加工程量(指报价清单以外的工程项目)，按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。

第三条、付款方式

1、双方款项往来均应出具收据。

2、合同签订后，在乙方进场开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程款价的10%作为生活费。

3、工程完成50%以上，甲方向乙方支付工程造价的25%的工程款。

4、工程完成90%后(主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作)，甲方向乙方支付工程款价的30%。

5、工程竣工后，乙方向甲方移交全部竣工资料，甲方审核无误后，甲方向乙方支付工程造价的25%工程款。

6、工程全部完工验收后二个月内，甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金。

7、质量保证金在工程验收12个月后，按工程质量情况，支付质量保证金。

第四条、关于工程质量及验收的约定

1、 对于未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按甲方意愿施工；乙方无权擅 自改动甲方设计、要求，擅自改动造成的后果，由乙方完全独立承担。

2、 本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20\_和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20\_并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

3、 质量评定验收要求：

(1) 构造无论水平方向还是垂直方向应平直；弧度圆度顺畅，整体确保造型一致；对称性项目要对称；

(2) 拼花要做到缝隙无间、保持统一，做到严密准确；接口、接头衔接紧密，无空隙；

(3) 家具清漆的表面要厚度一致，漆面饱和，干净没有颗粒；家具混油的表面平整饱和，应确保没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致；

(4) 墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀，没有空鼓、起泡、开裂的现象；墙面没有污染，没有脏迹存在；

(5) 木质和石膏板开花的油漆一般为乳胶漆，表面平整，板接处没有裂缝；天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对称纹和变形；

(6) 墙纸拼接准确，没有扯裂现象，图案纹理拼接准确，没有错位现象；

(7) 应多从实际应用考虑，对于设计中没有确认的，质量要求具体按国家规范及省市地方行业规范来实施。

4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用、材料费用由乙方承担。

5、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第五条、关于材料供给的约定

1、本工程装饰材料由甲方负责提供；施工专业工具由乙方自备，工具损坏维修，乙方自行承担。

2、本工程装饰材料在施工期间由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责全额赔偿。

3、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格3倍赔偿。

第六条、关于安全生产与防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改建筑原结构及各种设备管线。

3、乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人，万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

4、乙方须做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责；乙方施工人员必须严格服从甲方人员的管理。

第七条、其它约定

1、不合格的工程、产品，甲方拒付工资，乙方无权领取工资，更不能无理取闹，找客观原因。质量轻微和少量达不到要求的，每处、每点罚款50元，按工程质量及验收约定鉴定。

2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以合理顺延；由于乙方原因造成工期延误，乙方须按合同总价5%支付违约金。

3、甲方在入住前有权要求乙方多次来现场配合其他工种的交叉施工。

4、保修期内由于乙方的施工技术造成的质量问题由乙方免费维修(包工包料)，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

第八条、纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第九条、 合同的变更和解除

1、 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

2、合同签订施工前，乙方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款30%支 付违约金，并办理终止合同手续。

3、施工过程中，由于乙方技术差及责任心不到位等原因，甲方有权拒付工资，甲方有权主动解除合同，并无需向乙方支付违约金。

第十条、附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至20\_年。

5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**承揽油漆合同范本2**

委托方（以下简称\*方）：

施工方（以下简称乙方）：凯旋517の\*油漆装修

\*、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包\*方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

1.工程地址：

2.工程内容：

3.委托方式：采取\*方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工

采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（）材料+人工

4.工程工期：

1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

一、工程总造价：（\*\*）

二、\*方的权利和义务：

1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.施工中，\*方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4.\*方应配合乙方施工人员的工作。

三、乙方的权利和义务：

1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2.乙方须对\*方购置的其他物品做好保护措施。

3.按施工程序开展监理，及时主动向\*方汇报监理情况及施工进度。

4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与\*方商议解决。

四、付款方式：

工程竣工验收合格后7天内,\*方应付清工程款，即（\*\*）

变更工程项目的，\*方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

五、饰后保修承诺：

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。

2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3.保修内容均采用修复形式。

4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

六、违约责任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付\*方本合同工程款的1‰。

七、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地\*法院公诉裁决。

八、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

\*方：乙方：

盖章：代表：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：

**承揽油漆合同范本3**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

按照《\_建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。

>一、工程名称

xx楼电梯前室精装修工程

>二、工程地点

舟山市定海区紫竹林路1号

>三、承包内容及方式

1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。

2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。

>四、合同总价

合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整()。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。

>五、付款方式

合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。

>六、施工工期

20xx年4月30日前施工完毕。

>七、质量要求、等级

符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。

>八、辅材要求

乙方保证批灰所用胶水为901胶水。

>九、甲、乙双方负责事项

1、甲方负责事项

A.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。

B.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。

2、乙方负责事项

A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。

B.遵守甲方的工地管理制度。

C.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。

>十、验收

工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

>十一、保修期

1、保修期为甲方验收合格后满二年。

2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。

3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。

>十二、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。

2、乙方的违约责任

根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)

>十三、不可抗力

不可抗力是指\_合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。

>十四、合同争议

本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。

>十五、合同生效

合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。

>十六、合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

>十七、合同签订地点及日期

1、合同签订地点：杭州

2、合同签订日期：年月日

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**承揽油漆合同范本4**

发包方（甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平原则，甲、乙双方就本工程外墙涂料施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：外墙腻子、涂料滚涂全部施工

（四）结算方式：以实际涂刷面积计算。

（五）承包方式：包工包料

第二条 质量标准

符合国家质量验收标准，并满足工程部、现场监理人员对质量的要求。

第三条 合同预算工程量及合同预算金额：

本合同预算工程量及合同预算金额按发包方提供的图纸及相关资料计算，工程面积按实际涂刷面积的工程量计算：

工程单价\_\_\_\_\_元/m2合同预算总工程量\_\_\_\_\_\_m2 合同预算金额\_\_\_\_元

第四条 施工条件

发包方有义务无偿提供给承包方施工现场，通水通电，并提供

施工人员的住宿和一些施工设备，如发包方未能及时提供以上施工条件，造成承包方损失及工期延期，由发包方负责，涂装施工前由承包方对前一道工序进行交底检查验收，对不合格的工序承包方可拒绝进行下道工序施工。

第五条 施工人员：

承包方组织专业的涂装施工队伍，人员数量应能满足工程进度的要求，保证工程质量，服从业主单位，监理单位及甲方的管理，接受对其施工质量安全的监督。

第六条 工程验收：

工程结束后由甲方向工程部申请报验，由工程部负责组织相关人员进行验收。

第七条 工程变更

若工程变更，均需发包方下达书面工程变更通知，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量计算，发包方必须在工程变更通知单下达后三日内为每一项工程变更签定工程变更结算单，作为结算依据，工期相应顺延。

第八条 工程结算

工程量按实际施工的工程量计算，并在工程验收合格后半年内累计结清。

第九条 本合同一式二份，甲乙双方各持一份，合同履行完成自动终止。

发包方：承包方：

签约时间：年月日

**承揽油漆合同范本5**

工程总造价贰万叁仟元整（23000元）。合同开工15天后，甲方支付总价的40%，中途付总价的30%，验收合格后付总价的25%，余款5%半年内坟清。

四、地面施工彩条布及包油漆地面卫生由乙方承担。

五、油漆安全事故由乙方承担。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：乙方：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

1、合同管理的原则。

2、事前预控,采取预先分析、调查的方法,对合同执行中可能出现的问题提前发出预示,防止偏离合同约定事件的发生。

3、及时纠偏,随时跟踪合同的执行情况和施工中存在的问题,通过发出《监理工程师通知单》、《监理工程师联系单》的形式,督促违约方纠正不符合合同约定的行为。对设备合同的执行情况,监理工程师及时了解与跟踪厂商执行供货计划的过程,尽量避免设备实际到场时间提前或滞后对工程进度计划的影响。

4、充分协商,在处理过程中,认真听取有关各方意见,与合同双方充分协商。

5、公正处理,严格按照合同有关规定和监理程序,公正、合理地处理合同其他事项。

甲方：

乙方：

为了更好地对喷漆车间进行管理，提高生产效率，降低喷漆（粉）成本。经甲乙双方共同协商，决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同：

一、承包标的：甲方喷漆车间

二、承包期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

三、双方权利、义务：

（一）甲方责任：

1、承包期间，甲方只收取房租和水电费。

2、甲方提供场地、喷涂流水线、水、电等，喷涂流水线、吊车、电、灯由甲方维修，其余生产用工具由乙方负责维修。（工具及材料另附清单）

（二）甲方权限：

1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾的\'发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。

2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，禁止乙方使用有烟煤，淋化、喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具。

3、甲方将所有入厂车辆派给乙方，乙方应按要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交车进行处罚，造成甲方延误工期的一切费用由乙方承担。

4、甲方不得没经乙方允许就把喷漆车辆交与他人生产。

（三）乙方责任：

1、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下达的生产任务，遵守甲方的一切规章制度，进行安全生产。

2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏。

3、乙方在承包期间不得将车间转包他人。

（四）乙方权限：

1、乙方在经营期间，自主经营，自负营亏。

2、经营期间，乙方添置的设备工具、漆、粉等期满后归乙方所有。

（五）协议解除

1、其他双方认可的不可抗拒力。

2、甲乙双方不得单方解除协议，如违约，违约需对对方赔偿对方违约金贰万元整。

（六）其它：

1、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前一个月通知对方。

2、本合同未尽事宜，按有关法律处理。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方（代表签字）：乙方（法人签字）：（公章）（公章）

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平公正和诚实守信的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况及承包工作内容：

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程室内大白涂料外墙顶楼小部分涂料，总建筑面积\_\_\_\_\_\_\_平方米，详见施工图纸。

二、承包方式及工作内容：

1、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包工期，负责该工程的油漆涂料施工，直至交付使用。

2、工作内容及做法：内墙两遍腻子找平、打磨，滚两遍乳胶漆，石膏板，贴布带，刮石膏找平，刮两遍腻子打磨，滚两遍乳胶漆。外墙，柔性外墙腻子两遍，透明抗碱封闭底漆一遍打磨，滚外墙涂料两遍。

三、承包价格及付款方式

1、外墙漆价格每延长米34元，内墙涂料每平方16元。

如有天棚石膏板每平方20元。

2、进场施工一遍大白付总工程款的30%，二遍大白刮完付总工程款的40%，交工验收付30%。

四、工程施工安全、质量与进度

在施工过程中，乙方必须按《安全生产管理条例》及《安全生产施工操作规程》搞好安全生产，文明施工。如违反施工操作规程发生工伤事故，施工承包方负责。

五、附则

未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份。甲乙双方签字生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照相关法律法规、结合本项目的实际情况，本着平等互利的原则，明确双方的职、责、权，经双方共同协商一致，特订如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、地点：

二、承包方式：

1、包工、包料（外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具）包成品材料运输至上述工程全部内容。

三、承包工程范围：

3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。

四、承包单价及结算付款方式：

1、按实际施工面积及米数、个数。

楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按\_\_\_\_\_元/平方计算不除空（门窗），天沟底面刮腻子粉包工包料按\_\_\_\_\_元/米计算，空调板包工包料按\_\_\_\_\_元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按\_\_\_\_\_元/米计算、40公分以上外墙漆按\_\_\_\_\_元/平方展开面积计算。

2、付款方式

乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的x%付工程款，待竣工完成合格，放铁架后修补好结清余下的x%工程款。

五、甲方责任

1、按本合同条款付工程款，验收、结算；

2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的施工工作；

3、根据工程进度要求，甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。

六、乙方责任

1、乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行，乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业，文明施工。

2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。

七、以上条款经双方协商一致，签字盖章生效，工程款付清自动失效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具法律同等效力。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

**承揽油漆合同范本6**

委托方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

依照《\_合同法》《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。

>一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围：

5、质量标准：

>二、工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，竣工日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，总\_\_\_\_\_天。（日历天）

>三、材料的调差与使用

1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/次。

2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。

>四、工程变更

工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在\_\_\_\_\_\_%内不调整。

>五、工程量与造价

1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮\_\_\_\_\_\_%为承包价。

2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。

3、支付方式：

>六、工程施工及验收标准

1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。

2、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。

3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。

2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

>七、保修承诺

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期\_\_\_\_\_年。

2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。

4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的\_\_\_\_\_个工作日内派人修复。

5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。

>八、双方责任

1、甲方职责：

（1）甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。

（2）甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。

2、乙方职责：

（1）乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。

（2）乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的`安全问题由乙方自行处理。

（3）乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

>九、违约条款

合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。

>十、附则

1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

3、本合同壹式\_\_\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。

甲方：

住所：

代表人：

**承揽油漆合同范本7**

委托方(以下简称\*方)：

施工方(以下简称乙方)：

\*、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包\*方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程内容：详见合同附件一。

委托方式：采取\*方提供材料，乙方包清工的委托方式。

工程工期：

1、开工日期：年月日，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

五、工程总造价：万仟百拾元。

六、\*方的权利和义务：

\*方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

\*方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

\*方应给施工人员办理进场施工手续(出入\*等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，\*方应向邻居打好招呼。

施工中，\*方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

\*方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

乙方须对\*方购置的其他物品做好保护措施。

按施工程序开展监理，及时主动向\*方汇报监理情况及施工进度。

乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与\*方商议解决。

八、基层检查：

乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由\*方负责实施。整改后的基层状况\*乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：

附件二

十、付款方式：

1、合同一经签订，\*方须先支付定金600元。

2、乙方人员进场施工五天后，\*方应支付工程总造价的25%,即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、木器漆完工后，\*方应支付工程总造价的50%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后\*方应付清工程余款，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

变更工程项目的，\*方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

十一、饰后保修承诺：

乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

保修期内因\*方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由\*方负责。

十二、违约责任：

合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

无正当理由，\*方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由\*方承担。

\*方未按合同规定付款，或\*方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付\*方本合同工程款的1‰。

十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地\*法院公诉裁决。

十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

\*方：                                  乙方：

\*号码：                                代表：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！