# 门窗承揽合同范本(汇总37篇)

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2023-12-22

*门窗承揽合同范本11、本工程无预付款 ，工程款按月进度工程量支付:外框安装并验收合格的，支付总价的35%;固定玻璃安装完成并验收合格的，支付至总造价的60%;内扇及其它部件安装完成并验收合格的，支付至工程总造价的80% 。2、乙方完成所有合...*

**门窗承揽合同范本1**

1、本工程无预付款 ，工程款按月进度工程量支付:外框安装并验收合格的，支付总价的35%;固定玻璃安装完成并验收合格的，支付至总造价的60%;内扇

及其它部件安装完成并验收合格的，支付至工程总造价的80% 。

2、乙方完成所有合同约定工作并经甲方和业主方验收合格，交付手续后支付至工程总造价的95%.(付款日为当月25-30号)

,作为保修金，贰年保修期满后一个月内一次性无 3、本劳务分包合同造价的5

息付清(扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用)。

4、乙方依本合同约定承担的超限损耗材料费用、违约金、罚款及其他费用以及甲方垫付代付的各种费用，甲方有权在支付上述款项时扣除。

5、工程结算面积以实际施工面积为准。

**门窗承揽合同范本2**

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

一、 有限公司(以下简称“需方”)，需方同意向 有限公司(以下简称 “供方”)签订设备采购合同。供方需按照需方及设计院提供的 技改项目 工程检修起重设施招标技术文件制造设备，并承担合同设备的安装、调试。

二、双方授权代表技术洽谈和协商后，同意按下列条款签订本合同。双方一致同意，将严格遵守国家法律和政策，密切协作，以保证本合同的顺利完成。

三、交(提)货地点、方式：按需方指定地点(送货到现场)。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输、运费供方负责。

五、合理损耗及计算方式：无。

六、包装标准、包装物的供应及回收：简易包装，不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准。

八、随机备品、附件、工具数量及供应办法：无

九、结算方式及期限：付款发货。

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。

十一、其它约定事项：

本合同未尽事宜由双方协商解决。

十二：本合同一式贰份(含清单)，双方各执壹份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本3**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就施工工程协商一致，订立本合同。

一、 工程名称： 花园小区

二、 工程地点：

三、 工程内容：本工程 楼的塑钢窗制作、安装。

四、 工 期：总日历天数 天。 开竣工日期：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日

五、 合同价款：

合同暂定价为 ￥： 大写(暂定价)： (人民币)

六、 工程结账：结账执行：按平方包干价，即 元/m2:;窗户制作、安装按实际完成面积据实计算，以甲方提供图纸+工程变更据实结算：

七、 材料要求

窗户型材均选用 生产的 型材：颜色 。玻璃及相关被套材料，窗户所需型材的具体规格、室内防水密封胶，五金件及其他材料，以封样：为准(以上按后附表相关材料型号执行)。本合同窗户类型为 推拉窗：玻璃采用 。

2、 验收

(1)、乙方在产品的生产加工过程中，要始终对产品的内在和围观质量进行准确和全面的检验，确保施工质量。

(2)、验收期限

门窗工程安装完成，乙方提交报验申请单后28天内甲方不组织验收，或在验收后14天内不提出修改意见的，视为验收合格。

十四、保修期限：自单位工程竣工验收合格之日期二年。

十五、本合同签订后，未经双方加盖原合同印章的书面认可，双方人员做出 的任何承诺及定均不具有法律效力。

十六、出现争议，协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在人民法院提起诉讼。

十七、 甲方支付工程款，必须凭乙方提供的正式发票或收据。否则对付 款行为乙方不予认可。

十八、本协议一式肆份，甲乙双方各贰份，双方签字(盖章)后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本4**

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司(以下简称乙方)

结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

一、工程概况

a)工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

b)工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

c)承包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_门、窗安装。

d)结算依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

二、门窗面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，

三、工程款金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

四、门窗安装日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

1)甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误(包括已做好门窗之

后，甲方更改方案)而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

2)乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

3)乙方保证在施工过程中进度及质量问题。

4)乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。

安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。

5)乙方按实际情况根据现场按要求安装。

六、工程款的支付

签合同时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

七、保修责任

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。

保修期从保修卡签字之日起算起。

本合同保修期为二年。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

九、其他事项

乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**门窗承揽合同范本5**

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依照《^v^合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。

第一条合同概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_

第二条、单价及结算方式：防火门单价为\_\_\_\_\_\_元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。

第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致（与所提供的样品一致），产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。

第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。

第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。

第六条、交（提）货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。

第七条、运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。

第八条、检验标准、验收方法：

1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。

2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收

第九条、付款方式：

货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。

第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同，并追究供方的违约责任。

第十一条、违约责任：

1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方；超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。

第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。

第十四条、其他约定事项：

1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。

2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本6**

甲方（需方）：

乙方（供应商）：

根据《^v^合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。

>一、合同标的`

其它配置：含安装、运输、维修及五金配件，随货携带产品检验资料等。

>二、合同内容

1.乙方负责向甲方制作、交付并提供安装本合同第一条所约定的上述产品（安装须在具备安装条件的前提下安装）。

2.乙方向甲方交付的上述产品适用在甲方的工程名称是地点在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>三、质量技术标准

本合同乙方所提供门产品严格参照BG17565-\_\_\_\_\_\_技术条件生产，并经国家有关部门检测合格。

>四、交（提）货时间及地点

天内，货运到施工工地现场进行交货，并在接到甲方施工通知后，于\_\_\_\_\_\_天内，安排工作人员进行现场勘察安装条件，在甲方具备安装条件后于2日内安排安装工人进场安装，如属甲方原因推迟，相应工期顺延。

>五、甲方责任

1.在货物到达约定的交货地点后甲方应对货物进行清点、验收，并负责对货物采取妥善的保管措施；

2.为乙方安装人员免费提供必要的工作面、作业用电和水、垂直运输、门洞补灰及放置材料的堆置场所，并由甲方自行管理；与第三方协调配合问题由甲方负责，乙方不再承担任何费用；

3.甲方的门洞规格必须符合乙方的安装条件（门洞坚固规则，门洞规格大于合同约定产品规格1cm~2cm），与乙方共同落实洞口规格及开启方向；在乙方门框安装完毕后，甲方立即补灰，以确保门框坚固不变形；

4.产品安装验收合格后，其成品保护责任由甲方承担，若在成品保护过程中出现人为损坏情况，由甲方负责；禁止用腐蚀性物品清洗或擦拭产品；

5.在多家施工队伍施工中，甲方应搞好平衡协调工作。

>六、乙方责任

1.保证按甲方质量及工期要求供货及安装；

2.与甲方共同落实洞口规格及开启方向，对不符合安装条件的门洞及时书面提出整改意见。

3.乙方应严格按合同约定提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好、开关灵活；

4.本合同产品自甲方验收合格之日起一年内，提供24小时售后服务，属乙方自身产品质量的问题，乙方免费维修，并确保两天内到现场解决所出现问题；

>七、验收方式、验收期限及异议期限

（一）验收方式及期限

1.产品到达交货地点，甲方应当对产品的款式、规格、方向、色泽、数量等情况进行清点和验收。

2.产品安装完毕后3日内，甲方应当进行对产品安装情况进行验收结算。

3.甲方如发现安装存在质量问题或产品配置不齐应立即告知乙方，否则乙方将视所交付产品的质量及配置符合合同要求。

（二）提出异议及期限

1、甲方在验收中，如果发现货物型号、规格、质量、款式及要求不合规定，赞由甲方保管，在3天内向乙方提出书面异议及处理意见，承付期内，甲方有权拒付不符合同规定的部分货款。

2、如果甲方未按规定期限提出书面异议的，视为验收合格。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成货物或设备等损失和质量下降的不得提出异议。

4、乙方接到甲方书面异议后在3天内（另有规定或当事人另行商定限者除外）负责处理，否则，即认为默认甲方提出的异议和处理意见。

5、验收后由验收小组出具验收报告，作为甲方付款的依据。

>八、违约责任

1.甲方未按合同约定时间付款，每迟延一日，按未能按期付款金额的\_\_\_\_\_\_%承担违约金；未按期验收的，每迟延一日，按该批次总金额的\_\_\_\_\_\_%承担违约金；

2.乙方未能按本合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装的，每迟延一日，按该批次产品总金额的\_\_\_\_\_\_%承担违约金；

3.甲、乙双方任何一方因违约导致本合同不能履行的，应按本合同的约定承担违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

>九、附则

1.解决合同纠纷的方式：双方应先友好协商；协商不成时，应向甲方所在地人民法院起诉。

2.本合同壹份叁页，壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效。

>十、其它

1、在双方未办理验收手续前，甲方提前使用或擅自动用产品，造成产品以及配件的损坏，由甲方自行负责；

2、除质保金外的所有款项结清后，乙方应将产品钥匙、保修单交付甲方，由甲方按规定填写后交予住户。

甲方：\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_\_单位名称（公章）：\_\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_\_代理人：\_\_\_\_\_\_

电话：电话：

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_

银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行帐号：\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本7**

甲方：

乙方：

按照《^v^合同法》的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双协商：甲方同意将塑钢门窗项目工程给乙方承包施工，为落实双方的责任，特签订如下协议条款，供双方共同遵守：

一、承包方式：包工包料

二、工程量计算方式：按竣工图纸面积计算

三、材料及承包单价：本工程项目所有型材均采用广东英德海螺牌90系列型材，钢衬使用厚马鞍山牌钢，玻璃使用正5MM普通浮法玻璃。推拉窗每平米承包单价为177元，平开窗每平米230元，推拉门每平米205元，平开门单价为每平米253元，钢化玻璃每平米另加10元，以上单价包括所有配件及三性检验报告，乙方提供总金额的75%材料发票。

四、付款方式：外窗进场安装每月按实际完成工程量的70%付进度款，安装完毕后付总额的35%，扇玻璃进场每月按实际完成工程量的70%，安装完毕验收合格后付总额的50%，竣工验收合格后20天内付总额的10%，留总额5%作为维修保证金。保修期为一年。

五、质量要求：乙方在施工过程中要严格按照施工图纸及有关施工规范的要求进行施工，质量等级应达到国家及地方有规定的验收合格标准，如达不到，乙方应立即返工至合格标准，并承担返工过程的一切费用及由此给甲方造成的损失，同时甲方有权扣除乙方工程款。

六、安全事项：乙方在施工过程中应严格按照有关安全生产规范要求，负责做好安全生产工作，如遇设备等不齐全面存在安全隐患应及时告知甲方加强安全措施，若乙方违反安全操作规程和强制性条文的规定，出现安全事故，一切责任由乙方承担。

七、工期要求：乙方在施工中应严格服从甲方及现场施工管理人员的指挥，严格执行甲方下达的工期安排计划。乙方不得无帮停工以及拖延工期，否则乙方应承担由引给甲方造成的一切损失，同时甲方有权终止协议并处罚款。

八、图纸如有变更，甲方应及时通知乙方，如未通知乙方，造成反工，其工资部分由甲方付给。

九、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，其余由公司存档，本协议由双方签字后生效。

甲方（签字）

乙方（签字）

20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本8**

1、承包范围 ，甲方有权根据整个工程的进度、质量、设计变更、总体要求调整乙方承包的工程范围，乙方必须无条件服从。

2、乙方以 清包工 的方式完成承包范围 元/?。(含铁片，钉弹费用，所需的固定片必须在公司购买(公司采购价元/片)，钉弹(公司采购价元/套)可以自行购买，每次所产生的费用在月付款中扣除。)该包干价不因任何因素的影响而做出任何调整。乙方未完成的工作内容，双方协

商做相应扣除。甲方在该包干综合单价外不再向乙方及乙方任何人员支付任何形式的费用。

4、包材料损耗:铝材损耗为,(按米计)，玻璃为1,(按玻璃面积计)，五金件损耗为零(机械性损坏或厂家质量问题可退换)，玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位，使用后的胶筒按规定交回，如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责，乙方应严格按照设计要求(两端不大于200mm，中间不大于400mm间距)进行安装，超出部分费用由乙方自理。

5、工程材料加工方式如下:铝合金门窗的外框、固定玻璃、 月 日完成项目部所划分范围内的所有铝合金门窗安装及收口处理。乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。

2、非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用(含因顺延造成的窝工费用和其他损失)。上述不可抗力是指:战争、五级以上地震、社会动乱(不包括阻工)、大于二十年一遇的洪水。

3.由甲方原因造成停工(业主方，总包方原因不在考虑范围之内，停工超过7

天的，从第8天开始计算)待料或工资发放不到位引起的误工费及损失由甲方承担。超出部分工期公司负责施工人员的伙食费(按每人次每天20元计算)。

**门窗承揽合同范本9**

发包单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

根据《^v^合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，并结合本工程

的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现经甲、乙双方友好协商一致，为明确各方的责任、权利、义务，特签订本合同，以便各方遵照执行。

1、项目名称：

2、项目地址：

3、项目规模： 高层项目。

4、开发商：

5、设计单位：

6、监理单位： 总监：

1.承包范围：

工程塑钢门窗制作和安装，具体详 甲方签字认可的图纸。

2、工程内容：

原材料（塑钢型材、玻璃、五金配件、胶条、所有辅材等）的采购、塑钢门窗的加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。具体工程内容、工程量详见附件（具体工程量、规格尺寸由乙方现场测量）。

1.本工程单栋工期约为 个日历天，且应随立面工程进度，不能影响外架拆除或下移，否则，由乙方自行负责外架。具体制安时间以总包及甲方现场项目部要求为准。

2.乙方的工期计划须满足施工总计划的要求，不得影响总工期及竣工验收。

3.乙方须根据实际工作情况编制工期节点计划，报总包及甲方审批后遵照执行。

4.甲方可根据本合同工程的实际情况对本工程的进度计划进行调整。

5.在施工关键工期上，由下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经监理、甲方代表、甲方项目经理及甲方公司分管负责人批准，工期方可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费、停工所有费用及一切损失。

（1）甲方在开工前三天未按合同约定条件交出施工场地；

（2）甲方供应的材料或设备等，未按双方约定的时间进场或交验时发现质量问题影响施工；

（3）由于总包原因导致乙方不能施工的；

（4）按本合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑)；

（5）非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)；

（6）上述情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向甲方及监理提出书面报告(一式三份)，经甲方相关人员签字确认，各方保留一份作为延期凭证，过期概不予办理，视为对乙方工期无影响。

包工包料，合同全费用综合单价包干。

该包干单价包含但不限于所有人工费、材料费（含材料损耗）、机械费、管理费、

设计费、制作费、配件费、运输费、二次搬运费、安装费、成品保护费、建渣清运费、安全文明施工、规费及措施费、搭架费、采管费、水电费、售后服务费用、利润、税金、以及与本工程有关的备案及验收等所有费用、并充分考虑整个施工期间各种市场风险和国家政策性调价涉及本工程的所有风险、责任等。

1、材料设备要求

塑钢型材：采用“xxxx”牌系列(或同档次其他品牌)共挤灰白色白色塑钢型材。pvc平开门可视面壁厚≥㎜；pvc推拉门可视面壁厚≥㎜；pvc平开窗可视面壁厚≥

㎜；pvc推拉窗可视面壁厚≥㎜。（型材壁厚必须满足pvc塑料门jg/t180-20xx和pvc塑料窗jg/t140-20xx国家行业标准中的要求，型材功能尺寸及理化指标按gb/t8814-20xx 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（pvc-u）型材）》标准执行；

pvc塑料窗增强型镀锌钢衬壁厚必须≥㎜，pvc塑料门增强型镀锌钢衬壁厚必须≥㎜。

玻璃原片选用成都南玻、台玻。玻璃类型为 玻璃并应符合国家保温节能规范及安全规范。应根据《建筑玻璃应用技术规程》及具体图纸要求的门窗尺寸、安装位置等，选用符合相关国家标准的中空玻璃并以甲方确定的打样产品效果检验。

乙方提供的玻璃必须符合但不限于下列标准：gb/t 21086-20xx《建筑幕墙》、jgj113-20xx《建筑玻璃应用技术规程》、gb/《镀膜玻璃 第1部分 ：阳光控制镀膜玻璃》、gb/《镀膜玻璃 第2部分 ：低辐射镀膜玻璃》；gb17841-1999幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃；《钢化玻璃》；中空玻璃质量符合gb/t11944-20xx的标准；gb9962-1999夹层玻璃标准；彩釉玻璃质量符合astmc1048和astmc1376标注，并按甲方指定的生产企业质量标准生产。

乙方提供的本合同项下的中空玻璃质量保证期为本合同项下货物出厂之日起十年。必须严格保证整体外观效果、乙方提供的玻璃需通过国家3c认证。

凸窗正面面积大于者使用钢化玻璃，小于者使用浮法玻璃、玻璃底边离

最终装修面小于900mm的下副窗玻璃使用钢化玻璃，门扇玻璃，七层及七层以上楼层的外平开窗扇玻璃。

塑钢门窗五金件（选用“xxxx”）

（1）推拉窗：选用月牙锁。单玻窗选用单轮或双轮，中空玻璃窗采用双轮；

（2）推拉门：月牙锁、门凹滑轮；

（3）外平开门：单面执手、传动器、角部铰链。

（4）平开窗：外开执手、传动器、角部铰链；

（5）上悬窗：单点执手、滑撑；

（6）平开门（阳台位置）阳台门：单面执手、传动器、角部铰链；

（7）平开门（入户位置）入户门：双面执手、传动器带锁（钥匙）、角部铰链；

（8）执手、角部铰链等外露五金件必须与框料同色；

防盗块、密封条、防碰块、提升块、防水帽等所有塑钢门窗相应配件齐全。

内外墙密封胶采用优质密封胶及防水胶（采用白云、安泰、之江、硅宝产品，并应符合相 关国家标准，必须有生产厂家出具的粘结性、相容性、试验合格报告和质量保证年限证书。）

密封胶条采用三元乙丙橡胶制品（胶条采用蜀龙）

毛条采用硅化毛条。

门窗框与墙体之间采用发泡剂填缝。

各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。

各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。

乙供材料预算价格为乙方根据招标文件、现行相关规范、技术标准及掌握的市场情况投标报价。乙方不得以任何因素调整材料预算价格。

乙方用于本工程的材料设备均须在施工前报样（实物及相关技术资料），需报样的材料、设备、名称及规格经监理工程师、甲方现场代表确认后，方可施工。

2.技术要求：

窗的抗风压 、气密性、水密性均应符合现行国家及行业相关规定。

整窗（门）的传热系数必须保证符合甲方节能审查报告内容以及国家相关规范、规定。中标单位应按国家规定送检，送检费用由乙方承担。

门窗性能试验

塑钢门窗的三性试验由乙方组织甲方、监理机构、总包方等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由乙方承担。如乙方因试验不合格而受到政府相关部门的处罚，甲方有权对乙方处以与政府处罚金额相等的追加处罚。

乙方必须保证采用上述材料制作完成的塑钢门窗能够满足建筑节能的要求，整窗（门）的传热系数必须保证符合甲方节能审查报告内容以及国家相关规范、规定。乙方应按国家规定送检，送检费用由乙方承担。

1、本合同的工程款总价暂定总金额：￥： 元整，（大写）：人民币元整。其中材料费暂定总造价： 元（大写）：人民币元整；安装费暂定总造价：元（大写）：人民币 元整。

2、乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付施工以及维保。

3、以上综合单价不论工程量增减,固定平方单价不变，工程量按实际计算。竣工后实际窗（门）的工程量；竣工后实际窗（门）的工程量；以窗/门的框外围面积计算，转角窗以框外围展开面积计算。

4、合同签订支付20%预付款，在安装外框第二笔进度款中抵扣。

1、进度款支付：

（1）现场塑钢门、窗边框安装完毕：

进度款计算及支付额公式：本月安装完成工程量（外框面积）\*合同综合单价\*45%\*80%

（2）现场塑钢门、窗、扇、玻璃、五金等全部塑钢门窗主材、辅材及配件（月牙锁、执手除外）安装完毕：

进度款计算及支付额公式：本月安装完成工程\*合同综合单价\*55%\*80%

（3）单栋工程完工验收合格后：

进度款计算及支付额公式：已安装工程量\*合同综合单价\*10%

（4）甲方在竣工验收合格且乙方提交完整的结算资料后30日内结算办理完毕，结算办理完毕后15日内支付至结算款的97%

（5）结算款的3%留为质量保证金，质保期限为竣工验收合格后两年。质保期满后甲方无息退还质保金。（支付时扣除甲方垫付应由乙方承担的维修费用）。

（6）甲方付款采用银行转帐方式，每次付款时乙方必须提供相应的正式发票。

2、现场施工用水电费、生活用水电费由乙方向总包方直接支付，乙方在要求甲方支付进度款时，必须出示水电费用交纳凭证，否则不予支付工程进度款。

3、总包方提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架等供乙方免费使用。

4、甲方按结算后的总金额扣留3%的保质金；维保期二年，质保金不计利息，维保期起始时间为：自公告交付业主之日起计算。

1、本工程质量等级：满足国家及地方政府现行法律法规及工程建设规范、标准及行业的有关规定，质量合格并满足质监与业主验收要求。

、国家法律法规：

（1）《^v^合同法》

（2）《^v^建筑法》

（3）其他相关法律、行政法规

、本工程项目的材料、施工须达到下列现行^v^以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

（1）gb50352-20xx《民用建筑设计通则》

（2）《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》

（3）《建筑门窗洞口尺寸系列》

（4）《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》

（5）《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》

（6）《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》

（7）《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》

（8）《建筑门窗术语》

（9）《建筑门窗扇开关方向和开关面地标示符号》

（10）《建筑外窗采光性能分级及其检测方法》

（11）《建筑用窗承受机械力的检测方法》

（12）《门窗安装工程施工操作规程》

**门窗承揽合同范本10**

发包人:

承包方：

甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：

>一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

>二、承包内容：

1、包工包料。

2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。

>三、承包价格：

1、制作单价为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方米（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）

**门窗承揽合同范本11**

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《^v^合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲乙双方协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：山亭烟草专卖局

2、工程地点：山亭区冯卯镇

3、工程范围：塑钢门窗工程

二、承包方式：包工包料。

三、材料及技术要求

1、型材使用海螺80系列白色型材，窗衬钢使用，门衬钢使用优质型材，玻璃使用5\*10\*5中空玻璃，配件使用优质配件，毛条、胶条、密封胶均采用优质产品。

2、海螺型材必须是国标，若出现假冒产品，乙方无条件退场并承担因此造成的经济损失。

3、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。

4、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

四、工期

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后 日内安装完毕，不得影响甲方其他工程进度。

五、质保期及服务承诺

工程质量保修壹年，竣工验收三个月内免费维修，一年后维修只收材料费不收人工费。

六、价格及付款方式

1、工程总价以现场实际测量数据计算。

2、付款方式：合同签订后付总工程款的30%;框安装完毕再付35%;工程完工后再付35%。

七、违约责任

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按每㎡工程造价的 %支付违约金。

2、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年 月 日

**门窗承揽合同范本12**

订购方：(以下称甲方)

承揽方：(以下称乙方)

乙方承接甲方开发的丽景阳光小区项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议：

>一、承揽内容、数量、质量、价格：

1、工程地点：敦煌XX交正大路东北角

2、加工数量、价格、规格及要求：品牌指定为浙江XX公司生产的防盗(防火)门，配窥镜、双活动门锁。具体数量、价格及规格详见附表(西峰嘉星步阳门统计表)暂定总计价款为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_元(\_\_\_\_\_\_\_\_元整)。以上价格包含制作、运输、安装(含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砼等)、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。

3、质量要求、材质配件及验收标准

1)、乙方提供产品必须符合国标GB175XXXX1998《防盗安全门通用技术条件》。

2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗(火)门通过有关部门验收。

4、进场交货时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5、保修及维护

对所订购的各类门保修期\_\_\_\_\_\_\_\_年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。

>二、付款方式及验收标准

1、合同签订后，先支付货款\_\_\_\_\_\_\_\_万元整（\_\_\_\_\_\_\_\_元)。

2、乙方安装完毕后视财务情况支付货款一次。若在安装期间乙方能代替甲方销售房屋，甲方将销售房屋的预付款作为货款支付给乙方。

3、经相关部门验收合格后\_\_\_\_\_\_\_\_年内支付完总价款。

4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。

5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。

6、价款按实际面积计算。

7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。

>三、交付方式

乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车,相关费用自理。

>四、工程工期

本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成，产品于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前进场，防盗(火)门于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。

>五、双方责任

1、甲方责任：

1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

2)甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料,提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。

3)督促乙方做好安全管理，文明施工。

2、乙方责任

1)按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的产品应及时更换。

2)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

3)现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。

4)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。

6)违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

7)负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。

>六、合同争议：

在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。

>七、安全生产，文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。

>八、其他事项：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本13**

发包方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）。

承包方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）。

依照《^v^法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_驾校\_\_\_\_\_工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、 工程名称：\_\_\_\_\_

二、 工程地址：\_\_\_\_\_

三、 承包方式：包工包料（大包）。

四、 工程内容：点式玻璃雨搭。

五、 工程用料：

1、框架：用\_\_\_\_\_mm与\_\_\_\_\_mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。

2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。

3、玻璃：\_\_\_\_\_mm+\_\_\_\_\_mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

六、 承包总价：（\_\_\_\_\_元）每平方米，大约\_\_\_\_\_平方米，总计（\_\_\_\_\_元），拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后。

九、 违约责任：

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。

十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至\_\_\_\_\_市人民法院。

十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本14**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

由于甲方施工生产的需要，同意由乙方加工、承揽(安装)甲方东山头华中创新产业园：17#、24#楼塑钢门窗的制作安装，依照《^v^合同法》等有关法律、法规及相关司法解释，双方当事人本着平等、自愿、公平和诚信实用的原则，达成如下合同。双方申明，双方都已理解并认同本合同的所有内容，同意承担各自的权利和义务、忠实地履行本合同。

第一条：加工承揽的定作物

1、工程名称：东山头华中创新产业园A区：17#、24号楼塑钢门窗制作安装工程。

2、工程地点：东山头华中创新产业园A区：沦河路。

3、承包方式：包工包料包验收移交。

4、承包范围：东山头华中创新产业园A区：17#、24号楼塑钢门窗制作安装及检测、验收移交。

第二条：质量要求及技术标准

1、设计标准符合《民用建筑设计通则》GB50352-20xx，《住宅设计规范》GB50096-20xx，《建筑物防》GB-50057-20xx等有关多层或高层的强制规范及行业标准要求。

2、质量标准按要求《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx;严格执行国家强制性技术质量标准，施工验收规范章程。标准图集工程质量，节约检验评定标准。

第三条：材料的质量要求

1、玻璃：底层商铺外窗使用双钢化玻璃，其如外开玻璃不需钢化。(即普通双玻璃)

2、型材：深灰色实德型材，其中平开(外开)窗采用60系列，推拉门采用80系列。窗主型村壁厚，门主型材壁厚，镀锌钢衬。

3、五金配件：配件采用国强牌、春光牌五金配件，安装滑撑时，坚固螺钉必须使用不锈钢材质，并应与框扇连接处进行防水密封处理。

4、其它要求：胶条采用三元乙丙，防水胶采用耐侯胶。 第四条：价款或酬金，结算方式及期限

2、付款方式：以合同所签栋号为结算单元，乙方向甲方提供正规税务发票后，甲方以转账、汇款或汇票(承兑汇票)的方式支付给乙方。外框安装完毕后付总款的30%，窗扇及玻璃安装完毕后付总款的40%，工程验收合格，甲方向乙方付总款的25%(以工程部签证单为准)，质保金5%二年后无息付清;

第五条：提交定作物的时间、地点、安装费用及风险承担 1、安装时间：

2、安装及安装费用的承担：

3、本合同项下的定作物由乙方安装完毕经验收合格，并办理书面验收手续后，该定作物毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。

第六条：附则

1、合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证及其他相关资质证明等文件的复印件给甲方，并加盖公章。

2、本合同经甲乙双方当事人签字并盖章后生效。

3、本合同一式 份。甲方执 份，乙方执 份，均具同等法律效力。

4、与本合同有关的补充协议、传真、图纸、附件等资料均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;

5、本合同未尽事宜，另行协商。

甲方盖章：

乙方盖章：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话(传真)：

电话(传真)：

年 月 日

**门窗承揽合同范本15**

甲方：(以下简称甲方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：(以下简称乙方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据^v^合同法，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，签订如下协议：

一、工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。

二、工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。

三、工程价款及支付方式：

工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。

付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的70%，20\_\_年春节前付至85%。20年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。

四、施工工期：合同签订后\_\_\_\_\_\_\_\_\_内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装，\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，完成窗框加工时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_天完成。

总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。

五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。

六、技术参数：

1.断桥铝窗，框料颜色为\_\_\_\_\_\_\_\_\_色(以色卡颜色为准)，内侧\_\_\_\_\_\_\_\_\_色，玻璃均为\_\_\_\_\_\_\_\_\_玻璃。五金件为春光牌(含风撑);

2.凡玻璃面积大于平方米或离地高度不足米均采用安全玻璃(三层钢化);玻璃品牌：

牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃;分子赛铝隔条;

3.窗制作安装前

：乙方对窗要进行强度计算，并应满足有关技术性能指标要求，窗制作过程中，甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检，如发现质量问题，责令乙方整改或终止合同;

4.断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌;窗选用D63系列型材，型材厚度。玻璃胶品牌吗，组角胶品牌。

5.断桥铝于墙体采用副框连接规格为\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm，镀锌方管，副框。

6.密封条(国产优质品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

7.窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)

8.所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。

9.所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。

七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。

八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期贷款利率支付乙方。

九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。

十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。

十一、债权不得转让。

十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本16**

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同，望遵照执行。

一、承包内容：所有塑钢门窗 。

二、承包方式：包工包料，使用建设单位指定的中材料，塑钢框颜色为白色。

三、结算方式：工程总造价，中空玻璃窗户为/㎡\_实际工程量为工程总造价，估算总价约万元。

按实结算。

四、质量：制作安装质量必须符合规范规定，达不到要求的必须进行返工，返工的工、料费用均由乙方负责。

窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。

五、付款方式：乙方安装完大框后甲方按40%付款。

窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%，竣工验收后付完剩余20%。

六、安全：乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度，确保安全无事故，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、工期：乙方必须在签订合同20天内安装完大框，安装配合甲方土建施工进度，不得影响土建工期。

如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工，工期另定。

八、本协议共设两份：甲、乙双方各执一份，如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效，如一方擅自更改，视为无效，工完帐清，协议自动作废。

九、竣工及保修：乙方应对所施工的分项工程负责，要按时参加竣工验收，发生质量问题应及时进行维修。

十、违约责任：

甲方违约：乙方有权停止施工，甲方承担乙方相应费用。

乙方违约：甲方有权拒付有关款项，乙方承担甲方的相应损失。

补充事项：乙方不承担税务费用。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本17**

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

一、工程概况

a)工程名称：

b)工程地点：

c)承包范围：门、窗安装。

d)结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

二、门窗面积：\_\_\_\_\_\_\_\_㎡

三、工程款金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

四、门窗安装日期：

五、甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误（包括已做好门窗之后，甲方更改方案）而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

2）乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

3）乙方保证在施工过程中进度及质量问题。

4）乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。

5）乙方按实际情况根据现场按要求安装。

六、工程款的支付

签合同时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

七、保修责任

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本合同保修期为二年。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

九、其他事项

乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的概由乙方自行负责，与甲方无关。

十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**门窗承揽合同范本18**

甲方：

乙方：

为了确保20\_\_\_\_年直管楼房抗震加固工程第十四标段门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全生产工作的顺利进行。

>一、乙方的责任和义务：

1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。

2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收，必须保证门窗各种节构安全可靠，方可安装。

3.乙方派驻现场人员安装时，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向甲方管理人员反映。

4.安装门窗工作前必须戴好安全帽，系好安全带，严禁在作业时攀沿窗户进出窗户，酒后禁止安装。

5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。

6.安装门窗时，乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。

7.乙方所雇佣的人员，因工伤的索赔及其他雇佣人员的纠纷索赔由乙方自行承担。

>二、共同的.责任和义务：

1.双方共同遵守各级各项安全管理法规，共同遵照执行高处作业门窗安装说明。

2.本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高出作业安装门窗施工工程顺利进行。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方代表签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方代表签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本19**

甲方：

乙方：

按照《\_合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

>一、工程概况：

>二、工程承包范围：

发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。

>三、合同工期

门窗安装与主体工程同步。

第一条工程概况

（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m2（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m2，弧形窗470元/m2（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。

门采购范围（24-26#别墅、幼儿园、12#、13#花园洋房）

本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。

塑钢窗要求：

（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用㎜，门窗玻璃选用4+9A+4+9A+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃，大于㎡小于㎡采用6㎜安全钢化玻璃，落地面低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。

（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。

（3）压条采用橡塑共挤。

（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。

（5）所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。

（6）其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。

（7）窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

（8）重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。

（9）门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。

（10）推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。

（11）玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。

（12）塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作，不能在施工现场制作。

断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）

（1）铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。

（2）铝合金窗开启形式：内平开窗。

（3）窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（PA66）。

（4）铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。

（5）铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。

（6）铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密

甲方（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本20**

发包方(甲方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(乙方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

一、保修期限：

自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年;

2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

二、保修项目内容及范围：

1.屋面漏雨;

2.烟道、排气孔道、风道不通;

3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;

4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮;

5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

7.外墙板漏水，阳台积水;

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落;

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;

12.因施工单位造成的其他质量问题。

三、保修责任：

施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

四、保修抵押金：

1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

(1)承包一般建安工程200万元以内的，按计算;200万元(不含200万元)至500万元的，按计算;500万元以上(不含500万元)的，按计算。

(2)单独承包装饰工程，按计算。

2.本工程保修抵押金为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

金额大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、保修抵押金返还：

工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为\_\_\_\_\_\_\_元。

保修期满三年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

六、争议：

甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式：向\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院起诉。

双方约定按第\_\_\_\_种争议解决方式解决。

七、合同生效与终止。

1.本合同自订立之日起生效。

2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告终止。

八、合同份数。

1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

2.本合同副本\_\_份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

十一、双方议定的其他事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(施工保修单位)：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

**门窗承揽合同范本21**

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称： 工程。

工程内容：塑钢门窗制作安装。

工 期：配合总体工程进度施工，于 年 月 日完工。

工 程 量：按实际发生工程量结算。

第二条：本合同文件使用标准、法律：

1、 适用标准：国家和现行有关塑钢门窗的质量检验标准和施工技术验收规范。

2、 适用法律：《^v^合同法》国家现行法律、法规和北京市有关规章及规范性文本。

第三条：合同价款：

1、 塑钢门窗工程预计总面积：

2、 塑钢门窗总造价：元

3、 塑钢门窗每平方米元

4、 工程验收合格后，按实际发生面积进行结算。

第四条：工程款支付：

1、乙方开工甲方付合同总价的10%作为工程进度款。

2、窗框安装完毕付合同总价的50%作为工程进度款。

3、玻璃安装完毕付合同总价的30%作为工程进度款。

5、 工程完工验收合格付10%。

第五条：材料选择和质量保证：

1、 型材：塑钢型材为 产品，PVC型材均符合GB/T8814—1998《PVC建筑型材》中规定，制作、安装按有关施工规范。

2、 玻璃为 玻璃，玻璃均符合国家有关标准。

3、 工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。

4、 按国家有关法律、法规、规范验收。

第六条：双方责任：

一、 甲方责任：

1、 甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

2、 甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，

3、 协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：协调土建单位加强上墙后产品的保护工作。工程竣工验收合格前成品保护由乙方负责;竣工验收合格后由甲方负责。

二、乙方责任：

1、乙方驻工地代表：

2、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

3、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由甲方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

4、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。

5、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

6、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

7、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。

8、保证现场的管理和技术力量。

9、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。

第七条：违约责任：

本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。

第八条：争议处理：

甲、乙双方发生纠纷，可采用下面两种方式解决：

甲、乙双方本着合作精神协商解决。

第九条：本合同未尽事宜执行国家现行法律、法规规定。

第十条：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十一条、本合同一式二份，双方各执一份。

第十二、未尽事宜，另行补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

代表人：

代表人：

日期：

日期：

**门窗承揽合同范本22**

发包方：\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）。

承包方：\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）。

经甲乙双方协商同意，现甲方有位于\_\_\_\_\_\_工业园北车间，由乙方城堡门窗施工部分，特签订本合同，条款如下：

一、 乙方：铝合金窗型材，\_\_\_\_\_\_牌。\_\_\_\_\_\_型材，玻璃厚\_\_\_\_\_\_mm，型材厚度\_\_\_\_\_\_mm，\_\_\_\_\_\_元/方；上方玻璃厚\_\_\_\_\_\_mm，\_\_\_\_\_\_元/米。

1、 乙方应严格按照设计文件要求及国家规定的施工质量标准、安全规范组织施工。

2、 施工过程中发生的一切安全事故及因此产生的一切经济损失全部由乙方承担。

3、 开工日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_\_ 日，合同工期总历时 \_\_\_\_\_\_天。乙方应按时完成工程任务，如未按期交工所造成甲方的经济损失，应由乙方承担（人力不可抗拒的原因可据实做工期顺延）。

4、 付款方式：安装完成后，按实际尺寸计算。其质量达成设计要求并完成初步验收时支付全款\_\_\_\_\_\_%，余款在工程交付使用满\_\_\_\_\_\_个月后支付合同金额的剩余部分。

5、 工程质量目标为：合格（不合格部分，乙方应返工处理，所产生的费用全部由乙方承担）

6、 施工期间应做好与水电暖施工的配合工作。

7、 工程施工期间所用的铝合金、玻璃两年内如无人为原因造成的破损，乙方应无偿负责更换。

8、 乙方应在施工期间内保证质量的情况下按时完工。如因乙方的原因，在施工过程中退出本工程，造成本工程不能按时完工，甲方无需支付任何费用给乙方，对已经支付的部分，乙方全部退还甲方。

二、 甲方：

1、 按照合同规定及时拨付工程款。

2、 甲方应对乙方的施工过程进行监督，并对施工期间的工程进行验收。

3、 对乙方未按照要求施工，产生的工程质量问题，甲方有权对其进行罚款处理。

4、 如在约定外产生的工程量，应按据实结算。

三、 本合同自签订之日起生效，甲乙双方应按照合同约定条款执行。

四、 违约：如有违约，双方友好协商解决；协商不成，提交起诉方所在的法院裁决。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗承揽合同范本23**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，住址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司，地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

为了明确甲乙双方权利、义务，依据《^v^民法典》及相关有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。

>一、协议目的

鉴于乙方承揽甲方位于的房产的门窗安装业务(乙方提供门窗并安装)，为了保证乙方的产品质量，防止不合格品的发生。保证甲方可以获得合格的产品及满意的售后服务，满足甲方的需求，避免甲、乙双方今后因为产品质量问题发生纠纷。

>二、质量保证的产品

具体质量保证的产品以乙方承揽活动中提供的结果产品为准。

>三、质量保证：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、乙方保证采用的是最好的材料、精湛的做工、全新、未使用过、质量和技术规格均符合甲方的要求。

2、乙方承诺若因为乙方提供的产品原因(包括但不限于产品本身及乙方安装原因)，造成甲方家中或任何第三人的任何财产损失或人身损害的，甲方应当于损失或损害发生之日通知乙方，乙方应当承担全部的赔偿责任，且乙方应当在损害发生后当日帮助甲方修复、更换或重做房屋受损部分。

>四、索赔条款

1、乙方的质量保证期限24个月内，质量保证期间的起算时间为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开始起算;

2、由于货物内在的质量、差的做工、选材不当而造成甲方或任何第三人的财产损失或人身损害，甲方或受损害的第三人应立即采取书面或口头的形式(包括但不限于微信聊天、电话、告知函等)通知乙方，乙方应当在接到通知的当日内，派出相关的工作人员对受损害一方的的损失进行确认，并针对房屋受损部分帮助甲方修复、更换或重做，甲方和其他受损害人应当同时随附相应的图片、发票或收据等作为索赔依据。

3、若造成甲方或他人的财产损失乙方赔偿的范围包括但不限于造成财产的实际价值，甲方修复、更换、重做的人工费、材料费、运费、保险费、仓储费、货物装卸费等;若造成甲方或他人的人身损害，乙方赔偿人身损害的范围依据《^v^人身损害赔偿法》及相关司法解释汇总规定的赔偿项目及标准计算赔偿数额。

>五、其他条款

1、甲乙双方对本协议中的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等，签署即表明对本协议的认可。

2、本协议一式两份，由双方签字后生效。

3、本协议生效后在执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方经常居住地人民法院起诉。

甲方(签字、捺印)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**门窗承揽合同范本24**

甲方(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《^v^合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

一、标的、数量、价款及交(提)货时间

二、防盗门质量标准：按国家丁级防盗门的质量标准要求订购，必须达到丁级门的标准，洞口尺寸由甲方提供，乙方确认，否则由甲方负责。

三、甲方对质量负责的条件及期限：产品质量保证期\_\_\_\_\_\_\_\_年，在产品质量保证期内，乙方对由于产品出现的质量造成的故障，由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。\_\_\_\_\_\_\_\_年后出现故障，进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内，并收取材料费，同时，若甲方组织人员维修，其一切费用从乙方的保修费中扣除，每次扣\_\_\_元的保修金。

四、技术质量要求：乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准，证件齐全，严禁无

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！