# 支护工程合同范本(合集5篇)

来源：网络 作者：前尘往事 更新时间：2024-01-08

*支护工程合同范本1发包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）承包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇金公馆B栋基坑临时支...*

**支护工程合同范本1**

发包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇金公馆B栋基坑临时支护装修合同书工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

1、工程名称：汇金公馆B栋地下室基坑临时支护工程。

2、建设地点： 城关镇建设路 。

3、工程内容装修合同注意事项别忽视：承包人承建发包人 基坑临时支护工程；

二、工程承包方式和范围

1、承包方式：采用单价承包方式，即包工、包料、包安全、包质量、包工期。

2、工程承包范围：

1）、50mm厚C20高压喷射细石混凝土。

2）、机械成孔130，放入 16锚筋、M20砂浆注浆、14钢筋压筋，再加6@20\_00钢装修筋网再喷100mm厚的C20细石砼。

3）、喷面的所有50PVC泄水管。

4）、基坑边坡的人工修整等。

三、合同工期

开工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日总工期为15天（为有效工作天数）

四、质量标准

本工程质量标准双方约定为：合格工程。

六、工程款结算及支付

1、结算：以工程量（发包人签证确认工程量）单价+签证其它工程量

2、发包人在承包人全部完成后二装修合同注意事项别忽视个工作日内支付暂定金额的95%计人民币壹拾玖万园整（￥190000），发包装修合同怎么写人在承包人完成全部工程三日内完成计量和结算余款在地下室完成后一次性付清。

七、双方的责任和义务

1）、甲方提供具备施工条件的施工场地及畅通的场内施工道路。

2）、甲方提供乙方施工使用场地。

3）、甲方负责提供施工用水电。

4）、乙方应及时向甲方提供生产进度计划。

5）、乙方人员统一佩戴安全帽并服从甲方管理。

八、施工管理及协调

1、为加强现场管理，承包人的现场负责人应随时在现场与发包人保持联系。听从发包人的统一调度，自觉接受发包人监督和检查。

2、承包人应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从发包人有关现场装修合同签订需要注意的细节安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，承包人应自行与责任方协商解决。

3、在承包人施工过程中，承包人应按国家有关防护要求做好施工防护工作，并采取严格的安全防护措施，确保安装修合同简单版全文明施工。

4、承包人应按国家相关规定，不得拖欠农民工工资装修合同书。

九、装修合同违约责任

1、若因承包人原因而致该工程工期延误，则每延迟一天承包人应向发包人支付违约金1000元。

2、以上违约金发包人可直接从应付工程款中装修合同签订需要注意的细节扣除。

3、承包人不得将工程转包或装修合同注意事项别忽视分包。否则发包人有权直接解除合同。

4、超出双装修合同方确认工期5天视承包人严重违约，发包装修合同怎么写人有权变更或解除合同。

十、未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充装修合同怎么写协议与本合同具同等法律效力。补充协议装修合同注意事项别忽视由双方签字、加盖公章，设计变更和签证应由发包人签字、加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可提交本合同履行地（即工程所在地）仲裁委员会仲裁，也可依法向本合同履行地（即工程所在地）人民法院起诉。

十二、本合同一式四份，双方各执二份。经双方签字、盖公章后生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**支护工程合同范本2**

承包单位：\*\*地基工程有限责任公司（以下简称\*方）

组长姓名：（以下简称乙方）

根据基础工程建设施工需要，\*方将\*\*9#楼基坑支护的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经\*乙双方协商特制定如下条款：

一、承包方式及其它

1、承包内容：基坑支护

2、承包方式：人工费

3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。

二、\*方责任

1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。

2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。

3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。

4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。

5、监督乙方对人工\*发放到每个工人人头。

6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。

三、乙方责任

1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。

2、保\*按\*方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。

3、必须无条件服从\*方现场管理人员的管理。

4、参加\*方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。

5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥元以内）由乙方自行负责。

四、违约责任

1、若因\*方原因造成乙方停工，\*方给予乙方一定数量的生活费补助。

2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担\*方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。

3、本协议一式二份，\*、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。

序号工作内容单价

1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。元/?

2、机械进出场费用由乙方承担。

附：单项工程计价表：

\*方负责人：乙方负责人：

经办人：经办人：

二?\*\*年\*月\*日

**支护工程合同范本3**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

>一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

>二、工程承包范围及工程内容

承包范围及内容：

1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。

>三、施工工期

1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期：合同工期总日历，合同生效之日起开始计算工期。

3、合同工期总日历天数：支护桩工期

4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。

>四、承包方式

1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。

>五、质量标准

1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

>六、合同价款：

1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。

2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。

>七、付款方式及付款条件

付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。

>八、双方一般权利和义务

甲方责任:

1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

3、甲方负责提供细线基点、标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。

6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。

乙方责任:

1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。

2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。

3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。

5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。

6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。

7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。

>九、补充条款

1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。

2、钢筋损耗率按、混凝土充盈系数按。

3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿(补到开工之日为止)。

>十、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。

>十一、合同生效

合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**支护工程合同范本4**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(发包方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(承包方)

根据《\_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(二)工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(三)工程范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

设计图纸及经市专家评审批准基坑支护方案范围内的基坑支护工程内容。

本合同土石方工程量约为详见第八条附加条款。

(四)工程总造价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_经双方确定本合同综合单价为详见第八条附加条款，全部工程造价暂定为人民币\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整人民币)。

第二条工程期限根据双方协商工程期限自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，总工期为30天若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。如因乙方原因造成甲方工期延误，甲方因此而造成的损失由乙方承担，并工期每拖延一天按工程总造价的万分之三对乙方进行处罚。因乙方原因致使甲方承担连带责任，甲方有权就该责任及损失向乙方追索。

第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及经专家评审组评审通过的支护方案等资料进行施工，确保工程质量合格标准。工程验收时，应按施工图纸、已通过评审的支护方案及会审纪要，设计变更，施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到合格，乙方除无偿返修整改至合格，且甲方扣罚乙方工程造价的5%外，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第四条工程价款结算(一)乙方应按施工图纸、已通过评审的支护方案进行施工。乙方提出的工程变更，经甲方认可后按实结算，由于乙方原因造成的变更其费用由乙方承担。若施工过程中出现异常情况，应及时通知甲方协商解决，及时办理各种现场签证，并注明时间、部位和工程量，否则一切后果由乙方承担。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**支护工程合同范本5**

发包人： （简称甲方）

承包人： （简称乙方）

工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《\_合同法》、《\_建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：

一、工程内容：

1、130锚杆（引孔、装修合同简单版制作、安装、设注浆管、注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与装修合同电子版梁的交接钢筋）；

2、坡面喷锚10cm厚（立面土厚20cm以内人工修整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料）；

3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架

4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。

二、承包方式及单价：

注：以上报价均不含税。

三、工期要求： 45

日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天（以甲方通知进场二日后起计，因甲方简单原因造成的延误给予签证顺延）。

机械要求：

（1）锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台；

（2）坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机装修合同报价清单械的投入。

四、质量装修合同电子版要求：严格按图纸设计简单变更和相关规范施工，严格执行国装修合同注意事项别忽视家装修合同简单版现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。

五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一装修合同简单版个月内结算。

六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。

七、甲方责任：

1、现场的三通一平及施工层面的土方（机械）开挖。（提供一个给水点和足够容量的电源）

2装修合同简单版、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一装修合同签订需要注意的细节套。

3、提供基坑各剖面角点和控制标高。

4、协调各班组间的施工顺序，调解各班组间的关系。

5、及时提供由甲方供应的材料。

八、乙方责任：

乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点，并已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工，以保证满足甲方的总工期要求和节点工期装修合同注意事项别忽视要求装修合同签订需要注意的细节。

1、严格按图纸、设计变更（若有）和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。

2、遵守甲方的现场管理制度（安全施工、安全用电、文明施工等），乙方对其班组人员的安全负全责，如有工伤事故，由乙方全部负责。

3、严格遵照甲方的进度计划，充分组织机具、人员进场施工，进场的机具必须申报甲方并登记造册，以便退场时方便放行，如不申报，责任及损失由乙方自行负责。

4、对质量缺陷装修合同和自身原因损坏的\'成品必须当日整改完成，并承担所造成的一切返工整改费用，需特别注意单重管旋喷桩质量，杜绝质量问题而产生漏水现象。

5、做好临近构筑物和临时设施的保护工作，不得随意破坏、私自拆移。锚杆施工前必须按甲方交底去操作，避装修合同电子版免钻装修合同报价清单穿孔桩。

6、做好施工场地清理及材料的保护和回收整理工作，造成材料浪费由乙方赔偿。

7、做好施工过程中的隐检、验收工作，按规范做装修合同电子版好并提交内业资料。

8、如需乙方提供岩土资质，无条件配合，管理费另加3%。

九、质保期：一年。

十、违约责任：

1、乙方未按甲方的进度计划组织施工，按节点时间延误一天处罚金壹仟元，如提前一天奖励1000元。

2、甲方原因造成的工装修合同报价清单期延误，工期给予签证顺延。

十一、未尽事宜双方友好协商，另签补充协议。

十二、本装修合同签订需要注意的细节合同一式六份，甲方持肆份，乙方持贰份，具同等法律效力，工程款支付清后自行终止。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_装法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！