# 钢材认购合同范本(热门10篇)

来源：网络 作者：暖阳如梦 更新时间：2024-01-19

*钢材认购合同范本1供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)根据《\_合同法》及有关法规之规定，乙方在无锡云厦置业有限公司承包的无锡云厦阳光府邸一期工程，主体工期从20xx年9月起到20xx年12月前完成，工程从地下室到主体封顶，本工程所需...*

**钢材认购合同范本1**

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

根据《\_合同法》及有关法规之规定，乙方在无锡云厦置业有限公司承包的无锡云厦阳光府邸一期工程，主体工期从20xx年9月起到20xx年12月前完成，工程从地下室到主体封顶，本工程所需要用钢材全部由甲方供货，为了明确购销双方的权利义务，增强双方的责任感，确保各自经济利益的实现，经双方友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、产品名称：建筑用三级钢，指定品牌钢材，特殊规格，如12米长、二级钢等协商供货。

二、钢材计量方式：螺纹钢、圆钢、板材和焊管等按国家理论重量计价;线材按实磅重量或厂牌重量计价。

三、质量要求：

1、供方送的钢材必须要保证检测合格，并附相应的`质量保证书、生产许可证、吊牌。

2、需方使用钢材前应先检测后使用，经检验合格后方可使用，如发现有质量异议，应在收货之日起十日内向供方提出书面异议(检测报验单)十日内未通知供方并将钢材投入使用，视为需方已验收合格，一切责任由需方承担。

3、供方所送钢材检测不合格，造成需方损失的所有费用由供方承担。

4、供方不能按约交货并造成工地不能正常施工的，由供方承担责任。

四、每批钢材品种、规格、数量

乙方按工程进度提前五天向甲方提供需货清单，每批钢材的数量以乙方专人实际签认的到货数量核对甲方的送货单为准。

五、每批钢材的价格：

1、甲方为乙方在基础工程±垫资钢材款壹仟万元，到工程做到基础±(四个月以内)，乙方支付总工程款的70%给甲方，余叁佰万钢材款到工程主体完工后三个月内付清。结算钢材款的价格以到货当日无锡西本新干线交易指导价的价格基础上每吨上浮120元(不含税)。

2、经甲乙双方协商，本工程所购钢材一律不开发票计付，然每吨135元计算返回给乙方，再每次支付钢材款时同时扣除。

3、乙方在基础工程±完工后，工程款按每6层一个结点计量，按标准工期为一个月，到结点计量时，可结付清所供一个月的钢材款。但也可延长至45天内结算，45天之内的钢材款全部结清，价格按无锡西本新干线交易指导价的价格为准(不含税)。重大节日扣除国家规定的天数。

4、合同吨位与实发吨位不能相差太大(不低于7000吨左右)，否则视为违约;如乙方需求数量总数不足合同数，则乙方应按不足合同数量的部分以每吨150元人民币补偿给甲方。

六、钢材款的付款方式：

乙方支付支票、电汇、三省一市汇票给甲方，如乙方付承兑汇票给甲方，乙方要按当时贴现利息给甲方。

七、钢材交接地：无锡云厦阳光府邸二标在建工地内，运费由甲方承担(乙方配单车或者吨位要在50吨以上)，甲方货送到乙方工地后，卸货由乙方承担。

八、钢材交接方式：

乙方指定专职人员接货，验收甲方的到货数量，并在甲方的送货单上签字确认，此人签字的送货单为甲乙双方结算凭证，并具有合同的效力，乙方指定收货人：王成康，身份证号码：5329017，手机：王元孝，身份证号码：3424212，手机：

九、在协议履行期间：

1、就该工程乙方不能向其他供应商购买钢材，否则视为违约，乙方要付此工程钢材款总金额的 3% 作为违约金给甲方。

2、乙方没有违约甲方要按时供货(每批钢材在收到订货单之日起五个工作日内要到货，节假日不计)，不能无故停止供货，否则视甲方违约，甲方要付此工程钢材款总金额的 3% 作为违约金给乙方。

十、因国家政策、乙方或开发商的原因而使工程无法开展，乙方无条件在45天内付清欠甲方的所有钢材款，否则视乙方违约。

十一、违约责任：

违约方要付所欠钢材款总额 月息二分 的违约金给被违约方直到付清为止(未满十四天内不予计取)。

十二、其他约定：乙方直接支付货款到甲方指定账户账号为准。

十三、本合同一式四份，有效期至货款结清后，甲乙双方各持一份，无锡云厦置业有限公司一份，承包方一份，四方签字盖章之日起生效，本合同执行期内如有未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效应，如有发生争执双方协商解决，如双方协商不成由浙江\*兴县人民法院裁决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢材认购合同范本2**

甲方：(以下简称供方)

乙方： (以下简称需方)

根据《\_合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

一、供货内容：

乙方为满足【\_\_ \_\_\_\_\_】建筑工程的需要，约于\_20xx\_\_年\_8\_\_月\_25\_\_日至工程完工为止，向甲方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于\_4000\_\_吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。合同有效期内，甲方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路。

二、订价方式：

甲乙双方根据钢筋进场当日\_\_\_\_\_\_\_市场同规格行情价每吨加价\_\_\_\_\_\_\_元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的\_\_\_\_\_%开具，货到场地由乙方安排工地负责吊卸。

三、质量标准：

甲方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

四、供货和签收、对账方式：

1、乙方应提前半个月向甲方提供乙方工程钢材半月到一月内使用计划，作为甲方拟定钢材供货计划依据。

2、乙方指定 (身份证号码： ，电话： )为乙方货物接收人，负责甲方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，乙方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于甲方。

3、在施工期间，乙方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知甲方，甲方E-mail： ，传真 。

4、接到乙方需求清单后三天内，甲方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由乙方负责保障和协调。

5、乙方工地昼夜收货，所供材料到达乙方指定工地现场后2小时内，乙方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。乙方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，甲方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

6、所供钢材乙方核对无误后，乙方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为乙方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

7、甲方指定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为对账人，(其中一人即可)，乙方指定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为对账人，(其中一人即可)。

五、验收方法：

1、甲方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

3、钢材到场24小时内，乙方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知甲方参与复检，并对到场钢材妥善保管;甲方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许乙方提出的异议和处理意见。

4、检测期限为钢筋进场乙方签收后十五天内，钢筋进场十五天内乙方无有效检测结果向甲方书面反映质量问题时，该批钢筋乙方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由甲方承担。

5、钢材到场应先检后用，甲方对于乙方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

六、结算和付款方式：

甲方第一次钢筋进场约\_550\_\_吨时即之日起，两个月内付清第一次钢筋款项。此后每满\_300\_吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未付货款按每\_1\_吨每日加收叁元人民币，作为对甲方补偿。

七、有关责任：

1、乙方非质量问题中途退货，拒绝接货，则乙方应向甲方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿甲方损失。

2、乙方临时变更需求清单时，甲方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，乙方临时变更需求清单须事先征得甲方的同意，未对甲方造成影响的前提下，甲方应满足乙方需求。

3、乙方需要甲方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;否则视为乙方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

4、变更到货地点时，乙方应在交货前5天通知供方，并征得甲方同意。

5、变更接货人，乙方应在交货前5天通知甲方，交货前乙方应将新的接货人的身份证复印件和乙方授权书交于甲方。

6、甲方在合同规定的期限内不能交货时，乙方可以另行采购，甲方还应向乙方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

7、对于复检不合格的\'钢材，乙方应在收到检测报告的当日将结果通报甲方，同时有权拒收并要求退货，甲方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、解决合同纠纷的方式：

本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向\_\_\_\_\_方所在地人民法院起诉。

十、其它条款：

双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢材认购合同范本3**

甲方(购方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(销方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协定一致，签订钢材销合同条款如下：

1、材料价额

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。

3、钢材合格率达到国家规范要求。

4、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。

5、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前提(供)\_\_\_\_\_\_\_\_吨。其中：\_\_\_\_\_\_吨，\_\_\_\_\_\_吨。

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前提(供)\_\_\_\_\_\_\_\_吨。其中：\_\_\_\_\_\_吨，\_\_\_\_\_\_吨。

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前提(供)\_\_\_\_\_\_\_\_吨。其中：\_\_\_\_\_\_吨，\_\_\_\_\_\_吨。

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前提(供)\_\_\_\_\_\_\_\_吨。其中：\_\_\_\_\_\_吨，\_\_\_\_\_\_吨。

甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

6、付款办法和期限：

7、违约责任：

8、本合同一式\_\_\_\_份。经法定代表人签字后生效。有效期自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**钢材认购合同范本4**

甲方：

乙方：

为了明确双方责任，更好的确保工程项目按期、按质完成施工任务。依照《\_合同法》及其他有关法律、行政法规等，并根据本工程实际情况，本着平等、互利、公平和诚信的原则，双方就本工程钢材供货事项协商一致，签订本协议：

一、工程地点：

二、工程名称：

三、钢材承包：甲方现将本工程使用的全部钢材发包给乙方供货，工程约300吨。按“付款方式”中协议付款及时情况下，乙方必须按甲方提供的计划单及时供货。

五、钢材质量：每批所进钢材均必须由甲方随机抽样送检，确保符合县建设局建筑材料检测中心的检测标准，保证合格，乙方应提供各个型号钢材质量证明书，甲方应先检测合格无误后使用，否则乙方不予负责，若未经检测使用视同该批钢材产品质量合格。

六、钢材接收：甲方指定、等人为甲方签收钢材代表，上述人员任意一人出据收料单或在送料单上签字，甲方均应认可（可代钢材款欠条）。

七、付款方式：乙方前期为甲方垫资40万元，之后甲方应先付下批应购钢材所需款项，乙方根据数量及时供货。垫资金部分期限5个月（不计息）即\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月底甲方应确保付清所垫钢材款，否则按月息5%结算利息给乙方，（即每万元月息500元计算）但仍不得超过\_\_\_\_\_\_年春节前，确保全部结清。

八、运输卸货：在道路畅通情况下乙方包送料到工地，卸货及卸货安全保障等一切事务由甲方负责。

九、责任保证：如因钢材款未及时到位暂停供货影响施工的由甲方负责。付款及时到位但钢材供货未及时到位的由乙方负责。如甲方在中途使用其他单位或个人的钢材，乙方有权停工并限定甲方在七日内将所欠全部钢材款结清给乙方。

十、违约责任：本协议一经签字，及具有法律效力，双方不得违约。如在执行中发生争执和纠纷，应先双方协调仲裁，解决不了的可向人民法院起诉。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜另行协商。材料款结清后本协议自动失效。

甲方：

乙方：

日期：

**钢材认购合同范本5**

钢材购销合同

签订时间： 年 月 日

签订地点：

合同编号：

甲方：

乙方：西藏盛英钢材贸易有限公司

经甲、乙双方友好协商，现依据《\_合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方为明确各自的权利义务，特签订本协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。

一、 产品名称、材质、型号、数量、金额。

1、甲方向乙方采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材，在乙方保证供应的前

提下，合同签订后甲方所需材料均应向乙方采购，如在合同供应期间甲方在无特殊情况下超过一个月未从乙方提货或私自采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则视为甲方违约, 违约责任按本合同第七条第三款执行。

2、合同有效期： 年 月 日至 年11月30日止。

3、甲方每月25日前向乙方提供次月需要采购的钢材书面计划清单供乙方参考，月计划清单列明钢材的规格、型号、数量，以备乙方提前配备货源，如甲方有特殊品种计划应提前书面通知乙方。

4、甲方指定专人到乙方仓库提货，提货时清点、验收货物，并在提货单上签收。

二、运输方式：甲方到乙方仓库内自提，运杂费、吊装费用由甲方承担，一票结算。

三、产品计量方式：螺纹钢理计交货。盘螺、线材磅计交货，以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅，如磅差在以内（含），则以乙方仓库过磅单为准，如超过，甲方应通知乙方协商处理。

五、结算方式和付款时间：

1、本合同的付款方式为【电汇或银行转账】分为现款和赊销两种提货方式。

（1）、现款：先款后货，乙方支付相应货款后，甲方交付相应货物。

（2）、赊销：先货后款，在赊销方式下，乙方给予甲方最大欠款提货额度为200吨，即允许甲方欠款提货量在200吨以内，（以乙方出库单重量为准，含螺纹钢、盘螺、线材等），超过最大欠款提货额度200吨时甲方以先款后货方式提货。甲方200吨以内的提货货款从提货之日起以实际天数\*月利率2%计算资金占用利息。

2、乙方出具提货单后，货物货权转移给甲方，否则为乙方所有。

六、质量要求及异议处理

1、乙方应按照现行国家标准配送材料，产品质保单应在交货的同日交付；没有质量保证书原件的，乙方提供质保书抄件。

2、钢材如有质量异议，甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物，并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料（建议保存好产品出产牌号）及书面通知，否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理；对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的，乙方应及时予以退换，并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失,由双方共同协商处理.对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的，乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理，如对有异议的钢材经判定为合格的，甲方承担由此产生的一切费用。

4、甲方数量异议应在提货时当场提出，异议钢材应保持包装完整（即不拆包），甲方在接到异议通知起及时到现场处理，经双方现场确认后，按实际签认（螺纹钢按实际数量理计为准）。

七、违约责任

1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有资料或者文件是真实的.。

如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同。

2、若甲方在合同供应过程中,按本合同以上条款执行, 乙方必须保证甲方的货源供应,如乙方无理由停止供货,则应赔偿甲方违约金10万元.若甲方在合同供应过程中私自从外面采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则应赔偿乙方违约金10万元。

八、解决合同纠纷的方式

1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。

2、若协商不成，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附则

1． 本合同如有歧义，解释权在乙方。

2． 双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式贰份，双方各持壹份。

4. 本合同经双方代表人签名并加盖公章或合同章后生效。

甲方： 乙方： 西藏盛英钢材贸易有限公司 公司地址： 公司地址： 拉萨市和平北路以北 授权代理人： 授权代理人：

开户银行： 开户银行：中国建设银行拉萨开发区支行 帐号： 帐号: 时间：年月日时间： 年 月 日

**钢材认购合同范本6**

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

根据《\_合同法》及有关法规之规定，乙方在无锡云厦置业有限公司承包的无锡云厦阳光府邸一期工程，主体工期从20xx年9月起到20xx年12月前完成，工程从地下室到主体封顶，本工程所需要用钢材全部由甲方供货，为了明确购销双方的权利义务，增强双方的责任感，确保各自经济利益的实现，经双方友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、产品名称：

建筑用三级钢，指定品牌钢材，特殊规格，如12米长、二级钢等协商供货。

二、钢材计量方式：

螺纹钢、圆钢、板材和焊管等按国家理论重量计价；线材按实磅重量或厂牌重量计价。

三、质量要求：

1、供方送的钢材必须要保证检测合格，并附相应的质量保证书、生产许可证、吊牌。

2、需方使用钢材前应先检测后使用，经检验合格后方可使用，如发现有质量异议，应在收货之日起十日内向供方提出书面异议（检测报验单）十日内未通知供方并将钢材投入使用，视为需方已验收合格，一切责任由需方承担。

3、供方所送钢材检测不合格，造成需方损失的所有费用由供方承担。

4、供方不能按约交货并造成工地不能正常施工的，由供方承担责任。

四、每批钢材品种、规格、数量

乙方按工程进度提前五天向甲方提供需货清单，每批钢材的数量以乙方专人实际签认的到货数量核对甲方的送货单为准。

五、每批钢材的价格：

1、甲方为乙方在基础工程±0·000垫资钢材款壹仟万元，到工程做到基础±0·0（四个月以内），乙方支付总工程款的70%给甲方，余叁佰万钢材款到工程主体完工后三个月内付清。结算钢材款的价格以到货当日无锡西本新干线交易指导价的价格基础上每吨上浮120元（不含税）。

2、经甲乙双方协商，本工程所购钢材一律不开发票计付，然每吨135元计算返回给乙方，再每次支付钢材款时同时扣除。

3、乙方在基础工程±0·00完工后，工程款按每6层一个结点计量，按标准工期为一个月，到结点计量时，可结付清所供一个月的钢材款。但也可延长至45天内结算，45天之内的钢材款全部结清，价格按无锡西本新干线交易指导价的价格为准（不含税）。重大节日扣除国家规定的天数。

4、合同吨位与实发吨位不能相差太大（不低于7000吨左右），否则视为违约；如乙方需求数量总数不足合同数，则乙方应按不足合同数量的部分以每吨150元人民币补偿给甲方。

六、钢材款的付款方式：

乙方支付支票、电汇、三省一市汇票给甲方，如乙方付承兑汇票给甲方，乙方要按当时贴现利息给甲方。

七、钢材交接地：

无锡云厦阳光府邸二标在建工地内，运费由甲方承担（乙方配单车或者吨位要在50吨以上），甲方货送到乙方工地后，卸货由乙方承担。

八、钢材交接方式：

乙方指定专职人员接货，验收甲方的到货数量，并在甲方的送货单上签字确认，此人签字的送货单为甲乙双方结算凭证，并具有合同的效力，乙方指定收货人：\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_，手机：\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_，手机：

九、在协议履行期间：

1、就该工程乙方不能向其他供应商购买钢材，否则视为违约，乙方要付此工程钢材款总金额的3%作为违约金给甲方。

2、乙方没有违约甲方要按时供货（每批钢材在收到订货单之日起五个工作日内要到货，节假日不计），不能无故停止供货，否则视甲方违约，甲方要付此工程钢材款总金额的3%作为违约金给乙方。

十、因国家政策、乙方或开发商的原因而使工程无法开展，乙方无条件在45天内付清欠甲方的所有钢材款，否则视乙方违约。

十一、违约责任：

违约方要付所欠钢材款总额月息二分的违约金给被违约方直到付清为止（未满十四天内不予计取）。

十二、其他约定：乙方直接支付货款到甲方指定账户账号为准。

十三、本合同一式四份，有效期至货款结清后，甲乙双方各持一份，无锡云厦置业有限公司一份，承包方一份，四方签字盖章之日起生效，本合同执行期内如有未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效应，如有发生争执双方协商解决，如双方协商不成由浙江省长兴县人民法院裁决。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢材认购合同范本7**

立协议双方：

购货方: (简称甲方)

供货方: (简称乙方)

甲方因施工生产需要，向乙方定购“上东国际一期”建筑用钢材。根据《\_合同法》和现行有关法律法规有关规定, 经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

>第一条：所需钢材的规格、单价详下表

、甲方在施工过程中若需调整钢材的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。

、甲方规定乙方所供钢材品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给威钢、达钢两种品牌。

、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。

>第二条：质量验收标准

、乙方保证钢材质量、规格等达到国家标准及成都市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。

、钢材送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。

、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内，偏差大过要求的为不合格品，乙方必须无条件予以更换，所造成的损失由乙方自负。

、乙方对所供钢材质量承担全部责任，若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料，甲方可根据当时现场的具体情况，任意采取包括但不限于下述措施进行处理：

、若乙方所供钢材有质量问题，甲方可拒绝验收，乙方应无条件另行调换符合质量要求和规格要求的钢材供应甲方，并不得影响甲方施工生产需要;

、因钢材质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担，损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算，乙方对此无任何异议。

、由于钢材是国家规定的强制性复检物资，因此所进的每批钢材都必须按规定进行取样复检，且必须与监理工程师一起，若钢材检验不合格则该批次钢材乙方应无条件退货，所产生的费用全部由乙方承担。

>第三条：数量验收

、甲方收货人员对所到钢材的数量按实清点或抽查，实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时，按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时，甲方可以终止合同另行选择供应商，乙方同意以所欠货款为保证，承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。

、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查实到量作为本次计算的依据，乙方对此无异议。

>第四条：交货时间、地点、方式

、甲方应提前三天将所需品种、数量，以清单或电话通知乙方，乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场，同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点，乙方承担运费。

、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人： ，当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的`内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。

>第五条：结算方式及付款期限

.甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均不作为结算之依据，过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。

财务结算》最终价款为：

a、《送货数量认可单》合计数×对应的材料单价合计数

b、减去已支付货款

c、减去违约金(如果有时)

d、减去应扣除之款项

e、减去因供应方(乙方)原因造成的甲方各种损失

、双方约定：甲方在每批次钢材到施工现场后7天内付给乙方材料款。 若因甲方资金原因，甲方可延期付款给乙方，但必须支付乙方资金利息，一个月内付款为每吨每天 元，2月内付款为每吨每天 元，3月内付款每吨每天 元。计息时间以每批次钢材进场的时间和批量计划为准，且超过一个月又不足两个月的，第一个月以一月内付款应付利息计算，余下天数以两月内付款应付利息计算。(例：供货后第45天付款，甲方应付利息为 吨位×第一个月每吨每天利息×30天+吨位×第二个月每吨每天利息×15天，以此类推)。在此期间，乙方不得因此停止对甲方钢材的供应。

、货款的支付 付款方式：以转帐支票方式支付，乙方出具正式普通发票。

>第六条：乙方应提供的资料

、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。

、产品送到工地，应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《许可证》等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件，则乙方向甲方赔偿不低于壹拾万元违约金。

>第七条：违约责任

.乙方供应的钢材不符合国家标准，乙方除无条件接受退货外，并承担给甲方造成的停窝工损失及工期延误损失。甲方由此发生的接受有关质监部门的处罚和一切费用由乙方赔偿给甲方

、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失，拖延7天以上，为了工程的工期，甲方有权另找供应商购买钢材。

、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料，甲方有权拒付货款，因此造成的损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。

、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务,即被视为违约;对方有权要求终止合同,违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。

>第八条：解决合同纠纷的方式

、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决;

、协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

>第九条：其它

、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。

、乙方应按时提供甲方所需的相关资料，乙方提供的资料交项目资料员，并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全，否则可不予付款。

、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同。

、本合同自甲乙双方签字后生效，至结清工程价款之日失效。

、本合同正本贰份，双方各执壹份;副本贰份，双方各壹份。正、副本具有同等法律效力。

甲 方：乙 方：

年月日：

**钢材认购合同范本8**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_工程有限公司

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲、乙双方友好协商，现依据《\_合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方为明确各自的权利义务，特签订本协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。

一、产品名称、材质、型号、数量、金额。

二、运输方式：甲方到乙方仓库内自提，运杂费、吊装费用由甲方承担，一票结算。

三、产品计量方式：钢板以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅，如磅差在以内（含），则以乙方仓库过磅单为准，如超过，甲方应通知乙方协商处理。

四、结算方式和付款时间：

本合同的付款方式为现款提货方式，甲方支付相应货款后，乙方交付相应货物。

五、质量要求及异议处理

1、乙方应按照现行国家标准配送材料，产品质保单应在交货的同日交付。

2、钢材如有质量异议，甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物，并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料（建议保存好产品出产牌号）及书面通知，否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理；对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的，乙方应及时予以退换，并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失，由双方共同协商处理。对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的，乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理，如对有异议的钢材经判定为合格的，甲方承担由此产生的一切费用。

3、甲方数量异议应在提货时当场提出，异议钢材应保持包装完整（即不拆包），甲方在接到异议通知起及时到现场处理，经双方现场确认后，按实际签认。

六、违约责任

1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有资料或者文件是真实的。如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同。

2、若甲方在合同供应过程中，按本合同以上条款执行，乙方必须保证甲方的货源供应，如乙方无理由停止供货，则应赔偿甲方违约金10万元。

七、解决合同纠纷的方式

1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。

2、若协商不成，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、附则

1.本合同如有歧义，解释权在乙方。

2.双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式贰份，双方各持壹份。

4.本合同经双方代表人签名并加盖公章或合同章后生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_\_\_\_公司地址\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_授权代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_

时间：\_\_年\_\_月\_\_日时间：\_\_年\_\_月\_\_日

**钢材认购合同范本9**

购货单位：（以下简称需方）

供货单位：（以下简称供方）

担保方：

根据《\_合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“宜阳教师新村.龙湾盛景”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具有宜阳教师新村.龙湾盛景施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他楼号供货合同。

>一、产品名称、数量、价格及交货时间

1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。

>二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限

1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单（材质书）。

2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。若出现钢材规格型号与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。若出现质量问题而影响大楼质量的话，供方将承担由此造成的一切后果。

>三、计算方式及验收标准

1、货物在送往工地验收后由需方出具收货凭据并在进货价格确定函上签字，出现数量、品种规格异议应及时通知供方协商解决，螺纹直条按理论检测验收，线材、盘螺按实际过磅验斤验收。

2、货到工地先化验后使用，确属钢材质量不合格的，需方应及时通知供方，供方应保证在三日内进行调换。若需方不化验使用的，出现质量问题造成的扩大损失由需方承担。

3、需方因使用、保管、保养不善造成的钢材质量下降与供方无关。

>四、交货方式、地点及费用

1、按需方料单计划供货，汽车运输、运费每吨地后所产生的一切卸货费用由需方承担。

2、交货地点为xx

>五、结算方式

**钢材认购合同范本10**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_钢材贸易有限公司

经甲、乙双方友好协商，现依据《\_合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方为明确各自的权利义务，特签订本协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。

>一、产品名称、材质、型号、数量、金额。

1、甲方向乙方采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材，在乙方保证供应的前提下，合同签订后甲方所需材料均应向乙方采购，如在合同供应期间甲方在无特殊情况下超过一个月未从乙方提货或私自采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则视为甲方违约,违约责任按本合同第七条第三款执行。

2、合同有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

3、甲方每月25日前向乙方提供次月需要采购的钢材书面计划清单供乙方参考，月计划清单列明钢材的规格、型号、数量，以备乙方提前配备货源，如甲方有特殊品种计划应提前书面通知乙方。

4、甲方指定专人到乙方仓库提货，提货时清点、验收货物，并在提货单上签收。

>二、运输方式

甲方到乙方仓库内自提，运杂费、吊装费用由甲方承担，一票结算。

>三、产品计量方式

螺纹钢理计交货。盘螺、线材磅计交货，以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅，如磅差在以内（含），则以乙方仓库过磅单为准，如超过，甲方应通知乙方协商处理。

>四、结算方式和付款时间

1、本合同的付款方式为【电汇或银行转账】分为现款和赊销两种提货方式。

（1）现款：先款后货，乙方支付相应货款后，甲方交付相应货物。

（2）赊销：先货后款，在赊销方式下，乙方给予甲方最大欠款提货额度为200吨，即允许甲方欠款提货量在200吨以内，（以乙方出库单重量为准，含螺纹钢、盘螺、线材等），超过最大欠款提货额度200吨时甲方以先款后货方式提货。甲方200吨以内的提货货款从提货之日起以实际天数\*月利率2%计算资金占用利息。

2、乙方出具提货单后，货物货权转移给甲方，否则为乙方所有。

>五、质量要求及异议处理

1、乙方应按照现行国家标准配送材料，产品质保单应在交货的同日交付；没有质量保证书原件的，乙方提供质保书抄件。

2、钢材如有质量异议，甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物，并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料（建议保存好产品出产牌号）及书面通知，否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理；对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的，乙方应及时予以退换，并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失,由双方共同协商处理.对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的，乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理，如对有异议的钢材经判定为合格的，甲方承担由此产生的一切费用。

4、甲方数量异议应在提货时当场提出，异议钢材应保持包装完整（即不拆包），甲方在接到异议通知起及时到现场处理，经双方现场确认后，按实际签认（螺纹钢按实际数量理计为准）。

>六、违约责任

1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有资料或者文件是真实的。如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同。

2、若甲方在合同供应过程中,按本合同以上条款执行，乙方必须保证甲方的货源供应,如乙方无理由停止供货,则应赔偿甲方违约金10万元.若甲方在合同供应过程中私自从外面采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则应赔偿乙方违约金10万元。

>七、解决合同纠纷的方式

1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。

2、若协商不成，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

>八、附则

1、本合同如有歧义，解释权在乙方。

2、双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式贰份，双方各持壹份。

4、本合同经双方代表人签名并加盖公章或合同章后生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_钢材贸易有限公司

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！