# 门窗材料合同范本(必备4篇)

来源：网络 作者：紫竹清香 更新时间：2024-01-28

*门窗材料合同范本1.门窗安装安全协议书甲方： 乙方：为了确保工程门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同 遵守，保证安全生产工作的顺利进行。一、乙方的责任和义务：1...*

**门窗材料合同范本1**

.门窗安装安全协议书

甲方： 乙方：

为了确保

工程门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同 遵守，保证安全生产工作的顺利进行。一、乙方的责任和义务：

1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收，必须保证门窗各种节构安全可靠，方可安装。

3.乙方派驻现场人员安装时，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向甲方管理人员反映。

4.安装门窗工作前必须戴好安全帽，系好安全带，严禁在作业时攀沿窗户进出窗户，酒后禁止安装。

5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。

6.安装门窗时，乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。7.乙方所雇佣的人员，因工伤的索赔及其他雇佣人员的纠纷索赔由乙方自行承担。

二、共同的责任和义务：

1．双方共同遵守各级各项安全管理法规，共同遵照执行高处作业门窗安装说明。

精选文档

.2．本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高出作业安装门窗施工工程顺利进行。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方：（签字）

甲方安全负责人：

乙方电话：

日期：

日期：

**门窗材料合同范本2**

铝合金门窗安装协议书

甲方： 乙方：

双方本着友好协商的原则，经双方商定，同意将瑞兴中央广场门窗 安装达成以下协议：

一、甲方将瑞兴中央广场铝合金门窗安装承包给乙方，由乙方负责 安装约15000平方米，安装费每平方按元计算，乙方自带工具，工作量按实际尺寸计算，安装材料由甲方负责，其他费用不在报销。

二、工作内容：包括工地卸车、搬运、安装、放线、矫正、玻璃安 装，打发炮剂、外墙密封胶清洁卫生，保修期为贰年，保修期内按业 主需要随时维修，保证业主满意，保修金扣除5%，由交工之日起计 算。

三、工程质量：乙方安装时必须保证质量，争创合格工程。质量按 图标20\_安装质量验收，确保工期进度，必须配合各施工队。

四、材料损耗：乙方本着节约的原则，严格控制材料消耗，不得良 妃，玻璃破坏不得超过2%，超过部分破损由乙方承担，如果安装损 坏的框、扇重新制作，运输费由安装队支付给车间主任人员，材料费 由安装队负责。

五、安全：乙方要教育好职工每周必须在工地开例会，安全生产，严禁违章施工。乙方应做到安全生产、遵纪守法，严格遵守工地规章 制度，对违章操作、打架斗殴及在施工过程中，造成伤亡事故由乙方 承担一切责任，甲方概不负责。

六、计算方式：甲方根据工程进度，付给一定的生活费，每人每月 1500元，乙方外框安装完毕，包括清理卫生外打胶，甲方支付工程 款每栋楼外框安装完毕结算40%、等窗扇、玻璃、纱窗安装完毕，甲 方支付乙方工程总额的80%，余款部分等工程验收合格后，扣除保修 金5%后1个月内付清。

七、合作期间，双方必须遵守协议，不得以任何理由停工，或终止 合同，但乙方如完成不了工期或无人施工，甲方随时可以终止合同，乙方无条件交出工作面，甲方可随时请其他施工队施工。

八、本合同未尽事宜双方协商解决，解决协议与本合同有同等法律 效力。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。本合同 容履行完毕，自行作废。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）： 甲方代表

乙方代表：

签订日期：

年 月 日

协议书XX公司（以下简称甲方）XX有限公司（以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，就甲方山水壹号项目铝合金门窗制作安装工程的相关事宜达成协议如下：一、乙方同意参加甲方项目门窗工程投......

**门窗材料合同范本3**

门窗安装安全协议书

甲方：北京国兴建都建筑装饰工程有限公司

乙方：

为了确保20\_年直管楼房抗震加固工程第十四标段门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全生产工作的顺利进行。

一、乙方的责任和义务：

1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。

2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收，必须保证门窗各种节构安

全可靠，方可安装。

3.乙方派驻现场人员安装时，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向甲

方管理人员反映。

4.安装门窗工作前必须戴好安全帽，系好安全带，严禁在作业时攀沿窗户进出窗

户，酒后禁止安装。

5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。

6.安装门窗时，乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。

7.乙方所雇佣的人员，因工伤的索赔及其他雇佣人员的纠纷索赔由乙方自行承

二、共同的责任和义务：

1．双方共同遵守各级各项安全管理法规，共同遵照执行高处作业门窗安装说明。

2．本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高出作业安装门窗施工工程顺利进行。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（签字）

甲方安全负责人：乙方电话：

日期：日期：

**门窗材料合同范本4**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

>一、工程名称：

香樘别墅

>二、工程地点：

>三、工程范围 ：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

>四、承包方式：包工包料。

1 、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格。

>五、工程造价合计： 元 。

造 价 明 细 表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

>六、主要材料和辅材料的确定：

>七、质量要求：

1、达到国家验收标准符合GBT301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规 范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经业主验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应平整光滑，无檫伤等。

5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料尺寸应符合图纸及图集要求。

6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致，铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过

7、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

10、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

>八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作。做好安全教育。安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

>九、工期

工期从 年 月 日到 年 月 日共计 天

>十、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

>十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的 % 计 元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的 %，计 元，余款5%作为质保金，工程竣工验收合格二年后付清。

>十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

>十三、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协调解决。

2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！