# 祠堂白蚁防治居间合同范文通用5篇

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2024-01-31

*祠堂白蚁防治居间合同范文 第一篇乙方对本合同白蚁防治工程质量保证的有效期为十五年。乙方应严格按照《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁管理实施方法》、《房屋白蚁预防工程施工技术规范》及《白蚁防治施工组织设计方案》的要求进行施工。乙...*

**祠堂白蚁防治居间合同范文 第一篇**

乙方对本合同白蚁防治工程质量保证的有效期为十五年。

乙方应严格按照《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁管理实施方法》、《房屋白蚁预防工程施工技术规范》及《白蚁防治施工组织设计方案》的要求进行施工。

乙方使用的药品必须经过权威机构鉴定，具有较长的残效期，具有三证，即国家农药生产许可证、农药登记证、产品质量检验合格证，并满足国家卫生标准，不污染环境。

本工程白蚁防治使用的药品：20%氰戊菊脂乳油——天鹰钉白蚁乳剂。配比浓度和喷洒剂量应符合《白蚁防治工程施工组织设计方案》的规定。在施工过程中甲方现场查验药剂浓度、用量及施药是否均匀、全面。

**祠堂白蚁防治居间合同范文 第二篇**

（一）质量要求

1、工程质量应符合蚁学会主编的《 市房屋建筑预防白蚁工程施工及验收规范》的要求。

2、使用药物的品质、配比等应符合规程和规范的要求。土壤和砼处理要求用氯丹（50%乳剂），使用浓度、药量5L/m2、30L/m3；木结构处理用CCA-C型（水溶剂），使用浓度4%，使用药量5L/m2、30L/m3。

3、预防白蚁用药必须具备出厂合格书、生产许可证和测试报告，并提供生产厂家联系办法。

（二）验收标准

1、工程按市《新建房屋白蚁预防试行办法》和《筑白蚁预防工程施工及验收规范》等有关规定验收。

2、工程完工后十日内，乙方向甲方提交竣工报告一式五份，待甲方验收后十日内再向甲方提交《证明书》和《白蚁卡》。

**祠堂白蚁防治居间合同范文 第三篇**

由甲方、乙方和相关部门组织本工程白蚁防治工程的`验收，以国家颁布的有关规定和本合同第四条约定的工程质量为验收标准。

乙方应当按合同约定、白蚁防治方案及有关白蚁预防技术规程等，实施白蚁预防处理。乙方每日每次施工完毕，应填写《施工记录表》；对已施药完成的部位，应填写《白蚁防治工程验收记录表》，并会同建设单位和监理单位当天确认完成施药的工程部位并签字验收。

工程施工前，由乙方持如下资料向白蚁防治管理部门申办白蚁预防合同备案登记手续，由白蚁防治管理部门出具《白蚁预防合同备案证明》。甲方应配合乙方准备如下资料；

（1）白蚁防治合同；

（2）建设单位或个人的身份证明；

（3）建设工程规划许可证；

工程竣工后，乙方应当持《施工记录表》、《白蚁防治工程验收记录表》向白蚁防治管理部门申办白蚁预防竣工备案登记手续，由白蚁防治管理部门出具《白蚁防治工程竣工备案证明》。

乙方保证本工程的白蚁防治施工达到白蚁防治管理部门的要求。白蚁防治工程的相关手续由乙方及时负责办理，甲方配合，所需的费用已包含在工程造价中，甲方不另行支付。

**祠堂白蚁防治居间合同范文 第四篇**

（一）工程造价按 元/平方米单价包干（无论市场情况如何均不作调整）。本工程建筑面积暂定为 平方米，合计工程总造价为人民币 元，工程实际价格按工程报建审批面积结算。若本工程分期施工的，则按分期造价及付款方式执行。

（二）付款方式

1、本合同签订且乙方施工队伍进场，同时在甲方取得乙方使用药物之检测书并且所用之药物符合甲方要求后十个工作日内，甲方向乙方支付工程造价的 %，即人民币元（大写：。

2、甲方建筑物工程竣工，同时乙方白蚁防治工作全部完成并通过验收及办理完有关手续（含《证明书》、《白蚁卡》等）之日起十日内付至工程实际结算造价的 %，即人民币元（大写：）。

3、工程实际结算造价的作为保治保证金。若乙方无违约行为，甲方在保治期届满10个工作日内会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续后 个工作日内向乙方结清。

4、支付以上款项时，乙方须先提供国内有效的等值发票，若乙方不能提供 发票的，甲方有权拒付工程款。

5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

**祠堂白蚁防治居间合同范文 第五篇**

1、甲乙双方要建立白蚁防治的档案资料以备查验。

2、乙方必须持有“白蚁防治公司营业执照”等真实有效证件。

3、本项目的施工与装饰装修工程同步进行、甲方应现场监督乙方工作人员施工，施工完毕、甲方签字验收、并对施工做出评价，提出建议或意见

4、乙方须在合同签订15天内、电话联系甲方、确认施工顺利进行。

5、装修期间、如遇恶劣气候等不定因素影响，乙方应及时采取相应措施、以确保施工顺利进行，最终达到白蚁预防工程的最佳效果。

6、白蚁防治工程按房屋平面图和装饰设计制订白蚁预防施工方案。

7、工程质量验收标准以房屋装饰白蚁预防方案和《新建房屋白蚁预防技术规程》作为质量评定验收标准。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！