# 最新下水道盖板采购合同(八篇)

来源：网络 作者：梦里花落 更新时间：2024-11-22

*下水道盖板采购合同一乙方:遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则,根据《^v^合同法》有关条款规定,经双方友好协商达成以下合同。第一条: 标的、数量、价款第二条: 质量要求与技术标准:1.乙方按甲方提供井盖图样生产，甲方需签字盖章生效；5、图...*

**下水道盖板采购合同一**

乙方:

遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则,根据《^v^合同法》有关条款规定,经双方友好协商达成以下合同。

第一条: 标的、数量、价款

第二条: 质量要求与技术标准:

1.乙方按甲方提供井盖图样生产，甲方需签字盖章生效；

5、图集由双方共同签章确认，作为本合同附件，与本合同具有相同法律效力。

第三条: 交货时间、地点及方式

1、甲方通知乙方将货物送至指定地点宏润机电城院内；

2、运输费用由乙方支付，甲方负责卸车费用。

第四条: 结算依据

结算总额为:单价×供货数量。

第五条：货款支付

货物运至现场甲方验收合格后一次性付清所运送货物的款项。

第六条：合同履行期间双方文书往来送达地址

**下水道盖板采购合同二**

甲方： （以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

一、工程地点：教师公转房的下水道。

二、工程量：重新铺设下水道长35m，包括盖板40m以及排水沟。乙方包工包料。

三、工程时间：20\_年10月15日至20\_年11月20日止。

四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为万仟元整（元），一次性付清。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。

甲方： （盖章）

乙方： （签字）

年 月  日

甲方：

乙方：

1、工程名称：下水道维修、疏通

2、工程地点：

3、承包方式：大包

1、本合同工期为三十天

2、工程总造价： 元整，大写  。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）

3、预留工程造价的5%，即贰仟肆佰元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的`问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

**下水道盖板采购合同三**

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间：

二、结算方式及期限：

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

三、双方责任和义务：

甲方：

1.按照合同约定，按时支付相应费用；

3.按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

乙方：

**下水道盖板采购合同四**

法定住址：

法定代表人：

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（卖方）：

法定住址：

法定代表人：

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，甲乙双方本着自愿、\*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

1.名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_玉米

2.品种：\_\_\_\_\_\_\_\_\_%水分新粮\_\_\_\_\_\_\_

3.数量：\_\_\_\_\_\_\_\_

4.计量单位：\_\_\_\_\_\_\_吨。

5.质量等级：

（1）有国家标准的，按国家标准执行；

（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；

（3）无国家标准和部颁标准的，按地区标准执行；

（4）无上述标准的，由甲乙双方协商确定。

（5）对某些干、鲜、活产品，应根据国家或地方卫生主管部门的有关规定，商定合理的、切实可行的检验、检疫办法；国家或地方卫生主管部门没有规定的，由甲乙双方协商确定。农副产品确定标准后需要封存样品的，应由甲乙双方共同封存，妥善保管，作为验收的依据。

1.包装材料及规格：麻袋\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

2.不同品种等级应分别包装；

3.包装要牢固，适宜装卸运输；

4.每包品种等级标签清楚；

5.包装费用由\_\_\_\_\_\_\_\_\_（甲/乙）方负担。

6.包装物由\_\_\_\_\_\_\_\_\_（甲/乙）方供应，包装物的回收办法由双方另行商定。

1.货款的支付方式，按照以下（\_\_\_\_\_\_\_\_）项规定办理。

（1）合同生效后三日内甲方一次性付清货款。

（2）甲方自提，现款现货，货款两清。

（3）预付货款总额的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%，余款在货到后以一次付清。

2.实际支付的运杂费，按照以下（\_\_\_\_\_\_\_\_）项规定办理。

（1）运杂费由乙方承担。

（2）运杂费由甲方承担。

3.货款的结算方式按照以下（\_\_\_\_\_\_\_\_）项规定办理。

（1）现金或现金支票结算。

（2）银行电汇或银行票汇结算。

（3）银行转帐结算。

4.开具发票类型：开具发票类型按照以下（\_\_\_\_\_\_\_\_）项规定办理。

（1）税率为17%的增值税发票。

（2）税率为4%的普通商业发票。

（3）售货收款凭证。

1.交货方式：按下列第（\_\_\_\_\_\_\_\_\_）项执行：

1.产品毁损、灭失的风险，在产品交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2.因甲方的原因致使产品不能按照约定的期限交付的，甲方应当自违反约定之日起承担产品毁损、灭失的风险。

3.乙方出卖交由承运人运输的在途产品，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。

4.乙方按照约定未交付有关产品的单证和资料的，不影响产品毁损、灭失风险的转移。

5.因产品质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，甲方可以拒绝接受产品或者解除合同。甲方拒绝接受产品或者解除合同的，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

1.甲方对乙方交付的农副产品必须及时验收，并按合同约定支付货款。

2.甲方评定产品质量等级要严格按照国家规定的质量标准或双方约定的质量标准，按质论价，不得压级压价和提级提价。

3.乙方在未完成本合同约定的产品交付任务之前，不得私自向甲方以外的第三方出售产品。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。本合同正本一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**下水道盖板采购合同五**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作业队(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_梁大友班组(以下简称乙方)

一、工程名称：金山项目15#、16#模板安装、拆除

二、工程地址：

三、结构类型：

四、建筑面积：

五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

六、承包内容及要求：

模板工程：

1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水\*运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水\*标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。

5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

九、工期要求：总工期天(按甲方单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。

十、安全要求及综合治理;

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及上海市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由班组自付，元---1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、^v^、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予元/人一次的罚款，若出现混居现象给予元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

十一、甲方职责：

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照元/度扣除)。

4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

十二、乙方职责：

1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

十三、文明标化、卫生要求：

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。

5、本工程为无等级事故工地，确保上海市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款元/建筑面积。

6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。

7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。

8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。

十四、设施、工具供应：

除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)。

十五、人工费结算及支付：

1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

2、乙方进场后自垫生活费至工程±;以后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。根据沪建建[20xx]893号文“综合保险费”每月发生活费时扣除综合保险费元/每人每月, 此综合保险费由班组承担。由甲方代收代办保险费证，并收取实际发生的工本费。

3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，(质量标准以质检站核定为准)，留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

4、班组将工人工资发放单交回甲方一份，工资发放单必须有工人领款签字。

十六、其他：

1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作业队乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

**下水道盖板采购合同六**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、产品名称、材质、数量、单价、金额

二、产品质量要求技术标准：由买、卖双方商定技术要求执行。

三、付款方式及期限：以上所有货款到发货。

四、运输方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_运输费用由买方承担，不含在合同价内。

五、交货地点：买方指定地点交货。

六、验收标准方式及提出异议期限：产品送到买方指定地点后，由买方验收收货，瑕疵品应在七日内更换，过期不予更换。

七、卖方应保证买方质量及供货量。

八、违约责任：按《^v^合同法》承担违约责任。

九、合同纠纷解决方式：出现纠纷先由双方协商，协商不成的则向供方所在地所属人民法院起诉解决。

十、本合同一经双方签名盖公章后即生效，本合同一式两份，双方各执壹份。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**下水道盖板采购合同七**

1 质量管理目标

本工程的质量目标:严格执行国家有关现行质量标准.

2 质量管理方法 质量检查验收方法

施工前技术质量交底和施工中的复核

生产会议和质量会议制度

对专业工程施工人员的技术资质审核

坚持样板引路,先确认再大面积施工的方法

3 质量控制体系 质量管理领导体系

质量保证体系

按照iso9002标准系列建立项目质量保证体系.如下表示.

4 为确保质量所采取的检测试验手段及措施

检测试验组织机构

进货检验和试验 （1）检验程序 本工程检验程序见下图

材料、半成品检验程序图

（2）试验程序 本工程试验程序如下图

材料试验程序流程图

过程检验

1．检验标准:按照国家和成都市相关标准进行检验.

5 技术保证措施

组织保证、制度落实

做好技术交底工作

做好施工测量工作

施工技术文件、资料管理

1．工程现场技术文件和资料,由经理部技术部门负责填写、整理、分类、

保管,并建立管理工作制度,以明确管理责任.

6 原材料质量保证措施

．原材料的采购

．原材料的运输、搬运和贮存

二 施工过程中的质量控制

1 道路工程施工质量保障措施

1 路基工程施工前的复查和试验 路基工程施工前的复查和试验

路基施工前,施工人员对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查,

路基的填筑

路基压实

a、铺筑试验路段确定路基压实的最佳方案

②根据土的干密度与含水量关系曲线控制土的含水量.

b、根据土壤性质,选择确定压实机械

c、含水量的检测与控制

d、压实施工

e、路基细整平

2 碎石基层质量的保障措施

材料

水:采用对碎石无影响的水,一般采用清洁的饮用水即可.

施工

施工工序如下:

3 水泥混凝土路面质量保障措施

、施工放样

施工前根据设计要求利用水稳层施工时设置的临时桩点进行测量放样,确

、支模

砼搅拌、运输

、钢筋制作安放

钢筋统一在场外按设计要求加工制作后运至现场,水泥砼浇筑前安放.

自由板边缘钢筋安放

角隅钢筋安放

检查井、雨水口防裂钢筋安放同自由板边缘钢筋安放方法.

砼摊铺、振捣

抹面与压纹

拆模

胀缝

切缝

灌缝

养护

2 管道工程施工质量保障措施

1、室外管线施工测量

1、施工测量放线

**下水道盖板采购合同八**

乙方:

遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则,根据《^v^合同法》有关条款规定,经双方友好协商达成以下合同。

第一条: 标的、数量、价款

第二条：标的名称:球墨铸铁井盖； 规格、型号、数量: （单位：mm）

1.乙方按甲方提供井盖图样生产，甲方需签字盖章生效；

5.图集由双方共同签章确认，作为本合同附件，与本合同具有相同法律效力。

第三条: 交货时间、地点及方式

1、甲方通知乙方将货物送至指定地点宏润机电城院内；

2、运输费用由乙方支付，甲方负责卸车费用。

第四条: 结算依据

结算总额为:单价×供货数量。

第五条：货款支付

货物运至现场甲方验收合格后一次性付清所运送货物的款项。

第六条：合同履行期间双方文书往来送达地址

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！