# 2024年油漆工程承包协议书 油漆承包合同(通用8篇)

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2025-05-05

*油漆工程承包协议书一甲方：乙方：一、施工项目：1、油漆施工地点：艾职工之家，双包。2、油漆施工内容及要求：，、辅材乙方提供，墙纸甲供。油漆五遍，外观平整，格栅顶刷烟灰色，包括管子、吊丝都刷色。顶上批膏一遍，格栅顶。二、工期及保修期：1、自本...*

**油漆工程承包协议书一**

甲方：

乙方：

一、施工项目：

1、油漆施工地点：艾职工之家，双包。

2、油漆施工内容及要求：，、辅材乙方提供，墙纸甲供。油漆五遍，外观平整，格栅顶刷烟灰色，包括管子、吊丝都刷色。顶上批膏一遍，格栅顶。

二、工期及保修期：

1、自本合同签订之日起工期天，自\_\_\_\_日起至月

2、工程保修期半年。自本工程竣工甲方验收合格之日起，甲方付清工程款后。

三、工程造价及付款方式：

工程总造价贰万叁仟元整(23000元)。合同开工15天后，甲方支付总价的40%，中途付总价的30%，验收合格后付总价的25%，余款5%半年内坟清。

四、地面施工彩条布及包油漆地面卫生由乙方承担。

五、油漆安全事故由乙方承担。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方： 乙方：

**油漆工程承包协议书二**

发包单位（甲方）： 身份证号码：

承包单位（乙方）： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称：

二、承包方式：

三、承包单价及结算方式

1、承包单价为每平方米人民币：完全价格。

2、结算方式：本合同签订之日起至工程全部结束后，甲方支付乙方总工程量的` ，余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活费，乙方无任何理由其他付款 ，工人生活费标准为每人每月人民币元整。

四、工期要求：按照甲方施工进度要求完成

五、质量标准及验收要求：乙方承包的工程为精装修工程，质量要求及验收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角，保持笔直，大面必须批三遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，保持平滑、光洁，颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准，达到样板房的效果。如验收不合格，乙方必须进行修理及返工，直到验收合格交房为止，并负担由此造成的人工费、材料费。

六、安全责任：乙方进入工地后不得在工地上打架闹事，不得进行无理取闹哄抬价格，在施工中乙方必须时刻注意安全，杜绝一切安全事故的发生。如有违反，一切责任由乙方自负，和甲方无关。

七、乙方在施工中必须服从甲方的管理，遵守甲方各项规章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有权终止合同，甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用，其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。

甲方： 乙方：

电话号码：电话号码：

签订日期：签订日期：

**油漆工程承包协议书三**

甲方：

乙方：

为了更好地对喷漆车间进行管理，提高生产效率，降低喷漆(粉)成本。经甲乙双方共同协商，决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的\'权利、义务，特订立本合同：

甲方喷漆车间

自 年 月 日至 年 月 日

(一)甲方责任：

1、承包期间，甲方只收取房租和水电费。

2、甲方提供场地、喷涂流水线、水、电等，喷涂流水线、吊车、电、灯由甲方维修，其余生产用工具由乙方负责维修。(工具及材料另附清单)

(二)甲方权限：

1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。

2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，禁止乙方使用有烟煤，淋化、喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具。

3、甲方将所有入厂车辆派给乙方，乙方应按要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交车进行处罚，造成甲方延误工期的一切费用由乙方承担。

4、甲方不得没经乙方允许就把喷漆车辆交与他人生产。

(三)乙方责任：

1、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下达的生产任务，遵守甲方的一切规章制度，进行安全生产。

2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏。

3、乙方在承包期间不得将车间转包他人。

(四)乙方权限：

1、乙方在经营期间，自主经营，自负营亏。

2、经营期间，乙方添置的设备工具、漆、粉等期满后归乙方所有。

(五)协议解除

1、其他双方认可的不可抗拒力。

2、甲乙双方不得单方解除协议，如违约，违约需对对方赔偿对方违约金贰万元整。

(六)其它：

1、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前一个月通知对方。

2、本合同未尽事宜，按有关法律处理。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方(代表签字)：

乙方(法人签字)：

日期：

**油漆工程承包协议书四**

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称甲方)

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》，《劳动合同法》，《建筑法》，《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，本着互惠互利，利益风险共享共担的原则，明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程现场施工实际情况，经双方协商，甲方将镇江市\_\_\_\_\_\_\_工程中油漆裱糊工程交于乙方进行施工与管理，特订立以下条款，双方共同遵照执行：

一、

1、工程地点：镇江

2承包内容：乙方承包此工程中的项目施工。由甲方提出装饰要求，乙方根据甲方提供的图纸按要求施工;凡属这些项目的施工由乙方计划用工用料。

二、工程进度：按照甲方的\'要求进度，自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，乙方必须按合同进度按时完成，乙方如不能完成，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求，做到使客户满意。

四、安全：必须保证施工安全，杜绝大小事故的发生，禁止工作期间及中午饮酒，安全帽由乙方自备，但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议，分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理，发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

六、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为

双方当事人法律依据。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆工程承包协议书五**

业主（以下简称甲方）： 联系电话：

施工队（以下简称乙方）：联系电话：

一、 工程概况

工程地址：

使用面积： 室 厅 卫 阳台 厨

二、 价格

清包工费： 元，大写：

其中 水电工 元

木工 元

瓦工 元

油漆工 元

垃圾清运费 元

材料搬运费 元

三、 付款方式

1、施工队进场，预支生活费： 元

2、木工完成，付 元

3、瓦工完成，付 元

4、工程竣工，付 元

5、保修金 元，从竣工之日起半年后支付

四、 设计

1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作

2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可

五、 材料

3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票

5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性

6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场

7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程

8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作

六、 工期

七、 材料搬运

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运

八、 垃圾清运

1、 垃圾袋装化

2、 垃圾应日日清

3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

九、 劳动力管理

1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件

2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜

3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用

4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担

5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人

6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料

7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员

8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工

十、 施工机具

十一、工地现场管理

1、 现场禁止使用明火

2、 现场禁止吸烟

3、 油漆材料必须和其他材料分开放置

4、 工人着装必须干净整洁

十二、维修

1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修

十三、合同附件

1、 施工项目清单

2、 双方认可的报价单

3、 乙方开出的材料采购清单

十四、合同争议

1、 出现争议甲乙双方先协商

2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

十五、附加条款

甲 方： 乙 方：

签 章： 签 章：

签约日期： 签约日期：

**油漆工程承包协议书六**

甲方： 发包方：

乙方： 承包方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《民法典》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：

一、工程地点：

二、工程内容：莫某镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。

三、承包方式：由乙方包工包料。

四、工程价格：室内为每平米元。楼梯间为每平米元。

五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。

六、工程期限：本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。（如甲方原因或自然灾害，工期顺延）。

七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的\'食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。

甲方：

乙方：

签订日期：

**油漆工程承包协议书七**

甲方：

乙方：

为了顺利完成本工程的施工任务，确保优质工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程（涂料、油漆、白水泥装饰工程），为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

当湖路梅兰苑小区i标段。

工程（材料由乙方自负）。

三、结算方法：按实际面积：白水泥顶棚 元/m2、白水泥墙面 元/m2、涂料墙面 元/m2、油漆墙面 元/m2。

（1）甲方要求本工程必须达到优质工程。

（2）乙方承诺本工程确保优质工程（以质监评定为准），并按甲方质量承诺书的要求操作。

乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。

按工程进度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款总款的，其余款到竣工验收后付款必须填写签单，经会签人员签字。

（一）甲方职责

1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐（膳食费乙方自理）。

5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件（费用乙方自理）。

6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

a、质量达不到优质标准罚工程款的10%；

b、因乙方的责任造成工期延期罚元/天；

c、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另处罚 元；

d、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

7、甲方提供内脚手架、碘钨灯，其它所有工具由乙方自理。

（二）乙方职责

1、乙方必须按施工图（会审纪要、变更联系单）施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，发现质量问题及时整改。

3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，甲方原因甲方负责，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴，严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地公安机关处理（甲方不安排女宿舍和夫妻房间）。

9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚30—100元/次。

10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

1、本合同已包含质量优质奖。

2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。

1、所有罚款在乙方当月工资中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

甲方：

乙方：

日 期：

**油漆工程承包协议书八**

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方位于栋房的装饰装修工程（以下简称工程）签订本合同。

一、施工内容及要求：

乙方按甲方要求进行油漆施工，包括但不限于：

1、修复粗糙磨手等有问题的木器漆（不包括书柜），处理未完工的木器漆（含白漆、清漆）。

2、涂装全屋内墙，包括但找平、提升阴阳角补缝、刮腻子、干透打磨、涂刷至少2遍底漆、涂刷至少2遍面漆、后期修补等。

3、全屋所有木器和墙面油漆施工均应做到不漏涂、不透底、不流坠等现象，无色差，表面平整、光滑无挡手感、均匀一致，装饰线、分色线平直，不污染其它表面。

二、承包方式：乙方包工，油漆工1名，负责按甲方要求施工安装。

三、工期：20天，即\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日。

四、工程总价：人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_整。全部木器漆完工后支付元，油漆全部完工且经甲方验收合格、乙方退场交还房屋钥匙后支付剩余元。

五、工程质量须达到甲方要求。施工完毕须经甲方验收，验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至甲方满意。因乙方原因造成质量问题，返工的所有费用（含材料费）由乙方承担。

六、如因乙方原因导致施工不符合要求或出现质量问题，经整改仍无法达到甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件退场，并有权拒绝支付工程价款。

七、本合同经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！