# 设备基础承包合同协议书 设备承包协议书(6篇)

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2025-03-09

*设备基础承包合同协议书 设备承包协议书一乙方： 甲方因承接xx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：一、甲方同意将xx项...*

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书一**

乙方：

甲方因承接xx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：

一、甲方同意将xx项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。

二、基础工程价格

泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。

三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和xxx项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。

四、乙方承包的xx项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。

五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的\'安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。

六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。

七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。

八、付款方式

乙方承包的xxx基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。

九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。

十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书二**

甲方：

乙方：

甲方因承接xxx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：

一、甲方同意将xxx项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。

二、基础工程价格

泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。

三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和xxx项目工程设计的`具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。

四、乙方承包的xxx项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。

五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。

六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。

七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。

八、付款方式

乙方承包的xxx基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。

九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。

十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。

甲 方(公章)： 乙 方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

20xx年12月\_\_\_日 20xx年12月\_\_\_日

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书三**

甲方： 电话：

乙方： 电话：

甲方将基础工程承包给乙方，经甲乙双方协议，达成以下条款，共同遵循执行：

乙方自带潜水泵、空压机，一切小型机械、鼓风机、混泥模板。

甲方只提供水、电源、材料、铁丝。

1.乙方严格按甲方所提供施工图，所含全部承包范围图示尺寸及要求和甲方现场管理人员的指令进行施工。

2.甲方严格按国家建筑施工相应的现行工程验收规范进行验收。

3.如因质量不能满足设计要求及验收规范，乙方无条件返工重做，并对甲方造成的材料损失进行加倍的赔偿，且工期不能顺延。有效工期\_\_\_\_\_\_\_\_天，缺材料，下雨天无法施工除外。

乙方应严格按现场管理人员要求施工，如不按照现场管理人员要求施工，出现一切伤、残、亡事故及因施工造成他人的.伤、残、亡事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和经济责任。

按照设计图纸和设计变更以及实际操作相结合的原则进行设计计算，混泥土护壁、岩石\_\_\_\_\_\_\_\_元/米，如有障碍物当面议价。

孔桩完工，甲方及相关单位验收合格后，甲方无条件付清全部工程款，如不能全额支付工程款，乙方有权不让甲方再进行施工。

1.本合同签订后，乙方严禁将工程转包包分。

2.乙方严格服从甲方现场管理人员的安排和指挥，接受建设方的代表、监理人员的监督。

3.乙方不得无故拖延工期，不得私自更改施工意图。

4.如违反以上条款，甲方有权终止合同，并赔偿甲方工程损失费10000元整，并无条件自动撤出施工现场。若甲方违约，也需要支付乙方的经济损失10000元整。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书四**

发包人(甲方)： 天津联发精密钢铁有限公司

承包人(乙方)： 江苏省建工集团天津公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精(以下简称为“承包人” )双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程

工程地点：天津经济技术开发区西区

工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备基础(详见工程预算表标单)

二、承包合同价款 金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

小写：

三、 工期

开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11 月 17 日竣工; 合同工期总日历天数为： 135 天。

四、 工程质量标准

本承包工程质量标准双方约定为： 合格

五、 组成承包合同的文件包括：

1、 本合同协议书;

2、 中标通知书(如有时);

1 密钢铁有限公司(以下简称为“发包人” )与 江苏省建工集团天津公司

3、 工程预算表标单;

4、 本合同专用条款;

5、 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的`期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。

九、合同的生效

合同订立时间： 20xx 年 月 日

合同订立地点： 天津市

本合同双方约定 签字、盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书五**

甲方(定作方)：

乙方(承揽方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，同意就通信基站土建工程承揽施工事项订立本合同条款，共同遵守。

工程地点：吉林省内

1、基站钢桩基础承揽价:25米铁塔的钢桩基础为：￥40000元(大写)肆万元整; 30米铁塔的钢桩基础为：￥60000元(大写)陆万元整; 35米铁塔的钢桩基础为：￥720xx元(大写)柒万贰仟元整; 40-45米铁塔的钢桩基础为：￥86000元(大写)捌万陆仟元整。

2、工程中承揽总价均含指：①乙方自带工程施工设备;②自行承担施工过程中用电、用水及转场运输等全部费用;③施工过程注意确保施工现场整洁，产生的泥浆按要求外运处理;④工程结束后做好现场清理平整工作;⑤合理损耗;⑥安全施工费用。

1、本合同签定后，乙方安排施工队伍进场，每进场一个基站的工程为一个单项工程。每个单项工程施工完毕，甲方于三十日内付该单项工程总价款的60%，九十日内付至该单项工程总价款的95%。乙方应当在付款日之前，提供合法有效的发票。

2、其余的工程款作为质保金。质保期限根据国家法律规定，包修期为一年。交货一年内，施工本身有质量问题的，乙方为甲方免费维修。对因其他不可抗拒的客观原因造成的\'毁损，乙方负责维修，甲方承担维修费用。包修期届满后十五日内结清所剩的5%余款。

3、在交货一年内，没有发现质量问题的，一年届满后十五日内结清所剩的余款。工程款结算完毕后，在保修期内发现有质量的，乙方必须履行保修义务。

4、整个工程决算，按验收审定的实际施工量为结算依据，由甲方工程项目管理中心根据合同如实结算。

5、结算工程款时，乙方必须向甲方财务提供通江洲建设工程有限公司启东国强分公司，否则甲方有权不予结算支付。

7、甲方支付工程预付款按乙方提供的账号支付：

开户名：

开户银行：

银行账号：

1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。

2、工期为3、没有合理理由，工期每延误一天扣罚

4、遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。每个站点正常协调时间为3天。

1、甲方委派为本工程管理负责人，并代表甲方进行现场施工管理和监督，负责隐蔽工程的验收签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经工程管理负责人签字，所有签证无效。

2、乙方委派为项目经理，在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方项目经理必须服从甲方指挥。

1、乙方必须严格按设计图纸要求施工，并且接受甲方指派工程管理负责人(或委托监理公司)对工程质量进行的监督。

2、施工中的隐蔽工程，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方工程管理负责人，经甲方工程负责人及监理人员质量验收合格并在验收记录上签字后，乙方方可继续施工。

3、乙方必须提供完整的工程技术竣工资料。

4、出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：

(1)拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;

(2)隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;

(3)钢材、水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而进行施工的;(4)未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;

(5)不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;

5、乙方因违反上述第4款的规定，而被终止合同后，乙方已经完成的工程由甲方进行审核结算。甲方有权要求乙方赔偿甲方的相关损失。

1.乙方对现场管理、安全生产、财物保卫等工作负全部责任，应为施工人员办妥人身意外保险，要不断地教育施工人员遵纪守法，做到规范施工、文明施工、安全施工。(如施工人员上岗须戴安全帽，施工区域设置警示标志，电、焊工须有资质和上岗证等)，切忌违规操作，确保人身财产安全，如有意外，一切损失均由施工方自行负责，甲方不承担任何经济和法律责任。

2.凡甲方提供打桩设备的，乙方必须自行负责保管保养和维修之责任，如因使用不当或因偷盗造成损失的，乙方自行添置或如数赔偿。

3.如果乙方因违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同，乙方已经完成的工程由甲方进行审核结算并处罚。

1、在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取整改措施的，甲方有权终止执行合同并处罚。

2、乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理，情况严重、造成恶劣影响或严重后果的，甲方有权终止执行合同并处相应罚款。

3、甲方应当按照合同的约定按时验收，及时、足额支付货款等相关款项。无正当理由未能做到及时、足额支付合同款项和相关费用，每逾期一日，应向乙方支付未按期付款总额千分之一的违约金(违约金上限不超过未按期付款总额的百分之一)。

1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。

2、任何一方依照本合同或者法律的规定，要求解除本合同的，应当先与对方协商。协商不成的，应当向对方发出书面通知，书面通知到达对方三十日内无书面异议的，该解除合同通知自然生效。

3、本合同在履行过程中发生争议的，双方应当协商解决。协商不成的，任何一方可以向合同签订地人民法院通过诉讼解决。

4、本合同的签订地为河北省霸州市。

1、乙方在开工前，必须向甲方递交《施工计划》、《承揽施工质量保证书》、《安全生产责任书》。

2、乙方应当向甲方提供为施工人员办理人身意外保险的相关凭证。

3、本合同期限为三年，自20xx年12月2日至20xx年12月1日止。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**设备基础承包合同协议书 设备承包协议书六**

甲方：

电话：

乙方：

电话：

甲方将基础工程承包给乙方，经甲乙双方协议，达成以下条款，共同遵循执行：

一.承包方式：乙方自带潜水泵、空压机，一切小型机械、鼓风机、混泥模板。

甲方只提供水、电源、材料、铁丝。

二.质量要求：

1.乙方严格按甲方所提供施工图，所含全部承包范围图示尺寸及要求和甲方现场管理人员的指令进行施工。

2.甲方严格按国家建筑施工相应的现行工程验收规范进行验收。

3.如因质量不能满足设计要求及验收规范，乙方无条件返工重做，并对甲方造成的材料损失进行加倍的赔偿，且工期不能顺延。有效工期\_\_\_\_\_\_\_\_天，缺材料，下雨天无法施工除外。

三.安全责任：

乙方应严格按现场管理人员要求施工，如不按照现场管理人员要求施工，出现一切伤、残、亡事故及因施工造成他人的伤、残、亡事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和经济责任。

四.计算单价：

按照设计图纸和设计变更以及实际操作相结合的原则进行设计计算，混泥土护壁、岩石\_\_\_\_\_\_\_\_元/米，如有障碍物当面议价。

五.付款方式：

孔桩完工，甲方及相关单位验收合格后，甲方无条件付清全部工程款，如不能全额支付工程款，乙方有权不让甲方再进行施工。

六.违约责任：

1.本合同签订后，乙方严禁将工程转包包分。

2.乙方严格服从甲方现场管理人员的`安排和指挥，接受建设方的代表、监理人员的监督。

3.乙方不得无故拖延工期，不得私自更改施工意图。

4.如违反以上条款，甲方有权终止合同，并赔偿甲方工程损失费10000元整，并无条件自动撤出施工现场。若甲方违约，也需要支付乙方的经济损失10000元整。

七.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字即生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！