# 最新埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收(二十篇)

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2025-04-15

*埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收一乙方:为保护狮子坪村基本农田，改善狮子坪村至小山村段路况，完善村容村貌，建设和谐新农村，现将狮子坪村西南路段至小山村河床\_\_米地段建设护堤大坝。在确保按时保质保量完成工程任务，经甲乙双方共同协商，达成如...*

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收一**

乙方:

为保护狮子坪村基本农田，改善狮子坪村至小山村段路况，完善村容村貌，建设和谐新农村，现将狮子坪村西南路段至小山村河床\_\_米地段建设护堤大坝。在确保按时保质保量完成工程任务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、承包内容

(1)：上述地段全长\_\_米，整个护堤大坝均用沙石伴水泥混凝土浇灌桨砌;

(2)：上述地段建设标准：(坝体高\_\_米，底部宽不低于\_\_米，上部宽不低于\_\_米);

(3)：每二十米加上一条杨木板申缩缝;

(4)：整个工程全属包工包料;

二、施工技术规范和要求

(1)：狮子坪村西南路段至小山村河床全长\_\_米。

(2)：工程用水泥为山神庙水泥厂水泥，若无其货源则另行协商解决;

(3)：施工规范：每立方米用32.5#水泥七包，砂子为细砂，石料为标块石块;

(4)：用强制式搅拌机拌料，和振探棒或滚筒式平振机施工;

三、工程价格及付款

(1)：工程价格：整个工程甲方出资人民币\_\_元;

(2)：付款方式：乙方备料到现场70%时甲方付备料费\_\_元，待坝体完成至50%时付款\_\_元;

(3)：其于部分在工程完工，经验收合格，待次年对应日再经验收合格一次性付清。

(4)：经验收不合格其一切维修和返工费用均由乙方自理;

四、双方责任

(1)：甲方提供水电场地,包含水电费用;

(2)：施工期间甲方负责施工环境的维护，村民不得影响乙方施工;

(3)：乙方必须严格按照国家坝体技术规范进行保质保量施工;

(4)：乙方必须接受甲方监督人员的监督和有关部门的技术指导，否则甲方有权责令乙方返工.停工.直至终止合同，由此造成的损失由乙方负责;

(5)：乙方必须安全施工.因施工过程中所出现的任何事故，甲方概不负责;

(6)：施工期间坝体养护养护乙方负责。(施工期间由乙方养护，完工后由甲方养护，养护期间费用各方自理。)

五、工程期限和违约责任

(1)：本合同期限在签订之日起在\_\_日内完成，因客观原因(停电、落雨一天的不计算)超越此期限时工期顺延;

(2)：本合同一式三份，一经签字不得转让，不得返悔.甲乙双方共同遵守;

(3)：未尽事宜双方共同协商解决;

本合同双方签字即生效，具有法律效力，(甲乙双方各执一份，留存一份送备档);

乙方：(签字)

法定代表人：(签字)

参加人员：

合同签订日期：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收二**

甲方：

乙方(承包方)：

我村山坪塘因年久失修，部分堤坝垮塌，为修复山坪塘确保来年蓄水灌溉，经甲乙双在平等自愿、公平和诚实信用的原则，就山坪塘维修整治事项协商一致签定本协议。

一、工程名称：山坪塘维修工程

二、工程地点：石岭村

三、工程内容及规模：外坡培土、加固、削坡整形处理、周边

硬化便民人行道。

四、工程期限：

本协议工期为：20\_\_年3月18日开工，至20\_\_年4月18日完工。

五、合同价款及支付方式

工程总价：120\_\_元，大写壹万贰仟圆整。工程采取补助方式，乙方须按甲方要求全部完成本次整治内容后，经甲方检查合格后一次性支付乙方工程款。

六、工程安全

乙方对施工现场实行安全文明标准化管理，确保安全施工无事故，若施工期间发生工伤及疾病事故，法律责任和费用由乙方负责，甲方不负责任何责任。

本合同一式二份，双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方签字：

年\_\_月乙方签字：

年月日：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收三**

甲方：

乙方：

为了综合利用新春乡梓江村三组高升凼的水利资源，促进农林发展，实现综合经济效益，按照国家水利资源管理法律法规及相关国家政策经甲乙双方协商一致，群众大会讨论通过，并经群众大会现场公开承包，同意制定本合同，双方需共同遵守。

乙方承包塘堰名称：

堰塘位置：

堰塘界限：东临承包田地西临公路南临堰塘堤埂北临三星村地界 蓄水面积：x亩(含汛期淹没面积)

一：合同承包时效

承包期限：个月

本合同自x年 xx月xx日起至x年xx月x日止。

二：承包金额及付款方式

承包费(含转让费)总计人民币x元(大写：捌万陆仟承包款人民币x元及x年xx月xx日前承包款差额;注：原合同是x年xx月xx日到期。

第二次付款支付人民币x元(万仟元整)。既x年xx月x日前支付人民币万仟元整;

第三次付款支付人民币x元(万肆仟佰元整)。既x年xx月x日前支付人民币万肆仟佰元整。

三：甲乙双方的权利和义务

甲方确保对高升凼具有完全的所有权，不与任何第三方存在任何经济纠纷及其它纠纷。 甲方应维护乙方权益，及时协调有关部门处理破坏乙方合法、合理权益问题。甲方成员中任何人都不得阻挠、破坏乙方行驶塘堰的经营权和使用权。 乙方在符合国家政策的条件下，在按照本合同协议水位保证梓江村组农业用水的前提下，自主对塘堰进行综合开发利用，甲方不得干涉。 甲方农业用水只能放到第三道筒水位。 乙方在承包期内不能私自随意转让，若将堰塘转让需经甲方同意。 每年农业用水时，甲方统一安排放水，甲乙双方需同时在场，不得有个人放水行为。若由甲方单方面放水造成乙方损失将由甲方承担一切责任。 乙方负责扎筒蓄水(在正常年景蓄水到溢洪道石头栈印处)，开筒放水。一次性维修费在x元以上的开支由甲方支付，x元以下的维修费由乙方负责。因不可抗拒的自然灾害(洪水、地震……)、堰塘维修等造成堰塘无法正常经营其承包年限根据实际情况顺延。

考虑到乙方对塘堰会综合利用，有较大的资金投入，合同期满后乙方有优先承包权，在同等承包金额下，x年xx月x日以后的承包权由甲方享有。

根据国家相关政策若承包权需发生变更，甲方应负责协调相关主体，乙方在承包期内的投入(x年xx月xx日以后高升凼的基础设施建设、塘堰修复、塘内动植物投放、无形资产注入…等投入)及因承包权转让对乙方造成的经济损失由后续权利人对乙方进行补偿。

10、 乙方终止经营权后不得就堰塘南面的堤埂基础建设部分进行人为破坏，应完好交还甲方。

四、本合同签订后需甲乙双方共同遵守，若任何一方违约，将承担一切违约责任。

五、本合同一式四份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字(盖章)后即日生效，梓江村委、甲方、乙方、新春乡政府各持一份。

六、合同未尽事宜甲乙双方在平等自愿的前提下协商签订补充协议，补充协议作为合同附件，具有同等法律效力。

甲方组长： 甲方村民代表：

乙方：

(签章)：

支部书记： 村主任：

鉴证单位(签章)

年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收四**

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

我村山坪塘因年久失修，部分堤坝垮塌，为修复山坪塘确保来年蓄水灌溉，经甲乙双在平等自愿、公平和诚实信用的原则，就山坪塘维修整治事项协商一致签定本协议。

一、工程名称：山坪塘维修工程

二、工程地点：石岭村

三、工程内容及规模：外坡培土、加固、削坡整形处理、周边

硬化便民人行道。

四、工程期限：

1、本协议工期为：20xx年3月18日开工，至20xx年4月18日完工。

五、合同价款及支付方式

工程总价：120xx元，大写壹万贰仟圆整。工程采取补助方式，乙方须按甲方要求全部完成本次整治内容后，经甲方检查合格后一次性支付乙方工程款。

六、工程安全

乙方对施工现场实行安全文明标准化管理，确保安全施工无事故，若施工期间发生工伤及疾病事故，法律责任和费用由乙方负责，甲方不负责任何责任。

本合同一式二份，双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方签字：

年 月 乙方签字：

年月日：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收五**

甲方：

乙方：

为发展渔业生产，切实做好堰塘的蓄水、保水和用水工作，甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积甲方将于本村的面积为亩的堰塘承包给乙方，四周均以塘埂为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法承包期限为年，从年月日起，至 年 月 日止。

承包费为每年元，大写，共计元，大写，交款时间 年 月 日一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、若乙方违反合同的有关规定，甲方有权将承包给乙方的堰塘收回，而另行发展造成的经济损失一概由乙方负责。

2、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关

3、在承包期内，不得开底洞放水。

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

四、乙方的权利和义务

1、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

2、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。

若所承包堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方应负责维修，其误工费用由甲方负责。

3、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求渔政部门按照《中华人民共和国渔业法》的规定，严处违法者。

六、其它本合同自双方签字之日起生效。

甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。

如果甲方代表人发生变更，不得变更本合同。

本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。

合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式4份，由甲乙双方各执一份，村上一份。

镇上一份。

甲方(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收六**

甲方:

乙方:

为保护狮子坪村基本农田，改善狮子坪村至小山村段路况，完善村容村貌，建设和谐新农村，现将狮子坪村西南路段至小山村河床 米地段建设护堤大坝。在确保按时保质保量完成工程任务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、承包内容

(1)：上述地段全长 米，整个护堤大坝均用沙石伴水泥混凝土浇灌桨砌;

(2)：上述地段建设标准：(坝体高 米，底部宽不低于 米，上部宽不低于 米);

(3)：每二十米加上一条杨木板申缩缝;

(4)：整个工程全属包工包料;

二、施工技术规范和要求

(1)：狮子坪村西南路段至小山村河床全长 米。

(2)：工程用水泥为山神庙水泥厂水泥，若无其货源则另行协商解决;

(3)：施工规范：每立方米用32.5#水泥七包，砂子为细砂，石料为标块石块;

(4)：用强制式搅拌机拌料，和振探棒或滚筒式平振机施工;

三、工程价格及付款

(1)：工程价格：整个工程甲方出资人民币 元;

(2)：付款方式：乙方备料到现场70%时甲方付备料费 元，待坝体完成至50%时付款 元;

(3)：其于部分在工程完工，经验收合格，待次年对应日再经验收合格一次性付清。

(4)：经验收不合格其一切维修和返工费用均由乙方自理;

四、双方责任

(1)： 甲方提供水电场地,包含水电费用;

(2)： 施工期间甲方负责施工环境的维护，村民不得影响乙方施工;

(3)：乙方必须严格按照国家坝体技术规范进行保质保量施工;

(4)：乙方必须接受甲方监督人员的监督和有关部门的技术指导，否则甲方有权责令乙方返工.停工.直至终止合同，由此造成的损失由乙方负责;

(5)： 乙方必须安全施工.因施工过程中所出现的任何事故，甲方概不负责;

(6)： 施工期间坝体养护养护乙方负责。(施工期间由乙方养护，完工后由甲方养护，养护期间费用各方自理。)

五、 工程期限和违约责任

(1)：本合同期限在签订之日起在 日内完成，因客观原因(停电、 落雨一天的不计算)超越此期限时工期顺延;

(2)：本合同一式三份，一经签字不得转让，不得返悔.甲乙双方共同遵守;

(3)：未尽事宜双方共同协商解决;

本合同双方签字即生效，具有法律效力，(甲乙双方各执一份，留存一份送 备档);

甲方： 乙方：(签字)

法定代表人：(签字)

参加人员：签名

合同签订日期：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收七**

甲方：

乙方：

为发展渔业生产，切实做好堰塘的蓄水、保水和用水工作，甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将于本村 的面积为 亩的堰塘承包给乙方，四周均以塘埂为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为每年 元，大写 ，共计 元，大写 ，交款时间 年 月 日一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、若乙方违反合同的有关规定，甲方有权将承包给乙方的堰塘收回，而另行发展造成的经济损失一概由乙方负责。

2、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关

部门对违法者给予处罚，罚款归乙方。

3、在承包期内，不得开底洞放水。

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

四、乙方的权利和义务

1、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

2、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若所承包堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方应负责维修，其误工费用由甲方负责。

3、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求渔政部门按照《中华人民共和国渔业法》的规定，严处违法者。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方代表人发生变更，不得变更本合同。

本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式4份，由甲乙双方各执一份，村上一份。镇上一份。

甲方：乙方：年月日：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收八**

发包方(甲方)：

法人代表：

承包方(乙方)：

身份证号码：

井石村 组第三经济合作社 堰塘承包方法是通过社员大会竞争的办法就高不就低，最后 以 元/年夺标。

该堰塘此轮的承包期限共 年，从 年 月 日起至 年 月 日，承包款共计 元，大写： 。若塘堰需政策性建设，承包方必须无条件配合，集体退剩余年限承包费终止承包或按照建设期限为1-30天的退半年承包费，建设期限超过30天的退一年承包费继续承包至合同期满方式处理。采用何种方式由双方协商决定。

一、 甲方责任：

甲方如发现有人乱挖堰坎和其他不良行为，应出面制止，

必要时采取300-500元的经济处罚以弥补乱挖堰坎给乙方造成的损失。甲方必须确保乙方承包堰塘最低水位线高漏窨放完为准，如遇天干，农业生产用水和养殖用水由甲乙双方共同协调。

二、 乙方责任：

乙方必须在 年 月 清 包款：

，大写： 。如乙方不能按时付款，则甲方有权终止合同。若乙方在承包期内(除重大自然灾害外)堰坎垮塌，由乙方负责。乙方每年在大小春农作物用水之前必须把塘堰灌满水，确保农作物用水，承包期满后，堰坎四周要保证甲方发包时的现状。

三、其他约定：

1、乙方所承包甲方的塘堰如国家征用或租用及集体流转，青苗赔偿全部由甲方所得。

2、乙方保证在农田灌溉期间所有塘堰都不保水，以生产用水为主，平时必须管好堰坎及漏引。如乙方不能保证，甲方有权收回乙方承包塘堰的经营权。

3、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、确保农户生产用水，经营权及甲方享有的所有权利，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动。

四、违约责任：上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的，任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

五、合同期限从 年 月 日起到 年 月 日止。承包时间为三年。

六、本合同自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，报送井石村村民委员会备案一份。

甲方：

乙方：

井石村合同管理委员会：

年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收九**

发包方：

承包方：

张校生

为了搞好堰塘的蓄水抗旱、防洪、培堤、清淤，经全组村民充分讨论，同意将此堰塘管理承包给乙方，就有关事项，甲乙双方达成协议如下：

一、承包时间定为20年(自20\_\_年1月14日起至20\_\_年1月14日止)

二、承包金额：总数为贰仟元，付款方式：一次性向甲方付清。

三、双方权利与义务

1、堰塘所有权永远归甲方所有

2、乙方拥有使用权、管理权、抗旱放水权。

四、堰塘由乙方管理使用，抗旱时甲方必须保持乙方堰塘1米深的水位不能放，甲方需要抗旱放水时，需经乙方实地查看，真实需要放水，才能允许甲方用水管导水，但甲方必需向乙方按抗旱面积每亩交纳5元人民币的管理费。

五、堰塘清淤挖机费用，由村委会负责1800元。不足

部分由甲方从承包金中支付。

六、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

七、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，村委会一份。

甲方签字：

乙方签字：

20\_\_年1月14日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十**

甲方：

甲方法人代表：

乙方：

为了更好的加强堰塘管理，发展农、渔业生产，做到集体和个人增加经济效益。甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将位于 村 的面积为： 的 堰塘承包给乙方，四周均以塘埂外沿底为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为每年 元，大写 ，共计 元，大写： ，交款时间 年 月 日，一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关部门对违法者给予处罚，罚款归乙方所有。

2、在承包期内，如果双方因该堰塘的用水问题发生纠纷，甲方应与镇、村及有关部门及时进行处理，避免给乙方造成经济损失。对已造成的损失由甲方负责。

3、每年开堰塘放水，甲方通过乙方的协商安排，用水、放水必须白

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

6、甲方禁止村民及他人在堰塘内外放牧、挖掘、种植、养殖、清洗等，若因此给乙方造成的损失由甲方负责。

7、堰塘放水时，因甲方自己操作不当造成的损失，由甲方自己负责，与乙方无关。

四、乙方的权利和义务

1、该堰塘的保水、蓄水、提水，一概由乙方负责，春耕农田用水由乙方放管。

2、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

3、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若因不可抗拒力量造成堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方负全责，其所产生的费用由甲方全部负担。

4、在承包期限内，乙方承担春耕农田用水，提灌、储水费用由乙方一概负责;若遇甲方村民任意放水，乙方有权将当事人交与甲方处理，造成的一切损失由甲方负责。

5、在承包期限内，堰塘产生的一切收益归乙方所有。

6、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权

五、违约责任

甲方无故中止合同，应向乙方支付违约金 元(大写： )，并赔偿乙方除违约金以外的实际经济损失。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方法人代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式2份，由甲乙双方各执一份。

甲方：

法人代表：

乙方：

社员代表：

年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十一**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

发包方自有集体所有的堰塘一口，现甲、乙双方经协商达成其堰塘承包协议如下：

一、甲方发包的堰塘座落及面积：该塘座落于 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ，面积约亩。

二、承包期限：本合同承包期限为 年，即从\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

三、承包金额及付款方式：年承包金 元，签合同时交清承包金。

四、乙方承包期间，其塘内所养鱼的投入及管理全由乙方负责，若塘内鱼被盗、毒等，乙方抓获盗、毒者，甲方积极协助处理。

五、承包期间，乙方不准随意改变该堰塘的使用性质，不准建永久性建筑物，如建有看守棚，在承包期满，无条件自行拆除。

六、承包期间，若遇国家、集体建设需占用该塘，按占地时的政策规定，该甲方享有的土地补偿费、劳力安置费，由甲方所得，该乙方享有的塘内鱼损失补偿费由乙方所得。

七、本合同期满，乙方交回该塘时，不能以投毒捕捞塘内鱼交塘，否则视乙方违约。

八、甲乙双方若有一方违约，违约方将赔付\_\_\_\_\_\_\_元给对方。 本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效，并一式三份，甲乙双方各持一份、村委一份。

甲 方： 乙 方

村 委：

年 月日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十二**

甲方：

乙方：

为了切实做好堰塘的蓄水、保水和用水工作，甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将于本村修在罗家梁的堰塘承包给乙方，四周均以塘埂为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为 元，大写 ，交款时间 年 月 日一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、若乙方违反合同的有关规定，甲方有权将承包给乙方的堰塘收回，而另行发展。造成的经济损失一概由乙方负责。

2、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的.炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关部门对违法者给予处罚，罚款归乙方。

3、甲方向乙方提供防洪设备交与乙方管理使用，不得丢失、损失、损坏。

4、在承包期内，如果甲方与乙方之间或乙方与甲方村民之间，为该堰塘的用水问题发生纠纷，甲方应与镇、村及有关部门及时进行处理，避免给乙方造成经济损失。用水、放水必须白天进行，晚上禁止放水。若因用水问题造成经济损失，甲方若无故放水，由当事者承担一切责任。

5、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

6、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

四、乙方的权利和义务

1、该堰塘的保水、蓄水、由乙方负责，农田用水由乙方放管。

2、乙方在所承包的堰塘内，可以发展养殖业，当所养殖的产品有自主经营权。塘内不准栽藕。

3、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若所承包堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方应负责维修，其误工费用由甲方负责。

4、在承包期限内，乙方承担栽秧及农田用水。若遇甲方村民任意放水，浪费水(往洞子放)，乙方有权将当事人交与甲方处理，一切损失由当事人负责。

5、在承包期内甲方在农田用水，放水过程中必须保证最低水位线，不得低于1·2米。遇到天干时，可以另外商议。

6、乙方在承包期内，不得放水捕鱼。若要放水捕鱼，必须保证农业用水。

7、乙方对所承包的堰塘内发现的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求渔政部门按照《中华人民共和国渔业法》的规定，严处违法者。

五、违约责任

1、甲方无故中止合同，应向乙方付违约金，违约金为承包费十倍。并赔偿乙方除违约金以外的实际经济损失。

2、乙方无故中止合同，应向甲方付违约金，违约金为承包费十倍。并赔偿甲方除违约金以外的实际经济损失。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。本合同一式3份，由甲乙双方各执一份，一份抄送村委会保存。

甲方(盖章) 乙方(签名)

年 月 日 年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十三**

发包方: (甲方)

承包方： (乙方)

经甲乙双方协商甲方自愿将自己所管辖的而是亩水面发包给乙方经营管理并达成如下协议：

一. 合同承包年限5年，即从20xx年9月1号至20xx年9月1号。

二. 乙方承包金额每年一万零两百元整，五年累计总额为五万壹仟元整。

三. 付款方式：采取先缴款后承包方式一次性结清五年承包费用伍万壹仟元整。

四. 双方责任：

1. 甲方应给乙方提供良好的平台，以便乙方较好的发展养殖事业。

2. 乙方在经营过程中因为技术问题和自然灾害造成的经济损失甲方概不负责。

3. 双方在合同期限内不得更改合同，若违约，违约方承担违约责任金额30万元。

4. 本合同一式两份，甲乙方各一份。从合同订立时生效。

甲方： 乙方： 年月日：

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十四**

甲方：

甲方法人代表：

乙方：

为了更好的加强堰塘管理，发展农、渔业生产，做到集体和个人增加经济效益。甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将位于 村 的面积为： 的 堰塘承包给乙方，四周均以塘埂外沿底为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为每年 元，大写 ，共计 元，大写： ，交款时间 年 月 日，一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关部门对违法者给予处罚，罚款归乙方所有。

2、在承包期内，如果双方因该堰塘的用水问题发生纠纷，甲方应与镇、村及有关部门及时进行处理，避免给乙方造成经济损失。对已造成的损失由甲方负责。

3、每年开堰塘放水，甲方通过乙方的协商安排，用水、放水必须白天(天亮)进行，晚上(天黑)禁止放水。若甲方若无故放水给乙方造成损失，由甲方承担一切责任并赔偿乙方损失。若甲方春耕农田用水，乙方必须满足甲方春耕农田用水。

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

6、甲方禁止村民及他人在堰塘内外放牧、挖掘、种植、养殖、清洗等，若因此给乙方造成的损失由甲方负责。

7、堰塘放水时，因甲方自己操作不当造成的损失，由甲方自己负责，与乙方无关。

四、乙方的权利和义务

1、该堰塘的保水、蓄水、提水，一概由乙方负责，春耕农田用水由乙方放管。

2、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

3、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若因不可抗拒力量造成堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方负全责，其所产生的费用由甲方全部负担。

4、在承包期限内，乙方承担春耕农田用水，提灌、储水费用由乙方一概负责;若遇甲方村民任意放水，乙方有权将当事人交与甲方处理，造成的一切损失由甲方负责。

5、在承包期限内，堰塘产生的一切收益归乙方所有。

6、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求相关部门严处违法者，由此产生的损失甲方负责。

五、违约责任

甲方无故中止合同，应向乙方支付违约金 元(大写： )，并赔偿乙方除违约金以外的实际经济损失。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方法人代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式2份，由甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十五**

甲方：

乙方：

为了切实做好堰塘的蓄水、保水和用水工作，甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将于本村 修在罗家梁 的堰塘承包给乙方，四周均以塘埂为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为 元，大写 ，交款时间 年 月 日一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、若乙方违反合同的有关规定，甲方有权将承包给乙方的堰塘收回，而另行发展。造成的经济损失一概由乙方负责。

2、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关部门对违法者给予处罚，罚款归乙方。

3、甲方向乙方提供防洪设备交与乙方管理使用，不得丢失、损失、损坏。

4、在承包期内，如果甲方与乙方之间或乙方与甲方村民之间，为该堰塘的用水问题发生纠纷，甲方应与镇、村及有关部门及时进行处理，避免给乙方造成经济损失。用水、放水必须白天进行，晚上禁止放水。若因用水问题造成经济损失，甲方若无故放水，由当事者承担一切责任。

5、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

6、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

四、乙方的权利和义务

1、该堰塘的保水、蓄水、由乙方负责，农田用水由乙方放管。

2、乙方在所承包的堰塘内，可以发展养殖业，当所养殖的产品有自主经营权。塘内不准栽藕。

3、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若所承包堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方应负责维修，其误工费用由甲方负责。

4、在承包期限内，乙方承担栽秧及农田用水。若遇甲方村民任意放水，浪费水(往洞子放)，乙方有权将当事人交与甲方处理，一切损失由当事人负责。

5、在承包期内甲方在农田用水，放水过程中必须保证最低水位线，不得低于1·2米 。遇到天干时，可以另外商议。

6、乙方在承包期内，不得放水捕鱼。若要放水捕鱼，必须保证农业用水。

7、乙方对所承包的堰塘内发现的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求渔政部门按照《中华人民共和国渔业法》的规定，严处违法者。

五、违约责任

1、甲方无故中止合同，应向乙方付违约金，违约金为承包费十倍。并赔偿乙方除违约金以外的实际经济损失。

2、乙方无故中止合同，应向甲方付违约金，违约金为承包费十倍。并赔偿甲方除违约金以外的实际经济损失。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。本合同一式3份，由甲乙双方各执一份， 一份抄送村委会保存。

年 月 日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十六**

甲方：

乙方：

一、甲方将堰塘承包与乙方整治、清淤。

①新建堰塘埂130米长，约上宽2米，下宽4米，高2米，乙方负责挖土修建，碾压夯实主埂。

②堰埂临水面用条石砌建，基脚宽不少于0.8米，高不少于0.6米，长125米。空隙夯实。 ③墙身125米长，高1.4米，宽0.3米，缝隙灌灰，并勾皮带缝。

④主埂完工后进行清淤，要求塘底与埂基基本持平。

⑤梯步3个(1.2米宽2个，1.5米宽1个)，闸门一个。

二、工程总造价68000.00元整(陆万捌仟元整)。

三、承建方应保证质量，二年埂基不垮塌、不漏水，遇特殊情况渗漏、垮塌，乙方负责维修。

四、工程建设中，工伤事故一律由乙方负责。

五、乙方应在7月10前完工，保证水利局验收。

六、甲方在水利局验收合格后，由水务局拨付工程款，甲方不垫资。

以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十七**

甲方：

乙方：

一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与20xx年11月28日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青平屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为20xx年(贰拾年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20xx年(贰拾四年)时间从20xx年至2024年12月止。

三、 甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20xx年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

四、 常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

五、 每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

六、 甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

七、 甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

八、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十八**

甲方(签字):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(签字):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了充分利用水利资料，发展渔业生产，经村民大会讨论和甲乙双方认真协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。

第一条承包面积和地点甲方将坐落在组水库，承包给乙方，水库的所有权归甲方，乙方只有管理使用权和合同规定的受益权，在承包期内，乙方可以转让给第三方，但不准出卖。

第二条承包期限承包期限为年，自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

第三条乙方上交甲方租金的办法及时间承包费按年元标准支付，乙方在承包期内按五年支付。

第四条甲方的权利义务

1.上级主管部门如有扶持乙方所承包的山塘生产的贷款，现金或物资，甲方应全额交给乙方。

2.养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方所需用水。

3.乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。

4.合同期满后，甲方如再行发包，再同等条件下，乙方有优先承包权。

第五条在承包期内，甲方不得以任何理由收回乙方经营权。

第六条本合同自承包开始之日起生效，甲乙双方均不得随意修改和解除合同。如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同正式一式二份，甲乙双方各执一份。签字生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签字盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇十九**

甲方：

乙方：

为发展渔业生产，切实做好堰塘的蓄水、保水和用水工作，甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

一、承包堰塘的地点和面积

甲方将于本村 的面积为 亩的堰塘承包给乙方，四周均以塘埂为界。

二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为每年 元，大写 ，共计 元，大写 ，交款时间 年 月 日一次性付清。

三、甲方的权利和义务

1、若乙方违反合同的有关规定，甲方有权将承包给乙方的堰塘收回，而另行发展造成的经济损失一概由乙方负责。

2、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关

3、在承包期内，不得开底洞放水。

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

四、乙方的权利和义务

1、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

2、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若所承包堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方应负责维修，其误工费用由甲方负责。

3、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权进行阻止，并有权要求渔政部门按照《中华人民共和国渔业法》的规定，严处违法者。

六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方代表人发生变更，不得变更本合同。

本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式4份，由甲乙双方各执一份，村上一份。镇上一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**埝塘承包合同 堰塘承包合同未到期征收篇二十**

发包方(甲方)：

法人代表：

承包方(乙方)：

身份证号码：

井石村 组第三经济合作社 堰塘承包方法是通过社员大会竞争的办法就高不就低，最后 以 元/年夺标。该堰塘此轮的承包期限共 年，从 年 月 日起至 年 月 日，承包款共计 元，大写： 。若塘堰需政策性建设，承包方必须无条件配合，集体退剩余年限承包费终止承包或按照建设期限为1-30天的退半年承包费，建设期限超过30天的退一年承包费继续承包至合同期满方式处理。采用何种方式由双方协商决定。

一、 甲方责任：

甲方如发现有人乱挖堰坎和其他不良行为，应出面制止，必要时采取300-500元的经济处罚以弥补乱挖堰坎给乙方造成的损失。甲方必须确保乙方承包堰塘最低水位线高漏窨放完为准，如遇天干，农业生产用水和养殖用水由甲乙双方共同协调。

二、 乙方责任：

乙方必须在 年 月 清 包款：，大写： 。如乙方不能按时付款，则甲方有权终止合同。若乙方在承包期内(除重大自然灾害外)堰坎垮塌，由乙方负责。乙方每年在大小春农作物用水之前必须把塘堰灌满水，确保农作物用水，承包期满后，堰坎四周要保证甲方发包时的现状。

三、其他约定：

1、乙方所承包甲方的塘堰如国家征用或租用及集体流转，青苗赔偿全部由甲方所得。

2、乙方保证在农田灌溉期间所有塘堰都不保水，以生产用水为主，平时必须管好堰坎及漏引。如乙方不能保证，甲方有权收回乙方承包塘堰的经营权。

3、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、确保农户生产用水，经营权及甲方享有的所有权利，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动。

四、违约责任：上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的，任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

五、合同期限从 年 月 日起到 年 月 日止。承包时间为三年。

六、本合同自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，报送井石村村民委员会备案一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！