# 电梯聘用合同范本(热门3篇)

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2023-12-29

*电梯聘用合同范本1甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下：一、规格、数量及安装价格二、建筑物名称及安装地点1、建筑名称：司法局小区2、安装地点：××××三、预定安装工期1、乙方预定于...*

**电梯聘用合同范本1**

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下：

一、规格、数量及安装价格

二、建筑物名称及安装地点

1、建筑名称：司法局小区

2、安装地点：××××

三、预定安装工期

1、乙方预定于年天完成安装。

2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。

3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。

四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价）

1、本合同安装费用计 人民币 元整，不含安装辅料 人民币\_\_\_\_ 元整。

电梯机构及电气安装费，计算式为：

采用无脚手架施工，架管费用为\_\_\_元。

2、第一期：甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方，计 人民币\_\_\_元。

第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计 人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即 人民币\_\_\_\_元。

3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。

4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。

五、质量保证

1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：GB10060-1993《电梯安装验收规范》；GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》；GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》。

2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。

六、施工安全保证

乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。

七、生效

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

甲方：乙方：

签字代表：签字代表：

公章：公章：

签约时间：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**电梯聘用合同范本2**

1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下：

一、规格、数量及安装价格

二、建筑物名称及安装地点

1、建筑名称：司法局小区

2、安装地点：××××

三、预定安装工期

1、乙方预定于年天完成安装。

2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。

3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。

四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价）

1、本合同安装费用计 人民币 元整，不含安装辅料 人民币\_\_\_\_ 元整。

电梯机构及电气安装费，计算式为：

采用无脚手架施工，架管费用为\_\_\_元。

2、第一期：甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方，计 人民币\_\_\_元。

第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计 人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即 人民币\_\_\_\_元。

3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。

4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。

五、质量保证

1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：GB10060-1993《电梯安装验收规范》；GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》；GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》。

2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。

六、施工安全保证

乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。

七、生效

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

甲方：乙方：

签字代表：签字代表：

公章：公章：

签约时间：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

委托方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

**电梯聘用合同范本3**

甲 方：

经办人：

日 期：

乙 方：经办人：日 期：

发包方：绵阳西城建工集团（简称甲方）

承包方：四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)

经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：

1．该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。

2．付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用5000元（大写：伍仟元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。

3．安装及拆除时间：根据甲方施工需要。

4．乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。

5．该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。

6．该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）

7．该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。

8．甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。

9．施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。

10．甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。

11．合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。

12．合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。

13．本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取

14．其它未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

签字签字：

甲方：

乙方：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！