# 2024年加工定做铝塑门窗合同优秀

来源：网络 作者：枫叶飘零 更新时间：2024-11-14

*加工定做铝塑门窗合同一发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《^v^法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本建筑门窗施工合...*

**加工定做铝塑门窗合同一**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《^v^法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本建筑门窗施工合同。

一、工程名称： 。

二、工程地址：

三、承包方式：

四、工程内容：

五、工程用料：

1、框架：

2、拉筋：

3、玻璃：

六、承包总价： (1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后

付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

九、违约责任：

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

**加工定做铝塑门窗合同二**

供方(乙方)：

一、产品名称、型号、数量、金额：

二、质量要求：按照国家标准要求。

三、交货地点方式及费用负担：汽运至龙口环海石化有限责任公司施工现场，运费由供方承担。

四、验收标准方法：按第二条验收。

五、结算方法及期限：货到现场验收合格无质量问题，供方开具全额发票后需方支付全额货款。

六、违约责任：由于供方质量和工期不能达到需方要求，由供方承担一切责任。

七、交货时间：20xx年12月31日前。

八、解决合同纠纷的方式：本合同发生的争执，由当事人协商解决。协商不成的由合同签订地人民法院裁决。

九、其他约定事项：根据供方提供的数据，需方现场验收合同交货。供方延迟交货按合同总金额每日向需方支付3‰的违约金。本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方签字盖章起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**加工定做铝塑门窗合同三**

乙方：

经甲乙双方充分协商，就玻璃、铝合金销售达成以下协议：

一、数量及价格：详见清单。

二、质量标准，玻璃、铝合金规定执行国家规格标准。甲方银行帐号为xxxxxxx，开户行：xxxxx，姓名：xxxx。

三、供货地点：以乙方的仓库地点为准。其数量以乙方主管材料的人员清点签字时的数据为准。

四、结算方式：乙方每次购货时向甲方提供购货清单，并按照清单价格总额汇款。如甲方供货与乙方的供货清单不相符时，甲、乙双方在三个工作日内结算清楚。

本购销合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜，在供销过程中协商解决。

乙方：

xx年xx月xx日

**加工定做铝塑门窗合同四**

1.尊尚至尚，门窗典范!

2.尊·品位，尚·非凡。

3.用心爱家，尊尚门窗!

4.尊尚——为\*铝合金门窗代言!

5.艺术无处不在，安全防护。

6.您的安全舒适，我们承诺。

7.时尚典雅，无坚不摧，维斯顿防护栏。

8.一生依靠，终生陪伴——维斯顿

9.时尚千万家，安全你我他。

10.品质赢天下，恒辉进万家。

11.恒辉，有口皆碑，众望所归。

12.防护之窗，威斯顿来袭。

13.家居卫士，安全护盾，威斯顿的品质。

14.钢威安家，舒适专家。

15.威斯顿，用藏獒般的威风守护您的家业。

1.安全防护也是一门艺术。

2.你的存在让我更放心。

3.最安全，最舒适，只选维斯顿。

4.是美观，更是安全。

5.亦美益坚，无懈可击。

6.幸福家庭的守望者。

7.幸福防护第一盾。

8.威斯顿，心灵防护，安全你我。

9.尽显奢华，随你百变。

10.恒久辉煌，质威斯顿。

11.威斯顿有欧尚和国韵等风格

12.家有威斯顿，出门财放心。

13.平安千万家，放心到我家。

14.美家美户，防护保护。

15.最安全的技术，最美的艺术。

1.品质威斯顿，安全保护神。

2.安全舒适空间，恒辉精\*无限。

3.恒辉，缔造品质空间。

4.安全又时尚，恒辉防护窗。

5.威斯顿，你家的金牌防护盾。

6.安全维斯顿，放心千万家。

7.威斯顿，家的安全卫士。

8.威斯顿窗花，照耀千万家。

9.牵手威斯顿，香伴千万家。

10.威斯顿，永不凋零的窗花。

**加工定做铝塑门窗合同五**

乙方：

甲、乙双方本着互相尊重、互相信任、互惠互利的原则，严格按照《合同法》的有关规定，经协商同意达成如下条款，以便双方共同遵守。

四、乙方提供的防盗门以样板门款式为标准，如乙方提供的防盗门与样板门款式不符的，甲方有权拒绝付款，全部损失由乙方承担。

五、工期要求：甲乙双方签定合同后，由乙方上门测量尺寸和门扇开启方向，接到通知后30天内将防盗门运至安装地点，安装工期为\_\_\_\_\_天。

六、安装要求：货到工地，甲方需向乙方提供电源等有关条件以便乙方施工。乙方安装时不得随意污染、损坏堆放的货物及建筑，否则照价赔偿。

七、付款方式：货到工地验收合格付至\_\_\_\_\_%，安装完毕验收合格付至\_\_\_\_\_%，工程竣工验收，结算完毕后付款至结算价的\_\_\_\_\_%，余\_\_\_\_\_%作为质保金，质保期为\_\_\_\_\_年。

八、保修期：从交工之日，免费保修贰年，属乙方质量问题由乙方负全部责任。在施工过程中，因甲方造成的人为损坏，由甲方照价赔偿。在保修期内，免费维修，保修期满后，终身维修。

九、违约责任：未经双方协商同意所造成的一切损失，由违约方承担全部责任。

十、解决纠纷的方式：如有争议，双方应本着相互理解、相互尊重的原则协商解决，协商不成，交有关部门裁决。

十一、未尽事宜，双方协商后再定。

十二、本合同一式肆份，双方各留贰份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**加工定做铝塑门窗合同六**

乙方：

一、工程名称：

二、工程范围：整个工程的普通铝合金推拉窗、断桥铝合金内开窗、断桥铝合金外旋窗、普通铝合金外旋窗、普通铝合金百叶窗、普通铝合金空调护栏的加工、制作、安装。

三、本合同适用法律及法规：《建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》、《^v^经济合同法》及国家现行相应的设计、施工及验收规范等。

五、工程质量技术要求：

3、详细技术要求见乙方提交的设计图纸。

4、工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告。

5、质量：按现行相应的施工验收规范标准验收达到优良。

六、付款方式：

1、合同书签订后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程预付款。

2、乙方窗框安装完毕后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程进度款。

3、工程竣工验收合格后，甲方需付给乙方工程总额35%的工程进度款。

4、剩余5%的尾款，工程竣工验收合格一年后，双方无质量异议，甲方需全部一次性付清。

七、施工工期：从合同签订之日起15日内陆续进入工地安装窗框，总工期约为80天。

八、工程结算：工程结算依据国家及河南省预算定额有关规定，结算面积按乙方实际加工的窗外框尺寸每侧+㎝计算。

九、工程验收：

工程具备验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料，甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决，在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工。在验收后15日内如无任何异议不予签字，可视为竣工报告已被通过。验收应按jgj73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。

十、双方的责任与义务：

(一).甲方负责为乙方进入工地创造便利条件，协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线(面线、水平线、垂直线位置);协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量，对施工质量不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线位置及施工配合，乙方可顺延工程日期。

(二).乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工，并负责此工程竣工验收后的维修服务工作，乙方保修期为二年，并负责终生维修。在保修期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修;由非乙方原因导致的破损及其它问题，乙方负责维修，甲方承担材料及安装费用。保修期外,乙方负责维修，甲方承担全部费用。

(三).乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

1.施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，并在7天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由乙方承担。

2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规范时，应在施工前按审批程序重新报甲方批，经甲方审查核准后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工，所发生的责任与费用由强行施工方自负。

(五).在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。

(六).施工期间乙方确保安全生产，严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施，如发生人员伤亡、质量事故等问题，均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议，确保施工顺利进行。

十一、违约责任：由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约，造成的损失由责任方承担。

十二、本合同未尽事宜，双方可协商后增加补充条款。

十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：乙方：

年 月 日

**加工定做铝塑门窗合同七**

乙方：

一、门窗地址为长江农场黄河路商品房。

二、制作门窗的材料为888型浅灰色材料，不锈钢为304型材。

三、玻璃为5mm白色，卫生间为5mm磨砂。

四、乙方负责铝合金不锈钢材料的购买，贷款由乙方先为垫资。

五、甲方等乙方安装制作好外框后先付贷款的30%，安装完工再付贷款的30%，验收合格，付余款的35%，余下5%用于今后的门窗维修，待二年后，一次性付清余款。

六、施工期间，乙方要根据甲方的要求规范操作。在施工中发生一切意处事故，均由乙方自负，与甲方无关。

八、施工期限：乙方必须保质保量，在12月上旬前把一幢公房的窗框安装完工，如违约造成甲方损失由乙方负责。

九、甲乙双方如有一方违约，由违约方承担违约责任。

十、施工期间，乙方的伙食费等均由改变方自理与甲方无关。

十、乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内任何分项工程对外进行转包。

十二、乙方必须向甲方及监理单位提供单位资质证书。

十三、当乙方私自将其承包的工程转包给他人，甲方有权解除本协议。

十四、甲乙双方任何一方按约定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发础通知前7天告知对方，通知送达对方时解除。

十五、因不可抗力致使合同无法履行时，甲乙双方可以解除本协议。

十六、甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。

十七、甲方依照法律规定和合同约定行使同解除时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。

十八、本合同一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。

十九、本合同一经签字后即生效。如有任何一方违约由法院进行调解处理。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

**加工定做铝塑门窗合同八**

乙方：

工程名称：福宸湘江明珠

工程地址：湘江明珠

使用层次：详见图纸

开竣工日期：以甲方书面通知为准，竣工日期为 年月

1.承包内容和方式：

（1）承包内容：本工程所有铝合金门窗。

（2） 承包方式：包工包料、包工期、包安全生产、包文明施工、不包税金的方式。乙方不得将工程转包给他人。

（3） 单价含材料费、五金配件、玻璃、制作、安装、门窗边打胶、人工费、机械费、班组生产安全保护用品费。

2.材料要求：

铝合金配件为 品牌，具体以所提供的样品（备存）为验收标准;

产品系列采用：

配 厚中空玻璃（窗台高度900mm以下及玻璃拉门采用钢化玻璃;单个玻璃分格不得大于或等于）

1. 交货地点：

2. 交货方式：按照工程进度要求进行批量送货。

3. 交货时间：按施工进度批量进货，乙方自收到甲方通知后20个工作日到货，不能影响甲方总体施工进度。

4. 安装时间：乙方承诺合同订立后且技术方案经设计院确认，在甲方书面通知乙方之日起30天内进场安装。如因甲方的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。

1. 门窗产品出厂必须有合格证、质保书，并在工地进行二次产品验收。甲、乙及监理方三方共同对所有产品的外观质量、规格和数量进行检验，检验合格后方可进行安装。

2. 甲方、监理方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定，在付款期内，甲方有权拒付不符合规定部分的货款。

3. 当为了保证外墙饰面砖的整块，需要改变洞口尺寸时，应先征得或建设（监理）的同意，方可进行改动。

不应少于70度，并采取防倾倒措施。

5. 安装过程中应及时清理铝合金门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

6. 门窗及零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定。按设计图纸要求选用，不得使用不合格的产品。乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。

7. 铝合金门窗选用的零附件及固定件，除了不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

8. 铝合金门窗框安装入洞口应横平竖直，外框与洞口应采用弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体内。

9. 铝合金制作装配时横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形式曲面组合，搭接长度宜为10㎜，并用密封膏密封。

10. 安装密封条时应留有伸缩余量，一般比门窗的装配边长20~30mm，在转角处应斜面断开，并用胶粘贴牢固，以免产生收缩缝。

11. 若铝合金门窗为明螺丝连接时，应用与门窗颜色相同的密封材料将其掩埋密封。

12. 安装后的门窗必须有可靠的刚性，紧固件距角端为150mm，中间间距不得大于500mm，不得钉在砖墙上。

13. 铝合金门窗关闭要严密，间隙基本均匀，扇与框搭接量要符合设计要求。

14. 铝合金门窗的附件要齐全，安装位置要正确、牢固、灵活实用，达到各自功能，端正美观。铝合金的推拉（开启）力矩不得大于施工规范的规定。

15. 门窗框与墙体间缝堵塞爆满密实，表面平整光滑；堵塞材料、方法要符合设计要求。

16. 门窗外观应洁净，无划痕碰伤，无锈蚀；涂胶表面光滑平整，厚度均匀和无气孔。

17. 铝合金门窗的制作与安装误差应控制在施工规范允许的范围内，实测合格率应在90％以上。

乙方于20xx年 月 日进场安装，与20\_年月日验收交付甲方，工期为 个月。

1. 结算总价=合同单价×结算工程量（约2，具体以办理结算核定工程量为准）。

2. 合同单价：元/m2（暂定合同总价为。

3. 结算工程量按实际施工的铝合金外框尺寸以面积计算。本工程住宅部分为 层，结算时现场随意抽五层，双方逐个量取面积。

进度款支付：

2余款5％在乙方的保修期满后三个月内无息付清。保修期自工程竣工验○

收之日期，为期1年。

1. 进入施工现场人人都必须遵守公司的各项规章制度和纪律。

**加工定做铝塑门窗合同九**

甲方：

乙方：

一、订购门窗的数量、形式及合同总值： 合计：

合计总价（大写）： 伍佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾陆元陆角玖分

备注：

1、面积计算方法： 按实际施工面积计算

2、飘窗部分面积计算方法： 按展开固定、平开面积分别计算

附注：

2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。

3、施工楼号为号楼，共幢。

4、工程质监编号： 工程地址：

二、结算和付款方式：

1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。

2、合同生效后天内，甲方按实际施工面积预付作备料款；外框进场安装时甲方付合同总价的；内扇进场安装前甲方付总合同价的；工程验收合格后，付合同总额的；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。

三、工程任务：

1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件a），如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确（附件b）。乙方负责按图制作和安装。

2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为 年 月 日至 年 月 日。

（甲方通知）甲方（盖章）：

乙方（签名）：

代表（签名）：

年 月 日

**加工定做铝塑门窗合同篇十**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、门窗的订做

二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎜，推拉窗外框料厚\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎜，隔断料厚\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。

三、付款方式：预付订金\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，开工预付总造价的20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！