# 粮仓建筑合同范本(必备3篇)

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2023-12-22

*粮仓建筑合同范本1\*方：永城市士民种植\*合作社乙方：李风民为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经\*乙双方共同协商特制定本合同\*乙双方必须共同遵守：第一条工程概况1、乙方应在\*方指定的地点一次\*承包给乙方（地点：黄口乡李平楼村史庄南）建...*

**粮仓建筑合同范本1**

\*方：永城市士民种植\*合作社

乙方：李风民

为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经\*乙双方共同协商特制定本合同\*乙双方必须共同遵守：

第一条工程概况

1、乙方应在\*方指定的地点一次\*承包给乙方（地点：黄口乡李平楼村史庄南）建仓库一栋长18米宽18米，共计324平方米，每平方按680元计算，工程款为220320元，但不包括门窗、电、及其它设施。

2、水泥地在仓库前建造晒粮场地500平方米，每平方米按80元计算。厚度为30公分。造价为4万元。

3、防盗窗6个，电动卷帘门3个，及其它辅助设施18000元。

4为出进仓库粮食方便在通往仓库的地方建造水泥路×100米，厚度为30公分，造价为28000元。

5、总合计款为306320元，叁拾万零陆千叁佰贰拾元。

第二条工程工期

1、\*乙规定动工时间为20\_年12月20日至20\_年5月中旬竣工，乙方不得推后。

2、在保\*工程质量的前提情况下，如因不可抗力因素及自然环境影响等原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延后，\*方有权扣除乙方施工费用。

三、结算方式

1、在工程施工时，\*方预付工程款50000元。

2、在20\_年5月中旬前付清全部施工费用（249840元）

四、合同一式两份，\*乙双方各持一份。

五、合同自签字之日起生效

\*方：永城市士民种植\*合作社

乙方：

**粮仓建筑合同范本2**

合同编号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发包方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定住址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*号码:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子信箱:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定住址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*号码:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子信箱:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一章工程

第一条工程概况

1、工程名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程

2、工程地点:\_\_\_\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_\_\_\_区(县)

3、工程内容:

(1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_房型\_\_\_\_\_\_\_\_\_房\_\_\_\_\_\_\_\_\_厅\_\_\_\_\_\_\_\_\_套，施工面积\_\_\_\_\_\_\_\_\_平方米。

(2)群体工程应附承包方承揽工程项目一览表

4、承包范围:

(1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

(2)应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

5、承包方式:工程承包方式:双方商定采取下列第\_\_\_\_\_\_\_\_\_种承包方式。

(1)承包方包工、包全部材料。

(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。

(3)承包方包工、发包方包全部材料。

**粮仓建筑合同范本3**

篇一：标准粮仓建筑施工合同

\*方：

乙方：

为确保工程质量圆满完成施工任务，明确双方责任，经\*、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程结构：标准粮仓\*\*幢，均为全框架；

2、建筑面积：\*\*\*\*平方米，最后按建筑实际面积为准。

第二条：承包方式

1、包工不包料，\*方负责采购施工所需的建筑材料、图纸，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备；

2、施工费用：按建筑面积\*方每平方米付乙方\*\*\*\*\*\*元（大写：\*\*\*\*\*\*），包含：垒墙工、架子工、钢筋工、粉刷工等一切可能产生的工费；

3、施工环境：乙方需负责施工过程内部环境，防止村内人员出现阻工、扰工等行为发生；

4、基础由\*方用挖机开挖、乙方修整，\*方负责回填。

5、\*方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。

6、在施工过程中，乙方必须听从\*方提出的意见建议，在使用材料时保\*工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走\*方提供的任何建材，否则按双倍价扣价。

第三条：工程工期

1、\*方规定动工时间为\*\*\*\*年\*\*月\*\*日至\*\*月\*\*\*日，乙方不得无故推后。

2、在保\*工程质量的前提下，因出现不可抗拒原因（如：地震、洪水）交房日期可适当顺延，若因乙方人为原因工期延时，\*方有权扣除乙方30%施工费。

第四条：工程质量

1、整个工程乙方需严格按照设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。

2、仓库结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由\*方决定并通知乙方处理，\*方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经\*方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。

3、\*方需提供乙方建筑所需的水电等基本施工条件。

4、乙方未按\*方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

第五条：施工费结算方式

1、合同签定后，\*方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，地下基础工程完工后，\*方不负责工费结算，待全部工程完工后\*方付乙方80%的工费，乙方自仓库竣工验收交付\*方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期剩余20%工费一次\*付清乙方，保修期内如沙灰墙体裂缝，墙面脱落等施工问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到\*方满意，否则\*方请人处理，工时及材料从剩余工费中扣除。

2、\*、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向\*方提前提出付款要求。

第六条：安全生产及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，\*方不承担任何责任。

2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金10万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

施工期内，工程质量由\*方聘请担任工地质量监理。

\*方(字盖章):乙方(签字盖章):

年月日 年月日

篇二：粮仓合同

合同编号：

工程项目施工合同

工程名称：哈尔滨市呼兰沈家粮库工程（30m\*66m）

发包方（\*方）：

承包方（乙方）：哈尔滨市西钢建设有限责任公司

签约时间：20\_年 月 日

签约地点：

梁荣\* 有限公司将哈尔滨市呼兰沈家粮库工程为了明确\*、乙双方对完成本合同的责任和关系，确保工程按合同范围及内容顺利进行双方充分协商一致。同意根据《中华\*共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。

一．工程概况

1 2

3、承包内容：此工程共一栋，其中钢结构包括\*板尺寸总为长米，宽为，檐口高，档粮柱高度。砖墙高

的储粮库房一栋。此工程包括钢结构、钢檩条、\*钢板及\*钢板附件的施工、制作、运输及安装全过程。主次钢结构由乙方按照\*方提供的图纸严格按图施工（并遵循钢结构设计总说明）的各项要求，并安装完毕达到\*方验收标准。（米防水墙不在乙方承包范围之内）。

4、质量要求及材质约定：主钢结构主材均为q345b，次结构主材质均为q235b，其厚度偏差必须控制在国家标准之内，屋面檩条为c180\*75\*20\*型c型钢，墙面檩条为c180\*75\*20\*型c型钢，结构油漆为二遍灰\*防锈底漆，二遍灰\*面漆。屋面板夹芯复合\*钢墙板，保温层120厚（内夹120厚保温岩棉），外基板采用厚\*\*压型钢板yx28-205-820型，内基板采用厚\*\*压型钢板yx15-225-900型。墙面板采用夹芯复合\*钢墙板，保温层

120厚（内夹120厚保温岩棉），外基板采用厚\*\*压型钢板yx51-380-760型（角驰Ⅲ1800咬口式），内基板采用厚\*\*压型钢板yx15-225-900型。\*钢板其厚度偏差必须控制在最新国家标准范围之内（±）\*板附件采用厚\*钢板。门窗均在乙方承包范围之内。

5、建筑面积：为1980m2。

二、工期：一个月

三、合同价款及结算方式：

1、该工程\*方以每平方米400元大包给乙方（包括加工、安装、施工、人工、材料、机械等一切费用）。

2、1980m2\*520元=1002960元，即壹佰万零二千九百六十元整（不含税金）

四、付款方式：

在合同签订之日起2日内\*方向乙方支付总工程款的40%即411840元，钢梁安装完毕后\*方再支付总工程款的40%即411840元。工程完工\*方验收后支付总工程款的18%即185328元。质量保\*金为总工程款的2%即20\_92元。如无质量问题，\*方于20\_年6月1日予以支付。

五、在乙方履行合同的每个环节中，\*方有权对乙方进行监督，发现乙方未按合同约定履行的，\*方有权要求乙方改正、返工、重新制作并有权拒收乙方不合格的钢结构产品和拒付相关款项。

六、双方负责事项及违约责任：

1、\*方对整个施工过程进行监督、管理，并保\*施工现场电、路的畅通。

2、如有变更\*方须提前三日告知乙方，并做出书面签\*。

3、乙方对施工现场的施工进度、质量、安全、文明施工等进行全面管理。

4、\*方应按期向乙方拨付工程款，如拨款不能按合同规定拨付，工期顺延。

5、如乙方不能按工期要求、质量标准等完成任务给\*方造成损失，一切损失由乙方承担。

七、验收标准，该工程的验收标准为本合同项下的图纸、文件、附件、报价单等，还包括符合国家规定的相关标准。

八、双方责任

1、\*方负责在开工前接通现场电源，电费由\*方负担。

2、乙方要严格按行业标准及规范的要求，精心施工保\*质量。如出现钢结构装粮涨开，下雪压塌等现象，一切损失都由乙方承担，因风灾把\*钢板刮开的损害所造成的一切损失都由乙方承担。

3、施工现场应把安全放在首位，凡作业发生人身及设备事故，应由乙方自行负责，与\*方无关。

4、因\*方未按合同条款支付工程款，乙方有权拆除同等价款的工程量。

5、工程保修期钢结构终身保修，\*板为5年保修，\*板5年内出现质量问题乙方负责免费维修。并保\*五年\*板不褪\*。人为损坏除外。

6、工程施工时如\*方在付款方面没按合同履行，存在拖欠乙方工程款现象，乙方对本工程任何质保承诺将取消，日后出现任何质量问题将由\*方自行解决。

7、乙方在施工中要注意文明施工，遵守用户的安全及防火管理制度，以及有关的安全规章制度，乙方需对施工人员进行人身保险并负责施工过程中所有安全事故，乙方应在现场设立一名技术负责人员和工程负责人员。

8、施工结束\*方进行工程验收，由于乙方施工质量问题未通过验收乙方停工并负责修复或返工并限期完成，产生损失的由乙方负责赔偿。

9、乙方违反本合同约定造成\*方损失的由乙方负责赔偿。

九、争议解决：\*乙双方在履行本合同过程中产生争议的应友好协商解决，协商不成的交由合同签约地\*法院诉讼解决。

十、本合同一式二份，双方各执一份，自\*乙双方签字盖章后合同成立。

十二、其他

乙方开户名称：哈尔滨市西钢建设有限责任公司

乙方开户行：\*建设银行哈尔滨北大分理处

乙方账号：

篇三：粮库拱板合同1

神木县粮食储备库平仓粮库

砼拱板屋架劳务承包合同

\*方：

乙方：

经\*乙双方充分协商，\*方将神木县粮食储备库1#、2#、3#及4#平仓

预应力拱板屋架劳务部份分包给乙方，乙方以公司的方式进行承包，为了明确双方权利和义务，确保工程进度和工程质量，双方依法签订协议如下，共同遵守执行。

一、工程地点：神木县华夏首府南面

二、工程内容：\*方将1#、2#、3#及4#平仓预应力拱板屋架结构工程

人工劳务费部份承包给乙方。乙方采用墙顶空中预应力预制拱板屋架施工专利工艺进行施工。具体作业内容为：

（1）准备工作：屋架放大样，拱板、隔板木模板制作，预制隔板，搭

拆满堂架台座及\*作平台。

（2）拱板屋架预制作业：钢筋制作，预应力钢筋张拉、现场检测、绑

扎成型.

（3）木模涂刷隔离剂，安装、拆卸及维修；

（4）安装隔板,

（5）浇筑砼；拱板砼养生。

(6）斜拉杆制作，连接预埋，焊接；

(7)拱板起板，装车，运输安装就位，焊接成整体。

三、承包形式：包人工费、包安全、包质量（因原材不合格导致\*方

负责）

四、工期期限：本工程工期为天，拱板屋架预制作业天数以开始浇

筑第一榀拱板屋架砼计算时间到浇筑最后一榀拱板屋架砼为止，（按每 栋一个流水作业组计算）。若出现以下情况相应工期顺延。

1、\*方未按施工方案提供作业条件，导致乙方无法流水施工作业，其

工期按实顺延。

2、遇雨天、停水、停电、等料等情况工期按实顺延。

3、若因\*方原因采购的原材料不合格造成的损失，概由\*方承担责任，工期顺延。

五、工程造价：粮库拱板工程总劳务费按建筑面积每平方米155元包干。合计：

（该包干价不包括任何税费，有关税费由\*方缴纳，乙方系包清工。）

六、付款方式：

合同已签订，乙方设备和工人进场七天后，\*方预支工人生活费2万元并返还1万元保\*金。其余按工程进度支付70%，工程完工后支付到总工程款80%，由相关权威单位出示合格\*后支付到总工程款的98%，剩余3%为质量保\*金，一年内付清。

工程完工后次日，\*方应向乙方出据书面结算依据，以此确认下欠乙方劳务费金额及付赔的期限，如\*方即未按合同约定付清所欠费用，又不出据结算依据，导致纠纷应以乙方口头主张的金额为准。

七、安全施工：

1、\*方提供必需的安全防护设施以及工地民工强制集体险。

2、乙方在施工过程中，应严格按\*作规范作业，使工程质量达到设计规范的要求，做到科学管理、文明施工、安全施工、杜绝安全事故的发生。

3、\*方负责保留和搭设仓库外墙水平与垂直安全防护网。

4、由于乙方造成的安全事故，全部由乙方承担。\*方不负任何责任。

八、\*方职责：

〈一〉、提供必须的工用具及设备

1、提供施工人员的住房、铺板、就餐食堂、生活用水用电等。

2、提供预应力钢筋铆扣，各种预埋铁件以及各种辅材。

3、提供砼机械：搅拌机，垂直运输提升设备以及有\*的\*作人员和维修人员，人力手推车、供水、供电设备设施、砼养生薄膜，清扫用具等各种辅材。

4、提供搭设\*作平台的架料（钢管、扣件、竹胶板、木龙骨枋及全部辅助材料等）。

5、负责拱板上下弦板缝灌浆等。

6、施工中，若遇\*方所在地有关方面不确定因素的干扰，以及停电、停水，待料原因使工程不能顺利进行，施工时间延长两天以上，\*方应给乙方施工人员每人每天150元的误工补助。

〈二〉、施工过程中\*方对乙方负有管理、监督、指导责任。

〈三〉、如遇冬季施工，劳务费按冬季施工方案进行增加。

九、乙方责任：

1、提供空中预应力拱板屋架施工工艺专利技术。

2、提供施工工艺设备：钢锚板、张拉机、运板车、千斤顶、运板车钢垫板、智能应力仪等专用工具。（模板及钢筋制作机械乙方自备）

3、乙方应保质、保量、按时完成项目施工任务。

4、拱板屋架完工后，返还\*方全部工具。

5、乙方进场应提供企业资质、相关特殊工种\*件、进场人员\*及健康\*。配合\*方应付上级相关单位检查。

十、本合同一式六份，\*乙双方各执三份，\*方现场代表签字盖章、

乙方签字后生效，工程完工结算清全部劳务费后，自动失效。

十一、如\*方不按合同约定支付乙方承包费用,双方协商解决。如无法协商，乙方有权在乙方所在地通过当地\*法院解决。同时乙方有权要求建设方代\*方支付乙方承包费用。

十二、该合同签订前乙方向\*方交1万元保\*金，\*方在确定具备施工条件时提前10天通知乙方做好进场准备并在规定时间内进场。如乙方单方原因造成不能按时进场，推迟5天进场保\*金不返还并本合同视为无效。

十三、该合同一经签定，双方应互相遵守，若任何一方违约，违约方应向守约方支付违约金叁万元。

\*方法定代表人： 乙方代表：

年月日年月日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！