# 路灯建筑合同范本(合集4篇)

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2023-12-22

*路灯建筑合同范本11、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达...*

**路灯建筑合同范本1**

1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。

2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的，甲方有权终止合同。

3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进行维修。在质保期内，若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担，路灯设备由乙方终身维护。

4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，若因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承担损失。

5、安全施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工安全规程进行施工，做到文明施工，安全施工。否则，由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责，甲方概不负责。

**路灯建筑合同范本2**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《 民法典 》及其他有关法律、行政 法规 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称： 道路太阳能路灯亮化工程

工程地点：

工程内容： 挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等

二、 合同工期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、 质量标准：合格。

四、 工程价款(预、决算)编制依据：

(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《\_\_\_\_省市政工程预算定额版》、《\_\_\_\_省安装工程预算定额版》工料单价计价的计价程序，取费按《\_\_\_\_省建筑工程施工费用定额版》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业 农民工工伤 保险和危险作业 意外伤害保险 费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行

(二)本 工程合同 造价暂定为 元。

五、 工程款支付方式：

(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%

(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%

(三)亮灯调试结束，支付至总金额的95%

(四)5%的质保金在工程验收合格后\_\_\_\_\_\_\_\_年内付清。

六、 双方职责：

(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。

(二)、工程易耗品包括蓄电池保修期为\_\_\_\_\_\_\_\_年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。

七、其他：

本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**路灯建筑合同范本3**

发包人(全称)： (以下简称甲方)

承包人(全称)： (以下简称乙方)

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

>一、工程概况

工程名称：\*\*\*路灯亮化工程

工程地点：\*\*\*镇

工程内容：\*\*街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

>二、项目总造价

1、本路灯项目含税总造价为人民币：

2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

>三、款项支付

1、签订合同之日起\_\_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

2、货到施工现场后\_\_日内甲方付总工程款的85%;

3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金

>四、质量标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。

>五、工程期限

1、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。

2、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

3、如遇下列情况，工期可以顺延：

1.甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。

2.在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。

3.未按合同规定拨付工程款而影响施工。

4.人力不可抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然原因等）而延误工期。

>六、付款方式

合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。

>七、安全责任

乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

>八、附则

1、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

4、合同生效

合同订立地点：

供方（章）

法定代表人：

年 月 日

需方（章）

法定代表人：

年 月 日

**路灯建筑合同范本4**

甲方：

乙方：

兹有乙方承接甲方\_\_\_\_省\_\_\_\_县同心路、和谐路路灯安装工程安装施工，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约3.

2、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设和谐路长约公里，路灯安装间距为30米，安装013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯和谐路\_\_\_\_月\_\_\_\_日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的\'因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% 路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% 路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的 97% ，剩余的 3% 作为质量 保证金 ，质保期\_\_\_\_\_\_\_\_年，\_\_\_\_\_\_\_\_年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和 农民工 组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方：乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！