# 视频监控施工合同范文

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2023-12-28

*★以下是为大家整理的视频监控施工合同范文文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同甲 方：乙 方：甲乙双方本着平等、自愿、互利互惠原则，就甲方工厂智能化工程...*

★以下是为大家整理的视频监控施工合同范文文章，供大家参考！

[小编提示]更多合同范本请点击以下链接:

租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

甲 方：

乙 方：

甲乙双方本着平等、自愿、互利互惠原则，就甲方工厂智能化工程施工事宜进行了充分协商，达成如下协议，双方遵照执行。

一、工程施工内容

乙方根据甲方实际现场要求情况，对工厂内进行视频监控工程施工，并根据甲方确定的点位分布安装调试。

二、 工程总金额

乙方根据甲方要求，提供工厂智能化设备和安装调试费总价为24864元，大写：贰万肆仟八百六十肆元整（详见附件：项目工程报价清单）。

三、 工程施工

乙方严格按照甲方要求进行合理施工，施工时，乙方应严格遵守以下七点： 1、

2、

3、

4、

5、 乙方严格按照甲方要求及设计进行施工，确保工程的进度和质量。 乙方按照报价清单表的材料清单组织材料。 乙方提供的货物和材料应由甲方开封验货后进行安装。 乙方应严格执行双方确定的施工进度和安排。 工程安装时，乙方必须遵守甲方的相关规定及甲方单位制定现场施工管理，做好人员和材料的管理，做到文明安全施工。

6、

7、 乙方施工时应爱护甲方的相关物品，对造成破坏的地方，将进行修复。 如工程出现须增减项目和材料时，须经双方确定并签字认可，才能实施。

四、 工期1、

2、 合同签定后，乙方在3个工作日后备货并进场施工。 乙方整个施工周期暂定为20天，施工中凡涉及到甲方单位原有实际情况进行配合的，应满足甲方的实际情况需要并优先考虑安装到位，不影响施工进度和施工质量。

五、 验收

1、 验收时，主要检查验收乙方在安装施工中进行具体施工项目是否符合甲方要求。

2、

3、

4、 乙方提供的材料应符合“工程设备清单”的各项指标认可。 工程结束后由甲方安排人员组织验收。 乙方提供监控点位及其他设备安装分布图等技术文档资料给甲方。

六、 责任条款

1、工程施工和验收后，乙方负责产品保修一年。

七、 付款方式

1、 甲乙双方签订合同后，乙方正式进场施工并完成大部分室内及室外弱电布线工作。工程各系统主要设备安装结束后，甲方支付总合同款给乙方。

八、售后服务：

1、乙方免费为甲方提供使用技术培训。

2、对施工工程在1年内进行免费维护，并根据甲方要求及时进行维修，更换相关损件。

3、1年以后设备维修、维护费用按实际成本收取。

4、如遇到不可抗拒的自然力量，及人为损坏，甲方将承担跟换设备成本价格，乙方将免费提供人员及技术服务。

第2/3页

九、生效及其它

1、合同经甲乙双方签字，并盖章即为生效；

2、合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同附件与合同具有同等法律效力；

3、如本合同发生纠纷按照相关合同法执行；

3、其他未尽事宜双方协商解决。

甲方（盖章）：

甲方代表：： 乙方（盖章） 乙方代表：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！