# 泥水施工合同范本(共9篇)

来源：网络 作者：花开彼岸 更新时间：2024-01-03

*泥水施工合同范本1委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲方是\_\_\_\_\_\_\_户主，乙方是泥水工师傅 。甲方由于新房装修需要将新房泥水工程发包给乙方建设施工，乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利.义务，保证工程顺利完成，根据《\_合...*

**泥水施工合同范本1**

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲方是\_\_\_\_\_\_\_户主，乙方是泥水工师傅 。甲方由于新房装修需要将新房泥水工程发包给乙方建设施工，乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利.义务，保证工程顺利完成，根据《\_合同法》及其它有关法律.法规，本着平等.自愿.公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。

>第一条：工程概况

（一） 工程名称：新房泥水施工

（二） 工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（三） 施工面积：除两卧室及书房铺设金钢板外所有区域

（四） 施工内容：本工程项目如下：

1. 两卧室.书房和卫生间的隔墙，阳台，卫生间下水管的包隐。

2. 墙面.地板和天花板的水泥沙浆抹平。

3. 客厅.厨房.两个卫生间和两个阳台的玻化砖或瓷砖的铺设（主卧阳台的延伸区地板瓷砖的铺设小工自己出）。客厅包括踢脚线。

4. 两个卫生间的防水处理。

5. 大理石的铺设及制作：厨房灶台，前后阳台的共两个洗衣池，餐靠窗的小矮柜，阳台边缘及窗台的压边。

>第二条：工程价款

（一） 包括为实施和完成合同所需的劳务.管理.保修及合同所含的所有责任.义务和风险等各项应有费用。

（二） 工程总价款（金额大写）

（三） 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加部分工资别行协商。

>第三条：质量要求

（一） 工程使用材料的品种.规格.名称.质量由甲方负责。

>第四条：付款方式

（一）7月4日开工先预先支付进场费1000元（包含在工程总价款内）。

（二）工程进度款：装修工程完成达到60%经甲方审核确认后支付合同价的35%,工程验收合格后留下5%质保金后付清余款，质保金5%待保修期满后支付。

>第五条：施工技术要求

（一） 施工工期：20XX年8月4日前完工。乙方可根据自身技术力量及进度的合理安排

缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内，发生连续停水.停电8小时，工期可顺延，以当地自来水，电力公司的停水.停电通知为准，双方签字确认。工期延误一天，每天按50元进行罚款。

（二） 由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

（三） 在施工中，因工程质量问题.双方意见一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，

双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调.处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

>第六条：工程验收

（一） 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

（二） 验收标准按照国家有关标准执行。

>第七条：其它事项

（一） 乙方需午间.夜间加班施工应和物业.邻里协调好关系，出现问题由乙方自行协调。

（二） 乙方不得将工程转包或他包。

（三） 严格履行合同，实行信誉工期，保质保量，如果因延迟完工，如脱料.窝工或借故诱使甲方提资，举查后均按违约论处。

（四） 在装修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工之日算起，为12个月。

>第八条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失违约金的，应进行补偿。

>第九条：争议解决

（一） 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

（二） 当事人不愿通过协商.调解解决，或协商.调解解决不成时，可以按照本合同约定向；甲方所在地人民法院提起诉讼。

>第十条：合同的变更和终止

（一） 合同双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面的形式提出，应按合同价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

（二） 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

>第十一条：合同生效

（一） 本合同经双方签字后生效。

（二） 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）

签约日期： \_\_年\_\_月\_\_日

**泥水施工合同范本2**

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

根据《\_合同法》.《\_建筑法》及其他有关法律.法规，遵循平等自愿.公平和诚实信用原则，双方就钢筋工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，供双方共同遵守执行。

>一.工程概况

（1）.工程名称：

（2）.工程地点：

（3）.建筑面积：

>二.承包范围及承包方式

（1）.承包范围：根据甲方提供的建施.结施图纸中的一切土建泥水部分（如有更改图纸增减工程量相应增减），场地周围临时排水沟.场地平整等全部泥水工程及相关工作。

（2）.承包方式：按合同单价包工不包料.包辅材（砂铲.灰桶.灰线.沙板及灰匙.吊锤等）包质量.包进度.包风险.包工具.包小型机械费（砂浆机.搅拌机.手推车.小型切割机.混凝土振动器.平板振动器等）.包安全文明施工等全包形式。

>三.质量管理

（1）.本工程以施工图纸作说明，设计变更和《建筑工程施工及验收

规范》.《建筑工程检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；

（2）.混凝土浇灌.砖砌体.抹灰.地砖及面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行，密实度.平整度.垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差；

（3）.乙方在施工过程中，砖砌体及抹灰平整度不能满足要求和混凝土浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一改由乙方负责，并按情节轻重给予处罚，具体细节详见工地制定的处罚条例。

>四.文明施工

（1）.乙方在施工期间，应加强内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生；

（2）.乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，废料垃圾及时清扫干净。如乙方忽视管理造成现场零乱污染，甲方有权派人员进行帮助整理清扫，因此而产生的人工费用均由乙方承担，并处以相应罚款；

（4）.乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业.野蛮施工及打赤膊.穿拖鞋.争吵斗殴等不文明行为，如有发生，甲方将视情节轻重按工地相关管理制度给与罚款；

>五.甲乙双方责任

（1）甲方责任

1.协助乙方办理施工人员意外伤害保险手续及相关证件，所需费用

由乙方承担；

2.向乙方提供本工程项目施工图纸及技术交底；

3.督促乙方爱护工地设备，有权对乙方浪费材料.水电及破坏其他公益设施予以罚款；

4.提供现有水电.食宿设施供乙方人员食.宿的便利（伙食费.床上用品及洗漱用品由乙方自理）；

（2）乙方责任

1.自觉接受甲方及有关部门的管理.监督和检查，接受甲方监理公司的行政主管部门随时检查其设备.材料使用情况，及其操作人员的有效证件.持证上岗等情况；

2.根据工程图纸.工艺标准.技术交底及甲方要求组织施工作业。必须按期.保质.保量.安全地完成所承包的分项工程；

3.乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，进入施工现场必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋，否则不得进入现场；

4.乙方在施工过程中，应本着节约.不浪费的原则进行施工，如发现浪费材料现象，甲方按照损失的材料价值分别处以10倍罚款；

5.积极配合甲方的其他配套专业施工队伍施工，并按甲方要求提供相关条件。如因乙方原因造成甲方配套工程的进度，或损坏其成品及半成品造成返工的，乙方负责返工造成的材料.工资等所有费用。

>六.结算依据

（1）.本工程所有泥水劳务及与泥水相关工作的人工费包干按建筑面积计算为：元/m2；

（2）.上述结算单价包括泥水劳务的人工费.辅材费.安全责任及意外伤害保险.劳保及防护用品.应按相关法律规定支付的各种工资.高温补贴.赶工补贴.医疗费.税金.安全文明施工费以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的费用；

（3）.本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。若因设计变更或其他非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。

>七.付款方式

（1）.乙方每月\_\_\_日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方在收到进度报表后个工作日内审核完毕，审核完毕后个工作日内按审定工程进度款的.%支付乙方月进度款；

（2）.剩余的\_\_\_%进度款待工程竣工验收后个月内付清。

>八.履约保证

（1）.乙方须在本合同签订之日起向甲方交付人民币 元，作为综合履约保证金；

（2）.履约金保证金退还：工程竣工验收后，甲方一次性无息退还承包人。

>九.其他

（1）.对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款.要求赔偿损失.终止合同等处罚。有下列情况之一，均属乙方违约：

1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；

2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

3.乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费.进度滞后和信誉损害的；

4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者的；

5.乙方聚众闹事.哄抬工价.缠索工费.扰乱甲方正常工作秩序的；

6.乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

（2）.若因自然不可抗力原因及施工中业主及政府原因造成停工.停建，甲乙双方结算清实际工程量总费用，乙方人员退场，不再计任何其他费用；

（3）.乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了乙方全部劳务款后，本合同自行失效；

（4）.本合同未尽事宜，甲乙双方本着实事求是的原则友好协商解决，若双方发生争议纠纷，无法协商解决，甲乙双方可以向工程所在当地人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**泥水施工合同范本3**

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方(供应方)：

乙方(采购方)：

根据《\_合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：

际供货数量结算。

注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间武汉市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。

第二条 产品质量标准：

甲方供应产品质量必须符合\_国标(GB175-20xx、GB1344-20xx)规定标准并满足该工程施工需要。

第三条 交货方式：

1、交货地点：甲方需将水泥运输至 。

2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。

3、供货时间：乙方指定人员(姓名： 身份证号码： 电话： 电子邮箱： )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员(姓名： 电话： 身份证号码： 电子邮箱： )。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。

第四条 产品验收方法：

1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。

2、质量验收：以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议，需在收货后25个日历天内提出，经双方共同取样(同一编号封存样)送检最终以湖北省建材质量检测站的检测报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题，则由甲方承担检测费用。若乙方未在25个日历天内提出质量异议，则视为甲方所提供的产品质量及数量均符合本合同所要求之标准。

本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。

第五条 货款结算及付款方式：

1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。

2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。

3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。

第六条 违约责任：

1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。

2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格)，则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。

第七条 争议解决办法：

若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。

第八条 其它：

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。

2、本合同自双方盖章之日起生效。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

签订日期： \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

建设单位(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包单位(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方有一套位于\_\_\_\_\_\_\_\_\_的商品房，现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

一、工程名称：室内装修水泥工程

二、施工地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结算。

四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。

五、施工期限：从20xx年3 月25日起至20xx年4 月25日止共 31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

六、保修：保修期为 半 年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

七、责任：

(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。

(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称甲方)，

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称乙方)。

为搞好一事一议工程，经村民代表大会同意，并经村委会报上级政府批准，在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务，经甲乙双方协商同意达成如下协议：

一、承包工程项目及主要工程量：

该路工程：全长680米。路面结构：基层为原路基土稳定层，面层为沙夹石铺垫，上为米厚混凝土。路面宽度为米(含路肩)。乙方承担木板，并在路面两侧支模浇灌，路面保证自然平整，无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量，多余的按新增工程量计算费用。

1、路基挡墙工程：全长米挡墙，宽度米。水泥浆支砌钩缝，并留出一定数量的排水孔，排水减压。

2、倒车场一个：长16米，宽13米，面层为米沙夹石铺垫，上为米厚混凝土。

二、承包费金额：164000元，大写：壹拾陆万四千圆整。

三、施工要求：

1、该工程由甲方投资兴建，由国家无偿提供水泥，乙方按照甲方规划设计要求进行施工。

2、施工中，路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责，乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备，费用自理。

3、施工过程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求计算和支付款项。

四、付款方式：

前期甲方预支2万元启动资金，乙方完成路基沙石铺垫工程后，甲方付给乙方2万元;水泥路面完成一半时，甲方付给乙方2万元;水泥路面全部完成后，甲方付给乙方104000。

五、乙方在施工中，所有工程项目一律不得转包，若出现转包情况，甲方有权中止合同，产生的经济损失由乙方自负。

六、工程工期：

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按照施工要求施工，如乙方不服从监督管理和违反施工要求，甲方有权中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调，并维持好秩序及道路使用，负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期，由甲方负责。道路若需下设排水管道，需由甲方负责购买，乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行负担。

十一、以上条款，双方必须遵守，若一方违约，违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元(164000×5%)。

十二、本合同一式三份，村委会、甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，

十三、附加：

1、设计工程量以外，若遇到不可预见的工量，甲乙双方共同协商追加工程量;

2、工程总量根据工程完成后，据实核算。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：

乙方：

就威宁县盐仓镇、玉龙镇租赁房工程的泥水工程承包给乙方施工，为了明确双方的责任。根据《\_合同法》及法律法规，结合本工程的实际情况，特定如下协议： 工程名称：威宁县20 年乡镇公共租赁住房建设工程 工程地点：盐仓镇集镇区和玉龙镇集镇区

**泥水施工合同范本4**

1、需方应保证施工现场送货道路的畅通安全，以便送货车辆能够按时顺利进入料场;送货车抵达工地后，需方协助供方及时进行卸车。

2、本合同如生纠纷，由双方协商解决，协商不一致，可提请工程所在地人民法院解决。

3、本合同一式两份，供、需双方各执一份。

4、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章或手印即时生效，合同责任与义务完成并结清经济往业后即告终止。

5、提供合格发票。

甲方：

乙方：

签订日期：

**泥水施工合同范本5**

甲方（发包方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（承包方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲.乙双方在平等.互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

>一.项目概况

１.工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

２.工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

３.结构形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

４.最高层数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

５.建筑面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>二.施工质量要求

本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

>三.工期

酒店部分自\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日开工，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日竣工，公寓部分\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日开工，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日竣工。

>四.承包方式

此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建.水（两米以内的给水.排水.消防水）.电（两米以内的动力.照明.消防电.电视.电话.可视.对讲.数字有线等弱电）建安工程的人工.机械设备.施工机具.周转材料（模板.支撑.施工脚手等）及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架（钢管.工字钢.平网.立网等）；土建工程中的基槽土方开挖.内外门窗.玻璃幕.干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。

>五.合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元／ｍ２（面积按建筑面积），此单价不包括税金，不包括施工用水.电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算；甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎.支模.砖模.承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

>六.甲方权利与责任

１.甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管.指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法（乙方签字确认的补充协议）的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除；

２.甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款；

３.甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责；

４.甲方负责临水.临电接入施工现场，乙方负责水.电接入施工区及生活区；

５.甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合；

６.甲方直接分包工程内外门窗.玻璃幕.干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用；

７.甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

>七.乙方权利与责任

１.乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划；

２.乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责；

３.乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款；

４.乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒.卡.要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。

>八.付款方式

乙方进入现场施工至\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，甲方按地下室建筑面积的80％乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60％乘以平米单价再乘以80％价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40％乘以平米单价再乘以80％价款；工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15％，５％的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进行返还。

>九.违约责任

１.乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元；提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币；

２.乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；

３.乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；

４.甲.乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲.乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲.乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。

甲方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方单位盖章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方单位盖章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**泥水施工合同范本6**

1、由于厂家设备检修或发生故障等情况不能及时供货时，应及时通知乙方，双方另行商定供货数量及时间。如果甲方供别厂家的水泥产品时需由甲方提供有资质的检测单位出具的水泥砼、砂浆的配合比报告单和水泥物检报告单且应与原甲方供应厂相应质量的厂家并提前通知乙方，如有差价由甲方自负，还应征得乙方相关部门的允许后实行，否则乙方所有损失由甲方赔偿。

2、双方有关收发货的提供通知单、出厂单及其他单据，合同执行过程中双方往来、信件等书面资料为本合同的一部分，与合同具有同等效力，由乙方指定人员验收水泥。

3、由于不可抗力原因如台风、暴雨等自然灾害造成甲方无法及时供货或乙方利益损失的，甲方不承担违约责任。

**泥水施工合同范本7**

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

甲方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

为了抢抓国家的政策机遇，高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务，彻底解决村级公路通而不畅，车辆、行人通行困难的\'问题，经甲、乙双方协商同意，特签订此合同。

一、工程总量

整个工程里程\_\_公里。(以实际验收为准)

二、建设工期

整个工程建设工期为\_\_天(即20\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至20\_\_\_\_\_\_\_\_年月\_\_\_\_日，竣工时间必须保证在省、市验收之前)。

三、工程任务

1、路基处理。基础路面必须达5米，并且保证每公里有三处的路面宽度达到米(错车台位置，长度为12米以上)方可硬化，含降凸填凹，除垮方，补砌石岸，修通排水沟(40×40×60)，补路基缺口，部分地方里切等。路基用沙石料调平碾压。

2、水泥路硬化(含养生、切缝)。每立方米用7包水泥，混凝土配比达到C25标准，硬化宽度米(错车台处为×12规格)，厚度为米。

3、路肩带。公路硬化后两边用沙石料铺平，路里达到米宽，路外有多宽铺多宽，厚度应略高于水泥路面。

4、修涵洞6个(其中拱涵4个，管涵2个)。

四、工程造价

每公里造价\_\_万元(包工包料)，整个工程在保证质量标准的前提下，不因市场物价的浮动和其他任何原因而调整工程造价，甲乙双方均不得提出调整和变更要求。

五、质量要求

路基坚实，线条流畅，配比合规，振动到位，路面整洁，切缝合理，适时养生，排水畅通。即路基处理要用沙石料调平，宽度达到5米以上(错车台处米)，碾压后路面沙石料不少于5公分，经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥，并且每立方米(净方)达到700斤以上，硬化宽度为米(错车台处米)，厚度为米，在施工中先用振动棒提浆，再用平板振动器振，然后用自动式振动梁振平，最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。做到路面平整度较好，无裂痕和蜂窝孔，切缝要直，每5米一道，切好后再用沥青灌缝。路肩带要两边铺到位(路里米，路外有多宽铺多宽)，并且是硬化一公里，路肩带铺一公里，路面、沟涵完善一公里，整体推进。拱涵必须用块石浆砌发拱，达到长5米，宽1米，高米(净空)，管涵必须达到4米以上，连接处用水泥接头，涵洞沉淀池宽度必须达到1米以上，必须用块石浆砌做好沙、渣沉淀池，涵洞进口与出口要有20°的坡度，外边不够处用块石浆砌接直。工程竣工后，其验收标准为：符合交通、公路部门的质量要求，达到降方到位，路面平整，质量可靠，坡度适宜，线条流畅，沟涵畅通。

同时，在施工过程中，甲方将派专班监督施工质量，实行质量检查制度，达不到\_门验收标准的，扣除不合格路段工程款及相应比例的质量保证金，甲方一旦发现乙方存在施工质量问题，首次扣发500元质量保证金并要整改到位;二次扣发1000元质量保证金并要整改到位;三次及以上，甲方有权终止施工合同和转包他人，其原施工部分的工程款由甲方确定，乙方无权争论。

六、甲乙双方责任

1、整个工程实行包工包料，食宿自理。工程占田占地、砍伐道路树木、青苗赔偿、需拆除农户附属设施赔偿等由甲方负责提前协调赔偿，同时整个工程的沙石料选点，拌料场选址等由甲方负责，甲方负责协助乙方处理好施工过程中的一切矛盾和问题。

2、工程开工后，甲方成立指挥协调监督机构，乙方无原则地服从甲方工程指挥、质量监督;必须保证在规定工期内完成工程任务，如省、市验收时不能完工或取心质量不合格，其补助资金不能到位，甲方概不负责。

3、做资料文本和水泥道路取心送检费用由乙方自行负责。

4、乙方道路硬化所用水泥和砂石料必须达到标准和标号，并向交通主管部门提供出厂提货单据或复印件以便备查。

七、付款方式

整个工程属垫资工程，工程款除向上争取的项目资金外，缺口部分甲方负责筹集，故中途无工程款项预支，所有工程款待工程全部竣工后由\_门和监督项目实施单位验收合格，向上争取项目资金到位后再进行结算。在结算时预留总工程款的10%作为质量保证金，保证期限为工程验收后的一年。

八、乙方在机械进场和施工过程中，必须安全、文明施工，严格按照安全生产要求操作，必须按程序规定完备一切安全生产手续，要提前备案，自觉接受各级安全生产管理和监督，若发生安全事故，概由乙方承担全部责任。

九、此工程属乙方垫资建设，乙方不得拖欠农民工工资，如有拖欠，一切责任在乙方，甲方不承担拖欠农民工工资的责任。

十、本合同一式七份，甲、乙双方、监督单位各执一份，报县交通局一份、项目监督实施单位一份。

本合同自签订之日生效。

签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：

代表：

乙方：

代表：

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方的权利和义务，就合同中有关问题达成如下协议，以资共同遵守。

**泥水施工合同范本8**

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

双方本着“质量第一.安全第一”遵循平等.自愿公平和诚实守信的原则，在意见取得一致的基础上，针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条款，以便双方共同执行。

>一.工程名称：

福建省船舶工程技术学校新校区一期。

>二.工程地点：

福州市马尾区建设路7号

>三.承包内容：

本工程±以上的所有的土建泥水工程，包括放样.砼的搅拌.浇捣.养护.砼界面处理.内外墙砌体的砌筑，内外墙.柱.梁.阳台.凸窗抹灰及二次结构砼浇注，其他小面积零星抹灰以及楼地面.屋面.楼梯间砂浆找平层，室外明沟.散水等图纸上要求土建部分的所有工序。另包括建筑物内(卫生清理及建筑物四周2米内土建部分卫生清理)。

>四.承包方式：

包工不包料，甲方提供原材料，施工劳动力和施工机具由乙方自行负责。

>五.质量要求：

必须达到国家规范和本设计图纸的要求合格标准，并要满足建设.监理单位和甲方的质量要求。

>六.工期要求：

乙方应服从甲方施工进度计划要求安排施工，无条件密切配合，不得以任何理由延误工期，否则造成的一切损失由乙方负责，施工工期为主体结构封顶后土建90天内全部完成，若造成工期延误一天罚款人民币202\_元整。

>七.双方责任：

㈠甲方责任：

⒈甲方应该及时向乙方提供原材料和混凝土.砂浆的配合比以及设计图纸。

⒉甲方应向乙方提供施工场地，并且负责与其他班组的协调工作。

⒊甲方每三层提供一个二级配电箱，其余末级箱和电缆由乙方自行负责。

㈡乙方责任：

⒈乙方必须严格按照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工，必须服从工程建设.监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。尤其是高温季节混凝土的施工一定要按规范施工，加强振捣的养护以及楼板砼浇注完必须使用木抹抹平后塑料薄膜覆盖好。对由乙方原因造成的质量问题，其所产生的经济和法律责任由乙方自行承担。

⒉乙方必须按照四方的施工进度要求安排足够的劳力施工，若因自身资金不足或施工力量不够而造成停工.怠工现像，或是质量达不到上述要求时，经甲方书面通知仍不能改进达到甲方的要求时，甲方有权单方面终止本合同，乙方不得有任何疑义，乙方此前在本合同项上工程所有投入作为违约金不予结算返还且乙方的施工队伍必须在三天内退出施工现场。

⒊乙方应严格按照国家《安全生产法》和有关法律.法规.国家行业标准中对安全生产的强制要求。切实做好安全生产工作，并且要服从建设单位.监理和甲方施工.安全等管理人员的现场管理。若发生安全事故一切责任由乙方负责，与甲方无关。乙方施工人员因违章作业或违反厂内规定受到的罚款将从乙方工程款中直接扣回，乙方不得有异议。

⒋甲方只提供外脚手架.人货电梯。其他如搅拌机.振动棒.平板等大型机具，人.砂浆机.内架等，以及辅助材料(如粉刷条)和安全防护用品均由乙方自行负责。

⒌乙方应严格按照图纸设计要求进行预制和预埋小型构件(如过梁.反梁.预制块等)

⒍地下室底板.基础放样时，乙方应负责派二名技术工配合施工员放样，砌体等细部放样由乙方自行负责，放样完成后再通报施工员复核无误后方可施工。

⒎提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设.监理单位.甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

>八.承包单价和付款方式：

⒈计算方法：按国家规定建筑面积计算方法和施工图纸进行结算。

⒉承包单价：建筑物±以上土建按建筑面积每平方米120元计价包干(含装饰线条.屋面构架.屋面保护层等)

⒊付款方式：

⑴.甲方按每月已经完成合格工程量支付工程款：主体结构20元∕㎡，砌体32元∕㎡，内墙抹灰30元∕㎡，外墙抹灰38元∕㎡。(以上各分项按建筑面积分摊计算，每次付款需附经工人签字确认的工人工资花名册)。

⑵.按每月进度支付当月工程量的80%，待工程全部竣工后付总工程款的97%，剩余3%为工程质保金，待工程竣工验收合格后一年内付清。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**泥水施工合同范本9**

1、甲方应保证满足乙方的购货需求并保证及时供货。甲方提供的水泥如存在质量问题应赔偿乙方由此带来的经济损失，甲方因供货不足造成乙方更换供应商，由此带来的经济损失由甲方承担。因订货不及时及其他原因造成的损失由乙方自行承担。

2、乙方不得以任何形式任何理由拖欠甲方货款（含运费）。因拖欠货款的原因甲方有权向乙方停止供货，乙方并应按日计算向甲方支付逾期应付款总额0。4%的违约金。乙方并承担甲方追讨欠款的费用，含律师费等。

3、乙方在未向甲方结清货款（含运费）前，乙方不得单方面要求更换水泥品牌和供应商。

4、任何一方违约，应向守约方承担违约金\_\_\_\_\_\_\_\_万元。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！