# 青海施工合同范本(优选12篇)

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2023-12-23

*青海施工合同范本1甲方：乙方：依照《^v^合同法》《^v^建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。一、工程名称：金领佳苑住...*

**青海施工合同范本1**

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》《^v^建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。

一、工程名称：金领佳苑住宅小区17#楼 ;新左旗交警大队办公楼。

二、工程地点：鄂温克旗金领佳苑住宅小区院内;新左旗交警大队院内。

三、承包内容：

1、金领佳苑住宅小区17#楼：三～九层外立面乳胶漆墙面，一～二层东西立面、南立面 真石漆墙面。

2、新左旗交警大队办公楼外立面真石漆。

四、工期：

1、金领佳苑住宅小区17#楼： 年 月 日至 年 月 日交工。

2、新左旗交警大队办公楼：

五、承包方式：包工包料，一口价包死。

六、计价方式：按照建筑物外立面垂直投影面积进行结算。

七、承包价格：

1、金领佳苑住宅小区17#楼：

八、质量标准、施工进度

1.按照国家现行施工质量验收规范达到合格标准，争创精品。

2.乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。

3.乙方必须严格按照所定外立面效果图颜色、格局进行施工，不能私自变更。

八、 主要部位质量控制

1. 严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。

2. 严格控制好每个部位的材料颜色与工艺要求。

3. 在刷涂前，首先刮外墙腻子两遍，必须保证棱角顺直方正。

4. 乙方乳胶漆的施工质量须按甲方要求：涂刷均匀，无漏涂、无漏刷、无流坠，无明显色差;对建筑物的窗户、地面及其他设施无污染，如有污染由乙方负责清理。

5. 真石漆施工流程：施工工序墙面检查修补、棱角找直、清理→墙面批腻子2遍→抗碱封闭底漆施工→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。

6. 真石漆、乳胶漆产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求，并按技术交底施工。

7. 真石漆喷涂表面颜色一致，花纹、花点大小均匀，无明显接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等现象。

8. 注意成品保护，严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查，严格控制刷涂质量。

九、文明施工及现场管理

1、乙方要按照要求管理好自己的施工场地，要保持施工场地清洁、卫生。

2、乙方生活污水、垃圾等要投放指定地点。

3、不准随地大小便、扔烟头如发现则重罚。

十、双方责任

1. 甲方负责对乙方进行施工技术交底，明确各部位的施工内容，负责协调乙方与其他班组之间的工作。

2. 甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。

3. 甲方向乙方提供施工现场水电端口。(乙方人员严禁私自接电)。

4. 乙方在承担该工程任务中，要向甲方提供乙方进入现场的人员名单及身份证复印件，遵守《施工现场规章制度》，进行三级教育和安全培训。

5. 乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。确保工程质量，在施工中必须严格执行现行施工规范和设计要求;若质量不符合设计及规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方全部承担。

1) 乙方在施工中，下班前要将自己所造成的建筑垃圾应及时清理干净，严禁对其它已经施工完的成品造成污染。

2) 乙方操作人员要和其他班组成员搞好关系，不准酗酒、打架，如有发生，甲方将对当事人进行处罚(200～1000元)。

**青海施工合同范本2**

甲方： 乙方：

根据《^v^民法典》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地点：

2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。

3.颜色： 色

4.工程面积约： ㎡.

工程单价：㎡。

工程总造价约： 元。大写： 说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米 元)和画线（每米 元）按长度计算。

第二条：工程期限

1. 本工程总工期为 天。

2. 本工程开工日期为\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。

a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。

b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。

c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。

d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

第三条：双方责任

1.甲方责任

A.甲方提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。

B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。

C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。

D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。

2.乙方责任

A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。

B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。

C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。

第四条：工程款的支付与结算

1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的 ％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元

2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。

3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

第五条：违约责任

1.工程质保期为\_\_\_\_\_\_\_\_年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。

2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过\_\_\_\_日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。

乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过\_\_\_\_日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。

乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。

第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 签约代表：

签约代表： 签约日期：

签约日期：

**青海施工合同范本3**

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发包人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

粘贴印花^v^处

根据京国土房管房字［20xx］767号文规定，本合同文本（甲种本）适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

第一部分

协议书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**青海施工合同范本4**

发包人全称： （以下简称：甲方）

承包人全称： （以下简称：乙方）

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、^v^与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

>一、工程概况：

工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

>二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

**青海施工合同范本5**

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。

一、工作内容：

甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程（具体部位根据现场划分）”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：

分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3、1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统：

1、数字电视监控系统

2、防盗报警系统

3、光纤周界报警系统

4、电子巡更系统

5、一卡通系统

6、综合布线系统

**青海施工合同范本6**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议。

第一条建设单位：

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第二条乙方资质及安全生产条件：

乙方的资质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方的安全生产条件：\_\_\_\_\_\_\_\_

说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给甲方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。

第三条乙方现场负责人及安全生产管理人员：

乙方现场负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方安全生产管理人员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第四条甲方的责任和权利

1．向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

2．对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

3．对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

第五条乙方的责任和权利

1．乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

2．乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

3．严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

4．建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

5．乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

6．乙方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。

7．乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费；将保单复印件交给甲方备查。

8．根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

9．施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

10．乙方施工现场的控制，由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。

11．按部颁JGJ59－99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59－99标准保证项目条款的情况，甲方单位有权提出停工并罚款。

12．平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书，单位应无条件进行整改。

13．乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

14．每月在规定的时间内，向甲方上报各种安全事项的统计数据。

15．乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得对事故隐瞒不报。

16．乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位而造成的负面影响，乙方应承担全部责任；并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

17．向甲方单位交纳安全保证金时，缴费额为承包合同总额的\_\_\_\_％，并在进场前划到甲方单位。

18．如乙方不遵守本合同条款，甲方将取消承（分）包资格，不再与其合作。

第六条其他

1．本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2．本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。

3．合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；如果协商不成，双方可以向仲裁机构申请仲裁。

4．本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**青海施工合同范本7**

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《^v^消费者权益保护法》、^v^建政部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、己双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1.装饰施工地点： 。

2.住房结构： 房型 房 厅 套，施工面积 平方米。

3.装饰施工内容：详见附件一《工程项目报价表》及施工图纸

4.承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)

5.总价款：小写(人民币)： 元;

大写(人民币)： 。

其中：工程款： ;设计费： ;

工程监理费： ;税金()： ;

双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部份的工程款按实另计。

6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。

第二条 付款方式

进场前，支付工程款30%;工程过半，支付工程款40%;工程验收后，支付工程款项的剩余30%。

第三条 材料供应的约定：

由乙方提供的材料(见附件《预算报价表》)乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如与施工要求或《预算报价表》不符，应禁止使用。

第四条 关于工程质量的约定：

工程以《工程项目报价表》、施工图纸及项目变更单的内容为依据，以《家庭装饰质量核验标准》为质量评定验收标准。

第五条 关于工程验收及保修的约定：

1.工程竣工，乙方应提前三天通知甲方，甲方在接到通知六日内与乙方共同验收，并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。

2.未办理移交手续，甲方自行搬进入住，视为验收合格。

第六条 项目变更的约定：

在施工工程中，甲方提出设计修改及增减施工项目，须提前与乙方联系。

第七条 有关安全生产和防火的约定：

1.甲方与乙方提供的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。

2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。

第八条 纠纷处理方式：

本合同在履行期间，双方如发世争争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

第九条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字后生效，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。

2.施工过程中任何一方提处终止合同，须向另一方以书面行式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议.解除本合同。

第十条附则

l. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙l把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁1把，由乙方当场负责安装交付使用。

2.本合同签订后，工程不得转包。

3.本合同一式两份，甲、已双方各执一份，合同附件为本合同的的组成部分，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**青海施工合同范本8**

甲方：玉树\_\_\_\_水务局

乙方：青海省\_\_\_\_\_\_限责任公司

根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

>第一条工程概况：

～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装

一、工程名称：

玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程

二、工程内容：

～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程

三、工程地点：

玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位：

青海省水利水电勘探设计院

五、工期：

20\_\_年月日至20\_\_年月日

五、质量标准：

按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

六、合同价款(工程总造价)：

工程施工费用总造价暂定

（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

>第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

>第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：

>第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

>第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

>第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：由甲方确定。

>第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的`要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

>第八条工程预付款

本工程开工前预付工程款造价的30℅。

>第九条工程款支付

一工程款支付方式：转账或支票

二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

>第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

>第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

>第十一条争议

因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有玉树州仲裁委员会仲裁。

>第十二条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

>第十三条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

>第十四条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：\_\_\_\_\_水务局乙方:青海省\_\_\_\_工程局有限责任公司

负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**青海施工合同范本9**

发包方（以下简称甲方）：

委托代理人：

身份证号：

承包方（以下简称乙方）：

营业执照号：

住所：

委托代理人：

依照《^v^民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市\_\_\_\_\_\_装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的\_\_\_\_\_\_\_\_装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

工程装饰装修面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

工程户型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

工程内容及做法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

工程承包，采取下列第\_\_\_\_\_种方式：

（1）乙方包工、包全部材料。

（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

工程期限日（以实际工作日计算）：

开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_\_日；

竣工日期\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

工程款和报价单

（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）\_\_\_\_\_\_\_金额大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（2）报价单应当以《\_\_\_\_\_\_市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

施工图纸采取下列第种方式提供：

（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份。

（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份。

双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。

双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条 甲方工作

开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

遵守物业管理部门的各项规章制定。

负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

不得有下列行为：

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

凡必须涉及款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条 乙方工作

施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：

（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

**青海施工合同范本10**

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、^v^《建筑安装工程总分包实施办法》和地市人民政府的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、分包工程范围及工程量

工程主体工程验收前，施工图纸范围内的所有工程(包含设计变更)。

具体工作内容包括但不限于以下内容：

1、原材料的卸车及整齐堆放;

2、施工机具的安装;

3、施工现场劳务施工必要的硬化;

4、施工工棚的搭设;

5、施工现场由于乙方造成的责任乙方进行清理;

6、现场施工材料必要的倒运;

7、钢结构工程的制作安装;水、电、暖、卫、消防制作安装等;

8、在所承包范围内的工程不在出现零工;

9、合同中未约定，但施工中必须要做的工作;

10、施工中使用的小型材料(氧气乙炔、电焊条、油漆等辅材);

四、分包工程期限20xx年9月1日开工，20xx年7月30日竣工。

第二条 工程结算

每年收麦、中秋、春节按实际完成工程量的85%拨付工程款，平时工人借支生活费。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

工程质量目标：合格

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品等由乙方自行解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

四、在施工过程中，如有上级单位对工程进行检查，甲方在提前通知乙方的前提下，乙方必须按照规范规定对所施工的工程进行施工，甲方并不增加费用。如乙方未按照规范规定进行施工，甲方有权代替乙方进行施工，所花费的费用按照实际花费费用的倍，从乙方的工程款中扣除。

五、安全事故处理：

1、出现安全事故，双方共同配合对事故进行调查处理。

2、费用分担：

(1)，5000元以内，乙方承担全部费用。

(2)，5000元(含)以上至30000元以内，甲乙双方各承担一半费用。

(3)，30000元(含)以上，甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

(4)，以上费用包括医疗，善后以及外部罚款等。

第五条 生活管理

乙方工人进场后，甲方提供食堂，乙方生活费自理。小型零星用具乙方自备，生活用煤由乙方提供。

第六条 分包工程人工费单价

一、工程中全部钢结构工程按1300元/吨(甲方提供汽车吊)、水、电、暖、卫、消防等结算执行甲方与业主签订的大合同，甲方提25%管理费。其他项目另定。

二、零工每工日为80元。

第七条 材料供应管理

乙方所使用材料必须以书面形式上报，大型材料或者施工当地买不到的材料，要提前15天进行上报施工计划，甲方安排人员进行购置。小型材料乙方需要提前3天上报计划，甲方安排现场材料员进行购置。由于乙方材料计划上报迟缓，导致材料未能及时供应，一切损失乙方负责。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

由于甲方材料供应不及时造成的工期延误，甲方负责。

第八条 施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证正常使用需要。

二、手工操作工具及三级盘以下的小型施工机械，由乙方负责(固定现场不动的机械，甲方提供;现场移动使用的机械乙方自行解决)。乙方提供机修电工一名，负责现场设备等的维修。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有故意损坏，乙方负责赔偿。

四、施工中需用的机械，由甲方按施工方案配备，保证乙方正常施工，乙方不准擅自更改设备。

五、乙方自行购买机械的电缆等由乙方负责解决。

六、乙方必须无条件配合施工现场其他施工班组必要的使用垂直运输机械。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿;

二、合同签订后，在正常施工的前提下，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期三天，应偿付给甲方按分包工程人工费万分之一的逾期违约金。

四、乙方必须服从业主及甲方的工期管理，按照甲方的月计划、周计划、日计划进行施工，并承担业主的工期、质量罚款。

五、如在施工过程中，如甲方发现乙方的施工进度明显慢于正常施工进度或者施工质量出现严重缺陷，甲方有权接触解除合同，乙方在此之前完成的工程量，经核定后，按照核定总价的80%进行支付。

第十一条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(2)项解决：

(1)向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

(2)向滕州市人民法院起诉。

二、本合同一式两份，甲方壹份，乙方壹份。

第十二条 合同附件及有效期

本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕、工程款付清后失效。

甲方：乙方：年月日：

**青海施工合同范本11**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

>第一条 工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;承包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

开工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;总日历工期天数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

质量等级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

合同价款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二条 合同文件及解释顺序

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律

合同语言：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

适用标准、规范：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

适用法律、法规：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第四条 图纸

图纸提供日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

图纸提供套数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

图纸特殊保密要求和费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第五条 甲方代表

甲方代表姓名和职称(职务)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方赋予甲方代表的职权：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方代表委派人员的名单及责任范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第六条 监理单位及总监理工程师

监理单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

总监理工程师姓名、职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

总监理工程师职责：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第七条 乙方驻工地代表

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第八条 甲方工作

提供具备开工条件施工场地的时间和要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

办理的证件、批件的名称和完成时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

会审图纸和设计交底的时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

向乙方提供的设施内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第九条 乙方工作

施工图和配套设计名称、完成时间及要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

提供计划、报表的名称、时间和份数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

施工场地防护工作的要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

施工现场交通和噪音控制的要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

符合施工场地规定的要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

建筑成品保护的措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十条 进度计划

乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方代表批准进度计划的时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十一条 延期开工

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十二条 暂停施工

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十三条 工期延误

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十四条 工期提前

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十五条 工程样板

对工程样板间的要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十六条 检查和返工

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十七条 工程质量等级

工程质量等级要求的追加合同价款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

质量评定部门名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十八条 隐蔽工程和中间验收

中间验收部位和时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十九条 验收和重新检验

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十条 合同价款及调整

合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

调整的方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十一条 工程预付款

预付工程款总金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

预付时间和比例：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

扣回时间和比例：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方不按时付款承担的违约责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十二条 工程量的核实确认

乙方提交工程量报告的时间和要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十三条 工程款支付

工程款支付方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

工程款支付金额和时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方违约的责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十四条 材料样品或样本

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十五条 甲方供应材料设备

甲方供应材料、设备的要求(附清单)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十六条 乙方采购材料设备

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十七条 材料试验

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>第二十八条 甲方变更设计

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二十九条 乙方变更设计

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十条 设计变更对工程的影响

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十一条 确定变更价款

\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十二条 竣工验收

乙方提供竣工验收资料的内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

乙方提交竣工报告的\'时间和份数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十三条 竣工结算

结算方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

乙方提交结算报告的时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方批准结算报告的时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方将拨款通知送达经办的银行时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方违约的责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十四条 保修

保修内容、范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

保修期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

保修金额和支付方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

保修金利息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十五条 争议

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。

协商不成时，双方同意由\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

>第三十六条 违约

违约的处理：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

违约金的数额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

损失的计算方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

甲方不按时付款的利息率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第三十七条 合同生效与终止

合同生效日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

>第三十八条 合同份数

合同副本份数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

合同副本的分送责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

合同制订费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**青海施工合同范本12**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

甲方将\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

一、施工内容及工程量

1.工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

3.工程数量\_\_\_列\_\_\_层，共\_\_\_\_平方米

4.拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。

5.注意：施工中拆下的各类废旧材料归\_\_\_方所有，均由\_\_\_方自行处理。

二、工程价款及结算方式：

1.工程价款：

(1)双方商定：本工程单价为 /平方米。

(2)项目总金额：

2.结算方式：

(1)自签订合同开工日，甲方先付工程款的30%

(2)乙方完成全部拆除清运工作后甲方一次性支付工程款。

三、施工日期：

1.本合同工程定于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

2.因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方责任及权力：

甲方：

1.乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2.负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3.负责处理周边关系及其它管理部门。

4.尽量保证向乙方所交房屋的完整性，维护乙方的合法利益。配合乙方对施工人员进行安全教育。

5.甲方指定\_\_\_\_\_\_\_\_为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

乙方：

1.负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

2.积极配合甲方的工作。

3.做到那文明施工、安全、按期完成施工任务。

4.负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

5.服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

7.乙方指定\_\_\_\_\_\_\_\_为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任

1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担。

2.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向蕲春县人民法院起诉。

六、其它

1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2.补充协议及附件与本合同正文有同等法律效力，双方须共同遵守。

3.本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日生效。

4.本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！