# 熔炉施工合同范本(共4篇)

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2023-12-24

*熔炉施工合同范本1甲方：乙方：根据《\_合同法》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：第一条 乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。应保质，保量，保工期，保安全，保文明施工达到合格工程标准...*

**熔炉施工合同范本1**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

第一条 乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。应保质，保量，保工期，保安全，保文明施工达到合格工程标准。

第二条 甲方只提供一台2吨的蒸汽锅炉，其他设备及辅助件均由乙方承担。

第三条 乙方所有施工均应按照国家安全质量标准施工，锅炉安装使用应符合各项国家标准。

第四条 该锅炉承揽工程总造价为人民币 元(￥ 元)。工程给付方式为分期给付安装前需给付工程款40％;乙方的所有材料到厂后给付工程款30％;锅炉安装验收合格后给付工程款20％;剩余10％的工程款于验收合格起一年后给付。

第五条 施工工期从 年 月 日起至 年 月 日完工，项目工期为 天。

第六条 乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。

第七条 乙方按锅炉国家安装标准施工后，由乙方负责组织进行验收，验收费用由乙方承担。

第八条 双方责任与义务：

甲方：

1、为乙方现场施工提供施工用电、场地，为乙方安装人员提供住宿。

2、按照合同约定，及时拨付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。

2、符合安全生产的要求，文明施工。

3、提供完整的工程资料。

4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

第九条 辅机设备须符合国家标准，保修一年(验收合格后起算)。

第十条 除锅炉单机外其余所有附属设备、材料均由乙方负责运送到甲方施工场地。

第十一条 违约责任与争议解决:

1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

2、争议解决程序：按照《\_合同法》的规定，双方友好协商，若协商不成，依法向阿荣旗人民法院起诉。

第十二条 本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

第十三条 本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十四条 附辅机设备报价明细表。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

**熔炉施工合同范本2**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议并自愿签订本协议书：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>一、约定内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、乙方负责拆除甲方室内废锅炉；

2、乙方拆除过程中不得对甲方外立面形象造成破坏或损毁，否则按原价赔偿并将其复原；

3、乙方工人施工前、中、后发生的安全事故由乙方承担全部责任，与甲方无关；

4、施工过程的前、中、后所产生的人工费、设备使用费、各种费用均由乙方全额承担。

5、本协议签订时乙方须交付甲方施工安全保证金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_\_\_元整）；待乙方施工结束，甲方就本项目验收无任何损毁或破坏后如数退还。

>二、施工责任与安全

1、乙方雇佣/聘请的拆除该废旧废旧锅炉的人员及吊装队伍，须持有县政府有关部门核发的相关资质证明。乙方雇佣/聘请拆除该废旧空调设备的人员及吊装公司的`资质证明等相关资料应交给甲方备案存档。吊装公司先经甲方审核同意后方可进行吊装操作。

2、乙方在拆除过程中发生一切安全事故、拆除设备的运输及运输过程的安全完全由乙方自负，与甲方无关。乙方必须将现场施工场地全部清理干净，清运的垃圾运输费由乙方承担。

a)拆除时间：自 年 月 日至 年 月 日，共计天时间；拆除范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方室内废旧锅炉，乙方必须在规定时间内完成约定的拆除工作。乙方应无条撤离工地所有的工作人员，不得滞留在工地。

b)拆除过程中乙方必须严格遵守国家和县及甲方的规章制度，文明拆除，要保护好甲方原有建筑设施以及社会公共设施的安全及完好，不得野蛮施工，需要拆、凿建筑时，必须经甲方负责人签字同意，方可拆、凿，否则所造成的损失，由乙方负完全赔偿责任，甲方从保证金中扣除相应损失额，如保证金不够则由乙方额外支付。

c)乙方拆除该屋顶废旧脱排油烟外机时，必须做好屋面防水层安全防护措施，如发现屋面防水层被破坏，乙方须无条件修复，并需做七天的养水试验，在养水试验过程中发现有渗漏水现象必须要重新修复。

d)乙方拆除人员服从甲方指挥，所有拆除人员须配戴劳动保护用品。

e)乙方如需夜间（当天19：30后定为夜间时间）施工，必须提前半天向甲方负责人申请，并由甲方负责人确定施工时间，但不能违反县夜间施工的有关规定，违者一切后果由乙方负责。拆除期间的每天晚上20：00/PM—第二天7：30/AM，乙方须留2名乙方的负责人或乙方指定的人员看护施工现场至次日乙方施工人员到场为止。

f）乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚。

>三、争议

本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）

时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**熔炉施工合同范本3**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了明确甲乙双方在施工过程中各自的职责，本着双方友好互利的原则，根据《\_合同法》的相关规定，特制定本合同。

一、工程概况：

1、本工程位于校园内学生食堂旁。

2、占地面积约为 平方米，建筑面积按工程完工后的实际面积计算。

二、工程承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包工包料。

三、工程施工价格和付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、按板面实际建筑面积每平方米人民币计算工程款。

2、工程全部完成结束后，经甲方验收合格，双方无异议后，甲方凭乙方发票报销后付款。

四、工程质量要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、主体房体四角垂直，无歪斜。内墙清光，要求墙面平整，门窗的内框正直，不歪斜。外墙要求垂直平整。无歪斜凹凸。

2、室内地面平整，无凹凸。

3、楼顶光滑平整。

4、乙方必须对工程按甲方的要求施工，保证建筑成品的垂直度、平整度。

5、乙方必须对建筑材料质量和施工质量严格把关，确保建筑的整体质量达标。

五、双方的权利与责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、乙方必须按照甲方指定的地点、相关规格和要求进行修建，如需变动相关数据，必须先征得甲方同意方可进行修改。

2、乙方必须在8月30日前完成施工，除甲方造成无法施工或因特殊气候影响无法施工外，因其它原因延误工期，对因此而引起的损失将由乙方承担。

3、乙方在施工过程中的生活、用具、材料、工程用水和乙方在施工过程中与他人产生的劳务支出等由乙方自行解决。

4、乙方在施工过程中的安全由乙方自行负责，甲方不负责乙方在施工过程中的一切安全事故。

5、乙方在施工过程中的财产由乙方自行看管，如因被盗或受损甲方不负责赔偿。

6、甲方有权在施工过程中进行质量监督，对施工过程中甲方提出的正确意见，乙方必须接受和采纳。

7、乙方在施工中产生的多余土方由乙方自行清除干净。

8、工程结束将由甲方组织人员验收，合格后双方进行签字认可。

9、本修建不含内部附属设施，其它未尽事宜由双方临时协商增补。

10、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

11、本合同自签订之日起生效，有效期到xx年x月x日，在此期间发生任何质量问题将由乙方承担全部责任。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xx年x月x日

**熔炉施工合同范本4**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第二条施工地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第三条甲方安全责任

1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

2.甲方应要求乙方制定施工安全措施。

3.甲方有协助乙方搞好安全生产、以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知，直至清退出场。

4.甲方指派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_负责与乙方联系监督施工现场工作。

5.甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！